АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА

- АЛТАЙСКОГО КРАЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.01.2022  № 70                                                                                   с. Смоленское

| Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Газификация Смоленского района на 2019-2021 годы" за 2021 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Смоленского района от 03.07.2014 года № 672 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», Администрация Смоленского района Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет за 2021 год о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы  «Газификация Смоленского района  на 2019-2021 годы".

2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Администрации Смоленского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района                                                                                                 Л.В. Моисеева

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Смоленского района Алтайского

края  от  25.01.2022  № 70

Отчет за 2021 год о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы  «Газификация Смоленского района  на 2019-2021 годы"

1. Общее положение

В 2021 году построено 18,2 км газораспределительных сетей строительство осуществлялось двумя строительными компаниями «ООО «Газпром газораспределение Барнаул» и ООО «СибГазСтрой», газифицировано 100 квартир и частных домовладений в с.Смоленское, Точильное, п.Кировский Смоленского района Алтайского края.

Для успешного решения стратегических задач по наращиванию темпов газификации района требовался системный подход, важнейшей частью которого является осуществление программно-целевого метода с применением организационно-финансовых механизмов взаимодействия, координации усилий и концентрации финансовых ресурсов. На всем протяжении 2021 года строительство происходило планомерно.

В связи с внесением изменений в решения районного Собрания депутатов «О районном бюджете на 2021 год» и эффективном использованием бюджетных средств, 3 раза в муниципальную программу «Газификация Смоленского района на 2019 – 2021 годы» были внесены изменения с целью корректировки перечня мероприятий и объема финансирования. Реализация мероприятий муниципальной программы «Газификация Смоленского района на 2019 – 2021 годы» (далее – «Программа») способствовало решению задач, определенных приоритетными направлениями социально-экономического развития Смоленского района на среднесрочную перспективу в рамках Стратегии социально-экономического развития Алтайского края. Предусматривалось выполнение мероприятий Программы за счет средств местного и краевого бюджетов.

По состоянию на 01.01.2022 г. на территории Смоленского района осуществляется газификация трех населенных пунктов: п. Кировский, с. Точильное и районный центр с. Смоленское. В с.Точильное и в п.Кировском Смоленского района осуществлялось подключение домовладений к ранее построенным объектам «Распределительный газопровод в с. Точильное Смоленского района Алтайского края» и «Распределительный газопровод в пос. Кировский Смоленского района Алтайского края».

В с. Смоленское Смоленского района ООО «СибГазСтрой» осуществляло строительство  газопроводных сетей:

-«Распределительный газопровод: Газоснабжение жилых домов по ул.Школьная, Лебедева, пер. Восточный, Дорожный, Речной в с.Смоленское Смоленского района Алтайского края (ГРП-4)» протяженностью 3975 м;

-«Распределительный газопровод: Газоснабжение жилых домов по ул. Горная, Советская, Красноярская, 9 Мая, Заводская, Титова, Школьная¸ пер.Строительный в с.Смоленское Смоленского района Алтайского края (ГРП-6)» протяженностью 8672 м.

ООО «Газпром газораспределение Барнаул» начал строительство двух объектов:

«Распределительный газопровод низкого давления от ГПР – 23 по ул.Подгорная, ул.Ненашева, ул.Партизанская, ул.Октябрьская, ул. Лесная в с.Смоленское Смоленского района Алтайского края»

«Распределительный газопровод низкого давления от ГПР – 22 по ул.Первомайская, ул.Пионерская, ул.Полевая, ул.Октябрьская, в с.Смоленское Смоленского района Алтайского края»

В текущем году начато строительство  объекта газификации «Газовой блочно-модульной котельной МБОУ «Смоленская СОШ № 2 по ул.Советская, д.104  в с.Смоленское Смоленского района Алтайского края» для теплоснабжения здания «МБОУ Смоленская СОШ № 2», здания детского сада «Ромашка» и  здания Дома культуры в с.Смоленское Смоленского района Алтайского края мощностью 1 Мвт.

Механизм реализации Программы базировался на принципах партнерства органов исполнительной власти Алтайского края, Администрации Смоленского района, а также на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников Программы.

Взаимодействие Министерство строительства Алтайского края и муниципального образования Смоленский район осуществлялся путем заключения соглашений о сотрудничестве в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Минстрой Алтайского края осуществлял:

- мониторинг за ходом и эффективностью реализации Программы;

- подготовку предложений по корректировке Программы;

- совершенствование механизма реализации Программы;

В 2021 году осуществлялись работы по реализации запланированных программой мероприятий:

- Техническое, аварийное обслуживание объектов газоснабжения из местного бюджета запланировано в 2021 г. - 90,67 тыс. руб. из них освоено 90,67 тыс. руб. (100%);

- Строительство «Газовой блочно-модульной котельной МБОУ «Смоленская СОШ № 2 по ул.Советская, д.104  в с.Смоленское Смоленского района Алтайского края выделено в 2021 г.- 5199,85 тыс. руб. из них освоено .- 5199,85 тыс. руб.  (100%).

- Достижение целевых индикаторов по динамики позволило повысить эффективность реализации Программы.

2. Динамика целевых индикаторов и показателей

Эффективности реализации программы

| Целевой индикатор | Ед. изм. | Значение индикатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План 2021г. | Фактически 2021г. | Эффективности реализации программы, % |
| увеличение протяженности трубопроводов природного газа | км | 0 | 18,2 | 100 |
| увеличение количества котельных на природном газе | ед. | 0 | 1 | 100 |
| увеличение количества газифицированных квартир | ед. | 100 | 100 | 100 |

3.Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации муниципальной программы

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 год план | 2021 год фактически |  | всего |
| 1 | 2 |  |  | 5 |
| Всего финансовых затрат | 5300,42 | 5300,42 |  | 545830,03 |
| в том числе |  |  |  |  |
| из бюджета муниципального образования | 5300,42 | 5300,42 |  | 11300,00 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0,00 | 0,00 |  | 222330,00 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| из внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 |  | 312200,03 |

4.Оценка эффективности МП «Газификация  Смоленского района на 2019-2021 годы»

Оценка эффективности реализации Программы осуществлялась государственным заказчиком и исполнителем мероприятий (приложение).

Вывод: Оценка эффективности реализации  Программы составила 100%, это можно  характеризовать как высокий уровень эффективности.