АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА

- АЛТАЙСКОГО КРАЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__19.02.2020__  № _108_                                                                        с. Смоленское

| Об утверждении годового отчета о ходе реализации муниципальной программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Смоленского района Алтайского края на 2019-2021 годы» за 2019 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с муниципальной программой «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Смоленского района Алтайского края на 2019-2021 годы» и постановлением Администрации Смоленского района от 03.07.2014 г. № 672 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ»,  Администрация Смоленского района Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет за 2019 год о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы  «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Смоленского района Алтайского края на 2019-2021 годы» согласно приложению.

2. Настоящее постановление обнародовать путем размещения на официальном сайте Администрации Смоленского района Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района                                                                                              Л.В. Моисеева

Приложение

Утверждено постановлением

Администрации Смоленского

района Алтайского края

от 19.02.2020__  № _108

Годовой отчет за 2019 год о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы  «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Смоленского района Алтайского края на 2019-2021 годы»

1. Общее положение

На основании муниципальной программы  «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Смоленского района Алтайского края на 2019-2021 годы» (далее Программа) в 2019 году из местного бюджета выделено на ремонт и модернизацию объектов теплоснабжения и водоснабжения 3 281 117,42 рублей, из краевого бюджета 3 053 132,43 рублей.

2. Динамика целевых индикаторов и показателей

Эффективности реализации программы

Таблица 1

Сведения об индикаторах муниципальной программы

«Модернизация жилищно-коммунального комплекса Смоленского района Алтайского края» на 2019-2021 годы и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2019 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение индикатора |  |  |
|  |  |  | План 2019 год | Фактически 2019 год | Оценка значения индикатора, S |
| 1. | Число аварий на системах теплоснабжения | ед. | 42 | 41 | 0,976 |
| 2. | Число аварий на системах водоснабжения | ед. | 95 | 57 | 0,600 |
| 3. | Снижение потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей с 55% до 49% | % | 52 | 10 | 0,192 |

3.Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации муниципальной программы

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2019 год |  |
|  | план | факт |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего финансовых затрат | 6580,0 | 6334,25 |
| в том числе |  |  |
| из бюджета муниципального образования | 3300,0 | 3281,12 |
| из краевого бюджета | 3280,0 | 3053,13 |
| Прочие расходы |  |  |
| в том числе |  |  |
| из бюджета муниципального образования |  |  |

4. Перечень мероприятий муниципальной программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Смоленский района Алтайского края на 2019-2021

годы» в 2019 году

|  | Мероприятия |
| --- | --- |
| 1 | Скважина п. Линевский, приобретение и установка пожарного гидранта |
| 2 | Техническое освидетельствование зданий и котельных и дымовых труб |
| 3 | Ремонт и прокладка водопроводной сети с. Смоленское, с. Солоновка, п. Кировский, с. Черновая |
| 4 | Выделение субсидии на возмещение затрат по предоставлению услуг теплоснабжения |
| 5 | Выделение субсидии на возмещение фактически понесенных затрат по предоставлению услуг водоснабжения |
| 6 | Приобретение насоса погружного в с. Первомайское |
| 7 | Приобретение комплексонов для химводоподготовки воды в котельных |
| 8 | Приобретение циркуляционного насоса. Котельная МБОУ «Смоленская СОШ №2» |
| 9 | Капитальный ремонт тепловой сети микрорайона ПМК в с. Смоленское, Алтайского края. Прокладка тепловой сети от котельной до колодца ТК-1. |
| 10 | Капитальный ремонт эксплуатационной скважины, п. Кировский |
| 11 | Софинансирование капитального ремонта тепловой сети ПМК с. Смоленское, местный бюджет |

5. Оценка эффективности реализации  Программы составила 84,88 %, это можно  характеризовать как высокий уровень эффективности.