АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.02.2019 № 186                                                                              с. Смоленское

Об утверждении годового отчета о ходе реализации муниципальной адресной инвестиционной  программы муниципального образования  Смоленский район Алтайского края за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Смоленского района от 03.07.2014 года № 672 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», Администрация Смоленского района Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной адресной инвестиционной программы муниципального образования Смоленский район Алтайского края за 2018 год (прилагается).

2.	Настоящее постановление обнародовать путем его размещения на официальном сайте Администрации Смоленского района Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района                                                                                         Л.В.Моисеева

Приложение к постановлению Администрации Смоленского района Алтайского края от 22.02.2019 № 186

Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной адресной

инвестиционной программы муниципального образования Смоленский район

Алтайского края за 2018 год.

- Целью разработки и реализации мероприятий муниципальной адресной инвестиционной программы является проведение единой политики по определению приоритетов в строительстве и ремонте объектов социальной и инженерной инфраструктуры на территории Смоленского района.

- В связи с внесением изменений в решения районного Собрания депутатов «О районном бюджете на 2018 год» и эффективным использованием бюджетных средств, дважды в муниципальную адресную инвестиционную программу были внесены изменения с целью корректировки перечня мероприятий и объема финансирования.

Оценка степени достижения цели значений индикаторов муниципальной адресной инвестиционной программы – 62%.

| № п/п | Индикативный показатель |  | 2018 год |  |  | Оценка значения индикатора, S |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт |  | план |  |  |  |  |  |
| 11 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (%) |  | 54,4 |  | 102,2 | 0,53 |  |  |  |  |
| 22 | Объем инвестиций в основной капитал на душу населения (руб.) |  | 25,3 |  | 21950 | 0,71 |  |  |  |  |
| Оценка степени финансирования муниципальной адресной инвестиционной программы – 100,0%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  | 2018 год |  |  | Уровень финансирования реализации мероприятий |  |  |  |  |
|  |  |  | факт |  | план |  |  |  |  |  |
|  | Объем финансовых ресурсов районного бюджета, тыс. руб. |  | 9211,15 |  | 9211,15 | 100 |  |  |  |  |
| Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы – 99,4% . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  | Достижение результата, R |  |  |  |  |
| 11 | Ремонт МБОУ "Смоленская СОШ №1" в с. Смоленское |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 22 | Ремонт теплоснабжения МБОУ Кировская СОШ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 33 | Ремонт гаража Солоновская СОШ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 44 | Ремонт здания школы в п. Усть-Катунь |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 25 | Ремонт здания школы в с. Катунское Верх-Обская СОШ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 66 | Ремонт здания школы МБОУ Верх-Обская СОШ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 67 | замена окон детский сад Ласточка, МБОУ Ануйская СОШ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 88 | Капитальный ремонт школы, котельной с. Черновая |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 99 | строительство модульной котельной ДЮСШ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 110 | ремонт теплотрассы Кировская СОШ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 111 | ремонт архивный отдел Администрации района |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 112 | ремонт теплотрассы МБОУ Ануйская СОШ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 713 | ремонт школы МБОУ Линевская СОШ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 814 | ремонт гаража МБОУ Точилинская СОШ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 115 | МБОУ Сычевская СОШ (проектная документация) |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 16 | ремонт кровли детский сад Брусничка |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 17 | приобретение котлов |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 18 | замена окон детский сад "Брусничка" п. Верх-Обский |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 19 | подсоединение к модульной котельной детский сад Петушок |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы |  | 87,31 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Уровень эффективности |  | высокий |  |  |  |  |  |  |