АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА

- АЛТАЙСКОГО КРАЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__12.12.2017__№__1044__                                                                      с. Смоленское

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Смоленский район Алтайского края на 2018 -2023 годы»

В целях создания в районе условий, обеспечивающих улучшение качества и объемов жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Смоленский район Алтайского края и постановлением Администрации Смоленского района от 03.07.2014 г. № 672 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Смоленский район Алтайского края на 2018 -2023 годы».

2. Настоящее постановление обнародовать путем его размещения на официальном сайте Администрации Смоленского района Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района, начальника управления ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации С.В. Желтова.

Глава района                                                                                     Л.В. Моисеева

Приложение №1

к постановлению Администрации

Смоленского района Алтайского края

от_12.12.2017__№__1044

Муниципальное образование

Смоленский район Алтайского края

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Смоленского района

на период 2018 -2023 годы

2017 г

# Паспорт

# Муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Смоленский район Алтайского края

# на 2018 - 2023 годы

| Ответственный исполнитель программы | Управление ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации Администрации Смоленского района Алтайского края |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Отсутствуют |
| Участники программы | Администрация Смоленского района; Предприятия ЖКХ Смоленского района: МУП «Тепло» (по согласованию); МУП «ТВС» (по согласованию); МУП «Буревестник» (по согласованию); ООО «БиТЭК» (по согласованию); МУП «Солоновское КХ» (по согласованию) |
| Подпрограммы программы | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты программы | # Муниципальная программа "Модернизация жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Смоленский район Алтайского края на 2016 - 2018 год". |
| Цель программы | Формирование технической, экономической и управленческой политики развития коммунальной инфраструктуры и разработка на ее основе системы производственных, организационных, нормативных, правовых и финансовых механизмов и мероприятий, практическая реализация которых приведет к повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и надежности топливно-энергетического обеспечения, к снижению бюджетными учреждениями объема потребления воды, топлива, угля, тепловой энергии и электрической энергии, а так же качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования Смоленский район. |
| Задачи программы | Полное и надежное обеспечение населения, объектов социальной сферы энергоресурсами с помощью реализации энергосберегающих мероприятий |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - модернизация и реконструкция систем теплоснабжения и водоотведения (приложение №2); - повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2018 - 2023 годы |
| Объемы финансирования программы | Общий объем финансирования Программы на период с 2018-2023 гг. составит 38,66 млн. рублей, в том числе по годам:. 2018 год. - 12,30 млн. руб. 2019 год. – 11,25 млн. руб. 2020 год. – 6,81 млн. руб. 2021 год. – 4,80 млн. руб. 2022 год. – 2,60 млн. руб. 2023 год. – 0,9 млн. руб. |

I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития.

Смоленский район расположен на юго-востоке Алтайского края. В состав района входит 9 сельских поселений.

Району присущ умеренно-континентальный климат, благоприятный для развития ряда отраслей сельского хозяйства. Зима - наиболее длительный период года, характеризующийся неустойчивой погодой.

Средняя температура на отопительный период  t = - 9,7º (Для жилых домов, общеобразовательных учреждений и зданий административного назначения);

Общая характеристика жилищного фонда   Смоленского  района по состоянию на 01.12.2017 г.

| Наименование характеризующего показателя | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.Численность населения в поселениях | Тыс. человек | 22,9 |
| 2. Кол-во домов | шт./м² | 8133/439182 |
| 2.1. Многоквартирные | шт./м² | 1962/105948 |
| 2.2. Число жилых домов с общедомовыми приборами учета ЭЭ | шт. | 0 |
| 2.3. Число жилых домов с общедомовыми приборами учета ТЭ | шт. | 87 |
| 2.4. Число жилых домов с общедомовыми приборами учета ХВС | шт. | 128 |

В Смоленском районе представлены два вида систем отопления: центральное и автономное с использованием твердого топлива. Перечень по источникам теплоснабжения в Смоленском  районе представлен в таблице

Источники теплоснабжения Смоленского  района.

| № п/п | Наименование и месторасположение источника тепла | Кол-во котлов | Марка котла | Подклю-ченная нагрузка, Гкал/час | Подключенные объекты жилья и соц. сферы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Центральная котельная с.Смоленское | 4 | КВЦ 1,6 | 5,52 | Жил. фонд, Полиция, соцобеспечение, школа искусств, аптека |
| 2. | Парковая котельная с.Смоленское | 2 | КВЦ – 1,6 КВЦ – 1,6 | 2,76 | Жил. фонд. училище |
| 3. | Школьная котельная с. Смоленское | 3 | Братск | 1,2 | Жил. фонд, здание школы |
| 4. | ПМК котельная с. Смоленское | 4 | КВМ 1,25К Братск | 2,88 | Жил. фонд. Дет./сад |
| 5. | Первомайская с.Первомайское | 2 | самовар 0,37 | 2,76 | Школа, Жил. фонд. |
| 6. | Кировская котельная п.Кировский | 4 | КВЗр-06лОУР кВЗр-1.05 КВР-1.5 | 2,7 | Жил. фонд. Школа, Интернат, сельсовет, дом культуры |
| 7. | Верх-Обская котельная п.Верх-Обский | 2 | КВР 1,86 КВр-1,45 | 3,31 | Жил. фонд, сельсовет, школа |
| 8. | Усть-Катунская котельная п.Усть-Катунь | 1 | КВр -0,93 | 0,8 | Жил. фонд, школа. Детский сад |
| 9. | котельная с. Новотырышкино | 2 | КВЗм-0,6лМ КВм-1,1К | 1,7 | Жил. фонд. Детская сад, школа, сельсовет. |
| 10. | Центральная котельная п.Линевский | 2 | КВм -1,25К | 2,5 | Жилой фонд, школа, Д/сад, сельсовет |
| 11. | Ануйская котельная с.Ануйское | 2 | КВ-0,5 КВр -0,8 | 1,3 | сельсовет, Дом культуры, жил. фонд |

Основное количество тепловой энергии Смоленский район получает от теплоснабжающих предприятий МУП «Тепло», МУП «ТВС», МУП «Буревестник», ООО «БиТЭК».

Основными потребителями тепловой энергии являются организации различной ведомственной подчиненности: (школы, больницы, детские сады); население Смоленского района и прочие потребители (коммерческие структуры, размещенные на арендуемых и частных площадях района). Теплоснабжение  осуществляется от 11 котельных, в том числе 8 котельных общеобразовательных  учреждений.

Протяженность в двухтрубном исчислении теплотрасс составляет 27,4 км. Суммарная установленная мощность отопительных котельных составляет  27,43 Гкал/час, с присоединенной нагрузкой 34,85 Гкал/час, что составляет 78,7,2% от установленной мощности. Большая часть оборудования  котельных изношена и выработала свой ресурс.

Газоснабжение в районе территориально осуществляется за счет сжиженного и природного газа, который поставляется газоснабжающей организацией «Бийскмежрайгаз» ОАО «Алтайкрайгазсервис» и используется для отопления индивидуального жилья и приготовления пищи населением.

По состоянию на 01.12.2017 года система водоснабжения Смоленского района Алтайского края состоит из 42 скважин, 24 водопроводных башен, 168,4 км водопроводных сетей. Очистка воды не производится.

Система водоснабжения Смоленского района характеризуется высокой степенью износа.

Средний уровень износа уличных водопроводных сетей составляет 70 %.

На 01.12.2017 г. 80% жилых домов в населенных пунктах подключены к водопроводным сетям. 20% получает воду из собственных скважин и колодцев. Основные поставщики воды в Смоленском  районе являются: МУП «ТВС», МУП «Буревестник»,       МУП «Солоновское КХ», ООО «Водсервис», ООО «БиТЭК».

В Смоленском районе решение проблемы сбора, переработки и утилизации бытовых отходов приобретает особую актуальность. Смоленский полигоны ТБО и ЖБО принимает и утилизирует отходы 4 класса опасности. Кроме того, на территории муниципального образования существует масса несанкционированных свалок.

Очисткой сельских поселений от мусора, ТБО и жидких отходов занимаются организации МУП «ТВС», МУП «БиТЭК», МУП «Буревестник» и частные предприниматели. Общий объем отходов, вывозимых на свалку, в настоящее время составляет 14 тыс. м3/год.

В настоящее время норма накопления отходов по поселениям района составляет 0,6 м3/год/чел.

В задачу санитарной очистки сельских поселений входит сбор, удаление и обезвреживание твердых бытовых отходов от всех зданий и домовладений, а также выполнение работ по летней и зимней уборке улиц в целях обеспечения чистоты проездов и безопасности.

II. Приоритетные направления реализации муниципальной программы, цели, задачи, сроки и этапы ее реализации.

Формирование технической, экономической и управленческой политики развития коммунальной инфраструктуры и разработка на ее основе системы производственных, организационных, нормативных, правовых и финансовых механизмов и мероприятий, практическая реализация которых приведет к повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и надежности топливно-энергетического обеспечения, к снижению бюджетными учреждениями объема потребления воды, топлива, угля, тепловой энергии и электрической энергии.

Направления в достижении поставленной цели определяются решением следующих задач:

- полное и надежное обеспечение населения и объектов социальной сферы  энергоресурсами по доступным, и вместе с тем стимулирующим энергосбережение ценам, снижение рисков и недопущение развития кризисных ситуаций в энергообеспечении МО;

- снижение удельных затрат на производство и использование энергоресурсов за счет рационализации их потребления, применения энергосберегающих технологий и оборудования во всех секторах экономики района;

- обеспечение реализации инвестиционных программ;

- обеспечение планового и опережающего наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки с учетом возможности увеличения объемов строительства, а также возможность подключения к существующим сетям новых объектов строительства;

- оптимизация, нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов, оснащение приборами учета потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов, оснащение системами автоматического регулирования потребления ресурсов;

- сокращение расходов на оплату энергоресурсов бюджетного и жилого сектора с помощью реализации энергосберегающих мероприятий;

- модернизация и реконструкция систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Для решения задачи обеспечения устойчивого и эффективного   функционирования  в  коммунальной инфраструктуре необходимо решение проблемы повышения эффективности и надежности работы коммунальной инфраструктуры путем ее масштабной модернизации и обновления при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей. С этой целью предусматривается создать условия для эффективного инвестирования в коммунальную инфраструктуру в целях снижения издержек и повышения надежности при обеспечении доступности коммунальных услуг для потребителей и минимально необходимой нагрузки на бюджетную систему.

Ключевыми инструментами создания перечисленных условий являются программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и единые муниципальные базы информационных ресурсов, а также переход к долгосрочным тарифам и заключению концессионных соглашений.

Разработка программы комплексного развития позволяет существенно повысить эффективность расходования средств на модернизацию и реконструкцию коммунальной инфраструктуры за счет определения оптимальных масштабов строительства и координации развития различных систем инфраструктуры (приложение №1)

Реализация  программы рассчитана на 2018-2023 годы.

III. Обобщенная характеристика  мероприятий муниципальной  программы

Программа включает широкий спектр мероприятий по развитию и модернизации (строительство и реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры населенных пунктов, направленных на повышение уровня их технического состояния, расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению. (Приложение 2)

IV. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

|  | Объем финансовых ресурсов, млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | всего |
| Всего финансовых ресурсов | 12,3 | 11,25 | 6,81 | 4,8 | 2,6 | 0,9 | 38,66 |
| из местного бюджета | 4,08 | 2,65 | 2,51 | 0,9 | 0,4 | 0,9 | 11,44 |
| из краевого бюджета | 8,22 | 8,6 | 4,3 | 3,9 | 2,2 | 0,0 | 27,22 |

Важнейшим условием для эффективной реализации мероприятий является постоянное и планомерное финансирование. Одним из привлеченных финансовых ресурсов для предприятий ЖКХ района является участие в краевых инвестиционных программах. (Приложение 3)

V. Анализ рисков и меры управления рисками реализации муниципальной программы.

| Риски и источники их возникновения | Меры по управлению рисками |
| --- | --- |
| Организационные риски, связанные с возможностью неэффективной организацией выполнения мероприятий муниципальной программы, с невыполнением в полном объеме мероприятий муниципальной программы. | Формирование ежегодной бюджетной заявки по муниципальной программе на очередной финансовый год, содержащий перечень мероприятий и размер финансирования. Составление ежегодных отчетов о реализации муниципальной программы. Ежегодная оценка эффективности реализации муниципальной программы. |
| Финансовые риски, связанные с сокращением утвержденных объемов финансирования муниципальной программы из бюджета муниципального образования Смоленский район, с возможностью неэффективного использования бюджетных средств | Внесение изменений в перечни и состав основных мероприятий муниципальной программы, сроки их реализации, а также объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий. Проведение главным распорядителям бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их представления. |

- VI. Методика оценки эффективности муниципальной программы

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «муниципальная программа») и входящих в нее подпрограмм проводится на основе оценок по трем критериям:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы);

соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (подпрограммы);

степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:

m

Cel = (1/m) *  (Si),

i=1

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

 – сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) производится по формуле:

Si = (Fi /Pi)*100%,

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (подпрограммы) определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) по формуле:

Fin = K / L*100%,

где:

Fin – уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

K – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

L – плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы) производится по следующей формуле:

n

Mer  =  (1/n) *  (Rj*100%),

j=1

где:

Mer – оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Rj – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата  j-го мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0»;

n – количество мероприятий, включенных в муниципальную программу (подпрограмму);

 – сумма значений.

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей формуле:

O = (Cel + Fin + Mer)/3,

где: O – комплексная оценка.

2. Реализация муниципальной программы может характеризоваться:

высоким уровнем эффективности;

средним уровнем эффективности;

низким уровнем эффективности.

3. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 80 % и более.

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40 % до 80 %.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается низким.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Комплексное развитие

систем коммунальной

инфраструктуры

муниципального образования

Смоленский район Алтайского

края на 2018-2023 годы»

Сведения об индикаторах муниципальной программы

(показателях подпрограммы) и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год предшествующий году разработки муниципальной программы (факт) | Год разработки муниципальной программы (оценка) | Реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Индикатор 1 - Замена, ремонт изношенных тепловых сетей на современные трубопроводы | км | 0,2 | 0,84 | 0,84 | 1,69 | 0,4 | 1,68 | 0,505 | 0,5 |
| 2 | Индикатор 2 - Замена котлов на более эффективные КПД 80% | шт. | 4 | 9 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Индикатор 3 - Замена, ремонт изношенных водопроводных сетей, водонапорных башен, скважин. | км, | 0,35 | 1,67 | 1,67 | 0,8 | 5,34 | 0,77 | 0,9 | 0 |
| 4 | Индикатор 4- Ремонт водонапорной башни, скважины | ед. | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |

| 5 | Мероприятия к индикатору 1 Замена, ремонт изношенных тепловых сетей на современные трубопроводы всего, в том числе |  | 0,2 | 0,84 | 0,84 | 1,69 | 0,4 | 1,68 | 0,505 | 0,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1.1 с. Смоленское, котельная ПМК МУП ТВС Ø 158 м.м, 200 п.м. Ø=219мм, 410 п.м. | км. |  |  | 0,61 |  |  |  |  |  |
| 7 | 1.2 п.Усть-Катунь, котельная МУП ТВС Ø 158 м.м, 90 п.м. Ø=87мм, 140 п.м. | км |  |  | 0,23 |  |  |  |  |  |
| 8 | 1.3 п.Верх-Обский, котельная МУП ТВС Ø 219 м.м, 160 п.м. Ø=158мм, 190 п.м., Ø=87мм, 230 п.м. | км. |  |  |  | 0,58 |  |  |  |  |
| 9 | 1.4 п.Линевский, котельная ООО «БиТэк» Ø 219 м.м, 310 п.м. Ø=158мм, 460 п.м., Ø=87мм, 340п.м. | км. |  |  |  | 1,11 |  |  |  |  |
| 10 | 1.5 с.Ануйское, котельная МУП «Буревестник» Ø 158 м.м, 80 п.м. Ø=87мм, 320п.м. | км. |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |
| 11 | 1.6 с.Смоленское, котельная центральная МУП ТВС Ø=158мм, 340 п.м., Ø=219мм, 630п.м. | км. |  |  |  |  |  | 0,97 |  |  |
| 12 | 1.7.Первомайское, котельная МУП ТВС Ø 158 м.м,220 п.м. Ø=87мм, 490 п.м. | км. |  |  |  |  |  | 0,71 |  |  |
| 13 | 1.8 с.Верх-Обский, котельная МУП ТВС Ø 219 м.м,205 п.м. Ø=158мм, 230 п.м., Ø 87м.м, 70 п.м. | км. |  |  |  |  |  |  | 0,505 |  |
| 14 | 1.9 с.Ануйское, котельная МУП «Буревестник» Ø 158 м.м,60 п.м. Ø=87мм, 250 п.м. | км. |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| 15 | Мероприятия к индикатору 2 Замена котлов на более эффективное с КПП 80% в т.ч. | шт. | 4 | 9 | 9 | 2 | 3 |  |  |  |
| 16 | 2.1с.Смоленское, котельная ПМК, МУП ТВС, замена котла КВ-1,6 | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 17 | 2.2 с.Первомайское, котельная МУП ТВС, замена котла КВ-0,4 | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 18 | 2.3.с.Черновая, котельная МБОУ Сычевская СОШ», замена котла КВр-0,3 | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 | 2.4 с.Смоленское, котельная центральная МУП ТВС, замена котла КВ-1,4 | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 20 | 2.5 с.Ануйское, котельная МУП «Буревестник», замена котла КВ-1,2 | шт. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 21 | 2.6 с.Сычевское, котельная МБОУ «Сычевская СОШ», замена котла КВ-0,7 | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 22 | 2.7 с.Линевское, ООО «БиТэк», замена котла КВ-1,25 | шт. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 23 | 2.8 п.Верх-Обский котельная, МУП ТВС, ремонт котельного оборудования | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 24 | 2.9 с.Смоленское котельная центральная, МУП ТВС, ремонт котельного оборудования | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 24 | 2.10 с.Первомайское, МУП ТВС, ремонт котельного оборудования | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 25 | 2.11 с.Ануйское, МУП «Буревестник», ремонт котельного оборудования | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 26 | 2.12 с.Линевскоее, ООО «БиТэк», ремонт котельного оборудования | шт. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 27 | 2.13 с.Черновая, МБОУ «Сычевская СОШ», ремонт котельного оборудования | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 28 | 2.14 с.Сычевка, МБОУ «Сычевская СОШ», ремонт котельного оборудования | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 29 | Мероприятия к индикатору 3 Замена, ремонт изношенных водопроводных сетей, водонапорных башен, скважин котлов на более эффективные с КПД 80 % Всего, в том числе | км. | 0,35 | 1,67 | 1,67 | 0,8 | 5,34 | 0,77 | 0,9 | 0 |
| 30 | 3.1 Замена стальных труб с.Смоленское ул.Энергетическая, ул.Лесхозная, ул.Школьная | км. |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |
| 31 | 3.2 Замена стальных труб с.Солоновка | км. |  |  | 0,25 |  |  |  |  |  |
| 32 | 3.3 Замена стальных труб с.Ануйское | км. |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |
| 33 | 3.4 Замена стальных труб с.Катунское | км. |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |
| 34 | 3.5 Замена стальных труб с.Сычевка | км. |  |  | 0,25 |  |  |  |  |  |
| 35 | 3.6 Замена стальных труб п.Верх-Обский | км. |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |
| 36 | 3.7 Замена стальных труб п.Усть-Катунь | км. |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |
| 37 | 3.8 Замена стальных труб п.Линевский | км. |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |
| 38 | 3.9 Замена стальных труб с.Смоленское | км. |  |  |  |  | 0,35 |  |  |  |
| 39 | 3.10 Замена стальных труб с.Точильное | км. |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  |
| 40 | 3.11 Замена стальных труб п.Кировский | км. |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |
| 41 | 3.12 Замена стальных труб с.Первомайское, с.Ленинское | шт. |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |
| 42 | 3.13 Замена стальных труб с.Смоленское | шт. |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |
| 43 | 3.14 Замена стальных труб с.Смоленское | шт. |  |  |  |  |  |  | 0,45 |  |
| 44 | 3.15 Замена стальных труб с.Смоленское | шт. |  |  |  |  |  |  | 0,45 |  |
| 45 | 3.16 Замена водопроводной трассы с.Сычевка | км. |  |  |  |  | 2,2 |  |  |  |
| 46 | Мероприятия к индикатору 4 Ремонт водонапорных башен, скважин | шт |  |  | 3 | 2 | 1 |  | 6 |  |
| 46 | 4.1 Ремонт водонапорной башни, скважины п.Кировский ул.60 лет Октября | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 47 | 4.2 Ремонт водонапорной башни, скважины с.Смоленское, ул.Лесхозная | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 48 | 4.3 Ремонт водонапорной башни, скважины п.Красный Маяк | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 49 | 4.4 Ремонт водонапорной башни, скважины п.Верх-Обский | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 50 | 4.5 Ремонт водонапорной башни, скважины п.Линевский | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 51 | 4.6Ремонт водонапорной башни, скважины с.Смоленское, ПМК | шт. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |

Приложение № 2

к муниципальной  программе

«Комплексного развития

систем коммунальной

инфраструктуры

муниципального образования

Смоленский район

Алтайского края

на 2018-2023 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий  муниципальной  программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Смоленский  район Алтайского края на 2018-2023 годы»

| № п/п | Цель, задача мероприятия, | Срок реали-зации | Участник программы | Сумма расходов, млн. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | Всего | Источник финансирования |
| 1 | Цель 1 - Формирование технической, экономической и управленческой политики развития коммунальной инфраструктуры и разработка на ее основе системы производственных, организационных, нормативных, правовых и финансовых механизмов и мероприятий, практическая реализация которых приведет к повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и надежности топливно-энергетического обеспечения, к снижению бюджетными учреждениями объема потребления воды, топлива, угля, тепловой энергии и электрической энергии, а так же качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования Смоленский район. | 2018-2023 г.г. | Администрация района | 12,3 | 11,25 | 6,81 | 4,8 | 2,6 | 0,9 | 38,66 | Краевой бюджет, местный бюджет |
|  |  |  |  | 4,08 | 2,65 | 2,51 | 0,9 | 0,4 | 0,9 | 11,44 | Краевой бюджет |
|  |  |  |  | 8,22 | 8,6 | 4,3 | 3,9 | 2,2 | 0,0 | 27,22 | Местный бюджет |
| 2 | Задача 1. Полное и надежное обеспечение населения, объектов социальной сферы энергоресурсами с помощью реализации энергосберегающих мероприятий | 2018-2023 г.г. | Администрация района | 12,3 | 11,25 | 6,81 | 4,8 | 2,6 | 0,9 | 38,66 | Краевой бюджет, местный бюджет |
|  |  |  |  | 4,08 | 2,65 | 2,51 | 0,9 | 0,4 | 0,9 | 11,44 | Краевой бюджет |
|  |  |  |  | 8,22 | 8,6 | 4,3 | 3,9 | 2,2 | 0,0 | 27,22 | местный бюджет |
| 3 | 1.Мероприятие к индикатору 1 Замена, ремонт изношенных тепловых сетей на современные трубопроводы всего, в том числе | 2018-2023 г.г. | Администрация района | 3,0 | 5,5 | 0,7 | 3,9 | 2,2 | 0,5 | 15,8 | Краевой бюджет местный бюджет |
| 4 | 1.1 с. Смоленское, котельная ПМК МУП ТВС Ø 158 м.м, 200 п.м. Ø=219мм, 410 п.м. | 2018 г. | Администрация района | 2,4 |  |  |  |  |  | 2,4 | Краевой бюджет местный бюджет |
| 5 | 1.2 п.Усть-Катунь, котельная МУП ТВС Ø 158 м.м, 90 п.м. Ø=87мм, 140 п.м. | 2018 г. | Администрация района | 0,6 |  |  |  |  |  | 0,6 | Краевой бюджет местный бюджет |
| 6 | 1.3 п.Верх-Обский, котельная МУП ТВС Ø 219 м.м, 160 п.м. Ø=158мм, 190 п.м., Ø=87мм, 230 п.м. | 2019 г. | Администрация района |  | 0,9 |  |  |  |  | 0,9 | Краевой бюджет местный бюджет |
| 7 | 1.4 п.Линевский, котельная ООО «БиТэк» Ø 219 м.м, 310 п.м. Ø=158мм, 460 п.м., Ø=87мм, 340п.м. | 2019 г. | Администрация района |  | 4,6 |  |  |  |  | 4,6 | Краевой бюджет местный бюджет |
| 8 | 1.5 с.Ануйское, котельная МУП «Буревестник» Ø 158 м.м, 80 п.м. Ø=87мм, 320п.м. | 2020 г. | Администрация района |  |  | 0,7 |  |  |  | 0,7 | Краевой бюджет местный бюджет |
| 9 | 1.6 с.Смоленское, котельная центральная МУП ТВС Ø=158мм, 340 п.м., Ø=219мм, 630п.м. | 2021 г. | Администрация района |  |  |  | 3,1 |  |  | 3,1 | Краевой бюджет местный бюджет |
| 10 | 1.7.Первомайское, котельная МУП ТВС Ø 158 м.м,220 п.м. Ø=87мм,490п.м. | 2021 г. | Администрация района |  |  |  | 0,8 |  |  | 0,8 | Краевой бюджет местный бюджет |
| 11 | 1.8.Верх-Обский, котельная МУП ТВС Ø 219 м.м,205 п.м. Ø=158мм, 230 п.м., Ø 87м.м, 70 п.м. | 2022 г. | Администрация района |  |  |  |  | 2,2 |  | 2,2 | Краевой бюджет местный бюджет |
| 12 | 1.9 с.Ануйское, котельная МУП «Буревестник» Ø 158 м.м,60 п.м. Ø=87мм, 250 п.м. | 2023 г. | Администрация района |  |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 | Краевой бюджет местный бюджет |
| 13 | 2. Мероприятие к индикатору 2 Замена котлов на более эффективное с КПП 80% в т.ч. | 2018-2023 г.г. | Администрация района | 2,35 | 0,75 | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,21 | Краевой бюджет местный бюджет |
| 14 | 2.1с.Смоленское, котельная ПМК, МУП ТВС, замена котла КВ-1,6 | 2018 г. | Администрация района | 0,56 |  |  |  |  |  | 0,56 | Краевой бюджет местный бюджет |
| 15 | 2.2 с.Первомайское, котельная МУП ТВС, замена котла КВ-0,4 | 2018 г. | Администрация района | 0,32 |  |  |  |  |  | 0,32 | Краевой бюджет местный бюджет |
| 16 | 2.3.с.Черновая, котельная МБОУ Сычевская СОШ», замена котла КВр-0,3 | 2018 г. | Администрация района | 0,22 |  |  |  |  |  | 0,22 | Краевой бюджет местный бюджет |
| 17 | 2.4 с.Смоленское, котельная центральная МУП ТВС, замена котла КВ-1,4 | 2019 г. | Администрация района |  | 0,6 |  |  |  |  | 0,6 | Краевой бюджет местный бюджет |
| 18 | 2.5 с.Ануйское, котельная МУП «Буревестни к», замена котла КВ-1,2 | 2020 г. | Администрация района |  |  | 0,56 |  |  |  | 0,56 | Краевой бюджет местный бюджет |
| 19 | 2.6 с.Сычевское, котельная МБОУ «Сычевская СОШ», замена котла КВ-0,7 | 2018 г. | Администрация района | 0,45 |  |  |  |  |  | 0,45 | Краевой бюджет местный бюджет |
| 20 | 2.7 с.Линевское, ООО «БиТэк», замена котла КВ-1,25 | 2020 г. | Администрация района |  |  | 0,4 |  |  |  | 0,4 | Краевой бюджет местный бюджет |
| 21 | 2.8 п.Верх-Обский котельная, МУП ТВС, ремонт котельного оборудования | 2018 г. | Администрация района | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,1 | Краевой бюджет местный бюджет |
| 22 | 2.9 с.Смоленское котельная центральная, МУП ТВС, ремонт котельного оборудования | 2018 г. | Администрация района | 0,25 |  |  |  |  |  | 0,25 | Краевой бюджет местный бюджет |
| 23 | 2.10 с.Первомайское, МУП ТВС, ремонт котельного оборудования | 2018 г. | Администрация района | 0,2 |  |  |  |  |  | 0,2 | Краевой бюджет местный бюджет |
| 24 | 2.11 с.Ануйское, МУП «Буревестник», ремонт котельного оборудования | 2019 г. | Администрация района |  | 0,15 |  |  |  |  | 0,15 | Краевой бюджет местный бюджет |
| 25 | 2.12 с.Линевскоее, ООО «БиТэк», ремонт котельного оборудования | 2020 г. | Администрация района |  |  | 0,15 |  |  |  | 0,15 | Краевой бюджет местный бюджет |
| 26 | 2.13 с.Черновая, МБОУ «Сычевская СОШ «, ремонт котельного оборудования | 2018 г. | Администрация района | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,1 | Краевой бюджет местный бюджет |
| 27 | 2.14 с.Сычевка, МБОУ «Сычевская СОШ «, ремонт котельного оборудования | 2018 г. | Администрация района | 0,15 |  |  |  |  |  | 0,15 | Краевой бюджет местный бюджет |
| 28 | 3.Мероприятие к индикатору 3 Замена, ремонт изношенных водопроводных сетей, водонапорных башен, скважин котлов на более эффективные с КПД 80 % Всего, в том числе | 2018-2023 г.г. | Администрация района | 6,95 | 5,0 | 5,0 | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 18,65 | Краевой бюджет местный бюджет |
| 29 | 3.1 Замена стальных труб с.Смоленское ул.Энергетическая, ул.Лесхозная, ул.Школьная | 2018 г. | Администрация района | 0,5 |  |  |  |  |  | 0,5 | Краевой бюджет местный бюджет |
| 30 | 3.2 Замена стальных труб с.Солоновка | 2018 г. | Администрация района | 0,3 |  |  |  |  |  | 0,3 | Краевой бюджет местный бюджет |
| 31 | 3.3 Замена стальных труб с.Ануйское | 2018 г. | Администрация района | 0,2 |  |  |  |  |  | 0,2 | Краевой бюджет местный бюджет |
| 32 | 3.4 Замена стальных труб с.Катунское | 2018 г. | Администрация района | 0,15 |  |  |  |  |  | 0,15 | Краевой бюджет местный бюджет |
| 33 | 3.5 Замена стальных труб с.Сычевка | 2018 г. | Администрация района | 0,3 |  |  |  |  |  | 0,3 | Краевой бюджет местный бюджет |
| 34 | 3.6 Замена стальных труб п.Верх-Обский | 2019 г. | Администрация района |  | 0,25 |  |  |  |  | 0,25 | Краевой бюджет местный бюджет |
| 35 | 3.7 Замена стальных труб п.Усть-Катунь | 2019 г. | Администрация района |  | 0,15 |  |  |  |  | 0,15 | Краевой бюджет местный бюджет |
| 36 | 3.8 Замена стальных труб п.Линевский | 2019 г. | Администрация района |  | 0,3 |  |  |  |  | 0,3 | Краевой бюджет местный бюджет |
| 37 | 3.9 Замена стальных труб с.Смоленское | 2020 г. | Администрация района |  |  | 0,5 |  |  |  | 0,5 | Краевой бюджет местный бюджет |
| 38 | 3.10 Замена стальных труб с.Точильное | 2020 г. | Администрация района |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,2 | Краевой бюджет местный бюджет |
| 39 | 3.11 Замена стальных труб п.Кировский | 2019 г. | Администрация района |  | 0,3 |  |  |  |  | 0,3 | Краевой бюджет местный бюджет |
| 40 | 3.12 Замена стальных труб с.Первомайское, с.Ленинское | 2021 г. | Администрация района |  |  |  | 0,3 |  |  | 0,3 | Краевой бюджет местный бюджет |
| 41 | 3.13 Замена стальных труб с.Смоленское | 2021 г. | Администрация района |  |  |  | 0,6 |  |  | 0,6 | Краевой бюджет местный бюджет |
| 42 | 3.14 Замена стальных труб с.Смоленское | 2022 г. | Администрация района |  |  |  |  | 0,4 |  | 0,4 | Краевой бюджет местный бюджет |
| 43 | 3.15 Замена стальных труб с.Смоленское | 2023 г. | Администрация района |  |  |  |  |  | 0,4 | 0,4 | Краевой бюджет местный бюджет |
| 44 | 3.16 Замена водопроводной трассы с.Сычевка | 2020 г. | Администрация района |  |  | 1,8 |  |  |  | 1,8 | Краевой бюджет местный бюджет |
| 45 | 4. Мероприятие к индикатору 4 Ремонт водонапорных башен, скважин | 2018-2023 г.г. |  | 5,5 | 4 | 2,5 |  |  |  | 12 |  |
| 46 | 4.1 Ремонт водонапорной башни, скважины п.Кировский ул.60 лет Октября | 2018 г. | Администрация района | 1,9 |  |  |  |  |  | 1,9 | Краевой бюджет местный бюджет |
| 47 | 4.2 Ремонт водонапорной башни, скважины с.Смоленское, ул.Лесхозная | 2018 г. | Администрация района | 2,1 |  |  |  |  |  | 2,1 | Краевой бюджет местный бюджет |
| 48 | 4.3 Ремонт водонапорной башни, скважины п.Красный Маяк | 2018 г. | Администрация района | 1,5 |  |  |  |  |  | 1,5 | Краевой бюджет местный бюджет |
| 49 | 4.4 Ремонт водонапорной башни, скважины п.Верх-Обский | 2019 г. | Администрация района |  | 2,2 |  |  |  |  | 2,2 | Краевой бюджет местный бюджет |
| 50 | 4.5 Ремонт водонапорной башни, скважины п.Линевский | 2019 г. | Администрация района |  | 1,8 |  |  |  |  | 1,8 | Краевой бюджет местный бюджет |
| 51 | 4.6 Ремонт водонапорной башни, скважины с.Смоленское, ПМК | 2020 г. | Администрация района |  |  | 2,5 |  |  |  | 2,5 | Краевой бюджет местный бюджет |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Комплексное развитие

систем коммунальной

инфраструктуры

муниципального образования

Смоленский район Алтайского

края на 2018-2023 годы»

Объем финансовых ресурсов,

необходимых для  реализации муниципальной программы.

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | всего |
| Всего финансовых затрат | 12,3 | 11,25 | 6,81 | 4,8 | 2,6 | 0,9 | 38,66 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| из местного бюджета | 4,08 | 2,65 | 2,51 | 0,9 | 0,4 | 0,9 | 11,44 |
| из краевого бюджета | 8,22 | 8,6 | 4,3 | 3,9 | 2,2 | 0 | 27,22 |