АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.03.2017  № 150                                                                                      с. Смоленское

# Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Комплексного развития пассажирских перевозок Смоленского района на 2012-2016 годы» за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Смоленского района от 03.07.2014 года № 672 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Комплексного развития пассажирских перевозок Смоленского района на 2012-2016 годы» за 2016 год (прилагается).

2. Настоящее постановление обнародовать путем его размещения на официальном сайте Администрации Смоленского района Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации района                                                                 Л.В. Моисеева

Приложение

к постановлению Администрации

Смоленского района

от 06.03.2017 № 150

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы «Комплексного развития пассажирских перевозок Смоленского района на 2012-2016 годы» за 2016 год

В Смоленском районе 31 населённый пункт в составе 9 сельских поселений. Расстояние от села Смоленского до города Барнаула 196 км, до ближайшей железнодорожной станции в городе Бийске 36 км.

Перевозкой пассажиров по Смоленскому району занимается МУП «Смоленское районное автотранспортное предприятие». МУП «Смоленское районное автотранспортное предприятие» предоставляет услуги по пассажирским перевозкам по Смоленскому району и за его пределами, на территории Алтайского края.

На 01.01.2017 года на территории Смоленского района действовало 8 маршрутов, из которых 6 – муниципальные и 2 – межмуниципальные. Муниципальные маршруты обслуживают жителей 19 населенных пунктов.

В связи с отсутствием средств на ремонт, из 7 автобусов фактически используется 3.

Количество штатных единиц на предприятии – 20,5, фактически работающих по состоянию на 01.10.2016 – 15 человек, в том числе водителей автобусов 8 человек. Среднемесячная заработная плата по предприятию за 2016 год – 9870,0 рублей, за 2015 г. – 9733,0 рублей, что выше уровня 2015 года на 1,4%.

В 2016 году выполнено 2,5 тыс. рейсов. Пассажирским транспортом перевезено 85,1 тысяч человек, что меньше, соответствующего периода 2015 года на 34,1 тыс. человек. Объем пассажироперевозок в МУП «Смоленское районное автотранспортное предприятие» уменьшился на 22,2%. Основной причиной снижения пассажиропотока является неконкурентоспособность подвижного состава.

Фактический доход предприятия за 2016 год составил 7996,4 тыс. рублей, за 2015 год 9725,8 тыс. рублей. Расход за 2016 год 8617,6 тыс. рублей, за 2015 год 10699,4 тыс. руб. Убыток за 2016 год - 828,8 тыс. руб., нарастающим итогом с августа 2013 года по декабрь 2016 года убыток составил 3821,6 тыс. рублей.

Анализируя расходы предприятия по оказанию пассажирских услуг в разрезе статей затрат можно сказать, что на заработную плату с начислениями за 2015 год фактически израсходовано 3037,0 тыс. рублей, за 2016 год 2250,4 тыс. руб., в связи с тем, что уменьшился штат сотрудников.

По статье затрат «топливо и смазочные материалы» в 2016 году израсходовано 3234,6 тыс. руб., в расчете на 1 км общего пробега 8,09 руб./км, в 2015 году - 4073,0 тыс. руб., в расчете на 1 км общего пробега 6,27 руб./км. В связи с увеличением стоимости ГСМ и смазочного материала рост расходов на 29,03%.

По статье «общехозяйственные расходы» увеличение расходов в сравнении с 2015 годом на 116,20 тыс. рублей (22,3%). В 2015 году – 520,0 тыс. рублей, в 2016 году – 636,2 тыс. рублей.

Расходы на запчасти и ремонт автобусов за 2015 год составили 660,0 тыс. рублей, за 2016 – 430,2 тыс. рублей, уменьшение на 229,8 тыс. руб. или (65,2%), за счет сокращения парка автобусов.

В связи со снижением пассажиропотока, низкой выручкой у предприятия нет возможности вкладывать средства в развитие базы, обновление парка, проведение ремонтных работ.

Анализируя пассажирские перевозки, можно отметить, что прибыльными являются межмуниципальные маршруты №785 (Барнаул), №101 (Бийск) и один внутрирайонный (Смоленское - Старотырышкино), остальные 4 внутрирайонные маршруты убыточные. Причиной убыточности можно назвать низкую загруженность автобусов, порожний пробег до удаленных населенных пунктов.

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2017 года составила 100,0 тыс. руб., кредиторская задолженность предприятия на 01.01.2017 года – 2608,0 тыс. руб., в том числе по внебюджетным фондам 495,0 тыс. рублей, по налогам и сборам 369,0 тыс. рублей.

В последние годы повсеместно появились следующие проблемные тенденции: прогрессирующее моральное и физическое старение парка транспортных средств, резкое увеличение текущих затрат на их эксплуатацию, сокращение численности подвижного состава большой вместимости, снижение качества транспортного обслуживания населения.

Предприятия пассажирского транспорта являются достаточно специфическими субъектами для управления, которые характеризуется следующими особенностями, накладывающими отпечаток на характер управленческой деятельности:

- основной производственный процесс происходит за пределами территории предприятия, что актуализирует повышенные требования к контролю за работой на линии;

- перевозочная деятельность имеет высокую социально-политическую значимость;

- муниципальные перевозки осуществляются с привлечением бюджетных средств, часть пассажиров пользуется льготами, что требует особого режима финансирования перевозчиков и контроля над его расходами.

Основными проблемами, препятствующими развитию пассажирского транспорта в Смоленском районе являются:

- неконкурентоспособность подвижного состава;

- низкий пассажиропоток;

- недостаток финансовых средств для обновления автопарка.

Указанные проблемы взаимосвязаны и обуславливают друг друга, следовательно, необходим комплексный подход к их решению.

Оценка эффективности муниципальной программы «Комплексного развития

пассажирских перевозок Смоленского района на 2012-2016 годы»

за 2016 год

Оценка степени достижения цели значений индикаторов МП – 59,31 %.

| № п/п | Индикативный показатель | факт | план | Оценка значения индикатора, S |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Износ основных средств, % | 54,7 | 65 |  |
| 2 | Сальдированный финансовый результат предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки, тыс. руб. в год | -3821,6 | 300 |  |
| 3 | Пассажирооборот, тыс.пас/км | 2862,8 | 11200 |  |
| 4 | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых транспортных услуг, % | 65 | 70 |  |

Оценка степени финансирования МП – 100%.

| Показатель | факт | план | Уровень финансирования реализации мероприятий МП |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем финансовых ресурсов | 1050,0 | 1050,0 | 100,00 |

Оценка степени реализации мероприятий МП – 50%.

|  | Мероприятия | Достижение результата, R |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуг по осуществлению регулярных пассажирских перевозок на социальных пригородных и междугородних маршрутах | 1 |
| 2 | Обеспечение МСТП кадровым потенциалом (обучение, повышение квалификации, переподготовка кадров) | 0 |

Комплексная оценка эффективности реализации МП – 69,77 %.

Уровень эффективности  – средний.