АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_18.04.2016_№ 273                                                                                   с. Смоленское

# Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Комплексного развития пассажирских перевозок Смоленского района на 2012-2016 годы» за 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации Смоленского района от 03.07.2014 года № 672 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Комплексного развития пассажирских перевозок Смоленского района на 2012-2016 годы» за 2015 год (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

Глава Администрации района                                                                 Л.В. Моисеева

Приложение к постановлению Администрации Смоленского района от 18.04.2016_№ 273

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы «Комплексного развития пассажирских перевозок Смоленского района на 2012-2016 годы» за 2015 год

На территории Смоленского района перевозку пассажиров осуществляет МУП «Смоленское районное автотранспортное предприятие», которое использует 8 единиц автобусов.

В настоящее  время на территории Смоленского района действует 2 межмуниципальных и 4 муниципальных автобусных маршрутов, которые обеспечивают жителей 19 населенных пунктов. Автобусы различных марок делают 10 рейсов, кроме того, через автостанцию с.Смоленское проходит 3 транзитных рейса.

В 2015 году выполнено 2900 рейсов, пассажирооборот составил 3328 тыс. пасс. км., пассажирским транспортом было перевезено 119,2 тысяч пассажиров, что меньше, чем за соответствующий период 2014 года на 34 тыс. человек. Объем пассажироперевозок в МУП «Смоленское районное автотранспортное предприятие» уменьшился на 22,2%.

Автобусный парк изношен на 52,7 %. Ветхое состояние парка транспортных средств ведет к необходимости выполнения сверхнормативного объема ремонтных работ, высокому удельному расходу топлива, низкому уровню эксплуатационной, дорожной и экологической безопасности. В результате снижается эффективность работы общественного транспорта, доступность, безопасность и качество предоставляемых услуг по перевозке пассажиров.

Большие расстояния и низкий уровень компактности проживания населения в районе, приводит к значительным затратам на содержание транспортной инфраструктуры. За 2015 год предприятие получило убыток в сумме - 1275 тыс. руб. Средний тариф на пассажирские перевозки пригородным автотранспортом составляет 1,29 руб./пас.км., при экономически необходимом 1,47 руб./пас.км. На сегодняшний день стоимость проезда по социально значимым маршрутам в Смоленском районе предельно допустима по покупательской способности населения (среднемесячные доходы на душу населения в районе в 2015 году составили 12380 руб.). Увеличение стоимости проезда до экономически необходимой величины приведёт к серьезным социальным последствиям.

Решение перечисленных проблем и создание условий для комплексного развития пригородного транспорта, обеспечение доступа населения к качественным, безопасным транспортным услугам, экономическая состоятельность транспортных предприятий возможно только при использовании программных методов.

В целях улучшения качества транспортного обслуживания населения района, и обновления транспортного парка МУП «Смоленское районное автотранспортное предприятие» за счет средств, выделенных по муниципальной программе «Комплексного развития пассажирских перевозок Смоленского района на 2012-2016 годы», приобрело автобус «KIA GRANBIRD» на 41 посадочное место.

Оценка эффективности муниципальной программы «Комплексного развития пассажирских перевозок Смоленского района на 2012-2016 годы» за 2015 год

Оценка степени достижения цели значений индикаторов МП – 67 %.

| № п/п | Индикативный показатель | факт | план | Оценка значения индикатора, S |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Износ основных средств, % | 57,2 | 70 | 1,22 |
| 2 | Сальдированный финансовый результат предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки, тыс. руб. в год | -1275 | 200 | 0,00 |
| 3 | Пассажирооборот, тыс.пас/км | 5000 | 10800 | 0,46 |
| 4 | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых транспортных услуг, % | 65 | 65 | 1,00 |

Оценка степени финансирования МП – 100%.

| Показатель | факт | план | Уровень финансирования реализации мероприятий МП |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем финансовых ресурсов | 892 | 892 | 100,00 |

Оценка степени реализации мероприятий МП – 50%.

|  | Мероприятия | Достижение результата, R |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуг по осуществлению регулярных пассажирских перевозок на социальных пригородных и междугородних маршрутах | 1 |
| 2 | Обеспечение МСТП кадровым потенциалом (обучение, повышение квалификации, переподготовка кадров) | 0 |

Комплексная оценка эффективности реализации МП – 72,4 %.

Уровень эффективности  – средний.