АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА

- АЛТАЙСКОГО КРАЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.04.2016 г. № 294                                                                               с.Смоленское

| Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годы" за 2015 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с муниципальной программой "Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годы" и постановлением Администрации Смоленского района от 03.07.2014 г. № 672 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы  «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годы" за 2015 год

2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Администрации Смоленского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации района                                                                    Л.В. Моисеева

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Смоленского района

от _26.04.2016 г._ № _294_

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы  «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годы" за 2015 год

1. Общее положение

Аварийность на дорогах является одной из самых серьезных социально-экономических проблем.

Ежегодно на улицах и дорогах Смоленского района происходит большое количество дорожно-транспортных происшествий, в которых погибают и получают увечья различной степени тяжести люди. Так в 2015 г.количество ДТП, в результате которых пострадали люди составило 29 в том числе 4 погибло 37 человек получили ранения.

В соответствии с Федеральным законом № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» приоритет в государственной поддержке безопасности дорожного движения отдан программно-целевому методу. Указанный метод позволит более оперативно решать проблемы обеспечения безопасности дорожного движения.

На основании районной целевой программы  «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годы" (далее Программа) в 2015 г. были оборудованы 11 школьных автобусов, осуществляющие перевозки детей, цифровыми тахографами и изготовлено и распространено световозвращающие приспособления в среде дошкольников младших классов образовательных учреждений в количестве 1500 штук.

В 2015 г. было проведено 142 беседы в общеобразовательных учреждениях и 28 бесед в детских садах по безопасности дорожного движения. Выпущено материалов в средствах массовой информации 69, из них 9 в печати 60 в интернет изданиях.

Реализация мероприятий Программы способствовало решению задач, определенных приоритетными направлениями социально-экономического развития Смоленского района на среднесрочную перспективу в рамках Стратегии социально-экономического развития Алтайского края. Предусматривалось выполнение мероприятий Программы за счет средств местного и краевого бюджетов  путем разработки ряда технических экономических и административных решений.

- Так из запланированных 18 мероприятий в 2015 г. были исполнены 3 в т.ч.

- 1. пп.1.1.1 п.1.1. перечня «Мероприятия направленные на развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения» -Организация в печатных средствах массовой информации специальных тематических рубрик для систематического освещения проблемных вопросов по безопасности дорожного движения. Поданному мероприятию финансирование не предусмотрено.

- 2. пп.2.1.2 п.2.1 «Мероприятия, направленные на повышение эффективности деятельности подразделений осуществляющих контрольные и надзорные функции в области безопасности дорожного движения – Оборудование  автобусов, осуществляющих перевозки детей, цифровыми тахографами  - 11 автобусов израсходовано 12 тыс.руб.

- 3. пп 3.1.4 п.3.1 «Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении» - Изготовлено и распространено световозвращающие приспособления в среде дошкольников младших классов образовательных учреждений -1500 штук из средств местного бюджета 6 тыс.руб..

Механизм реализации Программы базировался на принципах партнерства органов исполнительной власти Алтайского края, Администрации Смоленского района, а также на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников Программы.

- 15 мероприятий по Программе не выполнены по причине отсутствия денежных средств в краевом и местном бюджете.

2. Динамика целевых индикаторов и показателей

программы

| Целевой индикатор | Ед. изм. | Значе-ние в 2010 г | Значение индикатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2015г. | Фактически 2015г. | Эффективности реализации программы, % |
| Снижение числа погибших (по сравнению с 2010 г) | чел. | 9 | 1 | 4 | 0,0 |
| Снижение числа детей, раненых в ДТП | чел. | 4 | 4 | 0 | 0,0 |
| Снижение социального риска (по сравнению с 2010 г.) | Число погибших на 100 тыс.населения | 34,7 | 0,66 | 17,62 | 0,037 |
| Снижение транспортного риска (по сравнению с 2010 г.) | Число погибших на 100 тыс.тран. ср-в | 12,2 | 2,9 | 31,3 | 0,093 |
| Тяжесть последствий | Число погибших на 100 пострадавших | 16,1 | 3,4 | 2,95 | 1,153 |

3.Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации муниципальной программы

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 год план | 2015 год фактически |  | всего |
| 1 | 2 |  |  | 5 |
| Всего финансовых затрат | 256,0 | 6,0 |  | 545830,03 |
| в том числе |  |  |  |  |
| из бюджета муниципального образования | 6,0 | 6,0 |  | 11300,00 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 250,0 | 0 |  | 222330,00 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| из внебюджетных источников | 0 | 0 |  | 312200,03 |

4.Оценка эффективности муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годы» за 2015 год

Оценка эффективности реализации Программы осуществлялась муниципальным заказчиком и исполнителем мероприятий (приложение).

Вывод: Оценка эффективности муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годы»  в 2015 году можно характеризовать как низким уровнем эффективности.

| Оценка эффективности МП "Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка значения индикатора |  |  |  |  |  | Оценка степени достижения цели |  |  |  | 25,65 |  |
| № п/п | Индикативный показатель | факт | план | Оценка значения индикатора, S |  | 0,2*S | Средняя оценка значения индикатора, S | 25,65 |  |  |  |
| 1 | Снижение числа погибших (по сравнению с 2010 г), чел | 4 | 1 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Снижение числа детей, раненых в ДТП, чел | 0 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Снижение социального риска (по сравнению с 2010 г.), число погибших на 100 тыс.населения | 17,62 | 0,66 | 0,037 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Снижение транспортного риска (по сравнению с 2010 г.), число погибших на 100 тыс.тран. ср-в | 31,3 | 2,9 | 0,093 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Тяжесть последствий, число погибших на 100 пострадавших | 2,95 | 3,4 | 1,153 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель | факт | план | Уровень финансирования реализации мероприятий МП |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем финансования, млн. руб. | 6 | 256 | 2,34 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия |  |  | Достижение результата, R |  | Оценка степени реализации мероприятий |  |  |  | 17,7 |  |
| 1 | Организация в печатных средствах массовой информации специальных тематических рубрик для систематического освещения проблемных вопросов по безопасности дорожного движения |  |  | 1 |  | 0,059*R |  |  |  |  |  |
| 2 | Организация изготовления наружной рекламы, направленной на повышение безопасности дорожного движения |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Приобретение, монтаж и пусконаладочные работы стационарных комплексов фото-и видео фиксации нарушений ПДД; содержание и эксплуатация стационарных комплексов фото-и видео фиксации нарушений ПДД |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Оборудование автобусов, осуществляющих перевозки детей, цифровыми тахографами |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Модернизация существующей системы ГЛОНАСС - мониторинга , пассажирского автотранспорта "АСУ - навигация Алтайскпмий край" |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство детских автогородков, организация на их основе базовых учебно-методических центров по изучению детьми, а также педагогическим составом общеобразовательных и дошкольных учреждений основ безопасности дорожного движения на базе МБОУ "Смоленская СОШ "№ 2 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Приобретение детских мобильных плошадок для обучения детей навыками безопасности поведения на дорогах, с использованием методики изучения ПДД для дошкольных и общеобразовательных учреждений |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Изготовлено и распространено световозвращающие приспособления в среде дошкольников младших классов образовательных учреждений |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | обеспечение проведения тематических информационнопропагандистских мероприятий с несовершеннолетними участниками дорожного движения, в том, числе юнными инспекторами движения (приобретение призов, сувенирной продукции) |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Организация изготовления и распространение печатной агитации БДД |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Внедрение автомотизированных систем управления дорожным движением в районном центре |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Создание систем маршрутного ориентирования (установка дорожных знаков,обеспечивающих отвод транспорта от очагов аварийности) |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Обустройство перекрестков знаками приоритета, изготовленными с применением световорвращающей пленки типа "В" |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Обустройство участков региональных, межмуниципальных автомобильных дорог, проходящих через населенные пункты, пешеходными оргаждениями в зоне пешеходных переходов |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Обустройство участков региональных, межмуниципальных автомобильных дорог, проходящих через населенные пункты, в блези детских учреждений современными средствами организации движения ( оборудование пешеходных переходов дорожными знаками со световорвращающей пленкой типа "В" по ГОСТ Р 52290-2004 на сщитах с флуорисцентной пленкой желто-зеленого цвета, дорожной разметки, в том числе с применением дорожных покрытий, светодиодными элементами и т.д.. а также искусстенными неровностями, пешеходными ограждениями и устройствами дополнительного освищения) |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Оснащение патрульных автомобилей привлекаемых к ликвидации последствий ДТП аварийно-спасательными инструментом и медицинскими наборами для оказания первой медицинской помощи |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Оснащение улично дорожной сети Смоленского района дорожными знаками, согласно дислокации дорожных знаков |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплексная оценка эффективности реализации МП | 15,23 |  |  |  |  | Уровни эффективности |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Высокий | > 80 % |  |  |  |
|  | Уровень эффективности | Низкий |  |  |  |  | Средний | > 80 но <40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Низкий | < 40 % |  |  |  |