АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# 11.03.2015 № 248        					                                с. Смоленское

| - Об организации и проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья на территории Смоленского района в 2015 году |  |
| --- | --- |

Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите территорий и населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать районную противопаводковую комиссию для проведения организационных и предупредительных мероприятий, направленных на обеспечение безопасного прохождения весеннего половодья и паводковых вод в 2015 году, организации и проведения мероприятий по защите от подтопления паводковыми водами населенных пунктов и объектов экономики, и утвердить ее состав (приложение 1).

- 2. Утвердить план организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территорий района в период весеннего половодья 2015 года (приложение 2)

- 3. Рекомендовать главам Администраций сельсоветов (Ивлев Е.Н., Ветров В.И., Богомолов И.Д., Жарков Б.А., Юрьева Г.В.), и главам сельсоветов (Ардатов С.Ю., Быкасова Е.Б., Коробова Л.И., Скогорев В.И.);

-обеспечить мониторинг ситуации и при возникновении угрозы подтопления принимать все необходимые меры;

-разработать нормативные документы по предотвращению чрезвычайных происшествий в период прохождения паводковых вод, утвердить планы работы, состав сил и средств, определить зоны подпадающие под затопление;

-организовать работу и взаимодействие со спасательными службами района, с привлечением собственников жилья подпадающих в зону подтопления;

-инициировать заключение договоров с собственниками специальной техники, используемой для отвода сточных и талых вод.

-определить порядок и механизм подачи сигналов о возникновении чрезвычайной ситуации, определить ответственных лиц по контролю уровня воды в зонах подтопления для принятия своевременных решений, проверить систему оповещения населения, доведения до населения условных сигналов и алгоритма действий;

-организовать сходы граждан, проживающих в зоне риска, по вопросу проведения противопаводковых мероприятий, проводить разъяснительную работу с населением попадающим в зону подтопления о подготовке к возможной эвакуации ТМЦ, домашнего скота;

-рассмотреть вопрос по оснащению спасательных бригад средствами пиления, и чернения  льда;

-организовать проведение мероприятий по отводу сточных вод от скотомогильников и обеспечить контроль по недопущению попадания останков животных в сточные воды;

4. Рекомендовать управлению ветеринарии по Смоленскому району (Герасименко А.А.) совместно с главами администраций сельсоветов    организовать проведение мероприятий по отводу сточных вод от скотомогильников и обеспечить контроль по недопущению попадания останков животных в сточные воды.

5. МУП «Комфорт+» (Каньшин П.В.) обеспечить изолирование заборных скважин и емкостей от попадания в них сточных вод.

6. Рекомендовать ЛТЦ «Ростелеком» (Шипунов С.Н.) обеспечить бесперебойную связь райцентра с населенными пунктами района.

7. Рекомендовать ГУП  ДХ «Смоленское ДРСУ» (Желтов С.В.) обеспечить очистку от снега мостов через реку Песчаная и сточных сооружений, находящихся в зоне обслуживания, обеспечить запасы материалов для быстрого возведения дамб.

8. Комитету по образованию и делам молодежи  Администрации  района (Калиниченко В.П.) обеспечить готовность помещений образовательных учреждений района к размещению эвакуируемого населения из зон подтопления.

9. Начальнику агропромышленного отдела Управления экономики Администрации района (Околелов С.В.) организовать работу с представителями сельхозпредприятий района по назначению ответственных лиц  на время прохождения паводка по своевременному информированию о повышении уровня воды и выводу в безопасные места домашних животных, подпадающих в зону подтопления.

10. Рекомендовать отделу МВД России по Смоленскому району (Долгов В.С.) выполнить мероприятия по охране общественного порядка и обеспечению сохранности имущества граждан в ходе проведения эвакуации и при угрозе подтопления, на период проведения мероприятий перевести личный состав отдела на усиленный вариант несения службы, обеспечить незамедлительное реагирование по сообщениям о преступлениях и происшествиях.

11. Рекомендовать 48 ПЧ 6 ОФПС (Пелих А.В.) обеспечить участие  в организации проведения спасательных мероприятий.

12. Рекомендовать начальнику Смоленских РЭС ПО БЭС филиала ОАО МРСК «Сибири» - «Алтайэнерго» (Плотников А.И.) обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии во все населенные пункты района, в случае необходимости использовать резервный источник электропитания, обеспечить мониторинг ситуации и принятие мер при попадании линий электропередач в зону подтопления.

13. Отделу ГО и ЧС бронирования и моб. работы Администрации района (Евсеенков С.И.):

- подготовить к работе оперативную группу комиссии по чрезвычайным ситуациям района;

-совместно с главами администраций сельсоветов, главами сельсоветов организовать подготовку личного состава органов управления ГОЧС, объектов экономики к работе в период весеннего половодья;

14. Редактору газеты «Заря» опубликовать информацию в СМИ по вопросу пропуска паводковых вод и подготовки к возможной эвакуации людей, домашних животных и иных ТМЦ.

15. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации района                	                                         Л.В. Моисеева

Приложение 1

утвержден постановлением

Администрации Смоленского района

от ____________ № ___________

Состав

противопаводковой комиссии Смоленского района

Васильева Н.В.

Козлов Д.С..

Дружинин В.Ю.

Евсеенков С.И.

Пелих А.В.

Долгов В.С.

Каньшин К.В.

Плотников А.И.

Ивлев Е.Н.

Ветров В.И.

Ардатов С.Ю.

Богомолов И.Д.

Желтов С.В.

- первый заместитель главы Администрации района,  председатель комиссии

- начальник Управления экономики Администрации района, заместитель председателя комиссии

- И.О заместителя главы Администрации района, начальника управления ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации

- начальник отдела ГО и ЧС бронирования и моб. работы Администрации района

- начальник 48 ПЧ ФПС ГПС ФГКУ «6 ОФПС по Алтайскому краю»  (по согласованию)

- начальник отдела МВД России по Смоленскому району (по согласованию)

- директор МУП «Комфорт +» (по согласованию)

- начальник Смоленских РЭС ПО БЭС филиала ОАО МРСК «Сибири» - «Алтайэнерго» (по согласованию)

- глава Администрации Солоновского сельсовета (по согласованию)

- глава Администрации Сычевского сельсовета (по согласованию)

- глава Новотырышкинского сельсовета (по согласованию)

-

глава Администрации Точилинского сельсовета (по согласованию)

- начальник ГУ ДХ «Смоленское ДРСУ» (по согласованию)

|  | Приложение 2 Утвержден постановлением Администрации Смоленского района от ____________ № ___________ |
| --- | --- |

ПЛАН

организационно-технических и профилактических мероприятий по защите

населения и территорий Смоленского района в период весеннего половодья

2015 года

| № п/п | Планируемые мероприятия | Дата проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подготовить постановления «Об организации и проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС в период весеннего половодья 2015 года». | До 20.03.2015 года | Главы сельсоветов |
| 2. | Провести заседание КЧС района. | 12.03.2015 года | Председатель КЧС и ПБ |
| 3. | Провести обследование низинных участков подтопления в населенных пунктах и работу с населением | Весь период | Главы сельсоветов, КЧС и ПБ сельсоветов. |
| 4. | Провести командно-штабное учение по проведению спасательных и аварийно-восстановительных работ | 24-25.03.2015года | Глава Администрации района, КЧС и ПБ района, главы сельсоветов, службы |
| 5. | Провести обследования: - угрожающих участков и мостов; - скотомогильников; - складов пестицидов и гербицидов; - гидротехнических сооружений в с.Сычевка, с.Катунском, п.Кировском, с.Солоновка; - водостоков, водопроводов, произвести сколку льда у опор мостов, плотин; - провести профилактические работы на р.Сычевка в с.Сычевка; - линий электропередачи и связи, попадающих в зону подтопления, принять меры по обеспечению надежности. | До 27.03.2015 До 27.03.2015 До 27.03.2015 До 28.03.2015 До 30.03.2015 До 20.03.2015 | Начальники отдела ГО ЧС, начальник ДРСУ, агропромышленный отдел, вет. служба. Председатель КЧС, главы сельсоветов, комиссии КЧС сельсоветов Начальник ДРСУ, главы сельсоветов Глава Сычевского сельсовета ООО «Сычевское» Начальник РЭС, МЭС, ЛТЦ |
| 6. | Определить состав сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий, проведение спасательных, аварийно-восстановительных работ. Издать соответствующие распоряжение. | До 20.03.2015 года | КЧС района, Администрации сельсоветов |
| 7. | Создать необходимый запас ГСМ, медикаментов, продовольствия. | До 27.03.2015 года | Администрации сельсоветов, руководители организаций, главный врач ЦРБ. |
| 8. | Провести необходимые работы по герметизации скважин, водопроводов, провести ревизию запорной аппаратуры исключить попадание внешних вод в водопроводные сети. | До 29.03.2015 года | Директор МУП «Комфорт+», директора МУП сельсоветов, руководители хозяйств |
| 9. | В искусственных водоемах снизить уровень воды до минимума. | До 28.03.2015 года | Директор ООО «Сычевское» |
| 10. | Определить места на случай эвакуации людей и материальных ценностей с затапливаемых участков, порядок эвакуации, создание условий для временного проживания, снабжения населения продовольствием. | До 28.03.2015 года | Администрации сельсоветов. |
| 11. | Организовать круглосуточное дежурство по наблюдению за уровнем воды в черте населенных пунктов. | В угрожаемый период | Администрации сельсоветов, руководители хозяйств |
| 12. | Проверить готовность оперативных групп КЧС района к работе. | До 27.03.2015 года | Председатель КЧС района |
| 13. | Организовать и определить порядок обмена и сбора информации. | До 27.03.2015 года | Начальник отдела ГОЧС, оперативная группа КЧС |
| 14. | Провести разъяснительную работу с населением через СМИ, личные беседы. Подготовить памятки населению. | Постоянно до 01.04.2015 года | Администрации сельсоветов, начальник отдела ГОЧС |
| 15. | Провести занятия с личным составом по проведению спасательных и аварийно-восстановительных работ. | До 30.03.2015 года | Начальники служб ГО, директора ОЭ |
| 16. | На период весеннего паводка определить силы и средства для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, сформировать и содержать в постоянной готовности аварийно-технические бригады, полностью оснащенные техникой и автотранспортом, провести проверку готовности их к действиям | До 30.03.2015 года | Смоленское ДРСУ, РЭС Смоленское, МЭС Смоленское, МУП «Смоленское РАП», КГБУЗ «Смоленская ЦРБ», МУП «Комфорт+», ЛТЦ «Росстелеком», |
| 17. | Усилить лабораторный контроль за соблюдением и состоянием водоохранных зон и зон санитарной охраны, источников питьевого водоснабжения, качеством подаваемой населению воды, сбросами хозяйственно-бытовых и промышленных вод, а также токсичных веществ в водные объекты | в течении паводка | Территориальный отдел управления Роспотребнадзора |
| 18. | Быть в готовности организовать обеспечение населения питьевой водой при выходе из строя систем питьевого водоснабжения | При чрезвычайной ситуации | Администрации сельсоветов |
| 19. | Предусмотреть на период паводка порядок снабжения отселяемого населения продовольствием и питьевой водой | 17.03.2015 | Администрации сельсоветов, Управление экономики Администрации района |
| 20. | Обеспечить охрану общественного порядка в период прохождения паводковых вод, сохранность имущества эвакуируемых граждан, выделение автотранспорта со средствами связи и оповещения | В течении паводка, при чрезвычайной ситуации | ОМВД по Смоленскому району |

Управляющий делами                                                                                 С.В.Малец