АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

____22.09.2015____№____864__	с. Смоленское

О внесении изменений в постановление Администрации Смоленского района Алтайского края № 996 от 24.10.2011 года «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Смоленского района Алтайского края» на 2011-2015 годы

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Смоленский район Алтайского края, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации Смоленского района от 03.07.2014 № 672, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В текст постановления Администрации Смоленского района Алтайского края №996 от 24.10.2011 года «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Смоленского района Алтайского края» на 2011-2015 годы внести следующие изменения:

Слова «долгосрочная целевая программа» заменить словами «муниципальная программа» в соответствующем падеже.

2. Приложение 2 «Перечень программных мероприятий» паспорта муниципальной программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Смоленского района Алтайского края» на 2011-2015 годы, утвержденного постановлением Администрации Смоленского района Алтайского края № 996 от 24.10.2011, изложить в следующей редакции:

4. Перечень

программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятий, в том числе в территориальном разрезе | Сумма затрат |  |  |  |  |  |  | Направления расходов и источников финансирования | Исполнитель | Ожидаемый результат от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Всего |  |  |  |
| 1. | Потребность в средствах | 5986 | 2085 | 7165 | 6866 |  | 875 | 2102 |  |  |  |
| 2. | Модернизация, ремонт объектов теплоснабжения | 5256 | 1125 | 6445 | 57366 |  |  | 8562 |  |  |  |
| 2.1 | Смоленский сельсовет Кот.«Центральная». Установка котлов 3шт. производительностью 1,6 Г/кал. | 2046 |  |  |  |  |  | 2046 | Приобретение новых котлов с высоким КПД Смоленский сельсовет, МУП «Смоленское» | МУП «Смоленское» | Сокращение расхода угля на выработку 1 Г/кал на 146 кг. |
| 2.2 | Кот «Парковая». Установка котлов 2 шт. производительностью 1,6 Г/кал. | 920 |  |  |  |  |  | 920 | Приобретение новых котлов с высоким КПД Смоленский сельсовет, МУП «Смоленское» | МУП «Смоленское» | Сокращение расхода угля на выработку 1 Г/кал на 115 кг. |
| 2.3 | Кот. «Тополёк». Установка котла 1шт. производительностью 0,4 Г/кал. | 220 |  |  |  |  |  | 220 | Приобретение новых котлов с высоким КПД Смоленский сельсовет, МУП «Смоленское» | МУП «Смоленское» | Сокращение расхода угля на выработку 1 Г/кал на 46 кг. |
| 2.4 | Кот. «Заря». Установка котла 1 шт. производительностью 1,2 Г/кал. | 410 |  |  |  |  |  | 410 | Приобретение новых котлов с высоким КПД Смоленский сельсовет, МУП «Смоленское» | МУП «Смоленское» | Сокращение расхода угля на выработку 1 Г/кал на 90 кг. |
| 2.5 | Кировский сельсовет Кот.«Центральная». Установка котлов 3 шт. производительностью 0,6 Г/кал. | 360 | 625 | 529 | 236 |  |  | 1750 | Приобретение новых котлов с высоким КПД Кировский сельсовет, МУП «Кировское» | МУП «Кировское» | Сокращение расхода угля на выработку 1 Г/кал на 66 кг. |
| 2.6 | Верх – Обский сельсовет Кот.«Центральная». Установка котлов 2 шт. производительностью 1,2 Г/кал. | 500 | 500 |  |  |  |  | 1000 | Приобретение новых котлов с высоким КПД Верх-Обский сельсовет, МУП «Верх-Обское ЖКХ» | МУП «Верх -Обское ЖКХ» | Сокращение расхода угля на выработку 1 Г/кал на 60 кг. |
| 2.5.1 | Кот. «Катунская». Установка котла 1 шт. производительностью 0,4 Г/кал. |  |  |  | 220 |  |  | 220 | Приобретение новых котлов с высоким КПД Верх-Обский сельсовет, МУП «Верх-Обское ЖКХ | МУП «Верх -Обское ЖКХ» | Сокращение расхода угля на выработку 1 Г/кал на 50 кг. |
| 2.6 | Линёвский сельсовет Кот.«Центральная». Установка котлов 2 шт. Производительностью 0,6 Г/кал. | 300 |  |  |  |  |  | 300 | Приобретение новых котлов с высоким КПД Линёвский сельсовет, МУП «Линёвское» | МУП «Линёвское» | Сокращение расхода угля на выработку 1 Г/кал на 101 кг. |
| 2.8 | Первомайский сельсовет Кот. «Центральная». Установка котлов 2 шт. производительностью 0,4 Г/кал. |  |  | 220 | 220 |  |  | 440 | Приобретение новых котлов с высоким КПД Первомайский сельсовет, МУП «Линёвское» | МУП «Линёвское» | Сокращение расхода угля на выработку 1 Г/кал на 60 кг. |
| 2.9 | Ануйский сельсовет Кот. «Центральная». Установка котлов 2 шт. Производительностью 0,6 Г/кал. |  |  | 260 | 260 |  |  | 520 | Приобретение новых котлов с высоким КПД Ануйский сельсовет, МУП «Буревестник» | МУП «Буревестник» | Сокращение расхода угля на выработку 1 Г/кал на 75 кг. |
| 2.10 | Смоленский сельсовет Замена теплотрассы 10 км. |  |  | 4300 | 4300 |  |  | 8600 | Замена ветхих тепловых сетей Смоленский сельсовет, МУП «Смоленское» | МУП «Смоленское» | Снижение потерь тепла до 15 % |
| 2.11 | Верх – Обский сельсовет Замена теплотрассы 2,6 км. | 500 |  | 1136 | 500 |  |  | 2136 | Замена ветхих тепловых сетей Верх-Обский сельсовет, МУП «Верх-Обское ЖКХ | МУП «Верх -Обское ЖКХ» | Снижение потерь тепла до 15 % |
| 22.12 | Верх – Обский сельсовет Кот. «Центральная». Установка котла КВр-2,0 роизводительностью 1,7 Г/кал. |  |  |  |  |  | 425 |  | Замена котла Районный бюджет | МУП «КОП Смоленского района» | Сокращение расхода угля на выработку 1 Г/кал на 60 кг. |
| 22.13 | Кировский сельсовет Кот. «Центральная». Установка котлов КВр-0,74 шт. производительностью ,6 Г/кал. |  |  |  |  |  | 450 |  | Замена 2-х котлов Районный бюджет | МУП «КОП Смоленского района» | Сокращение расхода угля на выработку 1 Г/кал на 60 кг. |
| 2.14 | Смоленский сельсовет |  |  |  |  |  | 70 |  | Оформление документации для регистрации прав собственности на здания котельных | МУП «КОП Смоленского района» | Соответствие Российскому законодательству |
| 3 | Модернизация, ремонт объектов водоснабжения | 730 | 960 | 720 | 1130 |  |  | 3540 |  |  |  |
| 3.1 | Смоленский сельсовет. Замена водопровода – 1 км и оборудования | 650 | 600 | 600 | 600 |  |  | 2450 | Замена ветхих водопроводных сетей Смоленский сельсовет, МУП «Смоленское» | МУП «Смоленское» | Снижение потерь воды до 1,5 % |
| 3.2 | Кировский сельсовет Замена водопровода – 1,2 км. |  |  |  | 350 |  |  | 350 | Замена ветхих водопроводных сетей Кировский сельсовет, МУП «Кировское» | МУП «Кировское» | Снижение потерь воды до 1,5 % |
| 3.3 | Верх – Обский сельсовет Замена водопровода – 1,5 км. и оборудования. | 60 | 120 | 120 | 60 |  |  | 360 | Замена ветхих водопроводных сетей Верх-Обский сельсовет, МУП «Верх-Обское ЖКХ | МУП «Верх -Обское ЖКХ» | Снижение потерь воды до 1,5 % |
| 3.4 | Линёвский сельсовет Замена водопровода – 0,8 км. и оборудования. |  | 150 |  | 50 |  |  | 200 | Замена ветхих водопроводных сетей Линёвский сельсовет, МУП «Линёвское» | МУП «Линёвское | Снижение потерь воды до 1,5 % |
| 3.5 | Первомайский сельсовет Замена водопровода – 0,6 км. и оборудования. |  | 90 |  |  |  |  | 90 | Замена ветхих водопроводных сетей Первомайский сельсовет, МУП «Смоленское | МУП «Смоленское» | Снижение потерь воды до 1,5 % |
| 3,6 | Точилинский сельсовет Замена водопровода – 0,6 км. и оборудования. | 20 |  |  | 70 |  |  | 90 | Замена ветхих водопроводных сетей Точилинский сельсовет, МУП «Кировское» | МУП «Кировское» | Снижение потерь воды до 1,5 % |

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района, начальника управления ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации С.В. Желтова.

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

Глава Администрации района	Л.В.Моисеева