АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА

- АЛТАЙСКОГО КРАЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.02.2013 № 92 	с.Смоленское

| Об утверждении муниципальной целевой программы «Газификация Смоленского района на 2013-2015 год» |  |
| --- | --- |

В целях создания в районе условий, обеспечивающих улучшение качества и объемов жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению, в соответствии с постановлением Администрации Смоленского района от 17.11.2008 г. № 1321 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных целевых программ», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу "Газификация Смоленского района  на 2013-2015 год" (прилагается).

2. Постановление Администрации Смоленского района от 24.06.2011 г. № 474 об утверждении    муниципальной целевой программы «Газификация Смоленского района на 2012-2014 год», считать утратившим силу.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации района	К.А. Габов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Смоленского района

от _04.02.2013_№ _92_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Газификация Смоленского района

на 2013 – 2015 годы»

# ПАСПОРТ

# муниципальной целевой Программы

«Газификация Смоленского района

на 2013 – 2015 годы»

| Наименование Программы |  | «Газификация Смоленского района на 2013 – 2015 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- | --- |
| Субъект бюджетного планирования |  | управление по строительству и ЖКХ |
| Цель Программы |  | увеличение объема газопотребления, обеспечение надежного теплоснабжения и улучшение качества жизни населения |
| Задачи Программы |  | дальнейшее развитие газораспределительной системы на территории муниципальных образований Смоленского района |
| Целевые индикаторы |  | объем газопотребления; увеличение уровня газификации природным газом; увеличение протяженности трубопроводов природного газа; увеличение количества газифицированных квартир; увеличение количества котельных на природном газе |
| Программные мероприятия |  | проектно-изыскательские работы; строительство котельных на природном газе; перевод котельных на природный газ |
| Срок реализации мероприятий Программы |  | 2013 – 2015 годы |
| Объемы и источники финансирования реализации Программы |  | общий объем финансирования за счет средств местного бюджета составит 164,83 млн. рублей, в том числе: в 2013 году – 21,28 млн. рублей; в 2014 году – 93,05 млн. рублей; в 2015 году – 50,5 млн. рублей. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с бюджетом на очередной финансовый год |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы |  | увеличение протяженности трубопроводов природного газа на 96,6 км, в том числе: 2013 год- 7,4 км, 2014 год-42,1 км, 2015 год- 47,1 км; увеличение количества газифицированных квартир на 1889 ед, в том числе: 2013 год -229 ед., 2014 год- 930 ед., 2015 год- 730 ед; увеличение количества котельных на природном газе на 30 ед, в том числе: 2014 год -3 ед., 2015 год- 27 ед. |

1. Общие положения

Объектами Программы являются газифицируемые жилые дома  и объекты социальной сферы в с. Смоленское, п. Кировский, п. Раздольный, с. Александровка, с. Точильное, п. Степной.

Программа призвана повысить степень обеспеченности населения района надежным теплоснабжением  и улучшить качество жизни населения   путем финансирования соответствующих объектов.

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Одним из приоритетных направлений социально-экономического развития Смоленского района является газификация.

Природный газ является экологически чистым, недорогим универсальным источником энергии.

Приход природного газа на территорию района  способен качественно изменить экономическую и социальную ситуацию, обеспечить более надежное  теплоснабжение населения и объектов социальной сферы района

Алтайский край, не имея на своей территории собственных энергоресурсов, вынужден завозить уголь, мазут и сжиженный газ из других регионов. Из-за большого расстояния перевозок тариф на тепловую и электрическую энергию в крае один из самых высоких в России.

Газификация снижает затраты потребителей на приобретение топлива, при этом предприятия получают возможность отказаться от складского хозяйства, механизмов по подготовке топлива и шлакоудаления, в результате чего повышается автоматизация и культура труда.

Для населения, проживающего в частном секторе, использование природного газа является способом повысить комфортность своих бытовых условий, так как современное газовое оборудование обеспечивает поддержание в автоматическом режиме необходимой температуры в доме, позволяет иметь горячую воду круглый год.

Всего с начала газификации построено около 17 км газораспределительных сетей, газифицировано более 100 квартир и частных домовладений.

Для успешного решения стратегических задач по наращиванию темпов газификации района требуется системный подход, важнейшей частью которого является осуществление программно-целевого метода с применением организационно-финансовых механизмов взаимодействия, координации усилий и концентрации финансовых ресурсов.

3. Основная цель и задачи Программы

Программа разработана для достижения следующей основной цели – увеличение объема газопотребления, обеспечение надежного теплоснабжения, улучшение качества жизни населения края и продолжение в 2013-2015 годах мероприятий по газификации территории Смоленского района.

Мероприятия Программы направлены на решение следующей основной задачи: дальнейшее развитие газораспределительной системы на территории муниципальных образований.

Для решения указанной задачи предусматривается предоставление приоритетной государственной поддержки развития газификации территории района на  краевом  уровне.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы в 2013-2015 годах будет осуществляться за счет средств местного бюджета – 164,83 млн. рублей.

Принцип софинансирования Программы за счет средств бюджетов разных уровней и внебюджетных источников обеспечивает наибольшую результативность мероприятий программы.

5. Мероприятия Программы

Реализация мероприятий Программы будет способствовать решению задач, определенных приоритетными направлениями социально-экономического развития Смоленского района на среднесрочную перспективу в рамках Стратегии социально-экономического развития Алтайского края. Предусматривается выполнение мероприятий Программы за счет средств местного и краевого бюджетов  путем разработки ряда технических экономических и административных решений.

Итогом реализации мероприятий, направленных на достижение главной цели является обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного снабжения потребителей при минимальном негативном воздействии на окружающую среду в условиях максимально возможного комфорта

6. Финансовое и ресурсное обеспечение Программы

При разработке стратегии ресурсного обеспечения Программы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на местном и региональном уровнях, высокая общеэкономическая, социально-демографическая и политическая значимость проблемы, а также реальная возможность ее решения только при значительной региональной поддержке и вовлечении в инвестиционную деятельность всех участников реализации Программы, включая население.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств  местного бюджета, краевого бюджета, внебюджетные источники (Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3) в соответствии с бюджетом на соответствующий финансовый год и плановый период.

Объем финансирования Программы в 2013-2015 годах составит 164,83 млн. рублей, в том числе:

в 2013 году – 21,28 млн. рублей;

в 2014 году – 93,05 млн. рублей;

в 2015 году – 50,5 млн. рублей.

Средства, выделяемые на реализацию Программы, определены исходя из потребности введения в действие объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры, из фактической стоимости строительства единицы мощности и с учетом капитальных вложений на строительство объектов газификации, освоенных в предшествующие годы.

7. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется государственным заказчиком и исполнителем мероприятий.

В результате реализации Программы предусматривается продолжение в 2013-2015 годах мероприятий по газификации территории райцентра.

Экономическая эффективность реализации Программы состоит в увеличении привлекательности территории района в части возможной реализации инвестиционных проектов потенциальных инвесторов, увеличение объемов показателей строительства газораспределительных сетей, перевода угольных котельных на природный газ, что обеспечивает надежный способ потребления экологически чистого и универсального источника энергии для населения, предприятий и учреждений района.

Увеличение количества газифицируемых квартир и частных домовладений улучшает экологическую ситуацию, повышает комфортность и качество жизни населения.

Реализация Программы будет иметь благоприятные экологические последствия.

Таблица 1

Динамика целевых индикаторов и показателей

Эффективности реализации программы

| Целевой индикатор | Ед. изм. | Значение индикатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| увеличение протяженности трубопроводов природного газа | км | 7,4 | 42,1 | 47,1 |
| увеличение количества котельных на природном газе | ед. | 0 | 3 | 27 |
| увеличение количества газифицированных квартир | ед. | 229 | 930 | 730 |

8. Механизм реализации Программы

Администрация Смоленского района Алтайского края, ответственная за реализацию Программы, обеспечивает эффективное и целевое использование средств, выделяемых на реализацию Программы.

Порядок расходования средств на реализацию мероприятий Программы устанавливается постановлением Администрации Смоленского района.

Порядок внесения изменений в Программу осуществляется на условиях и порядке рассмотрения, согласования и утверждения Программ.

Механизм реализации Программы базируется на принципах партнерства органов исполнительной власти Алтайского края, Администрации Смоленского района, а также на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников Программы.

Взаимодействие управления Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству и муниципального образования Смоленский район осуществляется путем заключения соглашений о сотрудничестве в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Данная Программа направлена на  увеличение объема газопотребления, обеспечение надежного теплоснабжения, улучшение качества жизни населения района и продолжение в 2013-2015 годах мероприятий по газификации территории Смоленского района и реализуется совместными действиями.

Управление Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству осуществляет:

- мониторинг за ходом и эффективностью реализации Программы;

- подготовку предложений по корректировке Программы;

- совершенствование механизма реализации Программы;

Организации, выполняющие работы по государственным контрактам, привлекаются к реализации Программы в соответствии с 94-ФЗ на конкурсной основе.

9. Система управления реализацией Программы

Муниципальным заказчиком и исполнителем Программы является Администрация Смоленского района, соисполнителем - управление Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству

Соисполнители обеспечивают:

Управление Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству обеспечивает согласованность действий соисполнителей Программы по подготовке к реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию средств, составляет и в установленном порядке представляет в Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края бюджетную заявку на ассигнования из краевого бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год, подготавливает информационные справки и аналитические доклады о ходе ее реализации.

Администрация Смоленского района представляет информацию о реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию средств в Управление Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству не позднее 2-го числа каждого месяца.

МЕРОПРИЯТИЯ

долгосрочной целевой программы

"Газификация Смоленского района на 2013-2015 годы"

| Цель, задачи, мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | Получатель средств краевого бюджета | Ожидаемый результат от реализации мероприятий | Единица измерения | Значение индикатора |  |  | Сумма расходов по годам, тыс. руб. |  |  | Всего расходов, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1.25. Котельная КГБУЗ "Смоленская ЦРБ" Смоленского района Алтайского края | управление Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству | краевой бюджет | управление Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству | увеличение количества котельных на природном газе | ед. |  | 1 |  | 1100,0 | 7000,0 |  | 8100,0 |
| Задача 16. Дальнейшее развитие газораспределительной системы на территории муниципального образования - Смоленский район | Итого капитальных вложений по Смоленскому району |  |  |  |  |  |  |  | 1750,0 | 2750,0 | 3250,0 | 7750,0 |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 1000,0 | 1500,0 | 2500,0 |
|  |  | собственные средства |  |  |  |  |  |  | 1750,0 | 1750,0 | 1750,0 | 5250,0 |
|  |  |  |  | увеличение протяженности трубопроводов природного газа | км |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | увеличение количества газифицированных квартир | ед. | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | увеличение количества котельных на природном газе | ед. | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| Мероприятие 16.1. Проектно-изыскательские работы | управление Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству | краевой бюджет | управление Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципальное образование Смоленский район | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 1000,0 | 1500,0 | 2500,0 |
| Мероприятие 16.2. Строительство трубопроводов природного газа по объектам: |  |  |  | увеличение протяженности трубопроводов природного газа | км |  |  |  | 1750,0 | 1750,0 | 1750,0 | 5250,0 |
|  |  |  |  | увеличение количества газифицированных квартир | ед. | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  |
| 16.2.1. Подключение к действующим газопроводам потребителей природного газа | физические лица | собственные средства |  | увеличение количества газифицированных квартир | ед. | 30 | 30 | 30 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 2250,0 |
|  | предприятия | собственные средства |  | увеличение количества котельных на природном газе | ед. | 2 | 2 | 2 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3000,0 |

П Р И Л О Ж Е Н И Е 2

к долгосрочной целевой программе

"Газификация Смоленского района

на 2013-2015 годы"

М Е Р О П Р И Я Т И Я

долгосрочной целевой программы

"Газификация Смоленского района на 2013-2015 годы"

| Цель, задачи, мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | Получатель средств краевого бюджета | Ожидаемый результат от реализации мероприятий | Единица измерения | Значение индикатора |  |  | Сумма расходов по годам, тыс. руб. |  |  | Всего расходов, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача 4. Дальнейшее развитие газораспределительной системы на территории муниципального образования - Смоленский район | Итого капитальных вложений по Смоленскому району |  |  |  |  |  |  |  | 41300,0 | 154265,0 | 229880,0 | 425445,0 |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  | 16100,0 | 44015,0 | 104880,0 | 164995,0 |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 19000,0 | 92050,0 | 49000,0 | 160050,0 |
|  |  | собственные средства |  |  |  |  |  |  | 6200,0 | 18200,0 | 76000,0 | 100400,0 |
|  |  |  |  | увеличение протяженности трубопроводов природного газа | км |  | 42,1 | 47,1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | увеличение количества газифицированных квартир | ед. |  | 900 | 700 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | увеличение количества котельных на природном газе | ед. |  | 3 | 27 |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.1. Проектно-изыскательские работы | управление Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству | краевой бюджет | управление Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству |  |  |  |  |  | 4900,0 | 6600,0 | 0,0 | 11500,0 |
|  | муниципальное образование Смоленский район | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 5740,0 | 6460,0 | 0,0 | 12200,0 |
| Мероприятие 4.2. Строительство трубопроводов природного газа по объектам: |  |  |  | увеличение протяженности трубопроводов природного газа | км |  | 42,1 | 47,1 | 13260,0 | 85590,0 | 49000,0 | 147850,0 |
|  |  |  |  | увеличение количества газифицированных квартир | ед. |  | 900 | 700 |  |  |  |  |
| 4.2.1. Газопровод высокого давления до котельной "Заря" в с. Смоленское Смоленского района Алтайского края | ОАО "Газпром" | собственные средства |  | увеличение протяженности трубопроводов природного газа | км |  | 6,1 |  |  |  |  |  |
| 4.2.1.1. Распределительный газопровод низкого давления от ГРП-11 в с .Смоленское Смоленского района Алтайского края | муниципальное образование Смоленский район | местный бюджет |  | увеличение протяженности трубопроводов природного газа | км. |  | 5 |  | 3500,0 | 8050,0 |  | 11550,0 |
|  |  |  |  | увеличение количества газифицированных квартир | ед. |  | 125 |  |  |  |  |  |
| 4.2.1.2. Газопровод высокого давления до ГРП-18 и низкого давления от ГРП-18 в с. Смоленское, Смоленского района Алтайского края | муниципальное образование Смоленский район | местный бюджет |  | увеличение протяженности трубопроводов природного газа | км. |  | 3,4 |  | 3130,0 | 4670,0 |  | 7800,0 |
|  |  |  |  | увеличение количества газифицированных квартир | ед. |  | 85 |  |  |  |  |  |
| 4.2.1.3. Газопровод высокого давления до ГРП-8, 9 и низкого давления от ГРП-8, 9 в с. Смоленское Смоленского района Алтайского края | муниципальное образование Смоленский район | местный бюджет |  | увеличение протяженности трубопроводов природного газа | км. |  | 9,6 |  | 6630,0 | 15470,0 |  | 22100,0 |
|  |  |  |  | увеличение количества газифицированных квартир | ед. |  | 240 |  |  |  |  |  |
| 4.2.1.4. Распределительный газопровод низкого давления от ГРП-7, ГРП-24 в с. Смоленское Смоленского района Алтайского края | муниципальное образование Смоленский район | местный бюджет |  | увеличение протяженности трубопроводов природного газа | км. |  | 4,3 |  |  | 9890,0 |  | 9890,0 |
|  |  |  |  | увеличение количества газифицированных квартир | ед. |  | 107 |  |  |  |  |  |
| 4.2.1.5. Распределительный газопровод низкого давления от ГРП-6 в с. Смоленское Смоленского района Алтайского края | муниципальное образование Смоленский район | местный бюджет |  | увеличение протяженности трубопроводов природного газа | км. |  | 2,7 |  |  | 6210,0 |  | 6210,0 |
|  |  |  |  | увеличение количества газифицированных квартир | ед. |  | 68 |  |  |  |  |  |
| 4.2.1.6. Распределительный газопровод низкого давления от ГРП-14 в с. Смоленское Смоленского района Алтайского края | муниципальное образование Смоленский район | местный бюджет |  | увеличение протяженности трубопроводов природного газа | км. |  | 3,7 |  |  | 8510,0 |  | 8510,0 |
|  |  |  |  | увеличение количества газифицированных квартир | ед. |  | 92 |  |  |  |  |  |
| 4.2.1.7. Распределительный газопровод низкого давления от ГРП-16 в с. Смоленское Смоленского района Алтайского края | муниципальное образование Смоленский район | местный бюджет |  | увеличение протяженности трубопроводов природного газа | км. |  | 2 |  |  | 4600,0 |  | 4600,0 |
|  |  |  |  | увеличение количества газифицированных квартир | ед. |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 4.2.1.8. Распределительный газопровод низкого давления от ГРП-17 в с. Смоленское Смоленского района Алтайского края | муниципальное образование Смоленский район | местный бюджет |  | увеличение протяженности трубопроводов природного газа | км. |  | 2,6 |  |  | 5980,0 |  | 5980,0 |
|  |  |  |  | увеличение количества газифицированных квартир | ед. |  | 65 |  |  |  |  |  |
| 4.2.1.9. Распределительный газопровод низкого давления от ГРП-10 в с. Смоленское Смоленского района Алтайского края | муниципальное образование Смоленский район | местный бюджет |  | увеличение протяженности трубопроводов природного газа | км. |  | 2,7 |  |  | 6210,0 |  | 6210,0 |
|  |  |  |  | увеличение количества газифицированных квартир | ед. |  | 68 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.3.1. Перевод котельных на природный газ по объектам: |  |  |  |  |  | 0 | 3 | 12 | 17400,0 | 49980,0 | 66800,0 | 134180,0 |
| 4.3.1.1. Автономный источник теплоснабжения объектов соцкультбыта детский сад "Петушок" пер. Автомобильный, 3 в с. Смоленское Смоленского района Алтайского края | управление Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству | краевой бюджет | управление Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству | увеличение количества котельных на природном газе | ед. |  |  | 1 |  |  | 7700,0 | 7700,0 |
| 4.3.1.2. Автономный источник теплоснабжения для детского сада "Ромашка" по ул. Красноярская, 104 в с. Смоленское Смоленского района Алтайского края | управление Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству | краевой бюджет | управление Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству | увеличение количества котельных на природном газе | ед. |  |  | 1 |  |  | 7700,0 | 7700,0 |
| 4.3.1.3. Автономный источник теплоснабжения районного дома культуры по ул. Соболева, 13 в с. Смоленское Смоленского района Алтайского края | управление Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству | краевой бюджет | управление Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству | увеличение количества котельных на природном газе | ед. |  |  | 1 |  |  | 7600,0 | 7600,0 |
| 4.3.1.4. Автономный источник теплоснабжения Центральной библиотеки по ул. Титова, 40б в с. Смоленское Смоленского района Алтайского края | управление Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству | краевой бюджет | управление Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству | увеличение количества котельных на природном газе | ед. |  |  | 1 |  |  | 6700,0 | 6700,0 |
| 4.3.1.5. Автономный источник теплоснабжения здания администрации Смоленского района по ул. Титова, 40 в с. Смоленское Смоленского района Алтайского края | управление Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству | краевой бюджет | управление Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству | увеличение количества котельных на природном газе | ед. |  |  | 1 |  |  | 7600,0 | 7600,0 |
| 4.3.1.6. Автономный источник теплоснабжения кинотеатра "Восток" по ул. Красноярская, 94 в с. Смоленское Смоленского района Алтайского края | управление Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству | краевой бюджет | управление Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству | увеличение количества котельных на природном газе | ед. |  |  | 1 |  |  | 7600,0 | 7600,0 |
| 4.3.1.7. Автономный источник теплоснабжения школы искусств по ул. Титова, 43 в с. Смоленское Смоленского района Алтайского края | управление Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству | краевой бюджет | управление Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству | увеличение количества котельных на природном газе | ед. |  |  | 1 | 1800,0 | 4900,0 |  | 6700,0 |
| 4.3.1.8. Автономный источник теплоснабжения ДЮСШ по пер. Гражданскому, 39 в с. Смоленское Смоленского района Алтайского края | управление Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству | краевой бюджет | управление Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству | увеличение количества котельных на природном газе | ед. |  |  | 1 | 1800,0 | 4900,0 |  | 6700,0 |
| 4.3.1.9. Автономный источник теплоснабжения дома детского творчества по ул. Советской, 74 в с. Смоленское Смоленского района Алтайского края | управление Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству | краевой бюджет | управление Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству | увеличение количества котельных на природном газе | ед. |  |  | 1 | 3400,0 | 9380,0 |  | 12780,0 |
| 4.3.1.10. Автономный источник теплоснабжения для детского сада "Колосок" по пер. Гражданскому, 39 в с. Смоленское Смоленского района Алтайского края | управление Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству | краевой бюджет | управление Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству | увеличение количества котельных на природном газе | ед. |  |  | 1 |  |  | 7600,0 | 7600,0 |
| 4.3.1.11. Автономный источник теплоснабжения для детского сада "Черемушки" микр. ПМК, 14 в с. Смоленское Смоленского района Алтайского рая | управление Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству | краевой бюджет | управление Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству | увеличение количества котельных на природном газе | ед. |  |  | 1 |  |  | 7600,0 | 7600,0 |
| 4.3.1.12. Автономный источник теплоснабжения редакции газеты "Заря" по ул. Красноярской, 131 в с. Смоленское Смоленского района Алтайского края | управление Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству | краевой бюджет | управление Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству | увеличение количества котельных на природном газе | ед. |  |  | 1 |  |  | 6700,0 | 6700,0 |
| 4.3.1.13. Модульная котельная "Школа № 2" по ул. Советской, 104 в с. Смоленское Смоленского района Алтайского края | управление Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству | краевой бюджет | управление Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству | увеличение количества котельных на природном газе | ед. |  | 1 |  | 4200,0 | 12600,0 |  | 16800,0 |
| 4.3.1.14. Модульная котельная "Заря" по ул. Заводской, 104 в с. Смоленское Смоленского района Алтайского края | предприятие | собственные средства |  | увеличение количества котельных на природном газе | ед. |  | 1 |  | 4200,0 | 12600,0 |  | 16800,0 |
| 4.3.1.15. Автономный источник теплоснабжения Смоленского МТП по ул. Заводской, 33 в с. Смоленское Смоленского района Алтайского края | предприятие | собственные средства |  | увеличение количества котельных на природном газе | ед. |  | 1 |  | 2000,0 | 5600,0 |  | 7600,0 |
| 4.2.2. Газопровод межпоселковый от ГРС Смоленское до пос. Кировский - пос. Раздольный - с. Александровка -с. Точильное Смоленского района | ОАО "Газпром" | собственные средства |  | увеличение протяженности трубопроводов природного газа | км |  |  | 19,1 |  |  |  |  |
| 4.2.2.1. Распределительный газопровод высокого давления до ГРП-1 и низкого давления от ГРП-1 в пос. Кировский Смоленского района Алтайского края | муниципальное образование Смоленский район | местный бюджет |  | увеличение протяженности трубопроводов природного газа | км. |  |  | 9,4 |  | 7000,0 | 14700,0 | 21700,0 |
|  |  |  |  | увеличение количества газифицированных квартир | ед. |  |  | 280 |  |  |  |  |
| 4.2.2.2. Распределительный газопровод в пос. Раздольный Смоленского района Алтайского края | муниципальное образование Смоленский район | местный бюджет |  | увеличение протяженности трубопроводов природного газа | км. |  |  | 1,5 |  |  | 3450,0 | 3450,0 |
|  |  |  |  | увеличение количества газифицированных квартир | ед. |  |  | 25 |  |  |  |  |
| 4.2.2.3. Распределительный газопровод в с. Александровка Смоленского района Алтайского края | муниципальное образование Смоленский район | местный бюджет |  | увеличение протяженности трубопроводов природного газа | км. |  |  | 2,8 |  |  | 6500,0 | 6500,0 |
|  |  |  |  | увеличение количества газифицированных квартир | ед. |  |  | 65 |  |  |  |  |
| 4.2.2.4. Распределительный газопровод высокого давления до ГРП-1, ГРП-2 и низкого давления от ГРП-1, ГРП-2 в с. Точильное Смоленского района Алтайского края | муниципальное образование Смоленский район | местный бюджет |  | увеличение протяженности трубопроводов природного газа | км. |  |  | 12,3 |  | 9000,0 | 19750,0 | 28750,0 |
|  |  |  |  | увеличение количества газифицированных квартир | ед. |  |  | 305 |  |  |  |  |
| 4.2.2.5. Распределительный газопровод в с. Степное Смоленского района Алтайского края | муниципальное образование Смоленский район | местный бюджет |  | увеличение протяженности трубопроводов природного газа | км. |  |  | 2 |  |  | 4600,0 | 4600,0 |
|  |  |  |  | увеличение количества газифицированных квартир | ед. |  |  | 25 |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.3.2. Перевод котельных на природный газ по объектам: |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 15 | 0,0 | 5635,0 | 114080,0 | 119715,0 |
| 4.3.2.1. Автономный источник теплоснабжения МОУ "Александровская СОШ" по ул. Зеленая в с. Александровка Смоленского района Алтайского края | управление Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству | краевой бюджет | управление Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству | увеличение количества котельных на природном газе | ед. |  |  | 1 |  |  | 6000,0 | 6000,0 |
| 4.3.2.2. Автономный источник теплоснабжения МОУ детский сад "Снегурочка" по ул. Школьная, 25 в с. Точильное Смоленского района Алтайского края | управление Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству | краевой бюджет | управление Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству | увеличение количества котельных на природном газе | ед. |  |  | 1 |  |  | 6000,0 | 6000,0 |
| 4.3.2.3. Модульная котельная МОУ "Точилинская СОШ" по ул. Школьной, 25 в с. Точильное Смоленского района Алтайского края | управление Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству | краевой бюджет | управление Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству | увеличение количества котельных на природном газе | ед. |  |  | 1 |  | 2000,0 | 5600,0 | 7600,0 |
| 4.3.2.4. Автономный источник теплоснабжения школьной котельной по ул Озерной, 14 в с. Степное Смоленского района Алтайского края | управление Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству | краевой бюджет | управление Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству | увеличение количества котельных на природном газе | ед. |  |  | 1 |  |  | 6000,0 | 6000,0 |
| 4.3.2.5. Модульная котельная школы по ул. Центральной, 1 в пос. Кировский Смоленского района Алтайского края | управление Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству | краевой бюджет | управление Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству | увеличение количества котельных на природном газе | ед. |  |  | 1 |  | 3635,0 | 8480,0 | 12115,0 |
| 4.3.2.6. Автономный источник теплоснабжения детского сада "Чайка" по ул. Комсомольской, 15/1 в пос. Кировский Смоленского района Алтайского края | управление Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству | краевой бюджет | управление Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству | увеличение количества котельных на природном газе | ед. |  |  | 1 |  |  | 6000,0 | 6000,0 |
| 4.3.2.7. Автономный источник теплоснабжения молочного комплекса ООО "Агро-Сибирь" в с. Александровка Смоленского района Алтайского края | предприятие | собственные средства |  | увеличение количества котельных на природном газе | ед. |  |  | 1 |  |  | 12000,0 | 12000,0 |
| 4.3.2.8. Автономный источник теплоснабжения мастерской СПК "Точильное" по ул. Партизанской, 84 в с. Точильное Смоленского района Алтайского края | предприятие | собственные средства |  | увеличение количества котельных на природном газе | ед. |  |  | 1 |  |  | 6000,0 | 6000,0 |
| 4.3.2.9. Автономный источник теплоснабжения Хлебопекарни СПК "Точильное" по ул. Школьной, 18 в с. Точильное Смоленского района Алтайского края | предприятие | собственные средства |  | увеличение количества котельных на природном газе | ед. |  |  | 1 |  |  | 6000,0 | 6000,0 |
| 4.3.2.10. Автономный источник теплоснабжения мастерской ООО "Агро Сибирь" по ул. Озерной, 21 в с. Степное Смоленского района Алтайского края | предприятие | собственные средства |  | увеличение количества котельных на природном газе | ед. |  |  | 1 |  |  | 8000,0 | 8000,0 |
| 4.3.2.11. Автономный источник теплоснабжения откормочного комплекса в с. Степное Смоленского района Алтайского края | предприятие | собственные средства |  | увеличение количества котельных на природном газе | ед. |  |  | 1 |  |  | 12000,0 | 12000,0 |
| 4.3.2.12. Автономный источник теплоснабжения молочного комплекса ООО "Агро-Сибирь" в пос. Кировский Смоленского района Алтайского края | предприятие | собственные средства |  | увеличение количества котельных на природном газе | ед. |  |  | 1 |  |  | 12000,0 | 12000,0 |
| 4.3.2.13. Автономный источник теплоснабжения механизированного тока ООО "Агро-Сибирь" по ул. Южная, 16 в пос. Кировский Смоленского района Алтайского края | предприятие | собственные средства |  | увеличение количества котельных на природном газе | ед. |  |  | 1 |  |  | 6000,0 | 6000,0 |
| 4.3.2.14. Автономный источник теплоснабжения административного здания ООО "Агро-Сибирь" по ул. Нагорной, 5 в пос. Кировский Смоленского района Алтайского края | предприятие | собственные средства |  | увеличение количества котельных на природном газе | ед. |  |  | 1 |  |  | 6000,0 | 6000,0 |
| 4.3.2.15. Автономный источник теплоснабжения мастерской ООО "Агро-Сибирь" по ул. Южной, 17 в пос. Кировский Смоленского района Алтайского края | предприятие | собственные средства |  | увеличение количества котельных на природном газе | ед. |  |  | 1 |  |  | 8000,0 | 8000,0 |

П Р И Л О Ж Е Н И Е 3

к долгосрочной целевой программе

"Газификация Смоленского района

на 2013-2015 годы"

М Е Р О П Р И Я Т И Я

долгосрочной целевой программы

"Газификация Смоленского района на 2013-2015 годы"

| Цель, задачи, мероприятия | Исполнитель | Получатель средств краевого бюджета | Ожидаемый результат от реализации мероприятий | Единица измерения | Значение индикатора | Сумма расходов по годам, тыс. руб. |  |  | Всего расходов, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | бюджеты муниципальных образований |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача 5. Дальнейшее развитие газораспределительной системы в 2013 году на территории муниципального образования - Смоленский район | Итого капитальных вложений по Смоленскому району |  |  |  |  | 8250,0 | 6667,0 | 2282,0 | 17199,0 |
|  |  |  | увеличение протяженности трубопроводов природного газа | км | 7,4 |  |  |  |  |
|  |  |  | увеличение количества газифицированных квартир | ед. | 199 |  |  |  |  |
| Мероприятие 5. Строительство трубопроводов природного газа по объектам: |  |  |  |  |  | 8250,0 | 6667,0 | 2282,0 | 17199,0 |
|  |  |  | увеличение протяженности трубопроводов природного газа | км | 7,4 |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | увеличение количества газифицированных квартир | ед. | 199 |  |  |  | 0,0 |
| 5.1. Распределительный газопровод низкого давления от ГРП-21 в с. Смоленское Смоленского района Алтайского края | Главное управление сельского хозяйства Алтайского края | муниципальное образование Смоленский район | увеличение протяженности трубопроводов природного газа | км | 7,4 | 8250,0 | 6667,0 | 2282,0 | 17199,0 |
|  |  |  | увеличение количества газифицированных квартир | ед. | 199 |  |  |  | 0,0 |