

СМОЛЕНСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

25.03.2022 № 17 с. Смоленское

|  |  |
| --- | --- |
| О ходе выполнения муниципальной адресной инвестиционной программы муниципального образования Смоленский район Алтайского края на 2021 год. |  |

В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования Смоленский район Алтайского края, Смоленское районное Собрание депутатов РЕШИЛО:

1. Принять к сведению информацию о ходе выполнения муниципальной адресной инвестиционной программы муниципального образования Смоленский район Алтайского края за 2021 года(прилагается).

2. Администрации Смоленского района продолжить выполнение мероприятий муниципальной адресной инвестиционной программы на 2022-2023 годы.

3. Настоящее решение обнародовать на официальном сайте Администрации Смоленского района Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель районного

Собрания депутатов А.К. Хамрилов

Приложение

к решению районного Собрания

депутатов

от 25.03.2022 № 17

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе выполнения муниципальной адресной инвестиционной программы

муниципального образования Смоленский район Алтайского края на 2021 год

Муниципальная адресная инвестиционная программа муниципального образования Смоленский район Алтайского края на 2021-2023 годы утверждена постановлением Администрации района от 23.09.2020 №738.

Постановлениями Администрации района от 23.12.20 № 1027, 18.05.21 № 355, от 30.08.21 № 666, от 30.11.21 №960, от 23.12.21№1037 внесены изменения в муниципальную адресную инвестиционную программу (далее – МАИП) в части суммы финансирования и мероприятий.

Программа включает в себя комплекс мероприятий (строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры, разработку и экспертизу проектно-сметной документации), повышающих обеспеченность населения Смоленского района объектами социальной инфраструктуры.

Программа, определяет объемы муниципальных инвестиций в основные фонды и охватывает следующие основные направления расходования средств бюджета района:

- реализация государственных и муниципальных целевых программ, содержащих расходы капитального характера;

- обеспечение объектов социальной и инженерной инфраструктуры проектно-сметной документацией.

1. Выполнение индикаторов программы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Индикативный показатель | 2021 год | | Оценка значения  индикатора, S |
| факт | план |
| 11 | Сумма инвестиций в основной капитал за счет средств бюджета муниципального образования (млн. руб.) | 3,65 | 3,2 | 1,14 |
| 22 | Объем инвестиций в основной капитал на душу населения за счет средств местного бюджета (руб.) | 178,2 | 156,2 | 1,14 |

2.Перечень мероприятий программы и объем финансирования.

На 2021 год финансирование мероприятий МАИП изначально запланировано в сумме 84000,0 тыс. руб., в т.ч. 79800,0 тыс. руб. из краевого бюджета и 4200,0 тыс. рублей из местного бюджета:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Капитальный ремонт  «Детский сад «Брусничка» п. Верх - Обский | Всего, в том числе: | 10000,0 |
| краевой бюджет (95%) | 9500,0 |
| местный бюджет (5%) | 500,0 |
| 2. | Капитальный ремонт  «Детский сад « Малышок» с. Ануйское | всего | 24000,0 |
| краевой бюджет (95%) | 22800,0 |
| местный бюджет (5%) | 1200,0 |
| 3. | Капитальный ремонт МБОУ «Смоленская средняя общеобразовательная школа № 2» с. Смоленское  (крыша, гидроизоляция) | всего | 15000,0 |
| краевой  бюджет (95%) | 14250,0 |
| местный бюджет (5%) | 750,0 |
| 4. | Капитальный ремонт ДШИ с. Смоленское  (крыша, фасад, коммуникации) | всего | 20000,0 |
| краевой  бюджет (95%) | 19000,0 |
| местный бюджет (5%) | 1000,0 |
| 5. | МБОУ «Сычевская средняя общеобразовательная школа имени К.Ф. Лебединской»:  - изготовление ПСД на пристрой к школе (2021 год);  - строительство пристроя к школе (2022 год) | всего | 5000,0 |
| краевой  бюджет (95%) | 4750,0 |
| местный бюджет (5%) | 250,0 |
| 6. | МБОУ «Кировская средняя общеобразовательная школа»:  - изготовление ПСД на капитальный ремонт (2021 год);  - капитальный ремонт здания школы (2022 год) | всего | 10000,0 |
| краевой  бюджет (95%) | 9500,0 |
| местный бюджет (5%) | 500,0 |

Перечисленные объекты не вошли в краевые программы на 2021 год для финансирования за счет краевого бюджета, были внесены изменения в муниципальную адресную инвестиционную программу и включены другие объекты социальной сферы.

С учетом внесенных изменений, сумма финансирования составила 22323,5 тыс. рублей (вся сумма из местного бюджета).

Перечень мероприятий и финансирование:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования по годам, тыс. руб. |
|  | 2021 год |
|  |  | Всего: | 22323,49 |
| в т. ч. |
| краевой бюджет | 0 |
| местный бюджет | 22323,49 |
| 1 | Изготовление ПСД (экспертиза проекта) внутренний ремонт СДК с. Старотырышкино, Ануйский сельсовет | местный бюджет | 24,00 |
| 2 | Ремонт отопительной системы в районном краеведческом музее с. Смоленское | местный бюджет | 72,71 |
| 3 | Ремонт отопительной системы в районном доме культуры с. Смоленское | местный бюджет | 586,68 |
| 4 | Материальное оснащение сцены Дома культуры (после ремонта) с. Ануйское | местный бюджет | 1248,00 |
| 5 | Экспертиза ПСД на ремонт Дома культуры с.Точильное | местный бюджет | 484,13 |
| 6 | Ремонт теплотрассы Детская щкола искусств с. Смоленское | местный бюджет | 598,03 |
| 7 | Приобретение мебели и музыкальных инструментов для Детской школы искусств с. Смоленское | местный бюджет | 2475,00 |
|
| 8 | Ремонт Дома культуры Верхне-Обский, (фасад и крыльцо) | местный бюджет | 737,6 |
| 9 | Д/сад "Малышок" Ануйская средняя общеобразовательная школа изготовление ПСД на капитальный ремонт, экспертиза; | местный бюджет | 129,11 |
| 10 | Изготовление ПСД на ремонт спортзала, оплата услуг стройконтроля МБОУ «Ануйская средняя общеобразовательная школа» с. Ануйское | местный бюджет | 218,8 |
| 11 | МБОУ «Сычевская средняя общеобразовательная школа имени К.Ф. Лебединской»: изготовление ПСД на пристрой к школе | местный бюджет | 52,34 |
| 12 | МБОУ «Кировская средняя общеобразовательная школа» изготовление ПСД на капитальный ремонт | местный бюджет | 402,24 |
| 13 | Ремонт спорт зала МБОУ «Смоленская средняя общеобразовательная школа № 2» с. Смоленское | местный бюджет | 525,50 |
| 14 | Финансирование в рамках проекта «Точка роста» Верх-Обская средняя образовательная школа | местный бюджет | 758,91 |
| 15 | Ремонт отопления д/сад Одуванчик Солоновская средняя образовательная школа | местный бюджет | 594,80 |
| 16 | Финансирование в рамках проекта «Точка роста»МБОУ «Смоленская средняя общеобразовательная школа № 1» с. Смоленское | местный бюджет | 126,55 |
| 17 | Финансирование в рамках проекта «Точка роста» МБОУ «Смоленская средняя общеобразовательная школа № 2» с. Смоленское | местный бюджет | 900,51 |
| 18 | Ремонт гаражей МБОУ «Сычевская средняя общеобразовательная школа» с. Сычевка | местный бюджет | 1288,73 |
| 19 | Ремонт крыши МБОУ Верх-Обская средняя общеобразовательная школа | Местный бюджет | 361,70 |
| 20 | Ремонт столовой Кировская средняя образовательная школа | местный бюджет | 1401,13 |
| 21 | Содержание, ремонт муниципального имущества | местный бюджет | 4026,2 |
| 22 | Замена дверей Линевская средняя образовательная школа | местный бюджет | 175,00 |
| 23 | Капитальный ремонт гаража Верх-Обский сельсовет | местный бюджет | 1607,78 |
| 24 | Скейт-площадка с. Смоленское, Смоленский сельский совет (софинансирование) | местный бюджет | 400,00 |
| 25 | Благоустройство сквера Солоновский с/совет (софинансирование) | местный бюджет | 120,00 |
| 26 | Ремонт СДК (кровля, отмостка, окна, двери) с. Старотырышкино Ануйский сельсовет (софинансирование) | местный бюджет | 817,73 |
| 27 | Обустройство хоккейной коробки Ануйский сельсовет (софинансирование) | местный бюджет | 120,30 |
| 28 | Приобретение в собственность Администрации Смоленского района Алтайского края комплекса водопроводных сетей с. Новотырышкино и передача его в хозяйственное ведение МУП Тепло с. Новотырышкино | местный бюджет | 1800,00 |
| 29 | Ремонт Черновского ДК (Сычевка) софинансирование | местный бюджет | 150,00 |
| 30 | Д/сад "Одуванчик" (устройство вентиляции) | местный бюджет | 120,00 |