СМОЛЕНСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

25.08.2022 № 59

с. Смоленское

|  |  |
| --- | --- |
| О подготовке к отопительному сезону 2022-2023 годов объектов коммунального хозяйства района |  |

Заслушав информацию Щигрева В.А., заместителя главы Администрации района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства, архитектуры и газификации о подготовке к отопительному сезону 2022-2023 годов объектов коммунального хозяйства района, Смоленское районное Собрание депутатов РЕШИЛО:

1.Информацию заместителя главы Администрации района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства, архитектуры и газификации Щигрева В.А. о подготовке к отопительному сезону 2022-2023 годов объектов коммунального хозяйства района принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение обнародовать на официальном сайте Администрации Смоленского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель районного

Собрания депутатов А.К. Хамрилов

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ  к решению Смоленского районного Собрания депутатов  от 25.08.2022 № 59 |

ИНФОРМАЦИЯ

о подготовке к отопительному сезону 2022-2023 годов объектов

коммунального хозяйства района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения относится организация в границах поселения теплоснабжения населения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

В Смоленском районе эксплуатируются 9 котельных, отапливающих жилой фонд, юридических лиц, объекты культуры, объекты здравоохранения.

В Смоленском районе основными поставщиками тепловой энергии являются предприятия:

- КМП «Баланс», которое эксплуатирует 7 угольных котельных, 1 газовую котельную;

- МУП «Тепло» на территории Новотырышкинского сельского совета, которое эксплуатирует 1 угольную котельную.

Все котельные подключены к электроэнергии и готовы к ОЗП. Запасов угля на котельных хватит на 45 суток.

В КМП «Баланс» отсутствует задолженность за электроэнергию перед поставщиками.

На сегодняшний день предприятием КМП «Баланс» ведется подготовка документации для проведения электронного аукциона в соответствие с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ на поставку угля бурого на отопительный период 2022-2023 на объем 2600 тонн.

За счет поддержки Правительства Алтайского края и Минстроя Алтайского края выделены 11 711 53 рублей на поставку угля для создания 45-суточного нормативного запаса на отопительный период 2022-2023 годов.

01.08.2022 заключен муниципальный контракт на рублей на поставку угля для создания 45-суточного нормативного запаса в объеме 3013 тонн. Поставка угля планируется до 15 сентября 2022 года.

Предприятие МУП «Тепло» провели торги в соответствии с 44-ФЗ на поставку 900 тонн каменного угля. Поставщик ООО «Углеснаб».

- выполнен ремонт дымососов;

- установлены ограждения зольной ямы;

- установлен комплексон (хим.подготовка воды);

- размещены указатели движения теплоносителя по трубопроводам котельной;

- установлены таблички закрытия и открытия кранов;

- размещена схема трубопровода и тепловых агрегатов;

- выполнены работы по оштукатуриванию цоколя, гидроизоляции фундамента трубы, восстановление антикоррозийного покрытия основания дымовой трубы, установка смотрового окна в дымовую трубу.

- ремонт отмостки здания котельной.

Мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2022-2023 выполняются согласно Постановлению Администрации Смоленского района «Об утверждении плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2022-2023гг.»

Силами КМП «Баланс» выполнены работы:

- по установке нового котла в Центральную котельную в с.Смоленское;

-по установке нового котла в Первомайскую котельную в с.Первомайское;

- по установке нового котла в угольную котельную п. Усть-Катунь;

- по капитальному ремонту транспортера углеподачи в Центральной котельной в с.Смоленское;

- по ремонту задвижек на теплотрассах и котельных, ремонт дымососов, ремонт циркуляционных насосов, ремонт обратных клапанов, ремонт и испытания предохранительных клапанов, ревизия запорной арматуры, ревизия осветительной арматуры, ревизия электродвигателя циркуляционного насоса и дымососов, ревизия котлов, чистка котлов и дымоходов.

-по ремонту фундамента дымовой трубы в угольной котельной пос. Усть-Катунь;

- по ремонту фундамента дымовой трубы в угольной котельной СОШ №1;

- по ремонту фундамента дымовой трубы в угольной котельной «Центральная».

На основании постановления Правительства Алтайского края от 31.07.2019 № 297 "Об утверждении государственной программы Алтайского края "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами" Администрации района выделено 19 980 тыс. рублей на поставку блочно-модульной котельной установки мощностью 2,5 МВт на территорию угольной котельной в пос. Верх-Обский. В настоящее время проводится процедура торгов в соответствии с законодательством.