СМОЛЕНСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

29.10.2021№ 70                                                                                  с. Смоленское

| Об исполнении муниципальной программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Смоленского района Алтайского края на 2019-2021 годы». |  |
| --- | --- |

Заслушав информацию заместителя главы Администрации района по вопросам  ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации В.А. Щигрева  об исполнении муниципальной программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Смоленского района Алтайского края на 2019-2021 годы», Смоленское районное Собрание депутатов РЕШИЛО:

1.Информацию об исполнении муниципальной программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Смоленского района Алтайского края на 2019-2021 годы» принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение обнародовать на официальном сайте Администрации Смоленского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель районного

Собрания депутатов                                                                      А.К. Хамрилов

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к решению районного Собрания депутатов от 29.10.2021№ 70 |
| --- | --- |

Информация

об исполнении муниципальной программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Смоленского района Алтайского края

на 2019-2021 годы»

В целях улучшения качества жилищно-коммунальных услуг, повышения эффективности и надёжности функционирования жилищно-коммунального хозяйства, а также  обеспечения финансовой стабильности и нормального функционирования предприятий ЖКХ в Смоленском районе, постановлением Администрации Смоленского района Алтайского края от 12.11.2018 №1275 утверждена муниципальная программа «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Смоленского района Алтайского края на 2019-2021 годы».

В рамках реализации программы, с начала 2021 года Администрацией района из местного бюджета было выделено 4 088 931,25 рублей  и из краевого бюджета 8 648 560 рублей, которые были использованы на следующие цели:

1)для предотвращения чрезвычайных ситуаций и их устранения на территории Солоновского сельсовета в селе Солоновка установлен пожарный гидрант на сумму 45800,0 рублей;

2)для проведения ремонтно-восстановительных работ водопроводной системы в с. Солоновка муниципальному унитарному предприятию «Солоновское КХ»  выделена субсидия в размере 53200,00 рублей на ремонт водопроводной сети и установку блока управления погружным насосом;

3)для стабильного водоснабжения  и предотвращения аварийных ситуаций коммунальному муниципальному предприятию «Баланс» выделена субсидия в сумме 151972,0 рублей на прокладку водопроводной сети и соединения новой скважины в мкр. ПМК и основной магистральной водопроводной сети;

4)в рамках договора аренды водопроводной сети села Новотырышкино МУП «Тепло» выделено 409980,0 рублей для оплаты договора аренды  АО «Водоканал»;

5)в целях модернизации котельного оборудования приобретен дымосос в котельную МБОУ «Ануйская СОШ»;

6)для проведения ремонтно-восстановительных работ тепловой системы в с. Новотырышкино, муниципальному унитарному предприятию «Тепло» выделено 84986,0 рублей на частичную замену тепловой сети,  25000,0 рублей на приобретение консольного насоса в котельную и  73000,0 рублей на оформление необходимых документов по проведению инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, расчет нормативов допустимых выбросов и получение экспертного заключения на проект, а также замеры выбросов;

7)в котельную Администрации Кировского сельсовета также приобретен и установлен консольный насос на сумму 25000,0 рублей;

8)в рамках муниципальной программы произведена оплата услуг КАУ «Госэкспертиза Алтайского края» по проверке проектно-сметной документации;

9)80000,0 рублей выделено на разработку сметной документации на по капитальному ремонту водозаборных узлов в с. Новотырышкино, с. Ануйское, с. Точильное, с. Смоленское (центральный водозабор).

Распоряжением Правительства Алтайского края из краевого бюджета выделено 5800000,0 рублей на капитальный ремонт водозаборного узла в с. Смоленское, ул. Лесхозная, 15Д, Смоленского района Алтайского края;  с. Смоленское, ул. Заводская, участок 128 Г, Смоленского района Алтайского края» и на капитальный ремонт водозаборного узла в: с. Смоленское, ул. Лесхозная, 15Д, Смоленского района Алтайского края;  с. Смоленское, ул. Заводская, участок 128 Г, Смоленского района Алтайского края», из местного бюджета в рамках софинансирования и в соответствии с краевым Соглашением   выделено 65558,59 рублей. В настоящее время работы по капитальному ремонту водозаборных узлов, в том числе и бурение скважин, выполнены.

Распоряжением Правительства Алтайского края из краевого бюджета выделено 1914000,0 рублей на поставку котельного оборудования, из местного бюджета в рамках софинансирования и в соответствии с краевым Соглашением выделено 19333,34 рубля. На выделенные средства приобретен котел в котельную МБОУ «Точилинская СОШ» и МБОУ «Ануйская СОШ». В настоящее время в соответствии с действующим законодательством объявлен аукцион на приобретение котла в Центральную котельную с.Смоленское КМП «Баланс».