СМОЛЕНСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

23.10.2020 № 76                                                                                 с. Смоленское

| Об исполнении муниципальной программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Смоленского района Алтайского края на 2019-2021 годы». |  |
| --- | --- |

Заслушав информацию заместителя главы Администрации района по вопросам по ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации В.А. Щигрева  об исполнении муниципальной программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Смоленского района Алтайского края на 2019-2021 годы», Смоленское районное Собрание депутатов РЕШИЛО:

1.Информацию об исполнении муниципальной программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Смоленского района Алтайского края на 2019-2021 годы» принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение обнародовать на официальном сайте Администрации Смоленского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель районного

Собрания депутатов                                                                      А.К. Хамрилов

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к решению Смоленского районного Собрания депутатов от 23.10.2020 № 76 |
| --- | --- |

Информация

об исполнении муниципальной программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Смоленского района Алтайского края

на 2019-2021 годы»

В целях улучшения качества жилищно-коммунальных услуг, повышения эффективности и надёжности функционирования жилищно-коммунального хозяйства, а также  обеспечения финансовой стабильности и стабильного функционирования предприятий ЖКХ в Смоленском районе постановлением Администрации Смоленского района Алтайского края от 12.11.2018 №1275 утверждена муниципальная программа «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Смоленского района Алтайского края на 2019-2021 годы».

В рамках реализации программы, с начала 2020 года Администрацией Смоленского района из местного бюджета было выделено 2 055 482,32 рубля  и из краевого бюджета 1 939 678,82 рубля, которые были использованы на следующие цели:

- для стабильного водоснабжения  и предотвращения аварийных ситуаций приобретены  погружной глубинный насос, частотный преобразователь и датчик давления для скважины в с. Смоленское, мкр. ПМК, погружной глубинный насос на скважину в п. Линевский, датчики давления для скважин в с. Сычевка и с. Черновая, а также частотный преобразователь;

- в целях модернизации котельного оборудования приобретен дымосос в с. Первомайское;

- для обеспечения первичных мер безопасности на котельных Смоленского района, а также с целью получения паспорта готовности проведено техническое освидетельствование строительных конструкций зданий котельных и дымовых труб на сумму 150500,00 рублей;

- для проведения ремонтно-восстановительных работ водопроводной системы в с. Солоновка коммунальному муниципальному предприятию «Солоновское КХ»  выделена субсидия в размере 149070,00 рублей;

- в п. Линёвский проведен ремонт теплотрассы;

- в рамках реализации муниципальной программы МУП «Тепло»  направлена субсидия на возмещение разницы в цене угля в размере 192150,00 рублей;

- в целях стабильного теплоснабжения МУП «Тепло» выделена субсидия в размере 39500,00 рублей на приобретение АСДР Комплексон-6 от накипи и коррозии в котельную с. Новотырышкино,  а также генератора для всех котельных МУП «Тепло» и КМП «Баланс» в размере 985000,00 рублей;

- 20705,60 рублей выделено на оплату услуг технического заказчика на осуществление строительного контроля по договору в с АКГУП «Алтайстройзаказчик»;

- 20000,00 рублей выделено на составление сметной документации на объекты «Техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла в с. Смоленское, ул. Лесхозная, 15Д Смоленского района Алтайского края», «Техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла в с. Смоленское, ул. Заводская, участок 128 «г» Смоленского района Алтайского края» и 30000,00 рублей выделено на проверку достоверности определения сметной документации по договору с КАУ «Алтайский региональный центр ценообразования в строительстве» для получения положительного заключения на объекты «Техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла в с. Смоленское, ул. Лесхозная, 15Д Смоленского района Алтайского края», «Техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла в с. Смоленское, ул. Заводская, участок 128 «г» Смоленского района Алтайского края», «Техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла в п. Южный  Смоленского района Алтайского края»;

- в рамках программы их краевого бюджета выделено 1939678,82 рублей на бурение скважины в п. Южный и 19592,72 рубля выделено из местного бюджета в целях софинансирования данных работ в соответствии с Соглашением;

- 11314,00 рублей выделено на проведение лабораторно-инструментальных исследований проб воды скважины п. Южный по договору ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае».