СМОЛЕНСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

11.12.2020  № 89                                                                                с. Смоленское

| О ходе выполнения «Муниципальной адресной инвестиционной программы муниципального образования Смоленский район Алтайского края на 2020 год». |  |
| --- | --- |

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от  06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Смоленского района от 16.10.2019 № 1154 «Об утверждении муниципальной адресной инвестиционной программой муниципального образования Смоленский район Алтайского края» на 2020 год», Смоленское районное Собрание депутатов РЕШИЛО:

1. Информацию о ходе выполнения муниципальной адресной инвестиционной программы муниципального образования Смоленский район Алтайского края на 2020 год принять к сведению(прилагается).

2. Настоящее решение обнародовать на официальном сайте Администрации Смоленского района Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель районного

Собрания депутатов                                                                     А.К. Хамрилов

- ПРИЛОЖЕНИЕ

- к решению районного Собрания

- депутатов

от 11.12.2020 № 89

- ИНФОРМАЦИЯ

- о ходе выполнения «Муниципальной адресной инвестиционной программы муниципального образования Смоленский район Алтайского края на 2020 год».

- С целью упорядочения финансирования работ по ремонту объектов капитального строительства на 2020 год, в соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса РФ, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Смоленского района Алтайского края от 16.10.2019 года №1154 утверждена муниципальная адресная инвестиционная программа муниципального образования Смоленский район Алтайского края на 2020 год. Трижды постановлениям Администрации Смоленского района Алтайского края от 11.11.2019 года №1251, от 05.03.2020 №171, от 08.07.2020 №483, внесены изменения в муниципальную адресную инвестиционную программу (далее – МАИП) в части суммы финансирования и мероприятий.

Данная Программа включает в себя комплекс мероприятий (строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры, разработку и экспертизу проектно-сметной документации), повышающих обеспеченность населения Смоленского района объектами социальной инфраструктуры.

Программа, определяет объемы муниципальных инвестиций в основные фонды и охватывает следующие основные направления расходования средств бюджета района:

- реализация государственных и муниципальных целевых программ, содержащих расходы капитального характера;

- обеспечение объектов социальной и инженерной инфраструктуры проектно-сметной документацией.

- Выполнение индикаторов программы:

| Целевой индикатор | единицы измерения | Значение индикатора по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 факт | 2019 прогноз | 2020 прогноз | 2020 факт 9 месяцев |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | тыс. руб. | 437,37 | 450,0 | 450,0 | 575,5 |
| Объем инвестиций в основной капитал в расчете на одного жителя | тыс. руб. | 13,309 | 17,200 | 17,200 | 27,563 |

- 2.Перечень мероприятий программы и объем финансирования.

- На 2020 год финансирование мероприятий МАИП изначально запланировано в сумме 12750,0 тыс. рублей из местного бюджета.  С учетом внесенных изменений, сумма финансирования составила 24904,71 тыс. рублей в том числе 13400,7 тыс. рублей из краевого бюджета и 11504,01 из местного бюджета. Фактически за 11 месяцев 2020 года профинансировано мероприятий программы на сумму 24268,69 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета – 11015,14 тыс. рублей, из краевого – 13253,55 тыс. рублей.

В мероприятия МАИП включен капитальный ремонт трех объектов с софинансированием из краевого бюджета – капитальный ремонт МБОУ «Смоленская средняя школа №1», детский сад «Чайка» п. Кировский и «Усть - Катунская основная общеобразовательная школа» в п. Усть - Катунь.

- Перечень мероприятий и финансирование:

| Наименование | Финансирование на 2020 год ( тыс. руб.) | Факт за 11 месяцев 2020 года (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| МБОУ «Смоленская СОШ №1» с. Смоленское (кап. ремонт) | 7353,16 | 7353,16 |
| «Усть-Катунская ООШ» филиал МБОУ «Верх-Обская средняя общеобразовательная школа имени М.С. Евдокимова» п. Усть-Катунь (кап. ремонт) | 5645,31 | 5498,18 |
| «Детский сад «Чайка» п. Кировский (кап. ремонт, мебель) | 3001,15 | 3001,14 |
| МОУДОД «Смоленская детская школа искусств» с. Смоленское (проектно-сметная документация, экспертиза) | 541,12 | 541,12 |
| МКУККТ «Центр досуга Ануйского сельсовета» с. Ануйское (ремонт) | 192,86 | 192,86 |
| Центральная районная библиотека с. Смоленское (ремонт отопления) | 531,52 | 531,52 |
| Историко-мемориальный музей А.П. Соболева с. Смоленское (кап. ремонт крыши) | 478,47 | 478,47 |
| Районный краеведческий музей с. Смоленское (отопление) | 154,07 | 154,07 |
| ДЮСШ с. Смоленское (подготовка площадки для установки спортивных тренажеров) | 752,0 | 752,0 |
| ДЮСШ с. Смоленское (замена окон) | 82,0 | 82,0 |
| «Детский сад «Брусничка» п. Верх - Обский (проектно - сментная документация) | 126,04 | 126,04 |
| «Детский сад «Малышок» с. Ануйское (проектно - сментная документация) | 489,78 | 182,82 |
| МБОУ «Ануйская средняя общеобразовательная школа» с. Ануйское (Промгражданпроект, ремонт котельной) | 1135,59 | 1135,59 |
| Администрация Смоленского района с. Смоленское (ремонт туалета) | 420,61 | 420,61 |
| МБОУ «Кировская средняя общеобразовательная школа» п. Кировский (ремонт интерната) | 89,52 | 89,52 |
| МБОУ «Верх-Обская средняя общеобразовательная школа имени М.С. Евдокимова» п. Верх-Обский (замена окон) | 962,50 | 962,5 |
| «Степновская начальная общеобразовательная школа» с. Степное (ремонт столовой) | 724,21 | 724,21 |
| МБОУ «Смоленская средняя общеобразовательная школа № 2» с. Смоленское (ремонт гаража) | 944,25 | 944,25 |
| МБОУ «Линевская средняя общеобразовательная школа» п. Линевский (замена окон) | 1098,65 | 1098,65 |
| Иные (резервные) расходы на капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры района | 181,90 | - |
| ВСЕГО | 24904,71 | 24268,70 |

- Средства местного и краевого бюджетов в сумме 24268,70 тыс. рублей израсходованы по объектам социальной сферы района. Остаток средств по МАИП в сумме 181,90 тыс. рублей планируется освоить до конца 2020 года.