СМОЛЕНСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

30.08.2019 № 43                                                                                 с. Смоленское

| О подготовке к отопительному сезону 2019-2020 годов объектов коммунального хозяйства района. |  |
| --- | --- |

Заслушав информацию начальника Управления ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации Администрации района Алмаева В.Н. о подготовке к отопительному сезону 2019-2020 годов объектов коммунального хозяйства района, Смоленское районное Собрание депутатов РЕШИЛО:

1. Информацию начальника Управления ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации Администрации района Алмаева В.Н. о подготовке к отопительному сезону 2019-2020 годов объектов коммунального хозяйства района принять к сведению (прилагается).

2. Рекомендовать Администрации района принять необходимые меры к активизации работ по подготовке объектов коммунального хозяйства района к отопительному сезону 2019-2020 годов.

3.Вопрос о подготовке объектов коммунального хозяйства района к отопительному сезону 2019-2020 годов оставить на контроле районного Собрания депутатов и заслушать на заседании постоянной комиссии по социально-экономической политике в сентябре 2019 года.

4. Настоящее решение обнародовать на официальном сайте Администрации Смоленского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель районного

Собрания депутатов                                                                        А.К. Хамрилов

|  | - ПРИЛОЖЕНИЕ - к решению Смоленского районного Собрания депутатов - от 30.08.2019 № 43 |
| --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ

о  подготовке к отопительному сезону 2019-2020 годов объектов

коммунального хозяйства района

На территории Смоленского района коммунальные услуги по теплоснабжению населению и социальной сфере предоставляют МУП «Тепло» и созданное с 15 августа 2019 года МООО «Местное хозяйство». Данными        теплоснабжающими предприятиями проводились работа по реализации Плана мероприятий по подготовке объектов ЖКХ Смоленского района к отопительному сезону 2019-2020 годов, утвержденного постановлением Администрации Смоленского района Алтайского края от 17.05.2019 № 475.

Для получения паспортов готовности котельных к отопительному сезону 2019-2020г.г. устранялись ранее выявленные замечания Ростехнадозора. В настоящее время осуществляется  подготовка документов для    проведения освидетельствования котельных и дымовых труб. На эти цели распоряжением Правительства Алтайского края №292-р от 05.08.2019г. выделены субвенции.

На 30 августа 2019 года МУП «Тепло» готово к проведению отопительного сезона 2019-2020 годов. В МООО «Местное хозяйство» проводится работа по заключению договоров на поставку электроэнергии и угля на период предстоящего отопительного периода.