СМОЛЕНСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

25.10.2019 № 60                                                                             с. Смоленское

| Об исполнении муниципальной программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Смоленский район Алтайского края на 2019-2021 годы». |  |
| --- | --- |

Заслушав информацию начальника Управления по ЖКХ, строительству, архитектуре и газификации В.Н. Алмаева об исполнении муниципальной программы  «Модернизация жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Смоленский район Алтайского края на 2019-2021 годы», Смоленское районное Собрание депутатов РЕШИЛО:

1.Информацию об исполнении муниципальной программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Смоленский район Алтайского края на 2019-2021 годы», принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение обнародовать на официальном сайте Администрации Смоленского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Смоленского

районного Собрания депутатов                                                      А.К. Хамрилов

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к решению Смоленского районного Собрания депутатов от 25.10.2019 № 60 |
| --- | --- |

Информация

об исполнении муниципальной программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Смоленский район Алтайского края на 2019-2021 годы»

В целях улучшения качества жилищно-коммунальных услуг, повышения эффективности и надёжности функционирования жилищно-коммунального хозяйства, а также  обеспечения финансовой стабильности и стабильного функционирования предприятий ЖКХ в Смоленском районе постановлением Администрации Смоленского района Алтайского края от 12.11.2018 №1275 утверждена муниципальная программа «Модернизация жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Смоленский район Алтайского края на 2019-2021 годы».

С начала 2019 года Администрацией Смоленского района из местного бюджета было выделено 2 513 084,28 рублей в рамках  программы, которые были использованы на следующие цели:

1) Осуществление строительного контроля в период проведения капитального ремонта тепловой сети в микрорайоне ПМК в с. Смоленское выделено 167 488,28 рублей;

2) В рамках реализации муниципальной программы «Модернизация жилищно-хозяйственного комплекса…» теплоснабжающим предприятиям направлена субсидия на возмещение разницы в цене угля в сумме 1 247 000,00 рублей;

3) Для обеспечения первичных мер безопасности на котельных Смоленского района, а также с целью получения паспорта готовности на отопительный сезон 2019-2020г.г. ресурсоснабжающим предприятиям выделена субсидия в размере 750 000 рублей на возмещение фактически понесенных затрат по погашению авансового платежа за выполнение работ ООО «Алтайский инженерный центр» по техническому освидетельствованию конструкций зданий котельных и обследованию дымовых труб;

4) Для восстановления системы водоснабжения в с. Смоленское по ул. Целинная и для соединения магистральных водопроводов Заречной и Центральной части села выделена субсидия в размере 200 000 рублей;

5)  В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории Линевского сельсовета на приобретение и установку  пожарного гидранта выделены денежные средства в размере 30 000 рублей;

6) Для стабильного водоснабжения  и предотвращения аварийной ситуации приобретен  погружной глубинный водяной насос на скважину в с. Первомайское и частотный преобразователь на скважины п. Кировский на сумму 83 596 рублей;

7) Для выполнения ремонтно-восстановительных работ водопроводной системы с. Солоновка коммунальному муниципальному предприятию «Солоновское КХ»  выделена субсидия в размере 35 000 рублей.