СМОЛЕНСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

12.12.2019 № 76                                                                                     с. Смоленское

| О ходе выполнения «Муниципальной адресной инвестиционной программы муниципального образования Смоленский район Алтайского края на 2019 год». |  |
| --- | --- |

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от  06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Смоленского района Алтайского края от 03.09.2018 года №985 «Об утверждении муниципальной адресной инвестиционной программой муниципального образования Смоленский район Алтайского края» на 2019 год», Смоленское районное Собрание депутатов РЕШИЛО:

1. Принять к сведению информацию о реализации на территории Смоленского района муниципальной адресной инвестиционной программы муниципального образования Смоленский район Алтайского края за 11 месяцев 2019 года(прилагается)

2. Администрация Смоленского района продолжить выполнение мероприятий муниципальной адресной инвестиционной программы на 2019 год.

3. Настоящее решение обнародовать путем его размещения на официальном сайте Администрации Смоленского района Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель районного

Собрания депутатов                                                                     А.К. Хамрилов

- ПРИЛОЖЕНИЕ

- к решению Смоленского районного

- Собрания депутатов

от 12.12.2019 № 76

ИНФОРМАЦИЯ

- о ходе выполнения «Муниципальной адресной инвестиционной

- программы муниципального образования Смоленский район

- Алтайского края на 2019 год».

- С целью упорядочения финансирования работ по ремонту объектов капитального строительства на 2019 год, в соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса РФ, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Смоленского района Алтайского края от 03.09.2018 года №985 утверждена муниципальная адресная инвестиционная программа муниципального образования Смоленский район Алтайского края на 2019 год. Постановлениям Администрации Смоленского района Алтайского края от 09.01.2019 года №3, от 06.05.2019 №426, от 18.09.2019 №1033, 02.11.2019 №1322 внесены изменения в муниципальную адресную инвестиционную программу (далее – МАИП) в части суммы финансирования и объектов.

1. Выполнение индикаторов программы:

| Целевой индикатор | единицы измерения | Значение индикатора по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 факт | 2018 прогноз | 2019 Факт за 9 месяцев |
| Сумма инвестиций в основной капитал за счет средств местного бюджета в % к общему объему инвестиций в основной капитал по всем источникам финансирования | процент | 9,1 | 9,5 | 2,2 |
| Объем инвестиций в основной капитал на душу населения за счет средств местного бюджета | рублей | 2533 | 2560 | 172 |

- 2.Перечень мероприятий программы и объем финансирования.

- На 2019 год финансирование мероприятий МАИП запланировано в сумме 78511,62 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 11536,12 тыс. рублей, из краевого – 66975,5 тыс. рублей. Фактически за 11 месяцев 2019 года израсходовано 63369,94 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета – 3628,19 тыс. рублей, из краевого – 59741,75 тыс. рублей.

- В мероприятия МАИП включен капитальный ремонт двух объектов с софинансированием из краевого бюджета – МБОУ «Смоленская средняя школа №1» и детский сад «Чайка» п. Кировский.

- Перечень мероприятий и финансирование:

| Наименование | Финансирование на 2019 года ( тыс.руб.) | Факт за 9 месяцев 2019 года (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| МБОУ «Смоленская СОШ №1» с. Смоленское (доски) | 362,24 | 362,24 |
| МБОУ «Смоленская СОШ №1» с. Смоленское (доски) | 124,71 | 124,71 |
| МБОУ «Смоленская СОШ №1» с. Смоленское (капитальный ремонт здания школы) | Всего 67974,21 в том числе: КБ 64575,5 МБ 3398,71 | Всего 63140,46 в том числе: КБ 59741,75 МБ 3398,71 |
| Черновская основная общеобразовательная школа, филиал МБОУ «Сычевская СОШ им. К.Ф. Лебединской», с. Черновая (капитальный ремонт здания) | 3801,11 | 3801,11 |
| МБОУ «Ануйская СОШ» с. Ануйское (проектная документация) | 10,0 | 10,0 |
| МБДОУ «Детский сад «Петушок» с. Смоленское | 106,51 | 106,51 |
| ДЮСШ с. Смоленское (ремонт стадиона) | 611,49 | 611,49 |
| МБОУ «Верх-Обская СОШ с. Верх-Обское (ремонт) | 199,84 | 199,84 |
| МБОУ «Верх-Обская СОШ с. Усть-Катунь (ремонт крыши) | 151,61 | 45,48 |
| Многофункциональный центр культуры (газификация) | 733,5 | 0 |
| Детский сад «Чайка» п. Кировский (капитальный ремонт) | Всего 3000,0 в том числе: КБ 2400,0 МБ 600,0 | Всего 229,48 в том числе: КБ 0 МБ 229,48 |
| Иные (резервные) расходы на капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры района | 1436,39 | 0 |
| Всего | 78511,62 в том числе: КБ 66975,5 МБ 11536,12 | 63369,94 в том числе: КБ 59741,75 МБ 3628,19 |

- Все средства местного бюджета в сумме 3628,19 тыс. рублей израсходованы по объектам социальной сферы. Остаток средств по МАИП в сумме 9880,29 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета – 2646,54 тыс. рублей, из краевого бюджета – 7233,75 тыс. руб. планируется освоить до конца 2019 года.