СМОЛЕНСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

26.10.2018  № 65                                                                                с. Смоленское

| Об исполнении муниципальной программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Смоленский район Алтайского края на 2016-2018 годы». |  |
| --- | --- |

Заслушав информацию начальника Управления по ЖКХ, строительству, архитектуре и газификации Д.А. Шилова об исполнении муниципальной программы  «Модернизация жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Смоленский район Алтайского края на 2016-2018 годы», Смоленское районное Собрание депутатов РЕШИЛО:

1.Информацию об исполнении на территории Смоленского района в 2018 году муниципальной программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Смоленский район Алтайского края на 2016-2018 годы», принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение обнародовать на официальном сайте Администрации Смоленского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Смоленского

районного Собрания депутатов                                                      А.К. Хамрилов

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к решению Смоленского районного Собрания депутатов от 26.10.2018 № 65 |
| --- | --- |

Информация

об исполнении муниципальной программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Смоленский район Алтайского края на 2016-2018 годы»

В целях улучшения качества жилищно-коммунальных услуг, повышения эффективности и надёжности функционирования жилищно-коммунального хозяйства, а также  обеспечения финансовой стабильности и стабильного функционирования предприятий ЖКХ в Смоленском районе постановлением Администрации Смоленского района Алтайского края от 14.06.2016 №465 утверждена муниципальная программа «Модернизация жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Смоленский район Алтайского края на 2016-2018 годы».

С начала 2018 года Администрацией района было выделено 3 091 200,00 рублей на модернизацию и ремонт объектов теплоснабжения и водоснабжения, которые использованы на следующие цели:

1)в котельной МБОУ «Смоленская средняя общеобразовательная школа №2» произведена замена водогрейного котла КВр-0,93 МВт на сумму 399 600 рублей,

2)в котельной п. Кировский произведена замена водогрейного котла КВр-0,93 МВт и проведена замена насоса на сумму 393 600 рублей,

3)в котельной МБОУ «Сычевская средняя общеобразовательная школа им. К.Ф. Лебединской» планируется замена водогрейного котла КВр-0,93 МВт. В настоящее время заключен договор на поставку котла и произведена его оплата на сумму 399 600 рублей. Котел на стадии изготовления,

4)проведена проверка сметной документации на сумму 16 000 рублей. Объект «Капитальный ремонта тепловой сети микрорайона ПМК в с. Смоленское, Алтайского края, прокладка тепловой сети от котельной до колодца ТК-1»,

5)в рамках муниципальной программы направлена субсидия теплоснабжающим предприятия района (МУП ТВС, МУП Буревестник, МУП Тепло и ООО БиТЭК) на возмещение разницы в цене угля в сумме 1 700 000 рублей,

6)для нормализации водоснабжения  и предотвращения аварийной ситуации были приобретены два насосы погружных глубинных на скважину в п. Кировский и п. Верх-Обский на сумму 91 200 рублей.