СМОЛЕНСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

14.12.2018 № 75                                                                               с. Смоленское

| О ходе выполнения «Муниципальной адресной инвестиционной программы муниципального образования Смоленский район Алтайского края на 2018 год». |  |
| --- | --- |

Заслушав информацию начальника Управления экономики Администрации Смоленского района С.В. Корогод о ходе выполнения «Муниципальной адресной инвестиционной программы муниципального образования Смоленский район Алтайского края на 2018 год» Смоленское районное Собрание депутатов РЕШИЛО:

1. Информацию о  ходе выполнения «Муниципальной адресной инвестиционной программы муниципального образования Смоленский район Алтайского края на 2018 год» за 11 месяцев 2018 года принять к сведению(прилагается).

2. Администрации Смоленского района продолжить выполнение мероприятий муниципальной адресной инвестиционной программы на 2018 год.

3. Настоящее решение обнародовать на официальном сайте Администрации Смоленского района Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель районного

Собрания депутатов                                                                         А.К. Хамрилов

|  | - Приложение - к решению Смоленского районного Собрания депутатов - от 14.12.2018 № 75 |
| --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе выполнения «Муниципальной адресной инвестиционной программы муниципального образования Смоленский район Алтайского края

на 2018 год»

- С целью упорядочения финансирования работ по ремонту объектов капитального строительства на 2018 год, в соответствии со ст. 79 Бюджетного кодекса РФ, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» постановлением Администрации Смоленского района Алтайского края от 13.09.2017 года №781 утверждена муниципальная адресная инвестиционная программа муниципального образования Смоленский район Алтайского края на 2018 год. Постановлением Администрации Смоленского района Алтайского края от 10.07.2018 года №710 внесены изменения в муниципальную адресную инвестиционную программу (далее – МАИП) в части суммы финансирования и объектов.

- Выполнение индикаторов программы.

| - Целевой индикатор | - ед. изм. | - Значения индикатора по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 2016 год - факт | - 2017 год - факт | - 2018 год прогноз | - 2018 год - факт 9 мес. |
| - Индекс физического объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | - % | - 90,0 | - 101,8 | - 102,2 | - 60,5 |
| - Объем инвестиций в основной капитал на душу населения | - руб. | - 21097 | - 21470 | - 21950 | - 10083 |

- Перечень мероприятий программы и объем финансирования.

- На 2018 год финансирование мероприятий МАИП запланировано в сумме 11140,49 тыс. рублей из местного бюджета, фактически за 11 месяцев 2018 года израсходовано 5580,78 тыс. рублей, в том числе:

| Наименование | Финансирование (проведено) за 11 месяцев 2018 года (руб.) | Остаток финансирования на год (руб.) |
| --- | --- | --- |
| МАИП СОШ №1 | 131 643,73 | 0,00 |
| МАИП "Кировская СОШ" ремонт теплоснабжения | 154 049,00 | 0,00 |
| МАИП "Солоновская СОШ" (строительство гаража) | 616 116,00 | 0,00 |
| МАИП "Верх-Обская школа" (ремонт Усть-Катунской школы) | 50 021,76 | 0,00 |
| МАИП "Верх-Обская школа" (ремонт Катунской школы) | 825 886,00 | 0,00 |
| МАИП "Верх-Обская школа" (ремонт Верх-Обской школы) | 183 724,75 | 0,00 |
| МАИП д/с "Ласточка" (ремонт окон) | 300 000,00 | 0,00 |
| МАИП "Ануйская СОШ" (ремонт окон) | 200 000,00 | 0,00 |
| МАИП "Черновская СОШ" (ремонт школы) | 636 000,00 | 0,00 |
| МАИП "ДЮСШ" (модульная котельная) | 471 723,00 | 0,00 |
| МАИП "Кировская СОШ" (ремонт теплотрассы) | 36 817,00 | 0,00 |
| МАИП "Ануйская СОШ" (ремонт теплотрассы) | 116 727,75 | 0,00 |
| МАИП д/с "Петушок" (Колосок) подсоединение к модульной котельной | 231 966,25 | 0,00 |
| МАИП Линевская СОШ (ремонт здания школы) | 450 138,00 | 0,00 |
| МАИП "Точилинская СОШ" (ремонт гаража) | 600 000,00 | 0,00 |
| МАИП "Сычевская СОШ" (проектно сметная документация) | 69 000,00 | 0,00 |
| Муниципальная адресная инвестиционная программа | 0,00 | 5 471 987,83 |
| МАИП ремонт здания архива | 462 937,00 | 0,00 |
| МАИП (преобретение котлов) | 44 031,40 | 0,00 |
| Иные (резервные) расходы на капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры района | 0,00 | 5 471 987,83 |
|  | 5 580 781,64 | 5 559708,36 |

- Все средства местного бюджета в сумме 5580,78 тыс. рублей израсходованы на ремонт объектов социальной сферы. До конца 2018 года остаток средств по МАИП составляет 5559,71 тыс. рублей.

- Кроме того, в рамках МАИП предусмотрены средства местного бюджета для софинансирования мероприятий в рамках Краевой адресной инвестиционной программы (далее – КАИП). На капитальный ремонт здания МБОУ «Смоленская средняя общеобразовательная школа №1» согласно постановлению Правительства Алтайского края от 20.12.2017 №469 «О реализации краевой адресной инвестиционной программы на 2018 год» выделено 32000, тыс. рублей из краевого бюджета, постановлением Правительства Алтайского края от 29.08.2018 №339 внесены изменения в вышеназванное постановление в части суммы финансирования в сторону увеличения до 37349,1 тыс. рублей. Кроме того, постановлением Правительства Алтайского края от 29.08.2018 года №339 в раздел «Образование» внесено мероприятие по капитальному ремонту здания «Черновской основной общеобразовательной школы» филиала МБОУ «Сычевская средняя общеобразовательная школа им. К.Ф. Лебединской» в сумме 6917,0 тыс. рублей из краевого бюджета.

- Информация

- по исполнению финансирования капитального ремонта

- МБОУ «Смоленская средняя общеобразовательная школа №1» за 11 месяцев 2018 года

| Наименование | План финансирования на 2018 год (руб.) | Факт финансирования за 11 мес. 2018 года (руб.) | Остаток финансирования на 2018 год (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства краевого бюджета | 37 349 100,00 | 0,00 | 37 349 100,00 |
| Средства местного бюджета (софинансирование) | 1 587 000,00 | 1 580 000,00 | 7 000,00 |
|  | 38 936 100,00 | 1 580 000,00 | 37 356 100,00 |

- Информация

- по исполнению финансирования капитального ремонта

- «Черновской основной общеобразовательной школы» филиала

- МБОУ «Сычевская средняя общеобразовательная школа

- им. К.Ф. Лебединской» за 11 месяцев 2018 года

| Наименование | План финансирования на 2018 год (руб.) | Факт финансирования за 11 мес. 2018 года (руб.) | Остаток финансирования на 2018 год (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание новых мест в общеобраз школах (ремон Сычевской школы здание Черновской СОШ) краевые средства | 6 917 000,00 | 5 799 788,00 | 1 117 212,00 |
| Создание новых мест в общеобраз школах (ремон Сычевской школы здание Черновской СОШ) средства районного бюджета | 364 052,63 | 364 052,63 | 0,00 |
|  | 7 281 052,63 | 6 163 840,63 | 1 117 212,00 |