СМОЛЕНСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

21.02.2014    №    10                                                                         с. Смоленское

| О ходе выполнения муниципальной целевой программы «Газификация Смоленского района на 2013-2015 годы». |  |
| --- | --- |

Заслушав информацию заместителя главы Администрации района, начальника Управления ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации Администрации Смоленского района Лисицына Е.А. о ходе выполнения муниципальной целевой программы «Газификация Смоленского района на 2013-2015 годы», Смоленское  районное Собрание депутатов РЕШИЛО:

1.Информацию о ходе выполнения муниципальной целевой программы «Газификация Смоленского района на 2013-2015 годы» принять к сведению (прилагается).

2.Управлению ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации Администрации района (Е.А. Лисицын) продолжить работу по выполнению программы «Газификация Смоленского района на 2013-2015 годы».

3. Редакции газеты «Заря» (Н.А.Неугодова) совместно с заинтересованными службами постоянно освещать ход выполнения программы.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по социально-экономической политике (Н.А. Леоненко).

5. Настоящее решение опубликовать на официальном сайте Администрации Смоленского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района                                                                                      А.К.Хамрилов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению районного

Собрания депутатов

от  21.02.2014    №  10

Информация

о ходе выполнения муниципальной целевой программы

«Газификация Смоленского района на 2013-2015 годы»

В целях увеличения объемов газопотребления, обеспечения надежного, устойчивого функционирования источников теплоснабжения, повышения качества жизни населения района, а также в целях развития газификации в муниципальном образовании Смоленский район в целом выполняются следующие мероприятия муниципальной целевой программы:

построен объект «Распределительный газопровод низкого давления от ГРП-21 в с. Смоленское» протяженностью 7,4 км с подключением 220 квартир. Пуск газа запланирован после выполнения подрядной организацией всех взятых на себя обязательств по строительству данного объекта;

Администрацией Смоленского района получено положительное заключение государственной экспертизы на объект капитального строительства «Распределительный газопровод низкого давления от газораспределительных пунктов № 8,9,11,18 в с. Смоленское» протяженностью 30 км с подключением 850 квартир, газифицироваться будут улицы: Луговая, Целинная, Парковая, Юбилейная, Техническая, пер. Гражданский, пер. Комсомольский, ул. Советская, пер. Автомобильный, ул. Титова, Озерная, сроки строительства объекта - 2014-2015 годы. Начало строительства газопровода запланировано после определения аукционом подрядной организации. Начальный этап строительства начнется от улиц Луговая, Целинная, Техническая, Совхозная:

подготовлено задание на проектирование объектов «Распределительный газопровод в пос. Кировский» и «Распределительный газопровод в с. Точильное», технический заказчик «Алтайские Инженерные Системы» готовит документацию на конкурс на определение проектной организации. Строительство предусмотрено в 2015 году в рамках ФЦП "Социальное развитие села до 2013 года"; "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года":

за счет средств краевого бюджета завершилось проектирование модульных котельных детского сада «Ромашка», детского сада «Петушок», Дома культуры, ДЮСШ, котельной Смоленской ЦРБ. Строительство запланировано на 2014-2015 годы:

рассмотрен и утвержден проект плана графика синхронизации выполнения программы газификации регионов Российской Федерации в рамках долгосрочной целевой программы на 2013-2015 год, где обязательства ОАО «Газпром» - строительство газопровода высокого давления до котельной ЗАРЯ, обязательства Администрации Алтайского края и Администрации Смоленского района - строительство котельных и сетей низкого давления в Смоленском районе. На выполнение районной инвестиционной программы предусмотрено в 2014 году 7284,5 тыс. рублей, в 2015 году -  5000,0 тыс. рублей.

В с. Смоленское на сегодняшний день действуют две сети распределительного газопровода низкого давления: от ГРП-20 протяженностью 14 км с подключением 145 квартир и от ГРП-3 протяженностью 7,5 км, с подключением 115 квартир. Всего в с. Смоленском 260 абонентов.

Основная проблема в плане газификации района это низкая платежеспособность населения. Рекомендовано увеличить темп газификации частных домовладений, так как в условиях рыночных отношений цены на услуги подключения к распределительным сетям и газового оборудования будут увеличиваться.

От Администрации Смоленского района выражаем благодарность депутату Петрову А.В. за помощь и содействие в реализации планов по газификации Смоленского района.

По всем интересующим вопросам обращаться в кабинет №21 - Дружинин Вячеслав Юрьевич