АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА

- АЛТАЙСКОГО КРАЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.03.2018  № 214                                                                                  с. Смоленское

| Об утверждении годового отчета о ходе реализации муниципальной программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Смоленский район Алтайского края на 2016-2018 год» за 2017 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с муниципальной программой «Модернизация жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Смоленский район Алтайского края на 2016-2018 год» и постановлением Администрации Смоленского района от 03.07.2014 г. № 672 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», Администрация Смоленского района Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет за 2017 год о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы  «Модернизация жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Смоленский район Алтайского края на 2016-2018 год».

2. Настоящее постановление обнародовать путем размещения на официальном сайте Администрации Смоленского района Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района                                                                                                 Л.В. Моисеева

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Смоленского района

от 06.03.2018  № 214

Годовой отчет за 2017 год о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы  «Модернизация жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Смоленский район Алтайского края на 2016-2018 год»

1. Общее положение

На основании муниципальной программы  «Модернизация жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Смоленский район Алтайского края на 2016-2018 год» (далее Программа) в 2017 году из местного бюджета выделено на ремонт и модернизацию объектов теплоснабжения и водоснабжения 4354,21.

2. Динамика целевых индикаторов и показателей

Эффективности реализации программы

| Целевой индикатор | Ед. изм. | Значение индикатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План 2017г. | Факти-чески 2017г. | Эффективности реализации программы, % |
| Снижение уровня износа оборудования | % | 12 | 5 | 2,400 |
| Снижение непроизводственных потерь в коммунальных сетях до 14% | % | 14 | 14 | 1,000 |
| Увеличение КПД котельных до 80% | % | 80 | 80 | 1,000 |
| Снижение аварийности в коммунальных сетях до 0,5 аварий на 1 км | % | 50 | 50 | 1,000 |
| Ремонт 5,7 км сетей водоснабжения | % | 0.5 | 5,7 | 0,088 |

3.Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации муниципальной программы

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2017 год |  |
|  | план | факт |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего финансовых затрат | 4354,21 | 4354,21 |
| в том числе |  |  |
| из бюджета муниципального образования | 4354,21 | 4354,21 |
| Прочие расходы |  |  |
| в том числе |  |  |
| из бюджета муниципального образования |  |  |

4. Перечень мероприятий муниципальной программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Смоленский район Алтайского края на 2016-2018 год» в 2017 году

|  | Мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смоленский сельсовет. Ремонт теплотрассы, замена труб |  |  |
| 2 | Смоленский сельсовет. Первомайская котельная. Замена водогрейного котла |  |  |
| 3 | Верх-Обский сельсовет. Котельная "Центральная". Замена водогрейного котла. |  |  |
| 4 | Верх-Обский сельсовет. Котельная Катунской СОШ. Установка котла. |  |  |
| 5 | Верх-Обский сельсовет. Софинансирование (доля местного бюджета) на капитальный ремонт котельной п. Усть-Катунь |  |  |
| 6 | Кировский сельсовет. Котельная. Замена водогрейного котла |  |  |
| 7 | Ликвидация аварийных ситуаций на тепловых сетях |  |  |
| 8 | Техническое освидетельствование зданий и сооружений. |  |  |
| 9 | Проверка сметной достоверности документации |  |  |
| 10 | Выделение субсидии на возмещение затрат по предоставлению услуг теплоснабжения |  |  |
| 11 | Формирование уставного фонда вновь образованного МУП |  |  |
| 12 | Софинансирование (доля местного бюджета) КАИП "100 скважин" |  |  |

5. Оценка эффективности МП «Модернизация жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Смоленский район Алтайского края на 2016-2018 год»

Вывод: Оценка эффективности реализации  Программы составила 95,811%, это можно  характеризовать как высокий уровень эффективности.