АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2019 № 174 с. Смоленское

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Информатизацияорганов местного самоуправления Смоленского района на 2018-2022 годы» за 2018 год |  |

В соответствии с постановлением Администрации Смоленского района от 03.07.2014 года № 672 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», Администрация Смоленского района Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Информатизация органов местного самоуправления Смоленского района на 2018-2022 годы» за 2018 год (прилагается).

2. Настоящее постановление обнародовать путем его размещения на официальном сайте Администрации Смоленского района Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района Л.В.Моисеева

|  |
| --- |
| Приложение  к постановлениюАдминистрации Смоленского района  от 20.02.2019 № 174 |

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы «Информатизация органов местного самоуправления Смоленского района на 2018-2022 годы»

за 2018 год (далее – Программа)

Программа утверждена Постановлением Администрации района от 18.06.2018 года № 597.

Целью программы является формирование современной информационно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления Смоленского района, обеспечение ее надежного функционирования.

Программа предусматривает решение следующих задач:

- развитие единой системы межведомственного электронного взаимодействия в органах местного самоуправления;

- модернизация сети передачи данных, парка компьютерной и офисной техники органов местного самоуправления;

- совершенствование систем защиты информации и персональных данных;

- совершенствование доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления на официальном сайте Администрации Смоленского района Алтайского края.

Так какПрограммы была принята в июне 2018 года,то финансирование мероприятий на 2018 год не предусматривалось.

В ходе выполнения Программы, выявлена необходимость в заменедействующего шлюза доступа из внутренней сети Администрации района к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В соответствии с требованиями безопасности доступа органов местного самоуправления кформационно-телекоммуникационной сети «Интернет»определено оборудование,подходящее для реализации необходимых условий доступа и обеспечения ограничительных функций.

В связи с невозможностью финансирования данных мероприятий уровень эффективности выполнения Программы в 2018 году оказался средний.

Оценка эффективности муниципальной программы «Информатизация органов местного самоуправления Смоленского района на 2018-2022 годы»

за 2018 год

Оценка степени достижения,цели значений индикаторов МП – 48 %.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Индикативный показатель | факт | план | Оценка значения индикатора, S |
| 1 | Доля обеспечения структурных подразделений Администрации района и глав администраций сельских поселений компьютерами со сроком эксплуатации более 5 лет в общем объеме обеспечения. | 50 | 48 | 0,96 |
| 2 | Доля рабочих мест, подключенных к единой системе межведомственного электронного взаимодействия от общего количества рабочих мест органов местного самоуправления Смоленского района. | 19 | 20 | 1,05 |
| 3 | Доля муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде, в том числе приведенных к типовым регламентам, в общем количестве муниципальных услуг структурных подразделений Администрации района и других органов местного самоуправления Смоленского района. | 33 | 35 | 1,06 |
| 4 | Доля обращений по услугам, переведенным в электронный вид, от общего числа обращений за муниципальными услугами. | 3 | 50 | 25 |
| 5 | Модернизация официального сайта (портала) органов местного самоуправления Смоленского района Алтайского края для реализации унифицированной электронной формы обращения граждан и организаций в органы местного самоуправления. | 0 | 0 | 0 |

Оценка степени финансирования МП – 100%.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | факт | план | Уровень финансирования реализации мероприятий МП |
| Объем финансовых ресурсов | 0 | 0 | 0 |

Оценка степени реализации мероприятий МП – 0%.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Мероприятия | Достижение результата, R |
| 1 | приобретение комплектов программного обеспечения «VipNet Клиент» для обеспечения доступа рабочих мест глав администраций сельских поселений к единой системе межведомственного электронного взаимодействия | 0 |
| 2 | приобретение аппаратного обеспечения, в том числе вычислительной техники, комплектующих и расходных материалов к вычислительной технике, оборудования инженерной инфраструктуры и их обслуживание | 0 |
| 3 | приобретение аппаратного обеспечения, в том числе вычислительной техники, комплектующих и расходных материалов к вычислительной технике, оборудования инженерной инфраструктуры и их обслуживание | 0 |
| 4 | приобретение программного обеспечения общего назначения: операционных систем, офисных пакетов, антивирусного программного обеспечения | 0 |
| 5 | обсуждение проекта модернизации официального сайта Администрации района, формирование задания на разработку сайта, реализация проекта (закупка у разработчика) | 0 |

Комплексная оценка эффективности реализации МП – 49%.

Уровень эффективности – средний.