Приложение к постановлению Администрации Смоленского района Алтайского края от 22.02.2019 № 186

Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной адресной

инвестиционной программы муниципального образования Смоленский район

Алтайского края за 2018 год.

- Целью разработки и реализации мероприятий муниципальной адресной инвестиционной программы является проведение единой политики по определению приоритетов в строительстве и ремонте объектов социальной и инженерной инфраструктуры на территории Смоленского района.

- В связи с внесением изменений в решения районного Собрания депутатов «О районном бюджете на 2018 год» и эффективным использованием бюджетных средств, дважды в муниципальную адресную инвестиционную программу были внесены изменения с целью корректировки перечня мероприятий и объема финансирования.

Оценка степени достижения цели значений индикаторов муниципальной адресной инвестиционной программы – 62%.

| № п/п | Индикативный показатель |  | 2018 год |  |  | Оценка значения индикатора, S |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт |  | план |  |  |  |  |  |
| 11 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (%) |  | 54,4 |  | 102,2 | 0,53 |  |  |  |  |
| 22 | Объем инвестиций в основной капитал на душу населения (руб.) |  | 25,3 |  | 21950 | 0,71 |  |  |  |  |
| Оценка степени финансирования муниципальной адресной инвестиционной программы – 100,0%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  | 2018 год |  |  | Уровень финансирования реализации мероприятий |  |  |  |  |
|  |  |  | факт |  | план |  |  |  |  |  |
|  | Объем финансовых ресурсов районного бюджета, тыс. руб. |  | 9211,15 |  | 9211,15 | 100 |  |  |  |  |
| Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы – 99,4% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  | Достижение результата, R |  |  |  |  |
| 11 | Ремонт МБОУ "Смоленская СОШ №1" в с. Смоленское |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 22 | Ремонт теплоснабжения МБОУ Кировская СОШ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 33 | Ремонт гаража Солоновская СОШ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 44 | Ремонт здания школы в п. Усть-Катунь |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 25 | Ремонт здания школы в с. Катунское Верх-Обская СОШ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 66 | Ремонт здания школы МБОУ Верх-Обская СОШ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 67 | замена окон детский сад Ласточка, МБОУ Ануйская СОШ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 88 | Капитальный ремонт школы, котельной с. Черновая |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 99 | строительство модульной котельной ДЮСШ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 110 | ремонт теплотрассы Кировская СОШ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 111 | ремонт архивный отдел Администрации района |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 112 | ремонт теплотрассы МБОУ Ануйская СОШ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 713 | ремонт школы МБОУ Линевская СОШ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 814 | ремонт гаража МБОУ Точилинская СОШ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 115 | МБОУ Сычевская СОШ (проектная документация) |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 16 | ремонт кровли детский сад Брусничка |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 17 | приобретение котлов |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 18 | замена окон детский сад "Брусничка" п. Верх-Обский |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 19 | подсоединение к модульной котельной детский сад Петушок |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы |  | 87,31 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Уровень эффективности |  | высокий |  |  |  |  |  |  |