|  |
| --- |
| Приложение к постановлению Администрации Смоленского района Алтайского края от 12.02.2020 № 98 |

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы «Информатизация органов местного самоуправления Смоленского района на 2018-2022 годы»

за 2019 год (далее – Программа)

Программа утверждена Постановлением Администрации района от 18.06.2018 года № 597.

Целью программы является формирование современной информационно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления Смоленского района, обеспечение ее надежного функционирования.

Программа предусматривает решение следующих задач:

- развитие единой системы межведомственного электронного взаимодействия в органах местного самоуправления;

- модернизация сети передачи данных, парка компьютерной и офисной техники органов местного самоуправления;

- совершенствование систем защиты информации и персональных данных;

- совершенствование доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления на официальном сайте Администрации Смоленского района Алтайского края.

В 2019 году из запланированных по программе мероприятий удалось выполнить два мероприятия: модернизация парка компьютерной и офисной техники и модернизация официального сайта (портала) Администрации района.

 Объем запланированного финансирования на модернизацию официального сайта превысил фактические расходы в связи и с тем, что стоимость выполнения работ заранее была неизвестна. Мероприятие по модернизации парка компьютерной и офисной техники сопровождалось электронными торгами, на которых произошло снижение начальной (максимальной) цены стоимости поставляемого товара.

Оценка эффективности муниципальной программы «Информатизация органов местного самоуправления Смоленского района на 2018-2022 годы»

 за 2019 год

Оценка степени достижения,цели значений индикаторов МП – 77 %.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Индикативный показатель | факт | план | Оценка значения индикатора, S |
| 1 | Доля обеспечения структурных подразделений Администрации района и глав администраций сельских поселений компьютерами со сроком эксплуатации более 5 лет в общем объеме обеспечения. | 45 | 48 | 1,07 |
| 2 | Доля рабочих мест, подключенных к единой системе межведомственного электронного взаимодействия от общего количества рабочих мест органов местного самоуправления Смоленского района. | 16 | 20 | 0,8 |
| 3 | Доля муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде, в том числе приведенных к типовым регламентам, в общем количестве муниципальных услуг структурных подразделений Администрации района и других органов местного самоуправления Смоленского района. | 33 | 35 | 0,94 |
| 4 | Доля обращений по услугам, переведенным в электронный вид, от общего числа обращений за муниципальными услугами. | 3 | 50 | 0,06 |
| 5 | Модернизация официального сайта (портала) органов местного самоуправления Смоленского района Алтайского края для реализации унифицированной электронной формы обращения граждан и организаций в органы местного самоуправления. | 1 | 1 | 1 |

Оценка степени финансирования МП – 76%.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | факт | план | Уровень финансирования реализации мероприятий МП |
| Объем финансовых ресурсов | 106,1 | 140 | 75,8 |

Оценка степени реализации мероприятий МП – 60%.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | Мероприятия | Достижение результата, R |
| 1 | приобретение комплектов программного обеспечения «VipNet Клиент» для обеспечения доступа рабочих мест глав администраций сельских поселений к единой системе межведомственного электронного взаимодействия | 0 |
| 2 | приобретение аппаратного обеспечения, в том числе вычислительной техники, комплектующих и расходных материалов к вычислительной технике, оборудования инженерной инфраструктуры и их обслуживание | 1 |
| 3 | приобретение аппаратного обеспечения, в том числе вычислительной техники, комплектующих и расходных материалов к вычислительной технике, оборудования инженерной инфраструктуры и их обслуживание | 1 |
| 4 | приобретение программного обеспечения общего назначения: операционных систем, офисных пакетов, антивирусного программного обеспечения | 0 |
| 5 | обсуждение проекта модернизации официального сайта Администрации района, формирование задания на разработку сайта, реализация проекта (закупка у разработчика) | 1 |

Комплексная оценка эффективности реализации МП – 71%.

Уровень эффективности – средний.