АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2020 № 179                                                                               с. Смоленское

Об утверждении годового отчета о ходе реализации муниципальной адресной инвестиционной  программы муниципального образования  Смоленский район Алтайского края за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Смоленского района от 03.07.2014 года № 672 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», Администрация Смоленского района Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной адресной инвестиционной программы муниципального образования Смоленский район Алтайского края за 2019 год (прилагается).

2.	Настоящее постановление обнародовать путем его размещения на официальном сайте Администрации Смоленского района Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района                                                                                         Л.В.Моисеева

Приложение к постановлению Администрации Смоленского района Алтайского края от 11.03.20200 № 179

Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной адресной

инвестиционной программы муниципального образования Смоленский район

Алтайского края за 2019 год.

- Целью разработки и реализации мероприятий муниципальной адресной инвестиционной программы является проведение единой политики по определению приоритетов в строительстве и ремонте объектов социальной и инженерной инфраструктуры на территории Смоленского района Алтайского края.

- В связи с внесением изменений в решения районного Собрания депутатов «О районном бюджете на 2019 год» и эффективным использованием бюджетных средств, трижды в муниципальную адресную инвестиционную программу были внесены изменения с целью корректировки перечня мероприятий и объема финансирования.

Оценка степени достижения цели значений индикаторов муниципальной адресной инвестиционной программы – 55,03%.

| № п/п | Индикативный показатель |  | 2019 год |  |  | Оценка значения индикатора, S |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт |  | план |  |  |  |  |  |
| 11 | Сумма инвестиций в основной капитал за счет средств местного бюджета в % к общему объему инвестиций в основной капитал по всем источникам финансирования |  | 8,45 |  | 10,0 | 0,85 |  |  |  |  |
| 22 | Объем инвестиций в основной капитал на душу населения за счет средств местного бюджета |  | 661,87 |  | 2590 | 0,26 |  |  |  |  |
| Оценка степени финансирования муниципальной адресной инвестиционной программы – 100,0%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  | 2019 год |  |  | Уровень финансирования реализации мероприятий |  |  |  |  |
|  |  |  | факт |  | план |  |  |  |  |  |
|  | Объем финансовых ресурсов районного бюджета, тыс. руб. |  | 11825,3 |  | 11825,3 | 100 |  |  |  |  |
| Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы – 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  | Достижение результата, R |  |  |  |  |
| 11. | МБОУ «Смоленская СОШ №1» с. Смоленское (доски) |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 32. | МБОУ «Смоленская СОШ №1» с. Смоленское (капитальный ремонт здания школы) |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 63. | Черновская основная общеобразовательная школа, филиал МБОУ «Сычевская СОШ им. К.Ф. Лебединской», с. Черновая (капитальный ремонт здания) |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 64. | МБОУ «Ануйская СОШ» с. Ануйское (проектная документация) |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 85. | МБДОУ «Детский сад «Петушок» с. Смоленское |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 96. | ДЮСШ с. Смоленское (ремонт стадиона) |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 17. | МБОУ «Верх-Обская СОШ с. Верх-Обское (ремонт) |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 18. | МБОУ «Верх-Обская СОШ с. Усть-Катунь (ремонт крыши) |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 19. | Многофункциональный центр культуры (газификация) |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 710. | Детский сад «Чайка» п. Кировский (капитальный ремонт) |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы |  | 85,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Уровень эффективности |  | высокий |  |  |  |  |  |  |