|  |
| --- |
| Приложение к постановлениюАдминистрации Смоленского района Алтайского края от 11.02.2021 № 105 |

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы «Информатизация органов местного самоуправления Смоленского района на 2018-2022 годы»

за 2020 год (далее – Программа)

Программа утверждена Постановлением Администрации района от 18.06.2018 года № 597.

Целью программы является формирование современной информационно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления Смоленского района, обеспечение ее надежного функционирования.

Программа предусматривает решение следующих задач:

- развитие единой системы межведомственного электронного взаимодействия в органах местного самоуправления;

- модернизация сети передачи данных, парка компьютерной и офисной техники органов местного самоуправления;

- совершенствование систем защиты информации и персональных данных.

В 2020 году из запланированных по программе мероприятий удалось выполнить одно мероприятие: модернизация парка компьютерной и офисной техники.

Для выполнения мероприятийв 2020 году было проведено два аукциона на поставку продукции радиоэлектронной промышленности и поставкурасходных материалов для офисной техники.

Оценка эффективности муниципальной программы «Информатизация органов местного самоуправления Смоленского района на 2018-2022 годы»

 за 2020 год

Оценка степени достиженияцели значений индикаторов МП – 58 %.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Индикативный показатель | факт | план | Оценка значения индикатора, S |
| 1 | Доля обеспечения структурных подразделений Администрации района и глав администраций сельских поселений компьютерами со сроком эксплуатации более 5 лет в общем объеме обеспечения. | 45 | 48 | 1,13 |
| 2 | Доля рабочих мест, подключенных к единой системе межведомственного электронного взаимодействия от общего количества рабочих мест органов местного самоуправления Смоленского района. | 16 | 20 | 0,8 |
| 3 | Доля муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде, в том числе приведенных к типовым регламентам, в общем количестве муниципальных услуг структурных подразделений Администрации района и других органов местного самоуправления Смоленского района. | 33 | 35 | 0,95 |
| 4 | Доля обращений по услугам, переведенным в электронный вид, от общего числа обращений за муниципальными услугами. | 3 | 50 | 0,04 |

Оценка степени финансирования МП – 76%.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | факт | план | Уровень финансирования реализации мероприятий МП |
| Объем финансовых ресурсов(тыс. руб.) | 117,4 | 167 | 70,3 |

Оценка степени реализации мероприятий МП – 40%.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | Мероприятия | Достижение результата, R |
| 1 | приобретение комплектов программного обеспечения «VipNet Клиент» для обеспечения доступа рабочих мест глав администраций сельских поселений к единой системе межведомственного электронного взаимодействия | 0 |
| 2 | приобретение аппаратного обеспечения, в том числе вычислительной техники, комплектующих и расходных материалов к вычислительной технике, оборудования инженерной инфраструктуры и их обслуживание | 1 |
| 3 | приобретение аппаратного обеспечения, в том числе вычислительной техники, комплектующих и расходных материалов к вычислительной технике, оборудования инженерной инфраструктуры и их обслуживание | 1 |
| 4 | приобретение программного обеспечения общего назначения: операционных систем, офисных пакетов, антивирусного программного обеспечения | 0 |

Комплексная оценка эффективности реализации МП – 56,3%.

Уровень эффективности – средний.