Утверждено постановлением

Администрации Смоленского

района Алтайского края

от 02.02.2021  № 75

Годовой отчет за 2020 год о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы  «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Смоленского района Алтайского края на 2019-2021 годы»

1. Общее положение

На основании муниципальной программы  «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Смоленского района Алтайского края на 2019-2021 годы» (далее Программа) в 2020 году из местного бюджета выделено на ремонт и модернизацию объектов теплоснабжения и водоснабжения 9 977 944,97 рублей, из краевого бюджета 2 929 678,82 рублей.

2. Динамика целевых индикаторов и показателей

Эффективности реализации программы

Таблица 1

Сведения об индикаторах муниципальной программы

«Модернизация жилищно-коммунального комплекса Смоленского района Алтайского края» на 2019-2021 годы и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2020 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение индикатора |  |  |
|  |  |  | План 2020 год | Фактически 2020 год | Оценка значения индикатора, S |
| 1. | Число аварий на системах теплоснабжения | ед. | 38 | 17 | 2,412 |
| 2. | Число аварий на системах водоснабжения | ед. | 90 | 12 | 4,750 |
| 3. | Снижение потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей с 55% до 49% | % | 50 | 25 | 0,5 |

3.Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации муниципальной программы

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2020 год |  |
|  | план | факт |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего финансовых затрат | 12907,62 | 12907,62 |
| в том числе |  |  |
| из бюджета муниципального образования | 9977,94 | 9977,94 |
| из краевого бюджета | 2929,68 | 2929,68 |
| Прочие расходы |  |  |
| в том числе |  |  |
| из бюджета муниципального образования |  |  |

4. Перечень мероприятий муниципальной программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Смоленский района Алтайского края на 2019-2021

годы» в 2020 году

|  | Мероприятия |
| --- | --- |
| 1 | Приобретение генератора для котельных РСО |
| 2 | Техническое освидетельствование зданий и котельных и дымовых труб |
| 3 | Ремонт и прокладка водопроводной сети с. Смоленское, с. Солоновка, п. Кировский, с. Черновая |
| 4 | Разработана сметная документация на мероприятие «Техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла в с. Смоленское, ул. Лесхозная, 15Д Смоленского района Алтайского края» и ««Техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла в с. Смоленское, ул. Заводская, участок 128 «г» Смоленского района Алтайского края» |
| 5 | Разработана проектно-сметная документация на сумму 200000 рублей на мероприятие «Капитальный ремонт тепловых сетей в пос. Верх-Обский, Смоленского района, Алтайского края» |
| 6 | По объекту «Техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла в пос. Южный Новотырышкинского сельсовета Смоленского района Алтайского края» произведена оплата софинансирования краевого бюджета в соответствии с Соглашением |
| 7 | Выполнена проверка сметной документации технического перевооружения водозаборного узла в пос. Южный в КАУ РЦЦС и оплачены услуги техзаказчика |
| 8 | В рамках Соглашения о выделении денежных средств из краевого бюджета на поставку котельного оборудования (приобретение котлов и дымососов) оплачено софинансирование |
| 9 | Выполнен текущий ремонт теплотрассы в п. Линевский |
| 10 | Приобретен комплексон для химводоподготовки воды в котельную с. Новотырышкино |
| 11 | МУП «Солоновское КХ» выделены средства на ремонт водонапорной башни и приобретение погружного насоса в с. Солоновка |
| 12 | В селе Черновая выполнены ремонтные работы по ремонту водопроводной сети и скважины |
| 13 | КМП «Баланс» приобретен дымомос котельную в с. Первомайское, частотные преобразователи, датчики давления и погружные насосы для нормализации водоснабжения в с. Смоленское, с. Сычевка, п. Линевский |
| 14 | Выделение субсидии на возмещение затрат по предоставлению услуг теплоснабжения |
| 15 | Приобретен грейдер |
| 16 | Выполнено техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла в пос. Южный Новотырышкинского сельсовета Смоленского района Алтайского края |
| 17 | Приобретены котлы в котельную п. Верх-Обский и СОШ №1, с. Новотырышкино |
| 18 | Приобретены дымососы в котельные КМП «Баланс» и МУП «Тепло» |

5. Оценка эффективности реализации  Программы составила 100 %, это можно  характеризовать как высокий уровень эффективности.