АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА

- АЛТАЙСКОГО КРАЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.02.2022  № 148                                                                          с. Смоленское

| Об утверждении годового отчета о ходе реализации муниципальной программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Смоленского района Алтайского края на 2019-2021 годы» за 2021 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с муниципальной программой «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Смоленского района Алтайского края на 2019-2021 годы» и постановлением Администрации Смоленского района от 03.07.2014 г. № 672 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ»,  Администрация Смоленского района Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет за 2021 год о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы  «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Смоленского района Алтайского края на 2019-2021 годы» согласно приложения.

2. Настоящее постановление обнародовать путем размещения на официальном сайте Администрации Смоленского района Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района                                                                                              Л.В. Моисеева

Приложение

Утверждено постановлением

Администрации Смоленского

района Алтайского края

от 24.02.2022  №  148

Годовой отчет за 2021 год о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы  «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Смоленского района Алтайского края на 2019-2021 годы»

1. Общее положение

На основании муниципальной программы  «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Смоленского района Алтайского края на 2019-2021 годы» (далее Программа) в 2021 году из местного бюджета выделено на ремонт и модернизацию объектов теплоснабжения и водоснабжения 10 617 818,33 рубля, из краевого бюджета 9 761 581,23 рубля.

2. Динамика целевых индикаторов и показателей

Эффективности реализации программы

Таблица 1

Сведения об индикаторах муниципальной программы

«Модернизация жилищно-коммунального комплекса Смоленского района Алтайского края» на 2019-2021 годы и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2021 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение индикатора |  |  |
|  |  |  | План 2021 год | Фактически 2021 год | Оценка значения индикатора, S |
| 1. | Число аварий на системах теплоснабжения | ед. | 35 | 22 | 0,622 |
| 2. | Число аварий на системах водоснабжения | ед. | 85 | 43 | 0,506 |
| 3. | Снижение потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей с 55% до 49% | % | 49 | 25 | 0,510 |

3.Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации муниципальной программы

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2021 год |  |
|  | план | факт |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего финансовых затрат | 20404,58 | 20379,4 |
| в том числе |  |  |
| из бюджета муниципального образования | 10617,82 | 10617,82 |
| из краевого бюджета | 9786,76 | 9761,58 |
| Прочие расходы |  |  |
| в том числе |  |  |
| из бюджета муниципального образования |  |  |

4. Перечень мероприятий муниципальной программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Смоленский района Алтайского края на 2019-2021

годы» в 2021 году

|  | Мероприятия | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка смет на ремонт водозаборных узлов в с. Новотырышкино, с. Ануйское, с. Смоленское и с. Точильное (ООО «СпецстройАлтай») | 80,0 |
| 2 | Разработка смет на установку водонапорных башен (ООО «Алтайводсервис») | 72,0 |
| 3 | Оплата услуг КАУ «Госэкспертиза Алтайского края» по проверке проектной документации объекта «Капитальный ремонт тепловых сетей в п. Верх-Обский Смоленского района Алтайского края» | 134,09 |
| 4 | Аренда водопроводной сети в с. Новотырышкино | 409,98 |
| 5 | МУП «Солоновское КХ» выделены денежные средства на приобретение пожарного гидранта в с. Солоновка | 45,80 |
|  | На выполнение текущего ремонта водопроводной сети в с. Солоновка | 79,2 |
|  | На приобретение блока управления и его монтажа на водонапорную башню в с. Солоновка | 24.0 |
| 6 | МУП «Тепло» выделены денежные средства на приобретение консульного насоса в котельную | 25,0 |
|  | На проведение работ по устранению нарушений в сфере негативного воздействия на окружающую среду | 73,0 |
|  | На выполнение текущего ремонта тепловой сети | 86,38 |
| 7 | Кировскому сельсовету выделена субсидия на приобретение консульного насоса на котельную, отапливающую здание сельсовета | 98.96 |
| 8 | Приобрели и выполнили установку электрокотлов в п. Усть-Катунь | 100,19 |
| 9 | КМП «Баланс» выделены денежные средства на текущий ремонт теплотрассы | 157,0 |
|  | Прокладка водопроводной сети в с. Смоленское ул. Заводская | 151,97 |
| 10 | Субсидия | 6412,16 |
| 11 | В школьную котельную МБОУ «Ануйская СОШ» приобретен дымосос | 33,0 |
| 12 | МБОУ «Солоновская СОШ» выделены денежные средства на ремонт тепловой сети | 453,19 |
| 13 | МБДОУ «Детский сад «Петушок» корпус «Ромашка» выделены денежные средства на прокладку тепловой сети | 843,79 |
| 14 | В рамках подпрограммы «Модернизация и обеспечение стабильного функционирования объектов теплоснабжения» программы Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» на средства краевого бюджета были приобретены котлы в котельную МБОУ «Ануйская СОШ», МБОУ «Точилинская СОШ», МБОУ «Солоновская СОШ», МБОУ «Смоленская СОШ №2», в котельные с. Первомайское, п. Усть-Катунь и с. Смоленское (Центральная котельная) РСО КМП «Баланс» и котельное оборудование в котельную МУП «Тепло» с. Новотырышкино | 3904,0 |
| 15 | В рамках Соглашения о выделении денежных средств из краевого бюджета на поставку котельного оборудования выполнено софинансирование из средств местного бюджета по вышеуказанной программе | 65,53 |
| 16 | На средства местного бюджета выполнена установка котлов в котельных МБОУ «Ануйская СОШ», МБОУ «Смоленская СОШ №2» и МБОУ «Точилинская СОШ» | 233,67 |
| 17 | В рамках подпрограммы «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском крае» государственной программы Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» из краевого бюджета выделены денежные средства на «Техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла в с. Смоленское, ул. Лесхозная, 15Д Смоленского района Алтайского края» и «Техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла в с. Смоленское, ул. Заводская, участок 128Г Смоленского района Алтайского края». | 4948,02 |
| 18 | В рамках Соглашения о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования из краевого бюджета на обеспечение стабильного водоснабжения выполнено софинансирование из средств местного бюджета по вышеуказанной программе | 49,98 |
| 19 | В рамках проекта поддержки местных инициатив из краевого бюджета выделены денежные средства на «Капитальный ремонт водозаборного устройства по ул. Шаталина,37 в с. Новотырышкино Смоленского района Алтайского края» | 988,91 |
| 20 | Из средств местного бюджета по вышеуказанному объекту выполнено софинансирование | 909,56 |

5. Оценка эффективности реализации  Программы составила  84,72 %, это можно  характеризовать как высокий уровень эффективности.