АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.02.2022 № 115 с. Смоленское

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Информатизацияорганов местного самоуправления Смоленского района на 2018-2022 годы» за 2021 год |  |

В соответствии с постановлением Администрации Смоленского района от 03.07.2014 года № 672 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», Администрация Смоленского района Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Информатизация органов местного самоуправления Смоленского района на 2018-2022 годы» за 2021 год(прилагается).

2. Настоящее постановление обнародовать путем его размещения на официальном сайте Администрации Смоленского района Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района Л.В.Моисеева

|  |
| --- |
| Приложение  к постановлениюАдминистрации Смоленского района Алтайского края от 07.02.2022 № 115 |

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы «Информатизация органов местного самоуправления Смоленского района на 2018-2022 годы»

за 2021 год (далее – Программа)

Программа утверждена Постановлением Администрации района от 18.06.2018 года № 597.

Целью программы является формирование современной информационно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления Смоленского района, обеспечение ее надежного функционирования.

Программа предусматривает решение следующих задач:

- развитие единой системы межведомственного электронного взаимодействия в органах местного самоуправления;

- модернизация сети передачи данных, парка компьютерной и офисной техники органов местного самоуправления;

- совершенствование систем защиты информации и персональных данных.

В 2021 году из запланированных по программе мероприятий удалось полностью выполнить мероприятие: модернизация парка компьютерной и офисной техники.

Мероприятие по приобретению программного обеспечения общего назначения: операционных систем, офисных пакетов, антивирусного программного обеспечения было выполнено в соответствии с планом по переходу органов исполнительнойвласти и местного самоуправления Алтайского края напреимущественное использование отечественного программногообеспечения в 2021 году.

Для выполнения мероприятий в течение 2021 года было проведено три аукциона:покупка офисной и компьютерной техники, поставка программного средства антивирусной защиты и приобретение программного обеспечения.

Оценка эффективности муниципальной программы «Информатизация органов местного самоуправления Смоленского района на 2018-2022 годы»

за 2021 год

Оценка степени достиженияцели значений индикаторов МП – 47 %.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Индикативный показатель | факт | план | Оценка значения индикатора, S |
| 1 | Доля обеспечения структурных подразделений Администрации района и глав администраций сельских поселений компьютерами со сроком эксплуатации более 5 лет в общем объеме обеспечения. | 20 | 20 | 1,0 |
| 2 | Доля рабочих мест, подключенных к единой системе межведомственного электронного взаимодействия от общего количества рабочих мест органов местного самоуправления Смоленского района. | 23 | 52 | 0,44 |
| 3 | Доля муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде, в том числе приведенных к типовым регламентам, в общем количестве муниципальных услуг структурных подразделений Администрации района и других органов местного самоуправления Смоленского района. | 42 | 47 | 0,89 |
| 4 | Доля обращений по услугам, переведенным в электронный вид, от общего числа обращений за муниципальными услугами. | 1 | 65 | 0,02 |

Оценка степени финансирования МП – 100%.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | факт | план | Уровень финансирования реализации мероприятий МП |
| Объем финансовых ресурсов(тыс. руб.) | 295 | 295 | 100 |

Оценка степени реализации мероприятий МП – 60%.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Мероприятия | Достижение результата, R |
| 1 | приобретение комплектов программного обеспечения «VipNet Клиент» для обеспечения доступа рабочих мест глав администраций сельских поселений к единой системе межведомственного электронного взаимодействия | 0 |
| 2 | приобретение аппаратного обеспечения, в том числе вычислительной техники, комплектующих и расходных материалов к вычислительной технике, оборудования инженерной инфраструктуры и их обслуживание | 1 |
| 3 | приобретение аппаратного обеспечения, в том числе вычислительной техники, комплектующих и расходных материалов к вычислительной технике, оборудования инженерной инфраструктуры и их обслуживание | 1 |
| 4 | приобретение программного обеспечения общего назначения: операционных систем, офисных пакетов, антивирусного программного обеспечения | 1 |

Комплексная оценка эффективности реализации МП – 69%.

Уровень эффективности – средний.