АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА

- АЛТАЙСКОГО КРАЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.01.2022  № 71                                                                                  с. Смоленское

| Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Смоленском районе Алтайского края» за 2021 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Смоленского района от 03.07.2014 года № 672 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», Администрация Смоленского района Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет за 2021 год о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Смоленском районе Алтайского края» (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Администрации Смоленского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района                                                                                                 Л.В. Моисеева

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Смоленского района Алтайского

края  от  25.01.2022  № 71

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Смоленском районе Алтайского края» за 2021 год.

1. Общее положение

Аварийность на дорогах является одной из серьезных проблем. Ежегодно на улицах и дорогах Смоленского района происходят дорожно-транспортные происшествия, в которых погибают и получают различной степени тяжести увечья люди. Так, в 2021 году количество дорожно-транспортных происшествий – 164, в том числе:

- без пострадавших 138 ДТП;

- с пострадавшими 26 ДТП

В 2021 году в ДТП пострадало всего 36 человек, из них 5 человека погибло (среди погибших детей нет). Данные значения существенно повысились по сравнению с 2020 годом,  где число ДТП – 266, в результате которых пострадали (погибли) люди – 40 человек, из них: 4 человек погибло (среди погибших детей нет).

В соответствии с Федеральным законом № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» приоритет в государственной поддержке безопасности дорожного движения отдан программно-целевому методу. Указанный метод позволит более оперативно решать проблемы обеспечения безопасности дорожного движения.

В 2021 году в районной газете «Заря» был опубликован материал по освещению вопросов безопасности дорожного движения. Изготовлен  агитационный материал, направленный на повышение безопасности дорожного движения.

В связи с внесением изменений в решения районного Собрания депутатов «О районном бюджете на 2021 год» и эффективном использованием бюджетных средств, 1 раз в муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения в Смоленском районе Алтайского края» были внесены изменения с целью корректировки перечня мероприятий и объема финансирования.  Реализация мероприятий муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Смоленском районе Алтайского края» (далее – Программа) осуществляется за счет средств местного бюджета.

- Из запланированных 4 мероприятий Программы, в 2021 году были исполнены 4 в том числе:

- 1. Освещение проблемных вопросов по безопасности дорожного движения в средствах массовой информации.

- 2. Изготовление агитационного материала, направленного на по повышение безопасности дорожного движения с использованием оргтехники Управления.

- 3. Оснащение улично-дорожной сети Смоленского района дорожными знаками, согласно ПОДД.

- 4. Приведение пешеходных переходов в близи общеобразовательных учреждений в соответствии действующими стандартами Российской Федерации (установка светофоров Т7 и пешеходных ограждений).

- Из бюджета муниципального образования в 2021 году на эти цели израсходовано 1520 000,0 рублей.

2. Динамика целевых индикаторов и показателей

программы

| Целевой индикатор | Ед. изм. | Значе-ние в 2019 г | Значение индикатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2021г. | Фактически 2021г. | Эффективности реализации программы, % |
| Социальный риск (число лиц, погиб-ших в дорожно-транспортных происшествиях) | чел. на 100 тыс. населения | 9,3 | 10 | 24,18 | 41,4 |
| оснащение дорожными знаками улично-дорожной сети Смоленского района в соответствии с Проектом организации дорожного движения | шт. | 9 | 9 | 9 | 100 |

3. Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации муниципальной программы

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2021 год план | 2021 год фактически |
| Всего финансовых затрат | 1520,000 | 1520,000 |
| в том числе |  |  |
| из бюджета муниципального образования | 1520,000 | 1520,000 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0,00 | 0,00 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,00 | 0,00 |
| из внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 |

4. Оценка эффективности муниципальной программы  «Повышение безопасности дорожного движения в Смоленском районе Алтайского края» за 2021 г.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы –   в 2021 г. составила 90,226 %, что считается высоким уровнем.