**КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА**

**СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| 659600, Алтайский край, Смоленский район, с. Смоленское, ул. Титова, 40 |  |
| E-mail: [kcosmol@yandex.ru](mailto:kcosmol@yandex.ru). тел. 8 (38536) 21-5-10 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**на проект постановления Администрации Смоленского района Алтайского края «О внесении изменений в Муниципальную программу «Газификация Смоленского района Алтайского края на 2022-2026 годы»,**

**утвержденную Постановлением Администрации Смоленского района Алтайского края № 803 от 12.10.2021г.»**

с. Смоленское 10 июля 2024 года

Контрольно-счётной палатой Смоленского района Алтайского края на основании статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о контрольно-счётной палате Смоленского района Алтайского края, утвержденного решением Смоленского районного Собрания депутатов Алтайского края от 29.10.2021 № 58, Постановления Администрации Смоленского района Алтайского края от 16.12.2022 № 1119 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Смоленский район Алтайского края» (далее – Порядок от 16.12.2022 № 1119), стандартом внешнего муниципального финансового контроля 025 «Проведение финансово-экономической экспертизы», утвержденного распоряжением контрольно-счётной палаты Смоленского района Алтайского края (далее - контрольно-счетная палата) от 16.07.2021 № 7, пунктом 1.11 Плана работы контрольно-счетной палаты на 2024 год, утвержденного распоряжением контрольно-счетной палаты от 27.12.2023 № 99, распоряжения контрольно-счетной палаты от 09.07.2024 № 45, проведена финансово-экономическая экспертиза проекта постановления Администрации Смоленского района Алтайского края «О внесении изменений в Муниципальную программу «Газификация Смоленского района Алтайского края на 2022-2026 годы», утвержденную Постановлением Администрации Смоленского района Алтайского края № 803 от 12.10.2021г.» (далее – проект постановления), по результатам которой, установлено следующее.

Проект постановления внесен на рассмотрение в контрольно-счетную палату Управлением ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации Администрации Смоленского района Алтайского края (ответственным исполнителем программы) 09 июля 2024 года.

Экспертиза проведена контрольно-счетной палатой в рамках предварительного контроля.

Проект постановления согласован с Управлением экономики Администрации Смоленского района; начальником Управления ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации; комитетом администрации Смоленского района по финансам, налоговой и кредитной политике.

1. Анализ соответствия целей и задач муниципальной программы

Цели и задачи муниципальной программы представленным проектом постановления не изменяются.

2. Анализ финансирования муниципальной программы.

Проектом постановления вносятся изменения в объем финансирования муниципальной программы «Газификация Смоленского района Алтайского края на 2022-2026 годы», который составит в 2022-2026 годах в общей сумме **48 867,01** тыс. руб. (снижен на **24 316,52 тыс. руб.**), в т. ч. по годам:

- 2022 г. – 40,48 тыс. руб. (без изменений);

- 2023 г. – 15 101,05 тыс. руб. (без изменений);

- 2024 г. – 33 525,48 тыс. руб. (снижен на **24 316,52** тыс. руб., в т.ч. за счет средств краевого бюджета – 24 534,0 тыс. руб.; за счет средств районного бюджета + 217,48 тыс. руб.);

- 2025 г. – 100,0 тыс. руб. (без изменений);

- 2026 г. – 100,0 тыс. руб. (без изменений).

Представленным проектом постановления предлагается внести изменения в объем финансового обеспечения муниципальной программы на текущий 2024 год. С проектом постановления представлено Уведомление № БР/01807 по расчетам между бюджетами от 23.05.2024 на сокращение из краевого бюджета субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятий по газификации на сумму 12 134,0 тыс. руб.

При проведении финансово-экономической экспертизы произведена сверка объемов финансового обеспечения муниципальной программы на текущий 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов с решением Смоленского районного Собрания депутатов от 15.12.2023 № 71 «О районном бюджете муниципального образования Смоленский район на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции от 26.04.2024 № 18) по коду бюджетной классификации 43 3 00 00000 «Муниципальная программа «Газификация Смоленского района Алтайского края":

- на 2024 год сумма составляет 45 659,5 тыс. руб. (превышает на 12 134,0 тыс. руб., т.к. Уведомление о снижении бюджетных ассигнований поступило позже и данная сумма не отражена в решении);

- на 2025 – 100,0 тыс. руб. (соответствует показателям в проекте);

- на 2026 – 100,0 тыс. руб. (соответствует показателям в проекте).

Проектом постановления вносятся изменения в Таблицу 3. «Перечень мероприятий муниципальной программы «Газификация Смоленского района Алтайского края на 2022-2026 годы» по корректировке финансового обеспечения в разрезе целей, задач и мероприятий, а именно:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель,  задача,  мероприятие | Срок реализации | | Участник программы | | Сумма расходов по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | Примечание |
| 2022  год | | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Всего | Источники финансирования |
| 1 | Цель-Реализация государственной политики по обеспечению населения Смоленского района природным газом | 2022-2026 | | Управление ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации администрации Смоленского района Алтайского края; Управление Алтайского края по ЖКХ | | 40,48  0,0  40,48 | | 15101,05  12446,0  2 655,05 | 57842,0  54000,0  3842,0 | 100,0  0,0  100,0 | 100,0  0,0  100,0 | 73183,53  66446,0  6737,53 | краевой бюджет  местный бюджет | постановление Администрации Смоленского района от 29.12.2023 № 1267 |
| Цель-Реализация государственной политики по обеспечению населения Смоленского района природным газом | 2022-2026 | | Управление ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации администрации Смоленского района Алтайского края; Управление Алтайского края по ЖКХ | | 40,48  0,0  40,48 | | 15101,05  12446,0  2 655,05 | 33525,48  29466,0  4059,48 | 100,0  0,0  100,0 | 100,0  0,0  100,0 | 48867,01  41912,0  6955,01 | краевой бюджет  местный бюджет | в проекте постановления |
| **Изменения** | | - | | - | | - | | **-** | **- 24**  **316,52** | **-** | **-** | **- 24 316,52** | - | корректировка 2024 года |
| 2 | Задача - Улучшение условий жизни населения Смоленского района Алтайского края на основе вновь построенных газораспределительных сетей и газификации квартир. | 2022-2026 | | Управление ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации администрации Смоленского района Алтайского края; Управление Алтайского края по ЖКХ | | 40,48  0,0  40,48 | | 15101,05  12446,0  2655,05 | 57842,0  54000,0  3842,0 | 100,0  0,0  100,0 | 100,0  0,0  100,0 | 73183,53  66446,0  6737,53 | краевой бюджет  местный бюджет | постановление Администрации Смоленского района от 29.12.2023 № 1267 |
| Задача - Улучшение условий жизни населения Смоленского района Алтайского края на основе вновь построенных газораспределительных сетей и газификации квартир | 2022-2026 | | Управление ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации администрации Смоленского района Алтайского края; Управление Алтайского края по ЖКХ | | 40,48  0,0  40,48 | | 15101,05  12446,0  2655,05 | 33525,48  29466,0  4059,48 | 100,0  0,0  100,0 | 100,0  0,0  100,0 | 48867,01  41912,0  6955,01 | краевой бюджет  местный бюджет | в проекте постановления |
| **Изменения** | | - | - | | - | | **-** | | **- 24**  **316,52** | **-** | **-** | **- 24**  **316,52** | - | корректировка 2024 года |
| 3 | Мероприятие 3. Получение технических условий на объекты газоснабжения | 2022-2026 | | Управление ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации администрации Смоленского района Алтайского края | | 40,48  0,0  40,48 | | 4,76  0,0  4,76 | 0,0  0,0  0,0 | 100,0  0,0  100,0 | 100,0  0,0  100,0 | 245,24  0,0  245,24 | краевой бюджет  местный бюджет | постановление Администрации Смоленского района от 29.12.2023 № 1267 |
| Мероприятие 3. Получение технических условий на объекты газоснабжения | 2022-2026 | | Управление ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации администрации Смоленского района Алтайского края | | 40,48  0,0  40,48 | | 4,76  0,0  4,76 | 348,64  0,0  348,64 | 100,0  0,0  100,0 | 100,0  0,0  100,0 | 593,88  0,0  593,88 | краевой бюджет  местный бюджет | в проекте постановления |
| **Изменения** | | **-** | | - | | **-** | | **-** | **+348,64** | **-** | **-** | **+348,64** | - | корректировка 2024года |
| 4 | Мероприятие 4. Строительство Газовой котельной для объектов соцкультбыта по ул.Школьная 17 в с.Точильное Смоленского района Алтайского края края (в том числе строительный контроль) | 2023-2024 | | Минстрой Алтайского края | | 0,0  0,0  0,0 | | 6885,26  6541,0  344,26 | 28421,0  27000,0  1421,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 35306,26  33541,0  1765,26 | краевой бюджет  местный бюджет | постановление Администрации Смоленского района от 29.12.2023 № 1267 |
| Мероприятие 4. Строительство Газовой котельной для объектов соцкультбыта по ул.Школьная 17 в с.Точильное Смоленского района Алтайского края (в том числе строительный контроль) | 2023-2024 | | Минстрой Алтайского края | | 0,0  0,0  0,0 | | 6885,26  6541,0  344,26 | 16280,0  15466,0  814,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 23165,26  22007,0  1158,26 | краевой бюджет  местный бюджет | в проекте постановления |
| **Изменения** | | **-** | | - | | **-** | | **-** | **-12 141,0** | **-** | **-** | **- 12141,0** |  | корректировка 2024года |
| 5 | Мероприятие 5. Строительство Газовой котельной МБОУ «Смоленская СОШ №1» по ул.Энергетическая, 1 в с.Смоленское Смоленского района Алтайского края края (в том числе строительный контроль) | 2023-2024 | | Минстрой Алтайского края | | 0,0  0,0  0,0 | | 6215,79  5905,0  310,79 | 28421,0  27000,0  1421,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 34636,79  32905,0  1731,79 | краевой бюджет  местный бюджет | постановление Администрации Смоленского района от 29.12.2023 № 1267 |
| Мероприятие 5. Строительство Газовой котельной МБОУ «Смоленская СОШ №1» по ул.Энергетическая, 1 в с.Смоленское Смоленского района Алтайского края (в том числе строительный контроль) | 2023-2024 | | Минстрой Алтайского края | | 0,0  0,0  0,0 | | 6215,79  5905,0  310,79 | 14736,84  14000,0  736,84 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 20952,63  19905,0  1047,63 | краевой бюджет  местный бюджет | в проекте постановления |
| **Изменения** | | - | | - | | - | | **-** | **- 13**  **684,16** | **-** | **-** | **-13 684,16** |  | корректировка 2024года |
| 6 | Мероприятие 8. | - | | - | | - | | - | - | - | - | - |  | постановление Администрации Смоленского района от 29.12.2023 № 1267 |
| Мероприятие 8. Приобретение водогрейных котлов на объект «Газовая котельная ДЮСШ по пер. Гражданский 39а в с. Смоленское Смоленского района Алтайского края» | 2024 | | МБДОУ «Детский сад Петушок» | | 0,0 | | 0,0 | 1160,0 | 0,0 | 0,0 | 1160,0 |  | в проекте постановления |
| **Изменения (добавлено новое мероприятие)** | |  | | - | | - | | **-** | **+1160,0** | **-** | **-** | **+1160,0** |  | корректировка 2024года |
| **Итого по мероприятиям** | | | | | | **-** | | **-** | **-24**  **316,52** | **-** | **-** | **- 24**  **316,52** |  | корректировка 2024года |

Внесение изменений осуществлено с **нарушением сроков**, указанных в пункте **4.2. раздела 4 Порядка от 16.12.2022 № 1119.**

3. Анализ изменения структуры и содержания муниципальной программы

Предлагаемые проектом постановления изменения не затрагивают структуру муниципальной программы «Газификация Смоленского района Алтайского края на 2022-2026 годы».

Представленным проектом постановления вносятся изменения в общий объем финансового обеспечения муниципальной программы, и в разбивке по целям, задачам и мероприятиям на текущий 2024 год. Данные изменения корректируют содержание муниципальной программы, а именно:

1. в Паспорте муниципальной программы по позиции:

- Объемы финансирования программы (изменения описаны в разделе 2 заключения).

2. в разделе 4 «Общий объем финансирования ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы». В данном разделе внесено изменение в объем финансовых ресурсов муниципальной программы с разбивкой по годам и источникам финансирования (изменения описаны в разделе 2 заключения).

3. в Таблице 3 «Перечень мероприятий муниципальной программы». Проектом постановления внесены изменения в финансовое обеспечение цели, задачи и мероприятий № 3; № 4; № 5, а также добавлено новое мероприятие под № 8 «Приобретение водогрейных котлов на объект «Газовая котельная ДЮСШ по пер. Гражданский 39а в с. Смоленское Смоленского района Алтайского края», в результате ранее утвержденные мероприятия с № 8 по № 12 сместились на один знак и стали с № 9 по № 13.

4. в Таблице 4 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» изменение внесено в общий объем финансовых ресурсов муниципальной программы с разбивкой по годам и источникам финансирования (изменения описаны в разделе 2 заключения).

4. Анализ устранения замечаний

Предыдущей экспертизой (заключение от 17.01.2024) вносимых изменений в муниципальную программу «Газификация Смоленского района Алтайского края на 2022-2026 годы» установлены нарушения, которые устранены ответственным исполнителем программы.

5. Вывод

По проекту постановления Администрации Смоленского района Алтайского края «О внесении изменений в Муниципальную программу «Газификация Смоленского района Алтайского края на 2022-2026 годы», утвержденную Постановлением Администрации Смоленского района Алтайского края № 803 от 12.10.2021г.», контрольно-счетной палатой установлено, что внесение изменений осуществлено с **нарушением сроков**, указанных в пункте **4.2. раздела 4 Порядка от 16.12.2022 № 1119.**

Председатель контрольно-счетной Л.И. Чепрасова

палаты