**КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА**

**СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| 659600, Алтайский край, Смоленский район, с. Смоленское, ул. Титова, 40 |  |
| E-mail: [kcosmol@yandex.ru](mailto:kcosmol@yandex.ru). тел. 8 (38536) 21-5-10 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**на проект постановления Администрации Смоленского района Алтайского края «О внесении изменений в Муниципальную программу «Газификация Смоленского района Алтайского края на 2022-2026 годы»,**

**утвержденную Постановлением Администрации Смоленского района Алтайского края № 803 от 12.10.2021г.»**

с. Смоленское 21 января 2025 года

Контрольно-счётной палатой Смоленского района Алтайского края на основании статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о контрольно-счётной палате Смоленского района Алтайского края, утвержденного решением Смоленского районного Собрания депутатов Алтайского края от 29.10.2021 № 58, Постановления Администрации Смоленского района Алтайского края от 16.12.2022 № 1119 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Смоленский район Алтайского края» (далее – Порядок от 16.12.2022 №1119), проведена финансово-экономическая экспертиза проекта постановления Администрации Смоленского района Алтайского края «О внесении изменений в Муниципальную программу «Газификация Смоленского района Алтайского края на 2022-2026 годы», утвержденную Постановлением Администрации Смоленского района Алтайского края № 803 от 12.10.2021г.» (далее – проект постановления), по результатам которой, установлено следующее.

Проект постановления внесен на рассмотрение в контрольно-счетную палату Управлением ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации Администрации Смоленского района Алтайского края (ответственным исполнителем программы) 17 января 2025 года.

Экспертиза проведена контрольно-счетной палатой в рамках предварительного контроля.

Проект постановления согласован с Управлением экономики Администрации Смоленского района; начальником Управления ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации; комитетом администрации Смоленского района по финансам, налоговой и кредитной политике, Организационно-правовым управлением.

1. Анализ соответствия целей и задач муниципальной программы

Цели и задачи муниципальной программы представленным проектом постановления не изменяются.

2. Анализ финансирования муниципальной программы.

Проектом постановления вносятся изменения в объем финансирования муниципальной программы «Газификация Смоленского района Алтайского края на 2022-2026 годы», который составит в 2022-2026 годах в общей сумме **48 367,00** тыс. руб. (снижен на **500,01тыс. руб.**), в т. ч. по годам:

- 2022 г. – 40,48 тыс. руб. (без изменений);

- 2023 г. – 15 101,05 тыс. руб. (без изменений);

- 2024 г. – 30 183,37 тыс. руб. (снижен на **3 342,11** **тыс. руб**., в т.ч. за счет средств краевого бюджета **–** 1291,26 тыс. руб.; за счет средств районного бюджета – 2050,85 тыс. руб.);

- 2025 г. – 2 942,1 тыс. руб. (увеличено на **2 842,1 тыс. руб.** в т.ч. за счет средств краевого бюджета **+** 2 700,00 тыс. руб.; за счет средств районного бюджета + 142,10 тыс. руб.);

- 2026 г. – 100,0 тыс. руб. (без изменений).

Проектом постановления предлагается изменение объема финансового обеспечения на **2024** и текущий **2025 годы** с отражением в Паспорте муниципальной программы по графе «Объемы финансирования программы», в Разделе 4 «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы», в Таблицу 4 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы», с разбивкой по годам и источникам финансового обеспечения, а также проектом постановления вносятся изменения в Таблицу 3. «Перечень мероприятий муниципальной программы «Газификация Смоленского района Алтайского края на 2022-2026 годы» по корректировке финансового обеспечения в разрезе целей, задач и мероприятий, а именно:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель, задача, мероприятие | Участник  программы |  |  | Сумма затрат (тыс. руб.) | | | | | Источники финансирования |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | всего | Источ. |
| 1 | Цель - Реализация государственной политики по обеспечению населения Смоленского района природным газом | Управление ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации администрации Смоленского района Алтайского края, Управление Алтайского края по ЖКХ (по согласованию), предприятия (по согласованию) | **40,48** | **15101,05** | **33525,48** | **100,00** | **100,00** | **48867,01** | ***Всего*** | постановление Администрации Смоленского района от 09.07.2024 № 511 |
| 0,00 | 12446,00 | 29466,00 | 0,00 | 0,00 | 41912,00 | Кр. бюд. |
| 40,48 | 2655,05 | 4059,48 | 100,00 | 100,00 | 6955,01 | Мес.бюд. |
| Цель - Реализация государственной политики по обеспечению населения Смоленского района природным газом | Управление ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации администрации Смоленского района Алтайского края, Управление Алтайского края по ЖКХ (по согласованию), предприятия (по согласованию) | **40,48** | **15101,05** | **30183,37** | **2942,10** | **100,00** | **48367,00** | ***Всего*** | в проекте постановления |
| 0,00 | 12446,00 | 28174,74 | 2700,00 | 0,00 | 43320,74 | Кр. бюд. |
| 40,48 | 2655,05 | 2008,63 | 242,10 | 100,00 | 5046,26 | Мес.бюд. |
| **Изменения** | |  | **-** | **-** | **-3342,11** | **+2842,10** | **-** | **-500,01** | **корректировка** | |
| 2 | Задача - Улучшение условий жизни населения Смоленского района Алтайского края на основе вновь построенных газораспределительных сетей и газификации квартир. | Управление ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации администрации Смоленского района Алтайского края, Управление Алтайского края по ЖКХ (по согласованию | *40,48* | *15101,05* | *33525,48* | *100,00* | *100,00* | *48867,01* | *Всего* | постановление Администрации Смоленского района от 09.07.2024 № 511 |
| 0,00 | 12446,00 | 29466,00 | 0,00 | 0,00 | 41912,00 | Кр. бюд. |
| 40,48 | 2655,05 | 4059,48 | 100,00 | 100,00 | 6955,01 | Мес.бюд. |
| Задача - Улучшение условий жизни населения Смоленского района Алтайского края на основе вновь построенных газораспределительных сетей и газификации квартир. | Управление ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации администрации Смоленского района Алтайского края, Управление Алтайского края по ЖКХ (по согласованию | *40,48* | *15101,05* | *30183,37* | *2942,10* | *100,00* | *48367,00* | *Всего* | в проекте постановления |
| 0,00 | 12446,00 | 28174,74 | 2700,00 | 0,00 | 43320,74 | Кр. бюд. |
| 40,48 | 2655,05 | 2008,63 | 242,10 | 100,00 | 5046,26 | Мес.бюд. |
| ***Изменения*** | |  | ***-*** | ***-*** | ***3342,11*** | ***+2842,10*** | ***-*** | ***-500,01*** | ***корректировка*** | |
| 3 | Мероприятие 2. Ремонт электрической сети на «Газовой блочно-модульной котельной МБОУ СОШ № 2 в с.Смоленское» | МБОУ «Смоленская СОШ № 2» | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | *Всего* | постановление Администрации Смоленского района от 09.07.2024 № 511 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Кр. бюд. |
| 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | Мес.бюд. |
| Мероприятие 2. Ремонт электрической сети на «Газовой блочно-модульной котельной МБОУ СОШ № 2 в с.Смоленское» | Управление ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации администрации Смоленского района Алтайского края | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | *Всего* | в проекте постановления |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Кр. бюд. |
| 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | Мес.бюд. |
| **Изменения (участников программы)** | |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **корректировка (участников программы)** | |
| 4 | Мероприятие 3. Получение технических условий на объекты газоснабжения | Управление ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации администрации Смоленского района Алтайского края | 40,48 | 4,76 | 348,64 | 100,00 | 100,00 | 593,88 | *Всего* | постановление Администрации Смоленского района от 09.07.2024 № 511 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Кр. бюд. |
| 40,48 | 4,76 | 348,64 | 100,00 | 100,00 | 593,88 | Мес.бюд. |
| Мероприятие 3. Получение технических условий на объекты газоснабжения | Управление ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации администрации Смоленского района Алтайского края | 40,48 | 4,76 | 25,30 | 100,00 | 100,00 | 270,54 | *Всего* | в проекте постановления |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Кр. бюд. |
| 40,48 | 4,76 | 25,30 | 100,00 | 100,00 | 270,54 | Мес.бюд. |
| **Изменения** | |  | **-** | **-** | **-323,34** | **-** | **-** | **-323,34** | **корректировка** | |
| 5 | Мероприятие 4. Строительство Газовой котельной для объектов соцкультбыта по ул.Школьная 17 в с.Точильное Смоленского района Алтайского края (в т.ч. строительный контроль) | Минстрой Алтайского края | 0,00 | 6885,26 | 16280,00 | 0,00 | 0,00 | 23165,26 | *Всего* | постановление Администрации Смоленского района от 09.07.2024 № 511 |
| 0,00 | 6541,00 | 15466,00 | 0,00 | 0,00 | 22007,00 | Кр. бюд. |
| 0,00 | 344,26 | 814,00 | 0,00 | 0,00 | 1158,26 | Мес.бюд. |
| Мероприятие 4. Строительство Газовой котельной для объектов соцкультбыта по ул.Школьная 17 в с.Точильное Смоленского района Алтайского края (в т.ч. строительный контроль) | Управление ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации администрации Смоленского района Алтайского края | 0,00 | 6885,26 | 14858,95 | 1468,5 | 0,00 | 23212,71 | *Всего* | в проекте постановления |
| 0,00 | 6541,00 | 14116,00 | 1395,07 | 0,00 | 22052,07 | Кр. бюд. |
| 0,00 | 344,26 | 742,95 | 73,43 | 0,00 | 1160,64 | Мес.бюд. |
| **Изменения (участников программы)** | |  | **-** | **-** | **-1421,05** | **+1468,5** | **-** | **+47,45** | **корректировка участников программы)** | |
| 6 | Мероприятие 5. Строительство Газовой котельной МБОУ «Смоленская СОШ №1» по ул.Энергетическая, 1 в с.Смоленское Смоленского района Алтайского края (в т.ч. строительный контроль) | Минстрой Алтайского края | 0,00 | 6215,79 | 14736,84 | 0,00 | 0,00 | 20952,63 | *Всего* | постановление Администрации Смоленского района от 09.07.2024 № 511 |
| 0,00 | 5905,00 | 14000,00 | 0,00 | 0,00 | 19905,00 | Кр. бюд. |
| 0,00 | 310,79 | 736,84 | 0,00 | 0,00 | 1047,63 | Мес.бюд. |
| Мероприятие 5. Строительство Газовой котельной МБОУ «Смоленская СОШ №1» по ул.Энергетическая, 1 в с.Смоленское Смоленского района Алтайского края (в т.ч. строительный контроль) | Управление ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации администрации Смоленского района Алтайского края | 0,00 | 6215,79 | 13315,79 | 1373,60 | 0,00 | 20905,18 | *Всего* | в проекте постановления |
| 0,00 | 5905,00 | 12650,00 | 1304,93 | 0,00 | 19859,93 | Кр. бюд. |
| 0,00 | 310,79 | 665,79 | 68,67 | 0,00 | 1045,25 | Мес.бюд. |
| **Изменения (участников программы)** | |  | ***-*** | ***-*** | ***-1421,05*** | ***+1373,6*** | ***-*** | ***-47,45*** | **корректировка участников программы)** | |
| 7 | Мероприятие 6.  Текущий ремонт системы участка отопления от «Газовой блочно-модульной котельной МБОУ «Смоленская СОШ № 2» до Районного дома культуры по ул.Красноярская в с.Смоленское Смоленского района Алтайского края | МБУ «МКДЦ» Смоленского района Алтайского края | 0,00 | 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598,00 | *Всего* | постановление Администрации Смоленского района от 09.07.2024 № 511 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Кр. бюд. |
| 0,00 | 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598,00 | Мес.бюд. |
| Мероприятие 6.  Текущий ремонт системы участка отопления от «Газовой блочно-модульной котельной МБОУ «Смоленская СОШ № 2» до Районного дома культуры по ул.Красноярская в с.Смоленское Смоленского района Алтайского края | Управление ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации администрации Смоленского района Алтайского края | 0,00 | 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598,00 | *Всего* | в проекте постановления |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Кр. бюд. |
| 0,00 | 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598,00 | Мес.бюд. |
| **Изменения (участников программы)** | |  | - | - | - | - | - | - | **корректировка участников программы)** | |
| 8 | Мероприятие 7. Подключение резервной системы отопления для объектов социальной сферы по ул.Красноярская в с.Смоленское Смоленского района Алтайского края | Администрация Смоленского сельсовета | 0,00 | 267,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,24 | *Всего* | постановление Администрации Смоленского района от 09.07.2024 № 511 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Кр. бюд. |
| 0,00 | 267,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,24 | Мес.бюд. |
| Мероприятие 7. Подключение резервной системы отопления для объектов социальной сферы по ул.Красноярская в с.Смоленское Смоленского района Алтайского края | ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации администрации Смоленского района Алтайского края | 0,00 | 267,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,24 | *Всего* | в проекте постановления |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Кр. бюд. |
| 0,00 | 267,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,24 | Мес.бюд. |
| **Изменения (участников программы)** | |  | - | - | - | - | - | - | **корректировка участников программы)** | |
| 9 | Мероприятие 8. Приобретение водогрейных котлов на объект «Газовая котельная ДЮСШ по пер.Гражданский 39а в с.Смоленское Смоленского района Алтайского края» | МБДОУ «Детский сад Петушок» | 0,00 | 0,00 | 1160,00 | 0,00 | 0,00 | 1160,00 | *Всего* | постановление Администрации Смоленского района от 09.07.2024 № 511 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Кр. бюд. |
| 0,00 | 0,00 | 1160,00 | 0,00 | 0,00 | 1160,00 | Мес.бюд. |
| Мероприятие 8. Приобретение водогрейных котлов на объект «Газовая котельная ДЮСШ по пер.Гражданский 39а в с.Смоленское Смоленского района Алтайского края» | ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации администрации Смоленского района Алтайского края | 0,00 | 0,00 | 983,33 | 0,00 | 0,00 | 983,33 | *Всего* | в проекте постановления |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Кр. бюд. |
| 0,00 | 0,00 | 983,33 | 0,00 | 0,00 | 983,33 | Мес.бюд. |
| **Изменения (участников программы)** | |  | **-** | **-** | **-176,67** | **-** | **-** | **-176,67** | **корректировка участников программы)** | |
| 10 | Мероприятие 9. Распределительный газопровод низкого давления от ГРП-22, ГРП-23 в с.Смоленское Смоленского района Алтайского края | Частные инвестиции | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *Всего* | постановление Администрации Смоленского района от 09.07.2024 № 511 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Кр. бюд. |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мес.бюд. |
|  |  | - | - | - | - | - | - | *Всего* | в проекте постановления |
| - | - | - | - | - | - | Кр. бюд. |
| - | - | - | - | - | - | Мес.бюд. |
| **Изменения (мероприятие упразднено)** | |  | - | - | - | - | - | - | **корректировка** | |
| 11 | Мероприятие 10. Распределительный газопровод: «Газоснабжение жилых домов по ул. Школьная, Лебедева, пер.Восточный, Дорожный, Речной в с.Смоленское Смоленского района Алтайского края  (ГРП-4)» | Частные инвестиции | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *Всего* | постановление Администрации Смоленского района от 09.07.2024 № 511 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Кр. бюд. |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мес.бюд. |
|  |  | - | - | - | - | - | - | *Всего* | в проекте постановления |
| - | - | - | - | - | - | Кр. бюд. |
| - | - | - | - | - | - | Мес.бюд. |
| **Изменения (мероприятие упразднено)** | |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **корректировка** | |
| 12 | Мероприятие 11. Распределительный газопровод: «Газоснабжение жилых домов по ул. Горная, Советская, Красноярская, Заводская, Титова, Школьная, пер.Строительный в с.Смоленское Смоленского района Алтайского края (ГРП-6)» | Частные инвестиции | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *Всего* | постановление Администрации Смоленского района от 09.07.2024 № 511 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Кр. бюд. |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мес.бюд. |
|  |  | - | - | - | - | - | - | *Всего* | в проекте постановления |
| - | - | - | - | - | - | Кр. бюд. |
| - | - | - | - | - | - | Мес.бюд. |
| **Изменения (мероприятие упразднено)** | |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **корректировка** | |
| 13 | Мероприятие 12. Распределительный газопровод низкого давления от ГРП-1 в с.Смоленское Смоленского района Алтайского края | Частные инвестиции | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *Всего* | постановление Администрации Смоленского района от 09.07.2024 № 511 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Кр. бюд. |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мес.бюд. |
|  |  | - | - | - | - | - | - | *Всего* | в проекте постановления |
| - | - | - | - | - | - | Кр. бюд. |
| - | - | - | - | - | - | Мес.бюд. |
| **Изменения (мероприятие упразднено)** | |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **корректировка** | |
| 14 | Мероприятие 13. Распределительный газопровод: «Газоснабжение жилых домов по ул. Советская, Набережная, Братьев Филатовых, Зеленый клин, пер.Алтайский, Успенского вс.Смоленское Смоленского района Алтайского края (ГРП-19)» | Частные инвестиции | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *Всего* | постановление Администрации Смоленского района от 09.07.2024 № 511 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Кр. бюд. |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мес.бюд. |
|  |  | - | - | - | - | - | - | *Всего* | в проекте постановления |
| - | - | - | - | - | - | Кр. бюд. |
| - | - | - | - | - | - | Мес.бюд. |
| **Изменения (мероприятие упразднено)** | |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **корректировка** | |
| **Итого по мероприятиям** | | | ***-*** | ***-*** | ***-3342,11*** | ***+2842,1*** | ***-*** | ***-500,01*** | **корректировка** | |

При проведении финансово-экономической экспертизы произведена сверка объемов финансового обеспечения муниципальной программы за 2024, 2025 и 2026 годы:

- с решением Смоленского районного Собрания депутатов от 15.12.2023 № 71 «О районном бюджете муниципального образования Смоленский район на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции от 13.12.2024 № 66) по коду бюджетной классификации 4330000000 Муниципальная программа «Газификация Смоленского района Алтайского края на 2022-2026 годы», на 2024 год сумма составляет 30 183,37 тыс. руб. (без отклонений);

- с решением Смоленского районного Собрания депутатов от 13.12.2024 № 67 «О районном бюджете муниципального образования Смоленский район на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», по коду бюджетной классификации 4330000000 Муниципальная программа «Газификация Смоленского района Алтайского края на 2022-2026 годы», на текущий 2025 сумма составляет 2 942,1 тыс. руб. (без отклонений); на 2026 год сумма составляет 110,0 тыс. руб. (без отклонений).

Внесение изменений осуществлено в соответствии с утвержденным Порядком от 16.12.2022 №1119, нарушений не установлено.

3. Анализ изменения структуры и содержания муниципальной программы

Предлагаемые проектом постановления изменения не затрагивают структуру муниципальной программы «Газификация Смоленского района Алтайского края на 2022-2026 годы».

Представленным проектом постановления вносятся изменения в общий объем финансового обеспечения муниципальной программы, и в разбивке по целям, задачам и мероприятиям за прошедший 2024 год и текущий 2025год. Данные изменения корректируют содержание муниципальной программы, а именно:

1. в Паспорте муниципальной программы по позиции:

- Объемы финансирования программы (изменения описаны в разделе 2 заключения).

2. в разделе 4 «Общий объем финансирования ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы». В данном разделе внесено изменение в объем финансовых ресурсов муниципальной программы с разбивкой по годам и источникам финансирования (изменения описаны в разделе 2 заключения).

3. в Таблице 3 «Перечень мероприятий муниципальной программы». Проектом постановления внесены изменения в финансовое обеспечение цели, задачи и мероприятий № 3; № 4; № 5; № 8, упразднены мероприятия № 9; № 10; № 11; № 12; № 13, а так же изменены «Участники программы» в мероприятии № 2; № 4; № 5; № 6; № 7; № 8.

4. в Таблице 4 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» изменение внесено в общий объем финансовых ресурсов муниципальной программы с разбивкой по годам и источникам финансирования (изменения описаны в разделе 2 заключения).

4. Анализ устранения замечаний

Предыдущей экспертизой (заключение от 10.07.2024) вносимых изменений в муниципальную программу «Газификация Смоленского района Алтайского края на 2022-2026 годы» нарушения и замечания не установлены, основания для устранения замечаний отсутствуют.

5. Вывод

По проекту постановления Администрации Смоленского района Алтайского края «О внесении изменений в Муниципальную программу «Газификация Смоленского района Алтайского края на 2022-2026 годы», утвержденную Постановлением Администрации Смоленского района Алтайского края № 803 от 12.10.2021г.», контрольно-счетной палатой нарушения не установлены.

Инспектор контрольно-счетной О.В.Горохова

палаты