**КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА**

**СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| 659600, Алтайский край, Смоленский район, с. Смоленское, ул. Титова, 40 |  |
| E-mail: [kcosmol@yandex.ru](mailto:kcosmol@yandex.ru). тел. 8 (38536) 21-5-10 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**на проект постановления Администрации Смоленского района Алтайского края «О внесении изменений в Муниципальную программу «Газификация Смоленского района Алтайского края на 2022-2026 годы»,**

**утвержденную Постановлением Администрации Смоленского района Алтайского края № 803 от 12.10.2021г.»**

с. Смоленское 17 октября 2023 года

Контрольно-счётной палатой Смоленского района Алтайского края на основании статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о контрольно-счётной палате Смоленского района Алтайского края, утвержденного решением Смоленского районного Собрания депутатов Алтайского края от 29.10.2021 № 58, Постановления Администрации Смоленского района Алтайского края от 16.12.2022 № 1119 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Смоленский район Алтайского края» (далее – Порядок от 16.12.2022 № 1119), стандартом внешнего муниципального финансового контроля 025 «Проведение финансово-экономической экспертизы», утвержденного распоряжением контрольно-счётной палаты Смоленского района Алтайского края (далее - контрольно-счетная палата) от 16.07.2021 № 7, пунктом 1.11 Плана работы контрольно-счетной палаты на 2023 год, утвержденного распоряжением контрольно-счетной палаты от 27.12.2022 № 18, распоряжения контрольно-счетной палаты от 16.10.2023 № 71, проведена финансово-экономическая экспертиза проекта постановления Администрации Смоленского района Алтайского края «О внесении изменений в Муниципальную программу «Газификация Смоленского района Алтайского края на 2022-2026 годы», утвержденную Постановлением Администрации Смоленского района Алтайского края № 803 от 12.10.2021г.» (далее – проект постановления), по результатам которой, установлено следующее.

Проект постановления внесен на рассмотрение в контрольно-счетную палату Управлением ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации Администрации Смоленского района Алтайского края (ответственным исполнителем программы) 16 октября 2023 года.

Экспертиза проведена контрольно-счетной палатой в рамках предварительного контроля.

Проект постановления согласован с Управлением экономики Администрации Смоленского района; Организационно-правовым управлением; начальником Управления ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации; комитетом администрации Смоленского района по финансам, налоговой и кредитной политике.

1. Анализ соответствия целей и задач муниципальной программы

Цели и задачи муниципальной программы представленным проектом постановления не изменяются.

2. Анализ финансирования муниципальной программы.

Проектом постановления вносятся изменения в объем финансирования муниципальной программы «Газификация Смоленского района Алтайского края на 2022-2026 годы», который составит в 2022-2026 годах в общей сумме **59 077,7219** тыс. руб. (снижен на 3 662,7581 тыс. руб.), в т. ч. по годам:

- 2022 г. – 40,48 тыс. руб. (без изменений);

- 2023 г. – 1 995,2419 тыс. руб. (увеличен на **995,2419** тыс. руб. за счет средств районного бюджета);

- 2024 г. – 56 842,0 тыс. руб. (увеличен на **26 142,0** тыс. руб., в т.ч. за счет средств краевого бюджета на 24 300,0 тыс. руб.; за счет средств районного бюджета на 1 842,0 тыс. руб.);

- 2025 г. – 100,0 тыс. руб. (снижен на **29 900,0** тыс. руб., в т.ч. за счет средств краевого бюджета на 29 000,0 тыс. руб.; за счет средств районного бюджета на 900,0 тыс. руб.);

- 2026 г. – 100,0 тыс. руб. (снижен на **900,**0 тыс. руб., в т.ч. за счет средств районного бюджета на 900,0 тыс. руб.).

Представленным проектом постановления предлагается внести изменения в объем финансового обеспечения муниципальной программы на текущий 2023 год и на плановый период 2024 - 2026 годов. Данные изменения не противоречат пункту 3.5 раздела 3 и 4.2.1. раздела 4 Порядка от 16.12.2022 № 1119. С проектом постановления представлено распоряжение Правительства Алтайского края от 13.09.2023 № 306-р «О внесении изменения в распоряжение Правительства Алтайского края от 02.02.2023 № 42-р», в котором предусмотрено выделение финансового обеспечения на 2024 год в размере 54 000,0 тыс. руб. на строительство газовых котельных в СОШ села Точильное и МБОУ «Смоленская СОШ № 1». Представлена бюджетная заявка на выделение бюджетных ассигнований за счет средств районного бюджета на 2023 год в сумме 1000,0 тыс. руб. и на 2024 год в сумме 2 842,0 тыс. руб. (софинансирование).

При проведении финансово-экономической экспертизы произведена сверка объемов финансового обеспечения муниципальной программы за счет средств районного бюджета за текущий 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов:

- с решением Смоленского районного Собрания депутатов от 19.12.2022 № 110 «О районном бюджете муниципального образования Смоленский район на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции от 20.09.2023 № 55) по коду бюджетной классификации 43 3 00 00000 «Муниципальная программа "Газификация Смоленского района Алтайского края", на 2023 год сумма составляет 1 000,0 тыс. руб. (по отношению к проекту меньше на 995,2419 тыс. руб.); на 2024 – 30 700,0 тыс. руб. (по отношению к проекту меньше на 26 142,0 тыс. руб.); на 2025 – 30 000,0 тыс. руб. (по отношению к проекту больше на 29 900,0 тыс. руб.).

Проектом постановления вносятся изменения в Таблицу 3. «Перечень мероприятий муниципальной программы «Газификация Смоленского района Алтайского края на 2022-2026 годы» по корректировке финансового обеспечения в разрезе целей, задач и мероприятий, а именно:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель,  задача,  мероприятие | Срок реализации | | Участник программы | | Сумма расходов по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | Примечание | |
| 2022  год | | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | | Всего | | Источники финансирования | |
| 1 | Цель-Реализация государственной политики по обеспечению населения Смоленского района природным газом | 2022-2026 | | Управление ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации администрации Смоленского района Алтайского края; Управление Алтайского края по ЖКХ | | 40,48  0,0  40,48 | | 1000,0  0,0  1000,0 | | 30700,0  29700,0  1000,0 | | 30000,0  29000,0  1000,0 | | 1000,0  0,0  1000,0 | | 62740,48  58700,0  4 040,48 | | краевой бюджет  местный бюджет | | постановление Администрации Смоленского района от 07.06.2023 № 483 | |
| Цель-Реализация государственной политики по обеспечению населения Смоленского района природным газом | 2022-2026 | | Управление ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации администрации Смоленского района Алтайского края; Управление Алтайского края по ЖКХ | | 40,48  0,0  40,48 | | 1995,24  19  0,0  1 995,2419 | | 56842,0  54000,0  2842,0 | | 100,0  0,0  100,0 | | 100,0  0,0  100,0 | | 59077,7  219  54000,0  5077,7219 | | краевой бюджет  местный бюджет | | в проекте постановления | |
| **Изменения** | | - | | - | | - | | + **995,24**  **19** | | **+26142,0** | | **- 29900,0** | | **-900,0** | | **- 3662,**  **7581** | | - | | корректировка 2023-2026 годов | |
| 2 | Задача - Улучшение условий жизни населения Смоленского района Алтайского края на основе вновь построенных газораспределительных сетей и газификации квартир. | 2022-2026 | | Управление ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации администрации Смоленского района Алтайского края; Управление Алтайского края по ЖКХ | | 40,48  0,0  40,48 | | 1000,0  0,0  1000,0 | | 30700,0  29700,0  1000,0 | | 30000,0  29000,0  1000,0 | | 1000,0  0,0  1000,0 | | 62740,48  58700,0  4040,48 | | краевой бюджет  местный бюджет | | постановление Администрации Смоленского района от 07.06.2023 № 483 | |
| Задача - Улучшение условий жизни населения Смоленского района Алтайского края на основе вновь построенных газораспределительных сетей и газификации квартир | 2022-2026 | | Управление ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации администрации Смоленского района Алтайского края; Управление Алтайского края по ЖКХ | | 40,48 | | 1995,24  19 | | 56842,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 59077,7219 | | местный бюджет | | в проекте постановления | |
| **Изменения** | | - | - | | - | | **+995,2419** | | **+26142,0** | | **- 29900,0** | | **-900,0** | | **- 3662,**  **7581** | | - | | корректировка 2023-  2026 годов | |
| 3 | Мероприятие 1. Проектно-изыскательские работы | 2022-2026 | | Управление ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации администрации Смоленского района Алтайского края | | 0,0  0,0  0,0 | | 0,0  0,0  0,0 | | 980,0  0,0  980,0 | | 980,0  0,0  980,0 | | 1000,0  0,0  1000,0 | | 2960,0  0,0  2960,0 | | краевой бюджет  местный бюджет | | постановление Администрации Смоленского района от 07.06.2023 № 483 | |
| Мероприятие 1.  Разработка схем газификации населенных пунктов (с.Новотырышкино, с. Точильное, с.Смоленское, п.Кировский) | 2022-2026 | | Управление ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации администрации Смоленского района Алтайского края | | 0,0  0,0  0,0 | | 1000,0  1000,0  0,0 | | 0,0  0,0  0,0 | | 0,0  0,0  0,0 | | 0,0  0,0  0,0 | | 1000,0  1000,0  0,0 | | краевой бюджет  местный бюджет | | в проекте постановления | |
| **Изменения (заменено на новое мероприятие)** | | **-** | | - | | **-** | | **+1000,0** | | **-980,0** | | **-980,0** | | **-1000,0** | | **-1960,0** | | - | | корректировка 2023-2026 годов | |
| 4 | Мероприятие 3. Получение технических условий на объекты газоснабжения | 2022-2026 | | Управление ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации администрации Смоленского района Алтайского края | | 40,48  0,0  40,48 | | 4,75811  0,0  4,75811 | | 20,0  0,0  20,0 | | 20,0  0,0  20,0 | | 0,0  0,0  0,0 | | 85,23811  0,0  85,23811 | | краевой бюджет  местный бюджет | | постановление Администрации Смоленского района от 07.06.2023 № 483 | |
| Мероприятие 3. Получение технических условий на объекты газоснабжения | 2022-2026 | | Управление ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации администрации Смоленского района Алтайского края | | 40,48  0,0  40,48 | | 0,0  0,0  0,0 | | 0,0  0,0  0,0 | | 100,0  0,0  100,0 | | 100,0  0,0  100,0 | | 240,48  0,0  240,48 | | краевой бюджет  местный бюджет | | в проекте постановления | |
| **Изменения** | | **-** | | - | | **-** | | **-4, 75811** | | **-20,0** | | **+80,0** | | **+100,0** | | **+155,241**  **89** | |  | | корректировка 2023-2026 годов | |
| 5 | Мероприятие 4. Строительство Газовой котельной для объектов соцкультбыта по ул.Школьная 17 в с.Точильное Смоленского района Алтайского края | 2024 | | Минстрой Алтайского края | | 0,0  0,0  0,0 | | 0,0  0,0  0,0 | | 14850,0  14850,0  0,0 | | 14500,0  14500,0  0,0 | | 0,0  0,0  0,0 | | 29350,0  29350,0  0,0 | | краевой бюджет  местный бюджет | | постановление Администрации Смоленского района от 07.06.2023 № 483 | |
| Мероприятие 4. Строительство Газовой котельной для объектов соцкультбыта по ул.Школьная 17 в с.Точильное Смоленского района Алтайского края | 2024 | | Минстрой Алтайского края | | 0,0  0,0  0,0 | | 0,0  0,0  0,0 | | 28421,0  27000,0  1421,0 | | 0,0  0,0  0,0 | | 0,0  0,0  0,0 | | 28421,0  27000,0  1421,0 | | краевой бюджет  местный бюджет | | в проекте постановления | |
| **Изменения** | | - | | - | | - | | - | | **+13571,0** | | **-14500,0** | | **-** | | **-929,0** | | - | | корректировка 2024-2025 годов | |
| 6 | Мероприятие 5. Строительство Газовой котельной МБОУ «Смоленская СОШ №1» по ул.Энергетическая, 1 в с.Смоленское Смоленского района Алтайского края | 2024 | | Минстрой Алтайского края | | 0,0  0,0  0,0 | | 0,0  0,0  0,0 | | 14850,0  14850,0  0,0 | | 14500,0  14500,0  0,0 | | 0,0  0,0  0,0 | | 29350,0  29350,0  0,0 | | краевой бюджет  местный бюджет | | постановление Администрации Смоленского района от 07.06.2023 № 483 | |
| Мероприятие 5. Строительство Газовой котельной МБОУ «Смоленская СОШ №1» по ул.Энергетическая, 1 в с.Смоленское Смоленского района Алтайского края | 2024 | | Минстрой Алтайского края | | 0,0  0,0  0,0 | | 0,0  0,0  0,0 | | 28421,0  27000,0  1421,0 | | 0,0  0,0  0,0 | | 0,0  0,0  0,0 | | 28421,0  27000,0  1421,0 | | краевой бюджет  местный бюджет | | в проекте постановления | |
| **Изменения** | | **-** | - | | - | | **-** | | **+13571,0** | | **-14500,0** | | **-** | | **-929,0** | | **-** | | корректировка 2023-2025 годов | |
| **Итого** | | | | | | **-** | | **+995,24189** | | **+26142,0** | | **-29900,0** | | **-900,0** | | **-3662,75**  **811** | | - | | корректировка 2023-2026 годов | |

Внесение изменений осуществлено в соответствии с утвержденным Порядком от 16.12.2022 № 1119, нарушений не установлено.

3. Анализ изменения структуры и содержания муниципальной программы

Предлагаемые проектом постановления изменения не затрагивают структуру муниципальной программы «Газификация Смоленского района Алтайского края на 2022-2026 годы».

Представленным проектом постановления вносятся изменения в общий объем финансового обеспечения муниципальной программы, и в разбивке по целям, задачам и мероприятиям на текущий 2023 год и плановый период 2024-2026 годов. Данные изменения корректируют содержание муниципальной программы, а именно:

1. в Паспорте муниципальной программы по позиции:

- Объемы финансирования программы (изменения описаны в разделе 2 заключения);

2. в разделе 4 «Общий объем финансирования ресурсов, необходимых для реализации программы». В данном разделе внесено изменение в объем финансовых ресурсов муниципальной программы с разбивкой по годам и источникам финансирования (изменения описаны в разделе 2 заключения).

По содержанию данного раздела установлено **нарушение: общая сумма финансового обеспечение за счет средств муниципального образования указана 3 877,7219 тыс. руб., а нужно 4 077,7219 тыс. руб.** (согласно подсчетам).

3. в Таблице 3 «Перечень мероприятий муниципальной программы». Проектом постановления внесены изменения в финансовое обеспечение цели, задачи и мероприятий № 1; № 3; № 4; № 5. Также, данным проектом постановления мероприятие № 1 заменено на новое:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Срок  реализации | Участник  программы | Источники финансирования (тыс. руб.) |
| 1 | Мероприятие 1.  Разработка схем газификации населенных пунктов (с.Новотырышкино, с. Точильное, с.Смоленское, п.Кировский) | 2022-2026 | Управление ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации администрации Смоленского района Алтайского края | Краевой бюджет |

По содержанию Таблицы № 3 установлено **нарушение: общая сумма финансового обеспечения программы в строках: Цель и Задача, указана в сумме 58 077,7219 тыс. руб., а нужно 59 077,7219 тыс. руб**.

4. в Таблице 4 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» изменение внесено в общий объем финансовых ресурсов муниципальной программы с разбивкой по годам и источникам финансирования (изменения описаны в разделе 2 заключения).

Изменения, вносимые в содержание муниципальной программы «Газификация Смоленского района Алтайского края на 2022-2026 годы», не противоречат Порядку от 16.12.2022 № 1119.

4. Анализ устранения замечаний

Предыдущей экспертизой вносимых изменений в муниципальную программу «Газификация Смоленского района Алтайского края на 2022-2026 годы», нарушения не установлены, основания для устранения замечаний отсутствуют.

5. Вывод

По проекту постановления Администрации Смоленского района Алтайского края «О внесении изменений в Муниципальную программу «Газификация Смоленского района Алтайского края на 2022-2026 годы», утвержденную Постановлением Администрации Смоленского района Алтайского края № 803 от 12.10.2021г.», контрольно-счетной палатой нарушения, требующие доработки проекта постановления.

Председатель контрольно-счетной Л.И. Чепрасова

палаты