**КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА**

**СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| 659600, Алтайский край, Смоленский район, с. Смоленское, ул. Титова, 40 |   |
| E-mail: kcosmol@yandex.ru. тел. 8 (38536) 21-5-10 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

 **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**на проект постановления Администрации Смоленского района Алтайского края «О внесении изменений в муниципальную адресную инвестиционную программу муниципального образования Смоленский район Алтайского края, утвержденную постановлением Администрации Смоленского района Алтайского края 03.10.2023 № 885»**

с. Смоленское 29 октября 2024 года

 Контрольно-счётной палатой Смоленского района Алтайского края на основании статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о контрольно-счётной палате Смоленского района Алтайского края, утвержденного решением Смоленского районного Собрания депутатов Алтайского края от 29.10.2021 № 58, Постановления Администрации Смоленского района Алтайского края от 16.12.2022 № 1119 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Смоленский район Алтайского края» (далее – Порядок от 16.12.2022 № 1119) стандартом внешнего муниципального финансового контроля 025 «Проведение финансово-экономической экспертизы», утвержденного распоряжением контрольно-счётной палаты Смоленского района Алтайского края (далее - контрольно-счетная палата) от 16.07.2021 № 7, пунктом 1.11 Плана работы контрольно-счетной палаты на 2024 год, утвержденного распоряжением контрольно-счетной палаты от 27.12.2023 № 99, распоряжения контрольно-счетной палаты от 25.10.2024 № 72, проведена финансово-экономическая экспертиза проекта постановления Администрации Смоленского района Алтайского края «О внесении изменений в муниципальную адресную инвестиционную программу муниципального образования Смоленский район Алтайского края, утвержденную постановлением Администрации Смоленского района Алтайского края 03.10.2023 № 885» (далее – проект постановления), по результатам которой, установлено следующее.

 Проект постановления внесен на рассмотрение в контрольно-счетную палату Администрацией Смоленского района Алтайского края (ответственным исполнителем программы) 25 октября 2024 года.

 Экспертиза проведена контрольно-счетной палатой в рамках предварительного контроля.

Проект постановления согласован с Организационно-правовым управлением, Первым заместителем главы Администрации района, Управляющим делами Администрации Смоленского района и комитетом администрации Смоленского района по финансам, налоговой и кредитной политике.

1. Анализ соответствия целей и задач муниципальной программы

Цели и задачи муниципальной программы представленным проектом постановления не изменяются.

2. Анализ финансирования муниципальной программы.

 Проектом постановления вносятся изменения в объем финансирования муниципальной программы, который составит в 2024-2026 годах в общей сумме 115 156,56 тыс. руб. (увеличен на 17 722,79 тыс. руб. за счет средств местного бюджета), в т. ч. по годам:

- 2024 г. – 99 025,55 тыс. руб. (увеличен на 5 591,78 тыс. руб.);

- 2025 г. – 14 131,01 тыс. руб. (увеличен на 12 131,01 тыс. руб.);

- 2026 г. – 2 000,0 тыс. руб. (без изменений).

 Проектом постановления предлагается изменение объема финансового обеспечения на текущий **2024 год** и плановый **2025 год** с отражением в Паспорте муниципальной программы по графе «Объемы средств и источники финансирования программы», в пункт 4.2. Раздела 4 «Объем финансовых ресурсов необходимых для реализации программы в 2024-2026 годы», в Таблице 3 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы», с разбивкой по годам и источникам финансового обеспечения, а также в Таблице 2 «Перечень мероприятий муниципальной адресной инвестиционной программы на 2024-2026 гг.» по изменению финансового обеспечения в разрезе целей, задач и мероприятий, а именно:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Цель,задача, мероприятие | Источники финансирования (тыс. руб.) | Примечание |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | Всего | Источники финансирования |
| 1 | **Цель** Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения Смоленского района Алтайского края | 93 433,7722 860,6770 573,10 | 2 000,02000,00,0 |  2 000,02000,00,0 | 97 433,7726 860,6770 573,10 | Всего в т.ч.:местный бюджеткраевой бюджет | постановление Администрации Смоленского района от 13.05.2024 № 327 |
| **Цель** Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения Смоленского района Алтайского края  | 99 025,5528 452,4570 573,10 | 14 131,0114 131,010,0 |  2 000,02000,00,0 | 115 156,5644 583,4670 573,10 | Всего в т.ч.:местный бюджеткраевой бюджет | в проекте постановления |
| **Изменения** | **+ 5 591,78** | **+ 12 131,01** | **-** | **+ 17 722,79** |  | корректировка |
| 2 | **Задача 1.** Проектирование, строительство и капитальный ремонт объектов социальной сферы | 89 496,1618 923,0670 573,10 | 1 500,01500,00,0 | 1 400,01400,00,0 | 92 396,1621 823,0670 573,10 | Всего в т.ч.:местный бюджеткраевой бюджет | постановление Администрации Смоленского района от 13.05.2024 № 327 |
| **Задача 1.** Проектирование, строительство и капитальный ремонт объектов социальной сферы | 91 122,9420549,8470 573,10 | 13 300,013 300,00,0 | 1 400,01400,00,0 | 96 022,94(должно **105 822,94)**35 249,8470 573,10 | Всего в т.ч.:местный бюджеткраевой бюджет | в проекте постановления |
| **Изменения** | **+ 1 626,78** | **+ 11 800,0**  | -  | **+ 13 426,78** |  | корректировка |
| 3 | **Мероприятие 1.1.** Капитальный ремонт здания Д/сад "Малышок" Ануйская средняя общеобразовательная школа | 69 052,743 452,6465 600,10 | 0,00,00,0 | 0,00,00,0 | 69 052,743 452,6465 600,10 | Всего в т.ч.:местный бюджеткраевой бюджет | постановление Администрации Смоленского района от 13.05.2024 № 327 |
| **Мероприятие 1.1.** Капитальный ремонт здания Д/сад "Малышок" Ануйская средняя общеобразовательная школа | 69 097,743 497,6465 600,10 | 0,00,00,0 | 0,00,00,0 | 69 097,743 497,6465 600,10 | Всего в т.ч.:местный бюджеткраевой бюджет | в проекте постановления |
| **Изменения** | **+ 45,0** | - | - | **+ 45,0** |  | корректировка |
| 4 | **Мероприятие 1.2.**Капитальный ремонт здания МБОУ «Верх-Обская» средняя общеобра­зовательная школа (ремонт крыши) | 5 234,74261,744 973,0 | 0,00,00,0 | 0,00,00,0 | 5 234,74261,744 973,0 | Всего в т.ч.:местный бюджеткраевой бюджет | постановление Администрации Смоленского района от 13.05.2024 № 327 |
| **Мероприятие 1.2.**Капитальный ремонт здания МБОУ «Верх-Обская» средняя общеобра­зовательная школа (ремонткрыши) | 5 234,73261,734 973,0 | 0,00,00,0 | 0,00,00,0 | 5 234,73261,734 973,0 | Всего в т.ч.:местный бюджеткраевой бюджет | в проекте постановления |
| **Изменения** | **-0,01** | - | - | **-0,01** |  | корректировка |
| 5 | **Мероприятие 1.3.**Выборочный ремонт зданий (помещений) образовательных учреждений | 9 821,18 | 1000,0 | 1000,0 | 11 821,18 | местный бюджет | постановление Администрации Смоленского района от 13.05.2024 № 327 |
| **Мероприятие 1.3.**Выборочный ремонт зданий (помещений) образовательных учреждений | 8 290,20 | 500,0 | 1000,0 | 9 790,20 | местный бюджет | в проекте постановления |
| **Изменения** | - **1 530,98** | - **500,0** | - | - **2030,98** |  | корректировка |
| 6 | **Мероприятие 1.4.**Капитальный ремонт СДД в с. Первомайское | 3 318,0 | 0,0  | 0,0 | 3 318,0 | местный бюджет | постановление Администрации Смоленского района от 13.05.2024 № 327 |
| **Мероприятие 1.4.**Капитальный ремонт СДД в с. Первомайское | 4 687,83 | 0,0  | 0,0 | 4 687,83 | местный бюджет | в проекте постановления |
| **Изменения** | **+ 1 369,83** | - | - | **+ 1 369,83** |  | корректировка |
| 7 | **Мероприятие 1.5**Капитальный ремонт Смоленского краеведческого музея | 569,50 | 0,0 | 0,0 | 569,50 | местный бюджет | постановление Администрации Смоленского района от 13.05.2024 № 327 |
| **Мероприятие 1.5**Капитальный ремонт Смоленского краеведческого музея | 612,44 | 0,0 | 0,0 | 612,44 | местный бюджет | в проекте постановления |
| **Изменения** | **+ 42,94** | - | - | **+ 42,94** |  | корректировка |
| 8 | **Мероприятие 1.6.**Выборочный ремонт здания Детской спортивной школы с. Смоленское | 1 500,0 | 0 | 0 | 1 500,0 | местный бюджет | постановление Администрации Смоленского района от 13.05.2024 № 327 |
| **Мероприятие 1.6.**Выборочный ремонт здания Детской спортивной школы с. Смоленское | 3 200,0 | 0 | 0 | 3 200,0 | местный бюджет | в проекте постановления |
| **Изменения** | **+ 1 700,0** | - | - | **+ 1 700,0** |  | корректировка |
| 9 | **Мероприятие 1.7.**Выборочный ремонт зданий (помещений) учреждений культуры и спорта- | 0,0 | 500,0 | 400,0 | 900,0 | местный бюджет | постановление Администрации Смоленского района от 13.05.2024 № 327 |
| **Мероприятие 1.7.**Выборочный ремонт зданий (помещений) учреждений культуры и спорта- | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 400,0 | местный бюджет | в проекте постановления |
| **Изменения** | - | - **500,0** | - | - **500,0** |  | корректировка |
| 10 | - | - | - | - | - | - | постановление Администрации Смоленского района от 13.05.2024 № 327 |
| **Мероприятие 1.8.**Разработка ПСД на капитальный ремонт здания МБОУ «СычевскаяСОШ» | 0,0 | 2 500,0 | 0,0 | 2500,0 | местный бюджет | в проекте постановления |
| **Изменения (добавлено мероприятие)** | - | **+ 2500,0** | - | **+ 2500,0** | - | корректировка |
| 11 | - | - | - | - | - | - | постановление Администрации Смоленского района от 13.05.2024 № 327 |
| **Мероприятие 1.9.**Разработка ПСД на капитальный ремонт здания МБОУ «Линевская СОШ» | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 1500,0 | местный бюджет | в проекте постановления |
| **Изменения (добавлено мероприятие)** | - | **+ 1500,0** | - | **+ 1500,0** | - | корректировка |
| 12 | - | - | - | - | - | - | постановление Администрации Смоленского района от 13.05.2024 № 327 |
| **Мероприятие 1.10.**Установка системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ по антитеррору) МБОУ «Солоновская СОШ» и МБОУ «Верх-Обская СОШ» | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 7500,0 | местный бюджет | в проекте постановления |
| **Изменения (добавлено мероприятие)** | - | **+ 700,0** | - | **+ 700,0** | - | корректировка |
| 13 | - | - | - | - | - | - | постановление Администрации Смоленского района от 13.05.2024 № 327 |
| **Мероприятие 1.11.**Устройство ограждения школьной территории «Усть-Катунская ООШ» и «Черновская ООШ» | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | местный бюджет | в проекте постановления |
| **Изменения (добавлено мероприятие)** | - | **+ 1 000,0** | - | **+ 1 000,0** | - | корректировка |
| 14 | - | - | - | - | - | - | постановление Администрации Смоленского района от 13.05.2024 № 327 |
| **Мероприятие 1.12.**Техническое обследование в соответствии с действующим законодательством зданий общеобразовательных школ: МБОУ «Линевская СОШ», МБОУ «Сычевская СОШ», «Первомайская СОШ» | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | местный бюджет | в проекте постановления |
| **Изменения (добавлено мероприятие)** | - | **+ 1 000,0** | - | **+ 1 000,0** | - | корректировка |
| 15 | - | - | - | - | - | - | постановление Администрации Смоленского района от 13.05.2024 № 327 |
| **Мероприятие 1.13.**Ремонт Дома детского творчества | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | местный бюджет | в проекте постановления |
| **Изменения (добавлено мероприятие)** | - | **+ 500,0** | - | **+ 500,0** | - | корректировка |
| 16 | - | - | - | - | - | - | постановление Администрации Смоленского района от 13.05.2024 № 327 |
| **Мероприятие 1.14.**Ремонт Смоленской центральной библиотеки | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 600,0 | местный бюджет | в проекте постановления |
| **Изменения (добавлено мероприятие)** | - | **+ 600,0** | - | **+ 600,0** | - | корректировка |
| 17 | - | - | - | - | - | - | постановление Администрации Смоленского района от 13.05.2024 № 327 |
| **Мероприятие 1.15.**Ремонт в Смоленской спортивной школе | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | местный бюджет | в проекте постановления |
| **Изменения (добавлено мероприятие)** | - | **+ 2 000,0** | - | **+ 2 000,0** | - | корректировка |
| 18 | - | - | - | - | - | - | постановление Администрации Смоленского района от 13.05.2024 № 327 |
| **Мероприятие 1.16.**Ремонт Смоленского краеведческого музея | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | местный бюджет | в проекте постановления |
| **Изменения (добавлено мероприятие)** | - | **+ 500,0** | - | **+ 500,0** | - | корректировка |
| 19 | - | - | - | - | - | - | постановление Администрации Смоленского района от 13.05.2024 № 327 |
| **Мероприятие 1.17.**Разработка ПСД на строительство СДК в с. Точильное | 0,0 | 2 500,0 | 0,0 | 2 500,0 | местный бюджет | в проекте постановления |
| **Изменения (добавлено мероприятие)** | - | **+ 2 500,0** | - | **+ 2 500,0** | - | корректировка |
| 20 | **Задача 2**Оснащение оборудованием и мебелью муниципальные учреждения района | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | местный бюджет | постановление Администрации Смоленского района от 13.05.2024 № 327 |
| **Задача 2**Оснащение оборудованием и мебелью муниципальные учреждения района | 3 686,0 | 0,0 | 0,0 | 3 686,0 | местный бюджет | в проекте постановления |
| **Изменения** | **+ 3 486,0** | - | - | **+ 3 486,0** | - | корректировка |
| 21 | - | - | - | - | - | - | постановление Администрации Смоленского района от 13.05.2024 № 327 |
| **Мероприятие 2.2.**Игровые площадки МБОУ «Кировская СОШ», «Новотырышкинская СОШ», «Ануйская СОШ» | 486,0 | 0,0 | 0,0 | 486,0 | местный бюджет | в проекте постановления |
| **Изменения (добавлено мероприятие)** | **+ 486,0** | - | - | **+ 486,0** | - | корректировка |
| 22 | - | - | - | - | - | - | постановление Администрации Смоленского района от 13.05.2024 № 327 |
| **Мероприятие 2.3.**Создание центра «Точка роста» в МБОУ «Сычевская СОШ» | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | местный бюджет | в проекте постановления |
| **Изменения (добавлено мероприятие)** | **+ 3 000,0** | - | - | **+ 3 000,0** | - | корректировка |
| 23 | **Задача 3**Капитальный ремонт муниципального имущества | 3 737,61 | 500,0 | 600,0 | 4 837,61 | местный бюджет | постановление Администрации Смоленского района от 13.05.2024 № 327 |
| **Задача 3**Капитальный ремонт муниципального имущества | 4 216,61 | 831,01 | 600,0 | 5 647,62 | местный бюджет | в проекте постановления |
| **Изменения** | **+ 479,0** | **+ 331,01** | -  |  **+ 810,01** |  | корректировка |
| 24 | **Мероприятие 3.1.**Капитальный ремонт здания администрации Смоленского района (облицовка фасада, утепление окон, ремонт кабинетов) ремонт крыши здания по адресу Школьная, 44 | 1 609,0 | 500,0 | 600,0 | 2 709,0 | местный бюджет | постановление Администрации Смоленского района от 13.05.2024 № 327 |
| **Мероприятие 3.1.**Капитальный ремонт здания администрации Смоленского района (**ремонт откосов**, ремонт кабинетов) ремонт крыши здания по адресу Школьная, 44  | 2 009,0 | 500,0 | 600,0 | 3109,0 | местный бюджет | в проекте постановления |
| **Изменения (наименование мероприятия)** | **+ 400,0** | - | -  | **+ 400,0** |  | корректировка |
| 25 | - | - | - | - | - | - | постановление Администрации Смоленского района от 13.05.2024 № 327 |
| **Мероприятие 3.6.**Солоновский сельсовет (ремонт крыльца) | 79,0 | 0,0 | 0,0 | 79,0 | местный бюджет | в проекте постановления |
| **Изменения** | **+ 79,0** | -  | - | **+ 79,0** |  | корректировка |
| 26 | - | - | - | - | - | - | постановление Администрации Смоленского района от 13.05.2024 № 327 |
| **Мероприятие 3.7.****Сычевский сельсовет (ремонт культурно-досугового центра по ППМИ)** | 0,0 | 331,01 | 0,0 | 331,01 | местный бюджет | в проекте постановления |
| **Изменения** | - | **+ 331,01** | - | **+331,01** |  | корректировка |
| **Итого по мероприятиям** | **+ 5 591,78****+ 5 591,78** | **+12 131,01****+12 131,01** | -  | **+ 17 722,79****+ 17 722,79** | Всего в т.ч.:местный бюджет | корректировка 2024 и 2025 годов |

 При проверке итоговых показателей финансового обеспечения по **Задаче 1** «Проектирование, строительство и капитальный ремонт объектов социальной сферы» по графе «Всего» неверно отражен результат 96 022,94 тыс. руб., т.к. 70 573,10 + 35 249,84 =105 822,94 тыс. руб. Данное нарушение требует устранения.

 При проведении финансово-экономической экспертизы произведена сверка объемов финансового обеспечения муниципальной программы на 2024 и 2025 год:

- с решением Смоленского районного Собрания депутатов от 15.12.2023 № 71 «О районном бюджете муниципального образования Смоленский район на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции от 30.08.2024 № 45) по коду бюджетной классификации 53 000 00000 «Муниципальная адресная инвестиционная программа муниципального образования Смоленский район Алтайского края» на 2024 год сумма составляет 99 025,5 тыс. руб. (без отклонений); на 2025 год сумма составляет 2 000,0 тыс. руб. (меньше на 12 131,01 тыс. руб.).

 Данным проектом постановления вносятся изменения финансового обеспечения муниципальной программы за счет средств районного бюджета на очередной 2025 год, следовательно, проект постановления предоставлен в контрольно-счётную палату **с нарушением срока, указанного в** **п. 3.5. Порядка от 16.12.2022 № 1119.**

3. Анализ изменения структуры и содержания муниципальной программы

 Предлагаемые проектом постановления изменения не затрагивают структуру «Муниципальной адресной инвестиционной программы муниципального образования Смоленский район Алтайского края».

 Представленным проектом постановления вносятся изменения в общий объем финансового обеспечения муниципальной программы, и в разбивке по целям, задачам и мероприятиям на 2024 год и плановый период 2025 года. Данные изменения корректируют содержание муниципальной программы, а именно:

 1. в Паспорте муниципальной программы по позиции:

- «Объемы средств и источники финансирования программы» (изменения описаны в разделе 2 заключения).

 2. в пункте 4.2. Раздела 4 «Объем финансовых ресурсов необходимых для реализации программы в 2024-2026 годы». В данном разделе внесено изменение в объем финансовых ресурсов муниципальной программы с разбивкой по годам и источникам финансирования (изменения описаны в разделе 2 заключения).

 3. в Таблице 2 «Перечень мероприятий муниципальной адресной инвестиционной программы на 2024-2026гг». Проектом постановления внесены изменения в финансовое обеспечение целей, задач и мероприятий (изменения описаны в разделе 2 заключения). Также, данным проектом постановления добавлены новые мероприятия и внесены изменения в содержание имеющихся мероприятий:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятия | Срокреализации | Участник программы |
| **Добавлены мероприятия:** |
| 1 | Мероприятие 1.8.Разработка ПСД на капитальный ремонт здания МБОУ «СычевскаяСОШ» | 2025г. | Комитет по образованию Смоленского района |
| 2 | Мероприятие 1.9.Разработка ПСД на капитальный ремонт здания МБОУ «Линевская СОШ» | 2025г. | Комитет по образованию Смоленского района |
| 3 | Мероприятие 1.10.Установка системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ по антитеррору) МБОУ «Солоновская СОШ» и МБОУ «Верх-Обская СОШ» | 2025г. | Комитет по образованию Смоленского района |
| 4 | Мероприятие 1.11.Устройство ограждения школьной территории «Усть-Катунская ООШ» и «Черновская ООШ» | 2025г. | Комитет по образованию Смоленского района |
| 5 | Мероприятие 1.12.Техническое обследование в соответствии с действующим законодательством зданий общеобразовательных школ: МБОУ «Линевская СОШ», МБОУ «Сычевская СОШ», «Первомайская СОШ» | 2025г. | Комитет по образованию Смоленского района |
| 6 | Мероприятие 1.13.Ремонт Дома детского творчества | 2025г. | Комитет по образованию Смоленского района |
| 7 | Мероприятие 1.14.Ремонт Смоленской центральной библиотеки | 2025г. | Управление по культуре, спорту и молодежной политике |
| 8 | Мероприятие 1.15.Ремонт в Смоленской спортивной школе | 2025г. | Управление по культуре, спорту и молодежной политике |
| 9 | Мероприятие 1.16.Ремонт Смоленского краеведческого музея | 2025г. | Управление по культуре, спорту и молодежной политике |
| 10 | Мероприятие 1.17.Разработка ПСД на строительство СДК в с. Точильное | 2025г. | Управление по культуре, спорту и молодежной политике |
| 11 | Мероприятие 2.2.Игровые площадки МБОУ «Кировская СОШ», «Новотырышкинская СОШ», «Ануйская СОШ» | 2024г. | Комитет по образованию Смоленского района |
| 12 | Мероприятие 2.3.Создание центра «Точка роста» в МБОУ «Сычевская СОШ» | 2024г. | Комитет по образованию Смоленского района |
| 13 | Мероприятие 3.6.Солоновский сельсовет (ремонт крыльца) | 2024г. | Солоновский сельсовет |
| 14 | Мероприятие 3.7.**Сычевский сельсовет (ремонт культурно-досугового центра по ППМИ)** | 2025г. | Сычевский сельсовет |
| **Внесены изменения в мероприятия:** |
| 15 | Мероприятие **2.1.**Приобретение музыкального оборудования для МБУДО «Смоленская ДШИ» | Изменен порядковый номер мероприятия (ранее был – **2.3.)** |
| 16 | Мероприятие 3.1.Капитальный ремонт здания администрации Смоленского района (**ремонт откосов**, ремонт кабинетов), ремонт крыши здания по адресу Школьная, 44 | Изменение наименования мероприятия, работы «облицовка фасада, утепление окон» заменено на «ремонт откосов» |

 4. в Таблице 3 «Объем финансовых ресурсов необходимых для реализации программы» изменение внесено в общий объем финансовых ресурсов муниципальной программы с разбивкой по годам и источникам финансирования (изменения описаны в разделе 2 заключения).

 Изменения, вносимые в содержание Муниципальной адресной инвестиционной программы на 2024-2026 годы, не противоречат Порядку от 16.12.2022 № 1119.

4. Анализ устранения замечаний

 Предыдущей экспертизой вносимых изменений в муниципальную адресную инвестиционную программу муниципального образования Смоленский район Алтайского края (заключение от 14.05.2024) нарушения и замечания не установлены, основания для устранения замечаний отсутствуют.

 5. Вывод

По проекту постановления Администрации Смоленского района Алтайского края «О внесении изменений в муниципальную адресную инвестиционную программу муниципального образования Смоленский район Алтайского края, утвержденную постановлением Администрации Смоленского района Алтайского края 03.10.2023 № 885», контрольно-счетной палатой установлено нарушение **пункта 3.5.** **Порядка от 16.12.2022 №1119, а также нарушение в содержательной части Приложения № 1** «Перечень мероприятий муниципальной адресной инвестиционной программы на 2024-2026гг», требующее устранения.

Председатель контрольно- Л.И. Чепрасова

счетной палаты