**КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА**

**СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| 659600, Алтайский край, Смоленский район, с. Смоленское, ул. Титова, 40 |  |
| E-mail: [kcosmol@yandex.ru](mailto:kcosmol@yandex.ru). тел. 8 (38536) 21-5-10 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**на проект постановления Администрации Смоленского района Алтайского края «О внесении изменений в Муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Смоленский район Алтайского края», утвержденную постановлением Администрации Смоленского района Алтайского края № 811 от 30.09.2022».**

с. Смоленское 31 января 2024 года

Контрольно-счётной палатой Смоленского района Алтайского края на основании статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о контрольно-счётной палате Смоленского района Алтайского края, утвержденного решением Смоленского районного Собрания депутатов Алтайского края от 29.10.2021 № 58, Постановления Администрации Смоленского района Алтайского края от 16.12.2022 № 1119 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Смоленский район Алтайского края» (далее – Порядок от 16.12.2022 № 1119) стандартом внешнего муниципального финансового контроля 025 «Проведение финансово-экономической экспертизы», утвержденного распоряжением контрольно-счётной палаты Смоленского района Алтайского края (далее - контрольно-счетная палата) от 16.07.2021 № 7, пунктом 1.11 Плана работы контрольно-счетной палаты на 2024год, утвержденного распоряжением контрольно-счетной палаты от 27.12.2023 № 99, распоряжения контрольно-счетной палаты от 30.01.2024 № 11, проведена финансово-экономическая экспертиза проекта постановления Администрации Смоленского района Алтайского края «О внесении изменений в Муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Смоленский район Алтайского края», утвержденную постановлением Администрации Смоленского района Алтайского края № 811 от 30.09.2022» (далее – проект постановления), по результатам которой, установлено следующее.

Проект постановления внесен на рассмотрение в контрольно-счетную палату Администрацией Смоленского района Алтайского края (ответственным исполнителем программы) 30 января 2024 года.

Экспертиза проведена контрольно-счетной палатой в рамках предварительного контроля.

Проект постановления согласован с Первым заместителем главы района, Управляющим делами Администрации района, Организационно-правовым управлением и комитетом администрации Смоленского района по финансам, налоговой и кредитной политике.

1. Анализ соответствия целей и задач муниципальной программы

Цели и задачи муниципальной программы представленным проектом постановления не изменяются.

2. Анализ финансирования муниципальной программы.

Проектом постановления вносятся изменения в объем финансирования муниципальной программы, который составит в 2022-2026 годах в общей сумме 14 822,86 тыс. руб. (увеличен на **6 356,2** тыс. руб.) за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников, в т. ч. по годам:

- 2022 г. – 406,86 тыс. руб. (без изменений);

- 2023 г. – 5 962,4 тыс. руб. (увеличен на **2 033,2** тыс. руб. в т.ч. за счет средств местного бюджета на 198,0 тыс. руб.; средств внебюджетных источников на 1 835,2 тыс. руб.);

- 2024 г. – 6 009,1 тыс. руб. (увеличен на **3 455,0** тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников);

- 2025 г. – 2 234,5 тыс. руб. (увеличен на **868,0** тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников);

- 2026 г. – 210,0 тыс. руб. (без изменений).

Проектом постановления предлагается изменение объема финансового обеспечения на **2023, 2024 и 2025 годы** с отражением в Паспорте муниципальной программы по графе «Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы», в Разделе 4 «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы», в Приложении 3 «Сводные финансовые затраты», с разбивкой по годам и источникам финансового обеспечения, а также в Приложении 2 «Перечень мероприятий программы» по изменению финансового обеспечения в разрезе целей, задач и мероприятий, а именно:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель,  задача,  мероприятиие | | Сумма затрат (тыс. руб.) | | | | | | | Источники финансирования |
| 2022 год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | Всего | Источники финансирования |
| 1 | **Цель 1.**  Стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Смоленскийрайон Алтайского края | | **406,86** | **3929,2** | **2554,1** | **1366,5** | **210,0** | **8466,66** | Всего | постановление Администрации Смоленского района от 26.05.2023 № 432 |
| 406,86 | 460,0 | 260,0 | 210,0 | 210,0 | 1546,86 | М.бюд |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | К.бюд |
| 0,0 | 3469,2 | 2294,1 | 1156,5 | 0,0 | 6919,8 | В.бюдж |
| **Цель 1.**  Стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Смоленскийрайон Алтайского края | | **406,86** | **5 962,4** | **6009,1** | **2 234,5** | **210,0** | **14 822,86** | Всего | в проекте постановления |
| 406,86 | 658,0 | 260,0 | 210,0 | 210,0 | 1744,86 | М.бюд |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | К.бюд |
| 0,0 | 5304,4 | 5 749,1 | 2024,5 | 0,0 | 13078,0 | В.бюдж |
| **Изменения** | | | - | **+2033,2** | **+3455,0** | **+868,0** | - | **+6356,2** |  | Приведены в соответствие показатели 2023- 2025 гг. |
| 2 | | **Задача 1.**  Стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях | **406,86** | **460,0** | **260,0** | **210,0** | **210,0** | **1546,86** | Всего | постановление Администрации Смоленского района от 26.05.2023 № 432 |
| 406,86 | 460,0 | 260,0 | 210,0 | 210,0 | 1546,86 | М.бюд |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | К.бюд |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В.бюдж |
| **Задача 1.**  Стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях | **406,86** | **658,0** | **260,0** | **210,0** | **210,0** | **1744,86** | Всего | в проекте постановления |
| 406,86 | 658,0 | 260,0 | 210,0 | 210,0 | 1744,86 | М.бюд |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | К.бюд |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В.бюдж |
| **Изменения** | | | - | **+198,0** | - | - | - | **+198,0** |  | Приведены в соответствие показатели 2023г. |
| 3 | | **Мероприятие 1.1.1**. Замена электропроводки и светильников в боксах №7-13 в здании гаражей Администрации Смоленского района | **0,0** | **200,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **200,0** | Всего | постановление Администрации Смоленского района от 26.05.2023 № 432 |
| 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | М.бюд |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | К.бюд |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В.бюдж |
| **Мероприятие 1.1.1**. Замена электропроводки и светильников в боксах №7-13 в здании гаражей Администрации Смоленского района | **0,0** | **218,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **218,0** | Всего | в проекте постановления |
|  | | 0,0 | 218,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 218,0 | М.бюд |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | К.бюд |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В.бюдж |
| **Изменения** | | | - | **+18,0** | - | - | - | **+18,0** |  | Приведены в соответствие показатели 2023г. |
| 4 | | **Мероприятие 1.1.2.**  Замена энергосберегающих ламп на светодиодные в помещениях Администрации Смоленского района (по мере необходимости) | **10** | **60,0** | **60,0** | **60,0** | **60,0** | **250,0** | Всего | постановление Администрации Смоленского района от 26.05.2023 № 432 |
| 10 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 250,0 | М.бюд |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | К.бюд |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В.бюдж |
| **Мероприятие 1.1.2.**  Замена энергосберегающих ламп на светодиодные в помещениях Администрации Смоленского района (по мере необходимости | 10 | 42,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 232,0 | Всего | в проекте постановления |
| 10 | 42,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 232,0 | М.бюд |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | К.бюд |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В.бюдж |
| **Изменения** | | | - | - **18,0** | - | - | - | - **18,0** |  | Приведены в соответствие показатели 2023г. |
| 5 | | - | - | - | - | - | - | - | Всего | постановление Администрации Смоленского района от 26.05.2023 № 432 |
| - | - | - | - | - | - | М.бюд |
| - | - | - | - | - | - | К.бюд |
| - | - | - | - | - | - | В.бюдж |
| **Мероприятие 1.1.7.**  Смоленский районный краеведческий музей электромонтажные работы | **0,0** | **98,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **98,0** | Всего | в проекте постановления |
|  | | 0,0 | 98,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,0 | М.бюд |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | К.бюд |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В.бюдж |
| **Изменения**  **(добавлено новое мероприятие)** | | | - | **+98,0** | - | - | - | **+98,0** |  | Приведены в соответствие показатели 2023г. |
| 6 | | - | - | - | - | - | - | - | Всего | постановление Администрации Смоленского района от 26.05.2023 № 432 |
| - | - | - | - | - | - | М.бюд |
| - | - | - | - | - | - | К.бюд |
| - | - | - | - | - | - | В.бюдж |
| **Мероприятие 1.1.8.**  Смоленская ДЮСШ-укладка бронированного вводного кабеля | **0,0** | **100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **100,0** | Всего | в проекте постановления |
| 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | М.бюд |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | К.бюд |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В.бюдж |
| **Изменения**  **(добавлено новое мероприятие)** | | | - | **+100,0** | - | - | - | **+100,0** |  | Приведены в соответствие показатели 2023г. |
| 7 | | **Задача 2.**  Стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве и жилищном фонде | **0,0** | **3469,2** | **2294,1** | **1156,5** | **0,0** | **6919,8** | Всего | постановление Администрации Смоленского района от 26.05.2023 № 432 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | М.бюд |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | К.бюд |
| 0,0 | 3469,2 | 2294,1 | 1156,5 | 0,0 | 6919,8 | В.бюдж |
| **Задача 2.**  Стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве и жилищном фонде | **0,0** | **5304,4** | **5749,1** | **2024,5** | **0,0** | **13078,0** | Всего | в проекте постановления |
|  | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | М.бюд |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | К.бюд |
| 0,0 | 5304,4 | 5749,1 | 2024,5 | 0,0 | 13078,0 | В.бюдж |
| **Изменения** | | | - | **+1835,2** | **+3455,0** | **+868,0** | - | **+6158,2** |  | Приведены в соответствие показатели 2023-2025гг. |
| 8 | | **Мероприятие 2.2.**  Проведение энергоэффективного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (в соответствии с постановлением Правительства РФ №114 от 11.02.2019) в тч.: | **0,0** | **3469,2** | **2294,1** | **1156,5** | **0,0** | **6919,8** | Всего | постановление Администрации Смоленского района от 26.05.2023 № 432 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | М.бюд |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | К.бюд |
| 0,0 | 3469,2 | 2294,1 | 1156,5 | 0,0 | 6919,8 | В.бюдж |
| **Мероприятие 2.2.**  Проведение энергоэффективного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (в соответствии с постановлением Правительства РФ №114 от 11.02.2019) в тч.: | **0,0** | **5304,4** | **5749,1** | **2024,5** | **0,0** | **13078,0** | Всего | в проекте постановления |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | М.бюд |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | К.бюд |
| 0,0 | 5304,4 | 5749,1 | 2024,5 | 0,0 | 13078,0 | В.бюдж |
| **Изменения** | | | - | **+1835,2** | **+3455,0** | **+868,0** | - | **+6158,2** |  | Приведены в соответствие показатели 2023-2025гг. |
| 9 | | **2.2.1**  Капитальный ремонт крыш МКД в п. Кировский, ул. 60лет октября № 1 и №7 | **0,0** | **2820,1** | **1372,7** | **0,0** | **0,0** | **4192,8** | Всего | постановление Администрации Смоленского района от 26.05.2023 № 432 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | М.бюд |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | К.бюд |
| 0,0 | 2820,1 | 1372,7 | 0,0 | 0,0 | 4192,8 | В.бюдж |
| **2.2.1**  Капитальный ремонт крыш МКД в п. Кировский, ул. 60лет октября № 1 и № 7;  с. Смоленское, ул. Целинная, 22 | **0,0** | **4599,5** | **4563,6** | **0,0** | **0,0** | **9163,1** | Всего | в проекте постановления |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | М.бюд |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | К.бюд |
| 0,0 | 4599,5 | 4563,6 | 0,0 | 0,0 | 9163,1 | В.бюдж |
| **Изменения** | | | - | **+1779,4** | **+3190,9** | - | - | **+4970,3** |  | Приведены в соответствие показатели 2023-2024гг. |
| 10 | | **2.2.2**  Ремонт внутридомовых инженерных систем в МКД с. Смоленское, Красноярская, 82; п. Верх-Обский, Школьная, 1; Сычевка, Центральная,11; Смоленское, Гражданский,22 | **0,0** | **649,1** | **921,4** | **1156,5** | **0,0** | **2727,0** | Всего | постановление Администрации Смоленского района от 26.05.2023 № 432 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | М.бюд |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | К.бюд |
| 0,0 | 649,1 | 921,4 | 1156,5 | 0,0 | 2727,0 | В.бюдж |
| **2.2.2**  Ремонт внутридомовых инженерных систем в МКД с. Смоленское, Красноярская, 82; п. Верх-Обский, Школьная, 1; Сычевка, Центральная,11; Смоленское, Гражданский,22 | **0,0** | **704,9** | **1185,5** | **2024,5** | **0,0** | **3914,9** | Всего | в проекте постановления |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | М.бюд |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | К.бюд |
| 0,0 | 704,91 | 1185,5 | 2024,5 | 0,0 | 3914,9 | В.бюдж |
| **Изменения** | | | - | **+55,8** | **+264,1** | **+868,0** | - | **+1187,9** |  | Приведены в соответствие показатели 2023-2025гг. |
| **Итого (изменения по мероприятиям)** | | | - | **+2033,2** | **+3455,0** | **+868,0** | - | **+6356,2** |  |  |

При проведении финансово-экономической экспертизы произведена сверка объемов финансового обеспечения муниципальной программы за счет средств районного бюджета за 2023, 2024 и 2025 годы:

- с решением Смоленского районного Собрания депутатов от 19.12.2022 № 110 «О районном бюджете муниципального образования Смоленский район на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции от 15.12.2023 № 70) по коду бюджетной классификации 1900000000 «Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Смоленский район Алтайского края ", на 2023 год сумма составляет 658,0 тыс. руб.; на 2024 год сумма составляет 260,0 тыс. руб.; на 2025 год сумма составляет 210,0 тыс. руб., отклонений не установлено.

Внесение изменений осуществлено с **нарушением пункта 4.2.** Порядка от 16.12.2022 №1119, т.к. не внесено изменение в финансовое обеспечение муниципальной программы в течение 2-х месяцев после вступления в силу решения Собрания депутатов Смоленского района от 25.08.2023 № 44 «О внесении изменений в решение районного Собрания депутатов «О районном бюджете муниципального образования Смоленский район на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

3. Анализ изменения структуры и содержания муниципальной программы

Предлагаемые проектом постановления изменения не затрагивают структуру муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Смоленский район Алтайского края».

Представленным проектом постановления вносятся изменения в содержание муниципальной программы, а именно:

1. в Паспорте муниципальной программы по позиции:

- «Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы» (изменения описаны в разделе 2 заключения).

2. в Разделе 4 «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы». В данном разделе внесено изменение в объем финансовых ресурсов муниципальной программы с разбивкой по годам и источникам финансирования (изменения описаны в разделе 2 заключения).

3. в Приложении 2 «Перечень мероприятий Программы». Проектом постановления внесены изменения в финансовое обеспечение целей, задач и мероприятий (изменения описаны в разделе 2 заключения). Также, данным проектом постановления добавлены новые мероприятия и внесены изменения в содержание имеющихся мероприятий:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Срок  реализации | Участник программы |
| **Добавлены мероприятия:** | | | |
| 1 | Мероприятие 1.1.7 Смоленский районный краеведческий музей -электромонтажные работы | 2023г. | Директор МБУ «МКДЦ» |
| 2 | Мероприятие 1.1.8 Смоленская спортивная школа – укладка бронированного вводного кабеля | 2023г. | Директор МБУ «МКДЦ» |
| **Корректировка наименования мероприятий:** | | | |
| 1 | Мероприятие 2.2. Проведение энергоэффективного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (в соответствии с **Приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края от 23.08.2022 № 621. С учетом последующих изменений**) в тч.: |  |  |
| 2 | 2.2.1 Капитальный ремонт крыш МКД в п. Кировский, ул. 60лет октября № 1 и №7; **с. Смоленское, ул. Целинная, 22** |  |  |

4. в Приложении 3 «Сводные финансовые затраты» изменение внесено в общий объем финансовых ресурсов муниципальной программы с разбивкой по годам и источникам финансирования (изменения описаны в разделе 2 заключения).

Изменения, вносимые в содержание муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Смоленский район Алтайского края», не противоречат Порядку от 16.12.2022 № 1119.

4. Анализ устранения замечаний

Предыдущей экспертизой вносимых изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Смоленский район Алтайского края» нарушения и замечания не установлены (заключение от 30.05.2023), основания для устранения замечаний отсутствуют.

5. Вывод

По проекту постановления Администрации Смоленского района Алтайского края «О внесении изменений в Муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Смоленский район Алтайского края», утвержденную постановлением Администрации Смоленского района Алтайского края № 811 от 30.09.2022», контрольно-счетной палатой установлено нарушение **пункта 4.2.** Порядка от 16.12.2022 №1119.

Председатель контрольно-счетной Л.И. Чепрасова

палаты