АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.01.2023 № 01 с. Смоленское

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Газификация Смоленского района Алтайского края на 2022-2026 годы» за 2022 год |  |

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Смоленский район Алтайского края, утвержденного Постановлением Администрации Смоленского района Алтайского края № 1119 от 16.12.2022 года, Администрация Смоленского района Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить годовой отчет за 2022 год о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Газификация Смоленского района Алтайского края на 2022-2026 годы» за 2022 год.

 2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Администрации Смоленского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района Л.В. Моисеева

Утвержден

постановлением Администрации

Смоленского района Алтайского края

от 10.01.2023 № 01

Годовой отчет

 о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной

программы «Газификация Смоленского района Алтайского края на 2022-2026 годы»

 за 2022 год

В Администрации района действует муниципальная программа «Газификация Смоленского района Алтайского края на 2022-2026 годы», утвержденная постановлением Администрации района от 12.10.2021 № 803.

**Ответственный исполнитель программы:** Управление ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации Администрации Смоленского района Алтайского края

**Цель программы**: Реализация государственной политики по обеспечению населения Смоленского района природным газом

**Задача программы**: Улучшение условий жизни населения Смоленского района Алтайского края на основе вновь построенных газораспределительных сетей и газификации квартир

**Характеристика программных мероприятий:**

В 2022 году построено 22,9 км газораспределительных сетей строительство осуществлялось двумя строительными компаниями «ООО «Газпром газораспределение Барнаул» и ООО «СибГазСтрой», газифицировано более 100 квартир и частных домовладений в с.Смоленское, Точильное, п.Кировский Смоленского района Алтайского края.

Для успешного решения стратегических задач по наращиванию темпов газификации района требовался системный подход, важнейшей частью которого является осуществление программно-целевого метода с применением организационно-финансовых механизмов взаимодействия, координации усилий и концентрации финансовых ресурсов. На всем протяжении 2022 года строительство происходило планомерно.

В связи с внесением изменений в решения районного Собрания депутатов «О районном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы» и эффективном использованием бюджетных средств, 3 раза в муниципальную программу «Газификация Смоленского района на 2022 – 2026 годы» были внесены изменения с целью корректировки перечня мероприятий и объема финансирования. Реализация мероприятий муниципальной программы «Газификация Смоленского района на 2022 – 2026 годы» (далее – «Программа») способствовало решению задач, определенных приоритетными направлениями социально-экономического развития Смоленского района на среднесрочную перспективу в рамках Стратегии социально-экономического развития Алтайского края. Предусматривалось выполнение мероприятий Программы за счет средств местного и краевого бюджетов.

По состоянию на 01.01.2023 г. на территории Смоленского района осуществляется газификация четырех населенных пунктов: п. Кировский, с. Точильное, с. Новотырышкино и районный центр с. Смоленское. В с.Точильное и в п.Кировском Смоленского района осуществлялось подключение домовладений к построенным ранее объектам: «Распределительный газопровод в с. Точильное Смоленского района Алтайского края» и «Распределительный газопровод в пос. Кировский Смоленского района Алтайского края», а также к газопроводам построенным по программе «Догазификация».

В с. Смоленское Смоленского района ООО «Газпром газораспределение Барнаул» осуществляло строительство трех газораспределительных объектов «Распределительный газопровод низкого давления от ГПР – 23 по ул.Подгорная, ул.Ненашева, ул.Партизанская, ул.Октябрьская, ул. Лесная в с.Смоленское Смоленского района Алтайского края»

«Распределительный газопровод низкого давления от ГПР – 22 по ул.Первомайская, ул.Пионерская, ул.Полевая, ул.Октябрьская, в с.Смоленское Смоленского района Алтайского края», «Распределительный газопровод с.Смоленское Смоленского района Алтайского края» общей протяженностью 22,9 км., с возможностью подключения к природному газу 498 домовладений,

 ООО «СибГазСтрой» осуществляло запуск построенных в 2021 году газопроводных сетей:

-«Распределительный газопровод: Газоснабжение жилых домов по ул.Школьная, Лебедева, пер. Восточный, Дорожный, Речной в с.Смоленское Смоленского района Алтайского края (ГРП-4)» протяженностью 3975 м;

-«Распределительный газопровод: Газоснабжение жилых домов по ул. Горная, Советская, Красноярская, 9 Мая, Заводская, Титова, Школьная¸ пер.Строительный в с.Смоленское Смоленского района Алтайского края (ГРП-6)» протяженностью 8672 м.

 В с. Новотырышкино по программе «Догазификация» ООО «Газпром газораспределение Барнаул» осуществил строительство:

«Распределительный газопровод с.Новотырышкино Смоленского района Алтайского края» протяженностью 46 км. с возможностью подключения 750 домовладений.

В текущем году начата эксплуатация объекта газификации «Газовой блочно-модульной котельной МБОУ «Смоленская СОШ № 2 по ул.Советская, д.104 в с.Смоленское Смоленского района Алтайского края» для теплоснабжения здания «МБОУ Смоленская СОШ № 2», здания детского сада «Ромашка» и здания Дома культуры в с.Смоленское Смоленского района Алтайского края мощностью 1 Мвт.

 На основании Методики оценки эффективности муниципальной программы приложение 2 к Порядку разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ Смоленского района Алтайского края, утвержденной постановлением Администрации района от 16.12.2022 № 1119 подготовлен годовой отчет за 2022 год.

* 1. **Оценка степени достижения целей и решения задач**

Сведения о выполнении плановых значений индикаторов (показателей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п | Наименование индикаторов | Ед. изм. | Плановые значения | Фактические значения | %, выполнения | Обоснование отклонения фактического от планового |
| 1. | Увеличение протяженность трубопроводов природного газа | км | 22,3 | 22,9 | 100 |  |
| 2. | Увеличение количества котельных на природном газе | ед. | 1 | 1 | 100 |  |
| 4. | Увеличение количества газифицированных квартир | ед. | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Итого оценка |  |  |  | 100 |  |
|  | **Оценка степени достижения** |  |  |  | 100 |  |

Оценка степени достижения целей и решения задач составила (Cel): 100%

**1.2. Оценка кассового исполнения муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Плановый объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию мероприятий | Фактический объем бюджетных ассигнований, направленный на реализацию мероприятий | Уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы % |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Районный бюджет | 40,48 | 40,48 | 100 |
| Внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  |  |  |  |
| Всего | 40,48 | 40,48 | 100 |

Оценка кассового исполнения муниципальной программы составила (Fin): \_100\_%

**1.3. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | Мероприятия, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде | Сумма финансирования |
| 1 | Получение технических условий на объекты газоснабжения | 40,48 |

-количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде –1 (шт)

-количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период- 1 (шт)

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ, определяется по следующей формуле:

Mer = Mf / Mp x kl x 100%,

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из всех источников на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из всех источников на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки

Оценка деятельности (Mer) составит: 100**%**

**1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы**

 Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее - "комплексная оценка") производится по следующей формуле:

O = Cel x 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25,

где:

O - комплексная оценка.

**Сводная таблица оценки эффективности**

**За 2022 год, (%)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Критерии оценки | Значения  |
| 1. | Оценка степени достижения целей и решения задач (Cel) | 50 |
| 2. | Оценка кассового исполнения программы (Fin) | 25 |
| 3. | Оценка деятельности ответственных исполнителей (Mer) | 25 |
| 5. | Комплексная оценка эффективности реализации программы (O) | 100 |

По итогам выполнения программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, т. к. комплексная оценка эффективности ее реализации составляет 100%.