АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.10.2023 № 885                                                                                      с. Смоленское

Об утверждении муниципальной адресной инвестиционной программы муниципального образования Смоленский район Алтайского края

В целях упорядочения финансирования объектов капитального строительства, в соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса РФ, Законом Российской Федерации от 25.02.1999 №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», Уставом муниципального образования Смоленский район Алтайского края, Администрация Смоленского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную адресную инвестиционную программу муниципального образования Смоленский район Алтайского края (прилагается).

2.  Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2024 года.

3.   Настоящее постановление обнародовать путем его размещения на официальном сайте Администрации Смоленского района Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава района                                                                                           Л.В. Моисеева

.

Утверждена

постановлением Администрации

Смоленского района Алтайского

края от 03.10.2023 № 885

Муниципальная адресная инвестиционная программа муниципального образования Смоленский район Алтайского края

ПАСПОРТ

муниципальной адресной инвестиционной программы муниципального образования Смоленский район Алтайского края

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Смоленского района Алтайского края |
| --- | --- |
| Программно-целевые инструменты программы | Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений"; Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Закон Алтайского края от 03.04.2014 N 21-ЗС "Об инвестиционной деятельности в Алтайском крае". |
| Участники программы | Администрация Смоленского района Алтайского края; органы местного самоуправления района; Комитет по образованию Смоленского района Алтайского края; Управления по культуре, спорту и молодёжной политике Алтайского края |
| Цель программы | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения Смоленского района Алтайского края |
| Задачи программы | 1.Проектирование, строительство и капитальный ремонт объектов социальной сферы; 2.Оснащение оборудованием и мебелью муниципальных учреждений района 3.Капитальный ремонт муниципального имущества |
| Индикаторы и показатели программы | - Объем инвестиций в основной капитал за счет средств местного бюджета за год (тыс. руб.); - Объем инвестиций в основной капитал на душу населения за счет средств местного бюджета за год (руб). |
| Срок реализации программы | 2024 - 2026 годы |
| Объемы средств и источники финансирования программы | Всего объем финансирования на период 2024-2026 годы – 63 800,0 тыс. рублей, в том числе: местный бюджет – 63 800,0 тыс. рублей. 2024г. – 26 000,00 тыс. руб., в том числе: местный бюджет – 26 000,0 тыс. рублей; 2025г. – 20 150,00 тыс. руб., в том числе: местный бюджет – 20 150,0 тыс. рублей; 2026г. – 17 650,00 тыс. руб., в том числе: местный бюджет – 17 650,0 тыс. рублей. Объемы финансирования могут уточняться ежегодно при формировании бюджета муниципального образования Смоленский район на соответствующий финансовый год |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - Улучшение качества предоставления услуг в сфере образования, культурно-досуговой и спортивно-оздоровительной деятельности; -Улучшение материально-технической базы учреждений социальной сферы |

- Характеристика, проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

1.1. В системе образования

Поскольку бюджетные средства являются основным источником инвестирования социальной инфраструктуры, отбор проектов для реализации в рамках Программы осуществлялся исходя из необходимости решения социальных проблем района.

В муниципальной системе образования Смоленского района Алтайского края, действует 12 образовательных организаций:

- 10 средних школ (в с. Смоленское -2 школы, с. Ануйское, п. Верх-Обский, п. Кировский, п. Линевский, с. Новотырышкино, с. Солоновка, с. Сычевка, с. Точильное), в составе которых 4 филиала реализующих программы начального общего и основного общего образования (с. Катунское, с. Первомайское, с. Черновая, п. Усть-Катунь), 1 филиал реализующий программу начального общего образования (с. Степное), 2 филиала  реализующих  программу дошкольного образования (детские сады в с. Усть-Катунь и с. Александровка), 8 структурных подразделений реализующих программы дошкольного образования (детские сады: с. Ануйское, п. Верх-Обский, п. Кировский, п. Линевский, с. Новотырышкино, с. Солоновка, с. Сычевка, с. Точильное),

- 1 детский сад (юридическое лицо) в с. Смоленское, располагающийся в 4-х корпусах (детский сад «Петушок», «Ромашка», «Колосок», «Черемушки»),

- 1 учреждение дополнительного образования – МБУДО «Смоленский Дом детского творчества).

Под учебно-воспитальным процессом занято 33 здания (18 школ и 14 детских садов, 1 Дом творчества), а так же 27 технических зданий, в которых расположены 13 котельных, 11 гаражей и 3 прочих здания.

За  2023 год на мероприятия по ремонту объектов образования в рамках МАИП было направлено  6084,85 тыс. рублей.

В трех селах района здания общеобразовательных школ находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, так:

- п. Кировский: средняя общеобразовательная школа размещалась в 2-х зданиях, основное здание требует капремонта (есть заключение), здание интерната, где ранее находились 3 начальных класса, столовая, библиотека, признано аварийным, и в 2023 году снесено. Дети учатся в 2 смены в основном здание. Строительство новой средней общеобразовательной школы в п. Кировский на 245 мест позволит  создать комфортные условия для учителей и учащихся, отвечающие современным требованиям образовательного процесса;

- с. Сычевка: средняя общеобразовательная школа размещалась в 2-х зданиях,  здание начальной  школы признано аварийным и в 2023 году снесено. Дети с 2023 года учатся в 2 смены в основной школе. Разработка проектно-сметной документации на  капитальный ремонт Сычевской основной школы на 168 мест позволит  создать комфортные условия для учителей и учащихся, отвечающие современным требованиям образовательного процесса;

- с. Смоленское: Смоленская средняя общеобразовательная школа №2 (на 840 мест) требует капитального ремонта (крыша, спортивный зал, столовая).

В системе дошкольного образования наиболее остро стоит проблема в с. Ануйское, где требуется капитальный ремонт здания детского сада "Малышок". Здание детского сада имеет проектную мощность 55 мест. Детский сад является единственным учреждением реализующим программу дошкольного образования на территории Ануйского сельсовета включающего два населенных пункта.

Администрация Смоленского района на протяжении 2022-2023 годов принимает меры для включения вышеперечисленных объектов в Краевую Адресную инвестиционную программу на капитальный ремонт или строительство, резервирует средства местного бюджета (на софинансирование) на изготовление ПСД. Работа будет продолжена в 2024 году.

Так же, в  п. Верх-Обский, п. Линевский, в c. Точильное,  здания  детских садов требуют капитального ремонта, на 2024-2025 годы нужно планировать изготовление ПСД на капитальный ремонт в рамках КАИП.

В течение 2021-2023 года в 9 школах района (из 10) были открыты центры «Точка роста» в рамках Федеральной программы «Современная школа»  национального  проекта «Образование». Объем финансирования за счет местного бюджета по Муниципальной адресной инвестиционной программе составил 15 267,6 тыс. руб.

На  2024 год планируется открытие центра «Точка роста» в МБОУ «Сычевская СОШ», и в 2025-2026 годах в Первомайской СОШ, Усть-Катунскоу СОШ,  Черновской СОШ, Степновской СОШ.

  - Культура

В Смоленском районе функционирует одна организация культурно - досугового типа - МБУ «МКДЦ» Смоленского района Алтайского края, которое включает в себя 35 структурных подразделений, из них 15 библиотек. Учреждения культуры занимают 16 зданий.

В 2023 году здание Старотырышкинского СДД было отремонтировано за счёт краевого и федерального бюджетов в рамках Федерального проекта «Культура малой Родины». На ремонт направлено  3474,1  тыс. рублей из бюджетов разных уровней.

В с. Сычевка в 2022-2023 году под клубное помещение приспособлены старые пустующие площади банного комбината Сычевского дома детства около 100 кв. метров. Помещение отремонтировано, приобретено музыкальное оборудование и мебель за счет районного бюджета в рамках МАИП на 920 тыс. руб., местного бюджета Сычевского сельсовета и спонсоров.

В с. Ануйское здание СКДЦ было отремонтировано в 2020 году в рамках Государственной программы «Развитие культуры Алтайского края» в сумме 938 тыс. руб. и на сумму 1248,0 тыс. руб. в рамках МАИП было проведено материальное оснащение сцены СКДЦ и приобретено музыкальное оборудование.

В шести селах района СКДЦ/ СДД требуют капитального ремонта: п. Первомайский, п. Линевский, с. Новотырышкино, п. Усть-Катунь, с. Катунское, п. Кировский.

Ремонт за счет районного бюджета в течение трех лет выполнить не возможно, определена очередность ремонта по Федеральному проекту «Культура малой Родины», по которому в год принимается только один объект от района, так на 2024 год направлена заявка на ремонт СКДЦ в п. Первомайский, на 2025 год запланировано подготовить заявку на Кировский СКДЦ.

В  Катунском СДД требуется замена полов, в Усть-Катунском СДД ремонт крыши и потолка, в Новотырышкинском СКДЦ ремонт зрительного зала и запасного выхода.

Остро стоит необходимость в строительстве сельского культурно-досугового центра в с. Точильное, в покупке здания под СКДЦ в с. Солоновка и в строительстве спортивного зала в с. Смоленское. Это проекты, с которыми  нужно заходить в Государственные Региональные программы в 2024-2026 годы.

В районе работают 4 музея: с. Смоленское - краеведческий, музей А.П. Соболева, с. Новотырышкино - Музейный комплекс, в который входит: «Дом-музей Сибирского крестьянина», Дом – музей немецкого переселенца» и «Алтайский аил», п. Верх –Обский - музей М.С. Евдокимова.

Остро стоит необходимость ремонта краеведческого музея в с. Смоленское (ремонт кровли, замена окон и дверей, ремонт лестничной клетки, устройство пандуса). Ориентировочная стоимость работ около 9 млн. руб.

Таким образом, для обеспечения надежного и безопасного функционирования системы жизнеобеспечения населения необходимо проведение реконструкции, капитального ремонта действующих и строительства новых объектов социальной сферы.

Строительство относится к числу ключевых отраслей и во многом определяет решение социальных, экономических и технических задач всей экономики. Значительное увеличение объемов строительно-монтажных работ возможно при условии широкомасштабного повышения инвестиционной активности, роста объемов капитальных вложений в новое строительство, модернизации объектов социально-культурного назначения и перевооружения инженерной инфраструктуры.

На основании анализа уровня обеспеченности Смоленского района основными видами объектов социальной и инженерной инфраструктуры выявлены следующие проблемы:

- объекты социальной и инженерной инфраструктуры на территории района имеют высокую степень износа;

- недостаточный уровень обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры и неравномерность их размещения на территории района.

Приведенные факты позволяют сделать вывод о необходимости решения проблем в области обеспечения населения района объектами социальной и инженерной инфраструктуры в достаточном количестве в рамках реализации адресной инвестиционной программы.

Данная Программа включает в себя комплекс мероприятий (строительство и реконструкцию объектов социальной и инженерной инфраструктуры, проведение проектно-изыскательских работ и разработку проектно-сметной документации), повышающих обеспеченность населения Смоленского района объектами социальной и коммунальной инфраструктуры.

Программа, определяет объемы муниципальных инвестиций в основные фонды и охватывает следующие основные направления расходования средств бюджета района:

- реализация государственных и муниципальных программ, содержащих расходы капитального характера;

- строительство и модернизация объектов инженерной инфраструктуры, не вошедших в состав краевых и районных программ;

- обеспечение объектов социальной и инженерной инфраструктуры проектно-сметной документацией.

- Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы

2.1.Муниципальная адресная инвестиционная программа, выступая одним из основных инструментов осуществления инвестиционной политики в рамках системы бюджетного планирования, направлена на реализацию целей и приоритетных направлений социально-экономического развития Смоленского района в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Смоленского района на период до 2035 года, последовательное решение задач по достижению устойчивых темпов экономического роста, рациональное использование бюджетных средств, что должно привести к созданию благоприятных условий для жизнедеятельности населения  Смоленского района Алтайского края.

2.2.Основная цель - создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения  Смоленского района Алтайского края.

2.3.Основные задачи в период реализации Программы является:

1.Проектирование, строительство и капитальный ремонт объектов социальной сферы;

2.Оснащение оборудованием и мебелью муниципальные учреждения района;

3.Капитальный ремонт муниципального имущества

2.4. Oжидаемые конечные результаты:

Реализация Программы позволит: улучшить качество предоставления услуг в сфере образования, культурно-досуговой и спортивно-оздоровительной деятельности; улучшить материально-техническую базу учреждений социальной сферы.

2.5.Сведения об индикаторах муниципальной программы (показателях подпрограммы) и их значениях приведены в Таблице 1 к настоящей Программе.

2.6.Срок реализации программы 2024 - 2026 годы.

- Общая характеристика мероприятий муниципальной Программы

3.1.Реализация мероприятий Программы будет способствовать решению задач, определенных приоритетными направлениями социально-экономического развития Смоленского района на среднесрочную перспективу в рамках Стратегии социально-экономического развития Алтайского края. Предусматривается выполнение мероприятий Программы за счет средств местного бюджета, а  так же на условиях софинансирования при включении объектов в Краевую Адресную Инвестиционную Программу.

3.2.Муниципальным заказчиком — координатором Программы является Администрация Смоленского района Алтайского края. Муниципальный заказчик объектов Программы вправе передать функции строительного контроля специализированным лицензированным организациям, отобранным на конкурсной основе или на основе нормативных правовых актов Алтайского края в соответствии с действующим законодательством.

3.3.Перечень мероприятий приведен в Таблице 2 к настоящей Программе.

# Объем финансовых ресурсов необходимых для реализации программы в 2024-2026 годы

4.1.При разработке ресурсного обеспечения Программы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на местном уровне, высокая общеэкономическая и социальная значимость проблемы. За предыдущие три года (2021-2023) реализации Муниципальной адресной инвестиционной программы объем финансовых вложений за счет местного бюджета составил  (на 01.09.2023) 66232,34 тыс. рублей.

4.2.Всего объем финансирования на период 2024-2026 годы составит 63800,0 тыс. рублей, в том числе: местный бюджет – 63800,0  тыс. рублей

2024г. – 26 000,00 тыс. руб., в том числе:

местный бюджет – 26 000,0  тыс. рублей;

2025г. – 20 150,00 тыс. руб., в том числе:

местный бюджет – 20 150,0  тыс. рублей;

2026г. – 17 650,00 тыс. руб., в том числе:

местный бюджет –  17 650,0  тыс. рублей.

4.3.Сводная информация об объемах и источниках финансирования муниципальной программы по годам ее реализации и источникам финансирования приведена в Таблице 3 и подлежит ежегодному уточнению в соответствии с бюджетом на соответствующий финансовый год и плановый период.

4.4.В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут изменяться, а объемы финансирования подлежат уточнению исходя из возможностей бюджета и изменения сметной стоимости работ.

- 5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

- При реализации настоящей муниципальной программы необходимо учитывать возможные макроэкономические, социальные, операционные и прочие риски.

- Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей муниципальной программы.

- По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации муниципальной программы существенными являются следующие риски:

- нормативно-правовые, организационные и управленческие риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, влияющих на реализацию мероприятий муниципальной программы, недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках муниципальной программы, недостаточная подготовка управленческих кадров, неадекватность системы мониторинга реализации муниципальной программы, отставание от сроков реализации программных мероприятий.

- Устранение (минимизация) рисков связано с качеством реализации муниципальной программы, обеспечением мониторинга ее осуществления и оперативного внесения необходимых изменений;

- макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы. Реализация данных рисков может вызвать необоснованный рост стоимости работ и услуг в различных сферах деятельности, снизить их доступность и сократить объем инвестиций в муниципальную программу;

- финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным уровнем финансирования из средств краевого бюджета, бюджета района, секвестированием бюджетных расходов на установленные сферы деятельности. Вероятность возникновения финансовых рисков в значительной степени связана с макроэкономическими рисками. Однако, учитывая практику программного бюджетирования, охватывающего среднесрочную перспективу, данные риски можно оценить как умеренные.

- Управление рисками реализации муниципальной программы должно соответствовать поставленным задачам и осуществляться путем координации деятельности всех субъектов, участвующих в ее реализации.

6. Механизм реализации муниципальной программы

# Исполнителем Муниципальной адресной инвестиционной программы  является Администрация Смоленского района.

Исполнитель Программы:

- несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств;

- определяет формы и методы управления реализацией Программы;

- осуществляет текущее управление реализацией Программы;

- определяет формирование организационно-финансового плана реализации Программы;

- ежегодно уточняет с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств, индикативные показатели ожидаемых результатов мероприятий Программы, затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей;

- определяет механизм корректировки программных мероприятий и их ресурсное обеспечение в ходе реализации Программы;

- определяет процедуры обеспечения публичности информации о значениях индикаторов и показателей, результатах мониторинга реализации Программы, программных мероприятиях и об условиях участия в них исполнителей,

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы, обеспечивает эффективное целевое использование бюджетных средств;

  - внесение изменений в действующую Программу осуществляется в порядке, установленном для разработки  программы.

7. Методика оценки эффективности муниципальной программы

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы Смоленского района Алтайского края (далее - " муниципальная программа") и входящих в нее подпрограмм проводится на основе оценок по трем критериям:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы);

- оценки кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

- оценки деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ.

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:

где:

Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si - оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

- сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) производится по формуле:

Si = (Fi / Pi) x 100%,

где:

Fi - фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) x 100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

1.2. Оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году определяется по формуле:

Fin = K/ L x 100%,

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из всех источников финансирования;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

1.3. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ, определяется по следующей формуле:

Mer = Mf / Mp x kl x 100%,

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из всех источников на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из всех источников на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее - "комплексная оценка") производится по следующей формуле:

O = Cel x 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25,

где:

O - комплексная оценка.

2. Реализация муниципальной программы может характеризоваться:

высоким уровнем эффективности;

средним уровнем эффективности;

низким уровнем эффективности.

3. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 90% и более.

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 50% до 90%.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается низким.

Таблица 1

Сведения об индикаторах муниципальной программы

(показателях) и их значениях

| Целевой индикатор | единицы измерения | Значение индикатора по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 факт | 2023 прогноз | 2024 прогноз | 2025 прогноз | 2026 прогноз |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет средств местного бюджета | тыс. рублей | 8536,8 | 7660,0 | 8000,0 | 8500,0 | 8750,0 |
| Объем инвестиций в основной капитал на душу населения за счет средств местного бюджета | рублей | 427,01 | 374,16 | 397,57 | 428,81 | 448,2 |
| Справочно: численность населения | человек | 19992 | 20472 | 20122 | 19822 | 19522 |

Таблица 2

- Перечень мероприятий муниципальной адресной инвестиционной программы на 2024-2026гг

| - № - п/п | - Наименование - мероприятий | - Участники - программы | - Сроки - реализации | - Источники финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 2024 г | - 2025 г | - 2026 г | - всего | - Источник финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 |
| 1 | Цель Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения Смоленского района Алтайского края | Администрация Смоленского района Алтайского края; муниципальные учреждения района | - 2024-2026 | - 26000,0 | - 20150,0 | - 17650,0 | - 63800,0 | - Местный бюджет |
| 2 | Задача 1. Проектирование, строительство и капитальный ремонт объектов социальной сферы | Администрация Смоленского района Алтайского края | - 2024-2026 | - 17800,0 | - 14000,0 | - 11500,0 | - 42300,0 | - Местный бюджет |
| 3 | Мероприятие 1.1. Д/сад "Малышок" Ануйская средняя общеобразовательная школа 1-ый этап капитального ремонта в сумме 26 млн. руб. в рамках КАИП (софинансирование 5% ) | Администрация Смоленского района Алтайского края | - 2024 | - 1500,0 | - 0 | - 0 | - 1500,0 | - Местный бюджет |
| 4 | Мероприятие 1.2. МБОУ «Сычевская средняя общеобразовательная школа имени К.Ф. Лебединской»: изготовление ПСД на капитальный ремонт основной школы | Администрация Смоленского района Алтайского края | - 2024 | - 1000,0 | - 0 | - 0 | - 1000,0 | - Местный бюджет |
| 5 | Мероприятие 1.3. Выборочный капитальный ремонт МБОУ «Смоленская СОШ №2» в рамках КАИП (софинансирование 5 %) | Администрация Смоленского района Алтайского края | - 2024 | - 3800,0 | - 0 | - 0 | - 3800,0 | - Местный бюджет |
| 6 | Мероприятие 1.4. МБОУ «Кировская средняя общеобразовательная школа» изготовление ПСД на строительство новой школы (18 млн. руб.) в рамках КАИП (софинансирование 5%) | Администрация Смоленского района Алтайского края | - 2025 | - 0 | - 2000,0 | - 0 | - 2000,0 | - Местный бюджет |
| 7 | Мероприятие 1.5 Выборочный ремонт зданий (помещений) образовательных учреждений | Администрация Смоленского района Алтайского края | - 2024-2026 | - 7000,0 | - 7500,0 | - 7500,0 | - 22000,0 | - Местный бюджет |
| 8 | Мероприятие 1.6. Разработка ПСД на строительство СКДЦ в с. Точильное в рамках ГП «Развитие культуры» | Администрация Смоленского района Алтайского края | - 2024 | - 500,0 | - 0 | - 0 | - 500,0 | - Местный бюджет |
| 9 | Мероприятие 1.7. Капитальный ремонт СДД в с. Первомайское | Управление по культуре, спорту и молодежной политике | - 2024 | Федеральный проект «Культура малой Родины» |  |  |  |  |
| 10 | Мероприятие 1.8. Капитальный ремонт концертного зала СКДЦ в п. Кировский | Управление по культуре, спорту и молодежной политике | - 2025 | Федеральный проект «Культура малой Родины» |  |  |  |  |
| 11 | Мероприятие 1.9. Капитальный ремонт Смоленского краеведческого музея | Управление по культуре, спорту и молодежной политике | - 2024-2026 | - В рамках национального проекта «Культура», подпрограмма «Реконструкция и капитaльный ремонт муниципальных музеев», на 2024 г – в ППМИ (на ремонт кровли) |  |  |  |  |
| 12 | Мероприятие 1.10. Капитальный ремонт Линевского СКДЦ, Катунского СДД, Новотырышкинского СКДЦ | Управление по культуре, спорту и молодежной политике | - 2024-2026 | - 1500,0 | - 1500,0 | - 2000,0 | - 4500,0 | - Местный бюджет |
| 13 | Мероприятие 1.11. Выборочный ремонт зданий (помещений) учреждений культуры и спорта | Управление по культуре, спорту и молодежной политике | - 2024-2026 | - 1000,0 | - 1500,0 | - 2000,0 | - 4000,0 | - Местный бюджет |
| 14 | Мероприятие 1.12. Выборочный ремонт здания Детской спортивной школы с. Смоленское | Управление по культуре, спорту и молодежной политике | - 2024 | - 1500,0 | - 0 | - 0 | - 1500,0 | - Местный бюджет |
| 15 | Мероприятие 1.13. Разработка ПСД на капитальный ремонт Дома детского творчества в с. Смоленское | Управление по культуре, спорту и молодежной политике | - 2025 | - 0 | - 500,0 | - 0 | - 500,0 | - Местный бюджет |
| 16 | Мероприятие 1.14. Разработка ПСД на строительство спортивного зала в с. Смоленское | Управление по культуре, спорту и молодежной политике | - 2025 | - 0 | - 1000,0 | - 0 | - 1000,0 | - Местный бюджет |
| 17 | Задача 2 Оснащение оборудованием и мебелью муниципальные учреждения района | Комитет по образованию Смоленского района | - 2024-2026 | - 4200,0 | - 2650,0 | - 2650,0 | - 9500,0 | - Местный бюджет |
| 18 | Мероприятие 2.1. Финансирование в рамках проекта «Точка роста» МБОУ «Сычевская СОШ» | Комитет по образованию Смоленского района | - 2024 | - 3500,0 | - 0 | - 0 | - 3500,0 | - Местный бюджет |
| 19 | Мероприятие 2.2. Финансирование в рамках проекта «Точка роста» филиалов средних общеобразовательных школ (Первомайская, Усть-Катунская, Черновская, Степновская) | Комитет по образованию Смоленского района | - 2025-2026 | - 0 | - 2500,0 | - 2500,0 | - 5000,0 | - Местный бюджет |
| 20 | Мероприятие 2.3. Приобретение музыкального оборудования для Смоленской ДШИ (электронное фортепиано и прочее) | Комитет по образованию Смоленского района | - 2024-2026 | - 700,0 | - 150,0 | - 150,0 | - 1000,0 | - Местный бюджет |
| 21 | Задача 3 Капитальный ремонт муниципального имущества | Администрация Смоленского района Алтайского края | - 2024-2026 | - 4000,0 | - 3500,0 | - 3500,0 | - 11000,0 | - Местный бюджет |
| 22 | Мероприятие 3.1. Капитальный ремонт здания администрации Смоленского района (облицовка фасада, утепление окон, ремонт архивного помещения в подвале, ремонт кабинетов) | Администрация Смоленского района Алтайского края | - 2024 | - 4000,0 | - 1000,0 | - 1500,0 | - 6500,0 | - Местный бюджет |
| 23 | Мероприятие 3.2. Капитальный ремонт здания по ул. Школьная, 44 (крыша, окна, цоколь) | Администрация Смоленского района Алтайского края | - 2025 | - 0 | - 2500,0 | - 0 | - 2500,0 | - Местный бюджет |
| 24 | Мероприятие 3.3. Ремонт в здание по ул. Советская, 76 (подвал) | Администрация Смоленского района Алтайского края | - 2026 | - 0 | - 0 | - 2000,0 | - 2000,0 | - Местный бюджет |

- Таблица 3

Объем

финансовых ресурсов, необходимых для реализации

муниципальной программы

| Источники расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | всего |
| Всего финансовых затрат | 26000,0 | 20150,0 | 17650,0 | 63800,0 |
| в том числе |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из краевого бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из местного бюджета | 26000,0 | 20150,0 | 17650,0 | 63800,0 |
| из внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |