СМОЛЕНСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

25.08.2023 № 47

с. Смоленское

|  |  |
| --- | --- |
| Информация об исполнении муниципальной программы «Газификация Смоленского района на 2022-2026 годы» |  |

Заслушав информацию Замоцного Р.Ю., заместителя главы Администрации района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства, архитектуры и газификации об исполнении муниципальной программы «Газификация Смоленского района на 2022-2026 годы», Смоленское районное Собрание депутатов РЕШИЛО:

 1. Информацию об исполнении муниципальной программы «Газификация Смоленского района на 2022-2026 годы» принять к сведению (прилагается).

 2. Администрации района на очередных сессиях районного Собрания депутатов информировать депутатов о ходе выполнения работ по газификации Смоленского района.

3. Настоящее решение обнародовать на официальном сайте Администрации Смоленского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель районного

Собрания депутатов А.А.Герасименко

|  |  |
| --- | --- |
|  |   |

 ПРИЛОЖЕНИЕ

 к решению Смоленского районного

 Собрания депутатов

 от 25.08.2023 № 47

Информация

об исполнении муниципальной программы «Газификация Смоленского района на 2022-2026 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения относится организация в границах поселения газоснабжения населения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

В Смоленском районе реализуется муниципальная программа «Газификация Смоленского района на 2022-2026 годы".

 В рамках исполнения Программы, в первом полугодии 2023 года проложено и сдано в эксплуатацию 46,3 километров газопроводной сети на объекте «Распределительный газопровод с.Новотырышкино Смоленского района Алтайского края». Строительство объекта завершается.

 Строится «Распределительный газопровод с.Смоленское Смоленского района Алтайского края» (мкр. Подстанция, мкр. Черемшанка, мкр. Птицефабрики) 11,3 км. с перспективой подключения 168 домовладений.

В с. Новотырышкино по программе «Догазификация» ООО «Газпром газораспределение Барнаул» продолжается строительство Заречной части села по улицам Комарова и Заречная протяженностью 24 километра. Это 2, 3 этапы газификации.

В с. Смоленское Смоленского района на условиях частных инвестиций ООО «СибГазСтрой» получило в 2019 году разрешение на размещение объекта - «Распределительный газопровод: Газоснабжение жилых домов по ул. Горная, Советская, Красноярская, 9 Мая, Заводская, Титова, Школьная¸ пер.Строительный в с.Смоленское Смоленского района Алтайского края (ГРП-6)» протяженностью 8,7 км. Однако подрядчик к строительству до настоящего времени не приступил.

В текущем году приступили к строительству теплотрассы на объекты: здания Дома культуры и сельской Администрации в с.Смоленское Смоленского района Алтайского края от «Газовой блочно-модульной котельной МБОУ «Смоленская СОШ № 2 по ул.Советская, д.104 в с.Смоленское Смоленского района Алтайского края» с производительной мощностью 1 Мвт.