СМОЛЕНСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

27.10.2023 № 67

с. Смоленское

|  |  |
| --- | --- |
| Об исполнении муниципальной программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Смоленского района Алтайского края на 2022-2024 годы». |  |

Заслушав информацию заместителя главы Администрации района по вопросам ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации Р.Ю. Замоцного об исполнении муниципальной программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Смоленского района Алтайского края на 2022-2024 годы», Смоленское районное Собрание депутатов РЕШИЛО:

1.Информацию об исполнении муниципальной программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Смоленского района Алтайского края на 2022-2024 годы» принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение обнародовать на официальном сайте Администрации Смоленского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель районного

Собрания депутатов А.А. Герасименко

 ПРИЛОЖЕНИЕ

 к решению районного Собрания

 депутатов

 от 27.10.2023№ 67

ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении муниципальной программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Смоленского района Алтайского края на 2022-2024 годы»

В целях улучшения качества жилищно-коммунальных услуг, повышения эффективности и надёжности функционирования жилищно-коммунального хозяйства, а также обеспечения финансовой стабильности и нормального функционирования предприятий ЖКХ в Смоленском районе, постановлением Администрации Смоленского района Алтайского края от 18.10.2021 № 824 утверждена муниципальная программа «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Смоленского района Алтайского края на 2022-2024 годы»(далее – Программа).

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного и краевого бюджетов. Общий объем финансирования на 2023 год составляет 40 159,96 тыс. руб., в том числе:

Краевой бюджет – 31 355,4 тыс. руб.,

Местный бюджет – 8 804,56 тыс. руб.

Фактический объем бюджетных ассигнований, направленный на реализацию мероприятий на текущую дату составил 7 039,13 тыс. руб., в том числе:

Краевой бюджет – 2 520,22 тыс. руб.,

Местный бюджет – 4 518,91 тыс. руб.

По муниципальной программе средства краевого бюджета заложены на реализацию следующих мероприятий:

1) 25.01.2023 года МБОУ «Смоленская СОШ № 2» на приобретение дизельного генератора для газовой котельной предоставлена субсидия в размере 477,00 тыс. руб.;

2) 14.08.2023 года МУП «Тепло» предоставлена субсидия в размере 141,625тыс. руб. - на приобретение силового кабеля для подключения котельной с. Новотырышкино к резервному источнику питания в размере 30,933тыс. руб.и на приобретение материалов для ремонтно-восстановительных работ на теплотрассе 110,692тыс. руб.;

3) 25.08.2023 года на приобретение водогрейного котла для угольной котельной МБОУ «Линевская СОШ» предоставлена субсидия в размере 885,00тыс. руб.;

4) 30.08.2023 года для проведения ремонтных работ на котельной МБОУ «Ануйская СОШ», при подготовке к отопительному периоду, предоставлена субсидия МБОУ «Ануйская СОШ» в размере 80,00тыс. руб.;

5) 26.09.2023 года для оформления 5 лицензий на пользование недрами для добычи подземных вод на территории Смоленского сельсовета, КМП «Баланс» предоставлена субсидия в размере 225,00тыс. руб.;

5) 06.10.2023 года КМП «Баланс» предоставлена субсидия в размере 360,00тыс. руб.на разработку 5 проектов зон санитарной охраны и получение санитарно-эпидемиологического заключения на проект санитарной охраны водозаборов, расположенных на территории Смоленского сельсовета.

6) для предоставления дополнительных мер социальной поддержки в целях соблюдения предельного индекса платы граждан за коммунальные услуги на территории муниципального образования Смоленский район предоставлена компенсация в размере 2 090,237тыс. руб. за коммунальные услуги по отоплению КМП «Баланс» и 193,846тыс. руб. за коммунальные услуги по отоплению МУП «Тепло»;

7) для предоставления дополнительных мер социальной поддержки в целях соблюдения предельного индекса платы граждан за коммунальные услуги на территории муниципального образования Смоленский район предоставлена компенсация за уголь для населения в размере 292,791тыс. руб. и за приобретенные дрова 103,641тыс. руб.

В соответствии с постановлением Правительства Алтайского края от 31.07.2019 № 297 "Об утверждении государственной программы Алтайского края "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами" распоряжением Правительства Алтайского края из краевого бюджета будет предоставлена субсидия 22 889,400 тыс.руб. на реализацию мероприятий по капитальному ремонту тепловой сети в п. Верх-Обский. Работы выполнены не в полном объеме, на данный момент реализуется этап по благоустройству территории.

В соответствии с постановлением Правительства Алтайского края от 31.07.2019 № 297 "Об утверждении государственной программы Алтайского края "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами" распоряжением Правительства Алтайского края из краевого бюджета предоставлена субсидия 1 300,00 тыс. руб. на капитальный ремонт водопроводной сети, расположенной в с. Ануйское.

Муниципальной программой «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Смоленского района Алтайского края на 2022-2024 годы» предусмотрено софинансирование в размере 1 % по вышеуказанным мероприятиям.