АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.01.2024 № 25 с. Смоленское

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Газификация Смоленского района Алтайского края на 2022-2026 годы» за 2023 год |  |

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Смоленский район Алтайского края, утвержденного Постановлением Администрации Смоленского района Алтайского края № 1119 от 16.12.2022 года, Администрация Смоленского района Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Газификация Смоленского района Алтайского края на 2022-2026 годы» за 2023 год.

 2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Администрации Смоленского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района Л.В. Моисеева

Утвержден

постановлением Администрации

Смоленского района Алтайского края

от 18.01.2024 № 25

Годовой отчет

 о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной

программы «Газификация Смоленского района Алтайского края на 2022-2026 годы»

 за 2023 год

В Администрации района действует муниципальная программа «Газификация Смоленского района Алтайского края на 2022-2026 годы», утвержденная постановлением Администрации района от 12.10.2021 № 803.

**Ответственный исполнитель программы:** Управление ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации Администрации Смоленского района Алтайского края

**Цель программы**: Реализация государственной политики по обеспечению населения Смоленского района природным газом

**Задача программы**: Улучшение условий жизни населения Смоленского района Алтайского края на основе вновь построенных газораспределительных сетей и газификации квартир

**Характеристика программных мероприятий:**

В 2023 году построено 11,3 км газораспределительных сетей строительство осуществлялось строительной компанией «ООО «Газпром газораспределение Барнаул», газифицировано более 100 квартир и частных домовладений в с.Смоленское, Точильное, п.Кировский Смоленского района Алтайского края.

Для успешного решения стратегических задач по наращиванию темпов газификации района требовался системный подход, важнейшей частью которого является осуществление программно-целевого метода с применением организационно-финансовых механизмов взаимодействия, координации усилий и концентрации финансовых ресурсов. На всем протяжении 2023 года строительство происходило планомерно.

В связи с внесением изменений в решения районного Собрания депутатов «О районном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы» и эффективном использованием бюджетных средств, 4 раза в муниципальную программу «Газификация Смоленского района на 2022 – 2026 годы» были внесены изменения с целью корректировки перечня мероприятий и объема финансирования. Реализация мероприятий муниципальной программы «Газификация Смоленского района на 2022 – 2026 годы» (далее – «Программа») способствовало решению задач, определенных приоритетными направлениями социально-экономического развития Смоленского района на среднесрочную перспективу в рамках Стратегии социально-экономического развития Алтайского края. Предусматривалось выполнение мероприятий Программы за счет средств местного и краевого бюджетов.

По состоянию на 01.01.2024 г. на территории Смоленского района осуществляется газификация четырех населенных пунктов: п. Кировский, с. Точильное, с. Новотырышкино и районный центр с. Смоленское. В с.Точильное и в п.Кировском Смоленского района осуществлялось подключение домовладений к построенным ранее объектам: «Распределительный газопровод в с. Точильное Смоленского района Алтайского края» и «Распределительный газопровод в пос. Кировский Смоленского района Алтайского края», а также к газопроводам построенным по программе «Догазификация».

В Смоленском районе ООО «Газпром газораспределение Барнаул» осуществляло строительство четырех газораспределительных объектов:

 «Распределительный газопровод с.Смоленское Смоленского района Алтайского края» (ГРП 1, 2, 5, 25);

«Распределительный газопровод в с.Новотырышкино Смоленского района Алтайского края» (Заречная часть села);

 «Распределительный газопровод с.Точильное Смоленского района Алтайского края»(Догазификация);

«Распределительный газопровод п.Кировский Смоленского района Алтайского края»(Догазификация)

ООО «СибГазСтрой» осуществляло технологическое подключение (присоединение) домовладений к ранее построенным газопроводным сетям

В 2023 г. осуществлен запуск объекта построенного в 2022 г. -«Распределительный газопровод с.Новотырышкино Смоленского района Алтайского края» протяженностью 46 км. с возможностью подключения 750 домовладений.

За счет собственных средств предприятий расположенных на территории Смоленского района построены и введены в эксплуатацию две газовые котельные работающие на природном газе на предприятии ООО «Агроснаб» в с.Смоленское и ООО «Агросибирь» в п.Кировском Смоленского района Алтайского края.

В текущем году прошла процедура торгов и начато строительство двух газовых котельных в с.Смоленское и с.Точильное:

- Газовая котельная МБОУ «Смоленская СОШ №1» по ул.Энергетическая, 1 в с.Смоленское Смоленского района Алтайского края для отопления здания школы и многоквартирного дома;

- Газовая котельная для объектов соцкультбыта по ул.Школьная 17 в с.Точильное Смоленского района Алтайского края» для теплоснабжения здания «МБОУ Точилинская СОШ », здания детского сада, здания администрации сельского совета в с.Точильное Смоленского района Алтайского края.

 На основании Методики оценки эффективности муниципальной программы приложение 2 к Порядку разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ Смоленского района Алтайского края, утвержденной постановлением Администрации района от 16.12.2022 № 1119 подготовлен годовой отчет за 2023 год.

* 1. **Оценка степени достижения целей и решения задач**

Сведения о выполнении плановых значений индикаторов (показателей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п | Наименование индикаторов | Ед. изм. | Плановые значения | Фактические значения | %, выполнения | Обоснование отклонения фактического от планового |
| 1. | Увеличение протяженность трубопроводов природного газа | км | 10 | 11,3 | 100 |  |
| 2. | Увеличение количества котельных на природном газе | ед. | 1 | 2 | 100 |  |
| 4. | Увеличение количества газифицированных квартир | ед. | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Итого оценка |  |  |  | 300 |  |
|  | **Оценка степени достижения** |  |  |  | 100 |  |

Оценка степени достижения целей и решения задач составила (Cel): 100%

**1.2. Оценка кассового исполнения муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Плановый объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию мероприятий | Фактический объем бюджетных ассигнований, направленный на реализацию мероприятий | Уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы % |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Краевой бюджет | 12446,00 | 12444,40 | 99,98 |
| Районный бюджет | 2655,05 | 1650,19 | 62,15 |
| Внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  |  |  |  |
| Всего | 15101,05 | 14094,59 | 93,33 |

Оценка кассового исполнения муниципальной программы составила (Fin): \_93,33\_%

**1.3. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | Мероприятия, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде | Сумма финансирования |
| 1 | Строительство Газовой котельной для объектов соцкультбыта по ул.Школьная 17 в с.Точильное Смоленского района Алтайского края | 6884,33 |
| 2 | Газовой котельной МБОУ «Смоленская СОШ №1» по ул.Энергетическая, 1 в с.Смоленское Смоленского района Алтайского края | 6215,02 |
| 3 | Подключение резервной системы отопления для объектов социальной сферы по ул.Красноярская в с.Смоленское Смоленского района Алтайского края | 267,24 |
| 4 | Текущий ремонт системы участка отопления от «Газовой блочно-модульной котельной МБОУ «Смоленская СОШ № 2» до Районного дома культуры по ул.Красноярская в с.Смоленское Смоленского района Алтайского края | 598,00 |
| 5 | Ремонт электрической сети на «Газовой блочно-модульной котельной МБОУ СОШ № 2 в с.Смоленское» | 130,00 |
|  |  | 14094,59 |

-количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде –5 (шт)

-количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период-7 (шт)

Мероприятие 1: Разработка схем газификации населенных пунктов (с.Новотырышкино, с.Точильное, с.Смоленское, п.Кировский) не реализована в связи с отсутствием исходных данных для технического задания для выполнения запланированных работ.

Мероприятие 3. Получение технических условий на объекты газоснабжения не реализовано в связи с необходимостью сохранения денежных средств на счету заказчика до полного выполнения работ по технологическому присоединению объекта газоснабжения.

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ, определяется по следующей формуле:

Mer = Mf / Mp x kl x 100%,

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из всех источников на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из всех источников на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки

Оценка деятельности (Mer) составит: 71,42**%**

**1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы**

 Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее - "комплексная оценка") производится по следующей формуле:

O = Cel x 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25,

где:

O - комплексная оценка.

**Сводная таблица оценки эффективности**

**За 2023 год, (%)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Критерии оценки | Значения  |
| 1. | Оценка степени достижения целей и решения задач (Cel) | 50,00 |
| 2. | Оценка кассового исполнения программы (Fin) | 23,33 |
| 3. | Оценка деятельности ответственных исполнителей (Mer) | 17,85 |
| 5. | Комплексная оценка эффективности реализации программы (O) | 91,18 |

По итогам выполнения программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, т. к. комплексная оценка эффективности ее реализации составляет 91,18%.