АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.01.2024 №26 с. Смоленское

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Смоленском районе Алтайского края за 2023 год |  |

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Смоленский район Алтайского края, утвержденного Постановлением Администрации Смоленского района Алтайского края № 1119 от 16.12.2022 года, Администрация Смоленского района Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить годовой отчет за 2023 год о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Смоленском районе Алтайского края» за 2023 год.

 2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Администрации Смоленского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района Л.В. Моисеева

Утвержден

постановлением Администрации

Смоленского района Алтайского края

от 18.01.2024 №26

Годовой отчет

 о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной

программы «Повышение безопасности дорожного движения в Смоленском районе Алтайского края»

 за 2023 год

В Администрации района действует муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Смоленском районе Алтайского края», утвержденная постановлением Администрации района от 16.11.2020 № 884.

**Ответственный исполнитель программы:** Управление ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации администрации Смоленского района Алтайского края

**Цель программы:** сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий, в том числе, детской смертности

**Задача программы:** - предупреждение опасного поведения участников дорожного движения на дорогах Смоленского района;

- развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий

**Характеристика программных мероприятий:** Аварийность на дорогах является одной из серьезных проблем. Ежегодно на улицах и дорогах Смоленского района происходят дорожно-транспортные происшествия, в которых погибают и получают различной степени тяжести увечья люди. Так, в 2023 году количество дорожно-транспортных происшествий – 122, в том числе:

- без пострадавших 104 ДТП;

- с пострадавшими 18 ДТП

В 2023 году в ДТП пострадало всего 27 человек, из них погибших людей нет (среди погибших детей нет). Данные значения существенно не повысилось по сравнению с 2022 годом, где число ДТП – 153, в результате которых пострадали (погибли) люди – 27 человек, из них: 8 человек погибло (среди погибших детей нет).

В соответствии с Федеральным законом № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» приоритет в государственной поддержке безопасности дорожного движения отдан программно-целевому методу. Указанный метод позволит более оперативно решать проблемы обеспечения безопасности дорожного движения.

В связи с внесением изменений в решения районного Собрания депутатов «О районном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы» и эффективном использованием бюджетных средств, 1 раз в муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения в Смоленском районе Алтайского края» были внесены изменения с целью корректировки перечня мероприятий и объема финансирования. Реализация мероприятий муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Смоленском районе Алтайского края» (далее – Программа) осуществляется за счет средств местного бюджета.

Из запланированных 4 мероприятия Программы, в 2023 году были исполнены 4 в том числе:

1.Оснащение улично-дорожной сети Смоленского района дорожными знаками, согласно Проекта организации дорожного движения.

2.Субсидирование части недополученных доходов, понесенных организацией (ИП Кобзенко М.Ю.) при осуществлении перевозок и багажа на территории муниципального образования Смоленский район на основании расчета затрат.

3.Выплата субсидии на возмещение фактически понесенных затрат на содержание пункта обогрева пассажиров в период ожидания общественного транспорта.

4. Монтаж платформы остановки автобусов по адресу ул.Заводская 63б в с.Смоленское Смоленского района Алтайского края.

Из бюджета муниципального образования в 2023 году на эти цели израсходовано 540,05 тыс. рублей.

 На основании Методики оценки эффективности муниципальной программы приложение 2 к Порядку разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ Смоленского района Алтайского края, утвержденной постановлением Администрации района от 16.12.2022 № 1119 подготовлен годовой отчет за 2023 год.

* 1. **Оценка степени достижения целей и решения задач**

Сведения о выполнении плановых значений индикаторов (показателей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п | Наименование индикаторов | Ед. изм. | Плановые значения | Фактические значения | %, выполнения | Обоснование отклонения фактического от планового |
| 1. | Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях) | чел. на 100 тыс. населения | 9,8 | 0 | 100 | Число погибших в ДТП – 0 (в т.ч. детей 0) |
| 2. | оснащение дорожными знаками улично-дорожной сети Смоленского района в соответствии с Проектом организации дорожного движения | шт | 9 | 10 | 100 |  |
| 3 | Перевезено пассажиров за год | тыс.чел | 19,5 | 5 | 25,64 | С апреля 2023 г. перевозчик приостановил перевозку пассажиров по 3 маршрутам в результате чего на 14,5 тыс чел произошло невыполнение планового показателя |
|  | Итого оценка |  |  |  | 225,64 |  |
|  | **Оценка степени достижения** |  |  |  | 75,21 |  |

Оценка степени достижения целей и решения задач составила (Cel): 75,21%

**1.2. Оценка кассового исполнения муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Плановый объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию мероприятий | Фактический объем бюджетных ассигнований, направленный на реализацию мероприятий | Уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы % |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 540,05 | 540,05 | 100 |
| Внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 540,05 | 540,05 | 100 |

Оценка кассового исполнения муниципальной программы составила (Fin): 100%

**1.3. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | Мероприятия, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде | Сумма финансирования |
| 1 | Оснащение дорожными знаками улично-дорожной сети Смоленского района в соответствии с Проектом организации дорожного движения | 20,00 |
| 2 | Субсидирование части недополученных доходов, понесенных организацией (ИП Кобзенко М.Ю.) при осуществлении перевозок и багажа на территории муниципального образования Смоленский район на основании расчета затрат | 100,00 |
| 3 | Выплата субсидии на возмещение фактически понесенных затрат на содержание пункта обогрева пассажиров в период ожидания общественного транспорта. | 132,75 |
| 4 | Монтаж платформы остановки автобусов по адресу ул.Заводская 63б в с.Смоленское Смоленского района Алтайского края | 287,3 |

-количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде –4(шт)

-количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период- 4 (шт)

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ, определяется по следующей формуле:

Mer = Mf / Mp x kl x 100%,

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из всех источников на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из всех источников на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки

Оценка деятельности (Mer) составит: 100**%**

**1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы**

 Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее - "комплексная оценка") производится по следующей формуле:

O = Cel x 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25,

где:

O - комплексная оценка.

**Сводная таблица оценки эффективности**

**За 2023 год, (%)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Критерии оценки | Значения  |
| 1. | Оценка степени достижения целей и решения задач (Cel) | 37,60 |
| 2. | Оценка кассового исполнения программы (Fin) | 25 |
| 3. | Оценка деятельности ответственных исполнителей (Mer) | 25 |
| 5. | Комплексная оценка эффективности реализации программы (O) | 87,60 |

По итогам выполнения программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, т. к. комплексная оценка эффективности ее реализации составляет 87,6%.