СМОЛЕНСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

30.08.2024 № 52

с. Смоленское

|  |  |
| --- | --- |
| Информация об исполнении муниципальной программы «Газификация Смоленского района на 2022-2026 годы» |  |

Заслушав информацию Замоцного Р.Ю., заместителя главы Администрации района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства, архитектуры и газификации об исполнении муниципальной программы «Газификация Смоленского района на 2022-2026 годы», Смоленское районное Собрание депутатов РЕШИЛО:

 1. Информацию об исполнении муниципальной программы «Газификация Смоленского района на 2022-2026 годы» принять к сведению (прилагается).

 2. Администрации района на очередных сессиях районного Собрания депутатов информировать депутатов о ходе выполнения работ по газификации Смоленского района.

3. Настоящее решение обнародовать на официальном сайте Администрации Смоленского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель районного

Собрания депутатов А.А.Герасименко

|  |  |
| --- | --- |
|  |   |

 ПРИЛОЖЕНИЕ

 к решению Смоленского районного

 Собрания депутатов

 от 30.08.2024 № 52

Информация

об исполнении муниципальной программы «Газификация Смоленского района на 2022-2026 годы»

По состоянию на 01.08.2024 года на территории Смоленского района осуществляется газификация четырех населенных пунктов: п. Кировский, с. Точильное, с. Новотырышкино и районный центр с. Смоленское.

 В с.Точильное и в п.Кировском Смоленского района осуществлялось подключение домовладений к построенным ранее объектам: «Распределительный газопровод в с. Точильное Смоленского района Алтайского края» и «Распределительный газопровод в пос. Кировский Смоленского района Алтайского края», а также к газопроводам построенным ранее.

Строительство и подключение домовладений в Смоленском районе осуществляется по программе «Догазификация» двумя строительными организациями: ООО «Газпром газораспределение Барнаул», ООО «СибГазСтрой» .

ООО «Газпром газораспределение Барнаул» осуществляло строительство четырех газораспределительных объектов:

 «Распределительный газопровод с.Смоленское Смоленского района Алтайского края» (ГРП 1, 2, 5, 25);

«Распределительный газопровод в с.Новотырышкино Смоленского района Алтайского края» (Заречная часть села);

 «Распределительный газопровод с.Точильное Смоленского района Алтайского края»;

«Распределительный газопровод п.Кировский Смоленского района Алтайского края».

ООО «СибГазСтрой» осуществляло технологическое подключение (присоединение) домовладений к ранее построенным газопроводным сетям от ГРП-4, ГРП-12/13, ГРП-16/17, ГРП-6,

В 2024 году осуществлен запуск объекта построенного в 2023 году «Распределительный газопровод с.Точильное Смоленского района Алтайского края» протяженностью 8,7 км.

«Распределительный газопровод п.Кировский Смоленского района Алтайского края» протяженностью 5,4 км.

За счет собственных средств предприятие ООО «Агроснаб» в с.Смоленское и ООО «Агросибирь» в п.Кировском Смоленского района Алтайского края построены и введены в эксплуатацию две газовые котельные работающие на природном газе.

В ноябре 2023 года прошла процедура торгов и начато строительство двух газовых котельных в с.Смоленское и с.Точильное подрядной организацией победившей в открытом аукционе – ООО КЗ «Промкотлоснаб»:

- Газовая котельная МБОУ «Смоленская СОШ №1» по ул.Энергетическая, 1 в с.Смоленское Смоленского района Алтайского края для отопления здания школы и многоквартирного дома. Стоимость строительно-монтажных работ 20,7 млн. руб;

- Газовая котельная для объектов соцкультбыта по ул.Школьная 17 в с.Точильное Смоленского района Алтайского края» для теплоснабжения здания «МБОУ Точилинская СОШ», здания детского сада, здания администрации сельсовета в с.Точильное Смоленского района Алтайского края. Стоимость строительно-монтажных работ 22,94 млн. руб.

По обеим котельным оплачен авансовый взнос в размере 30% от суммы контрактов.( по 6 млн.руб.)

В 2024 году продолжится газификация четырех населенных пунктов Смоленского района в с.Точильное, с. Новотырышкино, с. Смоленское и п. Кировский.

Так в с.Смоленское ООО «СибГазСтрой» построило «Распределительный газопровод с.Смоленское Смоленского района Алтайского края» (ГРП-19) по программе «Догазификация» с перспективой подключения 188 домовладений. В настоящее время ведутся пусконаладочные работы по введению объекта в эксплуатацию

В с. Новотырышкино в 2024 году произошел запуск построенного объекта «Распределительный газопровод в с. Новотырышкино Смоленского района Алтайского края» (Заречная часть села) по объекту продолжаются работы по подключению домовладений к построенным газопроводным сетям.