СМОЛЕНСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

21.02.2024 № 8

с. Смоленское

|  |  |
| --- | --- |
| О ходе выполнения муниципальной адресной инвестиционной программы муниципального образования Смоленский район Алтайского края на 2023 год |  |

Заслушав информацию начальника Управления экономики Администрации района Н.В.Комаровой о ходе выполнения муниципальной адресной инвестиционной программы муниципального образования Смоленский район Алтайского края на 2023 год, в соответствии с пунктом 9 статьи 25 Устава муниципального образования Смоленский район Алтайского края, Смоленское районное Собрание депутатов РЕШИЛО:

1. Принять к сведению информацию о ходе выполнения муниципальной адресной инвестиционной программы муниципального образования Смоленский район Алтайского края на 2023 год (прилагается).

 2. Администрации Смоленского района продолжить выполнение мероприятий муниципальной адресной инвестиционной программы на 2024 год.

3. Настоящее решение обнародовать на официальном сайте Администрации Смоленского района Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель районного

Собрания депутатов А.А. Герасименко

 Приложение

 к решению районного Собрания

 депутатов

 от 21.02.2024 № 8

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе выполнения муниципальной адресной инвестиционной программы

муниципального образования Смоленский район Алтайского края на 2023 год

В Администрации района действует муниципальная адресная инвестиционная программа муниципального образования Смоленский район Алтайского края, утвержденная постановлением Администрации района от 23.09.2020№ 738.

Ответственный исполнитель программы: Управление экономики Администрации Смоленского района Алтайского края.

Цель программы: Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, коммунальной инфраструктуры, социальной сферы на территории муниципального образования Смоленский район.

 Задачи программы:

1. Строительство и реконструкция объектов социальной сферы, коммунальной инфраструктуры и других объектов в соответствии с требованиями государственных стандартов, социальных норм и нормативов.

2. Эффективное использование капитальных вложений, включая рациональное использование бюджетных средств.

 На основании Методики оценки эффективности муниципальной программы приложение 2 к Порядку разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ Смоленского района Алтайского края, утвержденной постановлением Администрации района от 16.12.2022 № 1119, подготовлена оценка эффективности за 2023 год по следующим критериям

* 1. Оценка степени достижения целей и решения задач

Сведения о выполнении плановых значений индикаторов (показателей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п | Наименование индикаторов | Ед. изм. | Плановые значения | Фактические значения | %, выполнения | Обоснование отклонения фактического от планового |
| 1. | Сумма инвестиций в основной капитал за счет средств бюджета муниципального образования | Млн. руб. | 3,5 | 10,56 | 100% | Финансирование в рамках проекта «Точка роста» 3 школы и за детские игровые площадки для детских садов |
| 2. | Объем инвестиций в основной капитал на душу населения за счет средств местного бюджета | Руб. | 176,8 | 515,9 | 100% | Численность населения на 01.01.2023 20472 человека |
|  | Итого оценка |  | X | X |  |  |
|  | **Оценка степени достижения** |  |  |  | 100% |  |

Оценка степени достижения целей и решения задач составила: 100 %

**1.2. Оценка кассового исполнения муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Плановый объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию мероприятий (тыс. руб.) | Фактический объем бюджетных ассигнований, направленный на реализацию мероприятий (тыс. руб.) | Уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы % |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| Районный бюджет | 29 137,5 | 28 498,8 | 97,80 |
| Внебюджетные источники  | 0,0 | 0,0 | - |
| Всего | 29 137,5 | 28499,0 | 97,80 |

Оценка кассового исполнения муниципальной программы составила: 97,80 %

* 1. **Информация о мероприятиях, выполненных в рамках**

**муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Образование, всего в т.ч. :** | **22 384,0** |
| 1 | МБОУ «Ануйская средняя общеобразо­вательная школа» (демонтаж теплицы, проверка достоверности ПСД на ремонт д/с Малышок, асфальт, приобретение цифрового оборудования, выполнение предписания Роспотребнадзора) |  940,2 |
| 2 | МБОУ «Новотырышкинская СОШ» ремонт карнизных свесов основного здания  | 232,8 |
| 3 | МБОУ «Солоновская СОШ» (ремонт теплотрассы, оборудование для котельной, ремонт библиотеки) | 1265,4 |
| 4 | МБОУ «Смоленская СОШ № 1» ремонт спортивного зала  | 649,90 |
| 5 | МБОУ «Смоленская СОШ №2» модернизация модульной котельной | 238,4 |
| 6 | МБОУ «Кировская СОШ» снос интерната, общестроительные работы) | 1580,8 |
| 7 | МБОУ «Верх-Обская СОШ» (ремонт системы отопления, крыши спортзала) | 2060,6 |
| 8 | МБОУ «Линевская СОШ» (ремонт водопровода, кровли на котельной, котельного оборудования) | 1301,8 |
| 9 | МБОУ Сычевская СОШ (демонтаж аварийного здания начальной школы) | 1199,8 |
| 10 | МБДОУ «Детский сад «Петушок» (ремонт крыши, снос старой котельной с. Смоленское; ремонт в корпусе «Черемушки»; ремонт отопления в корпусе «Ромашка») | 1375,7 |
| 11 | Первомайская СОШ ремонт электропроводки, замена полов | 543,7 |
| 12 | Катунская СОШ ремонт пристройки | 356,00 |
| 13 | Оплата за детские игровые площадки для детских садов | 3080,00 |
| 14 | Финансирование в рамках проекта «Точка роста» всего, в т.ч:  | 7 481,7 |
|  | МБОУ «Солоновская СОШ» 2321,7 т.р. |  |
|  | МБОУ «Кировская СОШ» 2660,0 т.р. |  |
|  | МБОУ «Точилинская СОШ» 2500,0 т.р. |  |
| 15 | Ремонт дверей Комитет образования | 77,2 |
| **2** | **Культура и спорт всего, в т.ч.** | **1 118,0** |
| 1 | Разработка дизайн-проекта на ремонт Смоленской центральной библиотеки | 60,00 |
| 2 | Снос здания СДК в с. Точильное | 600,00 |
| 3 | Смоленская спортивная школа (ремонт трибун; туалета, замена канализации) | 458,00 |
| **3** | **Межбюджетные трансферты сельсоветам всего, в т.ч.:** | **1895,5** |
| 1 | Линевский сельсовет (ремонт СДК) | 319,00 |
| 2 | Ануйский сельсовет (ремонт здания, ремонт гаража) | 542,5 |
| 3 | Сычевский сельсовет ремонт здания администрации, ПЗД Городская среда  | 634,00 |
| 4 | Смоленский сельсовет ( снос бани ) | 400,00 |
| **4** | **Администрация района всего, в т.ч.:** | **3101,3** |
| 1 | Счетная палата (ремонт кабинета)  | 271,6 |
| 2 | Администрация района: видеонаблюдение в здание администрации, ремонт кабинетов, ремонт гаражных боксов №7-10, в т.ч. отопление, ремонт молодежного центра, ремонт пожарной лестницы) | 2829,7 |
|  | **ИТОГО** | **28 498,8** |

 Запланированное мероприятие «Финансирование Комитета образования на проведение экспертизы выполненных работ по проекту обеспечению развития информационно- телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций» в сумме 198,68 тыс. руб. не было профинансировано в связи с тем, что отпала необходимость.

**Оценка деятельности (Mer) составит: 29/30x 1 x 100% =96,66%**

**1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы**

 Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее - "комплексная оценка") производится по следующей формуле:

O = Cel x 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25,

где:

O - комплексная оценка.

**Сводная таблица оценки эффективности За 2023 год, (%)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Критерии оценки | Значения  |
| 1. | Оценка степени достижения целей и решения задач (Cel) | 50,00 |
| 2. | Оценка кассового исполнения программы (Fin) | 24,45 |
| 3. | Оценка деятельности ответственных исполнителей (Mer) | 24,16 |
| 5. | Комплексная оценка эффективности реализации программы (O) | 98,61 |

По итогам выполнения программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, т. к. комплексная оценка эффективности ее реализации составляет 98,61 %.