АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2025 № 107 с. Смоленское

|  |  |
| --- | --- |
|  Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной адресной инвестиционной программы муниципального образования Смоленский район Алтайского края за 2024 год |  |

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Смоленский район Алтайского края, утвержденного Постановлением Администрации Смоленского района Алтайского края № 1119 от 16.12.2022 года, Администрация Смоленского района Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить годовой отчет за 2024 год о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной адресной инвестиционной программы муниципального образования Смоленский район Алтайского края.

 2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Администрации Смоленского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального района Л.В. Моисеева

Утвержден

постановлением Администрации

Смоленского района Алтайского края

От 14.02.2025 № 107

Годовой отчет

 о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной адресной инвестиционной программы муниципального образования Смоленский район Алтайского края за 2024 год

В Администрации района действует муниципальная адресная инвестиционная программа муниципального образования Смоленский район Алтайского края, утвержденная постановлением Администрации района 03.10.2023 года № 885.

Ответственный исполнитель программы: Управление экономики Администрации Смоленского района Алтайского края.

Цель программы: Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения Смоленского района Алтайского края.

 Задачи программы:

1.Проектирование, строительство и капитальный ремонт объектов социальной сферы;

2.Оснащение оборудованием и мебелью муниципальных учреждений района;

3.Капитальный ремонт муниципального имущества.

 На основании Методики оценки эффективности муниципальной программы приложение 2 к Порядку разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ Смоленского района Алтайского края, утвержденной постановлением Администрации района от 16.12.2022 № 1119, оценка эффективности за 2024 год осуществляется по следующим критериям:

* 1. Оценка степени достижения целей и решения задач (cтепень выполнении плановых значений программы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п | Наименование плановыя значения | Ед. изм. | Плановые значения | Фактические значения | %, выполнения | Обоснование отклонения фактического от планового |
| 1. | Объем инвестиций в основной капитал за счет средств местного бюджета за год  | тыс. руб. | 8000,0 | 15962,9 | 100%показатель выполнен | Капитальный ремонт д/сад «Малышок», МБОУ «Верх-обская СОШ (кап.ремонт крыши), ДСШ ремонт крыши, Краеведческий музей ремонт крыши, создание центра «Точка роста» МБОУ «Сычевская СОШ», приобретение муз. оборудования для МБУДО «Смоленская ДШИ» |
| 2. | Объем инвестиций в основной капитал на душу населения за счет средств местного бюджета за год  | Руб. | 397,57 | 792,1 | 100% показатель выполнен | Численность населения на 01.01.2024 20153 человека |
|  | Итого оценка |  | X | X |  |  |
|  | **Оценка степени достижения** |  |  |  | 100% |  |

Оценка степени достижения целей и решения задач составила: 100 %

**1.2. Оценка кассового исполнения муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Плановый объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию мероприятий (тыс. руб.) | Фактический объем бюджетных ассигнований, направленный на реализацию мероприятий (тыс. руб.) | Уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы % |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| Краевой бюджет | 48 072,3 | 47 606,8 | 99,0 |
| Районный бюджет | 32 040,0 | 32 018,9 | 99,9 |
| Внебюджетные источники  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего | 80 112,3 | 79 625,7 | 99,4 |

 Оценка кассового исполнения муниципальной программы составила: 99,4 %

Объем бюджетных ассигнований в сумме 486,6 тыс. рублей, предусмотренный на реализацию следующих мероприятий, по итогам года остался не использованным:

- 182,9 тыс. рублей – снижение первоначальной цены контракта по результатам проведенного аукциона на проведение капитального ремонта здания Д/сад "Малышок" Ануйская средняя общеобразовательная школа,

- 293,6 тыс. рублей - снижение первоначальной цены контракта по результатам проведенного аукциона на проведение капитального ремонта крыши здания МБОУ «Верх-Обская» средняя общеобразовательная школа;

- 10,1 тыс. рублей – остаток по результатам ремонта здания по ул. Школьная, 44.

* 1. **Информация о мероприятиях, выполненных в рамках**

**муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Образование, всего в т.ч.:** |  **62 110,6** (тыс. руб.) |
| 1 | Капитальный ремонт здания Д/сад "Малышок" Ануйская средняя общеобразовательная школа, в т.ч. краевой бюджет -43 099,3 тыс. руб.  |  45 119,1 |
| 2 | Капитальный ремонт крыши здания МБОУ «Верх-Обская» средняя общеобразовательная школа, в т.ч. краевой бюджет – 4 679,4 тыс. руб. | 5 036,5 |
| 3 | Выборочный ремонт зданий (помещений) образовательных учреждений | 8 469,0 |
| 4 | Приобретение игровых площадкок МБОУ «Новотырышкинская СОШ», «Ануйская СОШ» | 486,0 |
| 5 | Создание центра «Точка роста» в МБОУ «Сычевская СОШ» | 3000,0 |
| **2** | **Культура и спорт всего, в т.ч.** | **10 433,2** |
| 1 | Выборочный ремонт в Смоленской Детской спортивной школе (крыша, аварийный выход | 3200,0 |
| 2 | Капитальный ремонт Сельского Дома досуга в с. Первомайское | 6137,5 |
| 3 | Капитальный ремонт Смоленского краеведческого музея, в т.ч. ремонт крыши  | 865,7 |
| 4 | Приобретение музыкального оборудования для МБУДО «Смоленская ДШИ» | 200,0 |
| 5 | Экспертиза ПСД на ремонт памятников ВОВ | 30,0 |
| **3** | **Межбюджетные трансферты сельсоветам всего, в т.ч.:** | **4 954,8** |
| 1 | Ануйский сельсовет (ремонт имущества) | 1 118,0 |
| 2 | Верх-Обский сельсовет (ремонт имущества, ремонт СДК п. Усть-Катунь) | 3 079,7 |
| 3 | Солоновский сельсовет (ремонт крыльца) | 158,1 |
| 4 | Смоленский сельсовет (ремонт имущества) | 599,0 |
| **4** | **Администрация района всего, в т.ч.:** | **2127,1** |
| 1 | Снос здания в с. Первомайское (ФАП и школьный спортзал) | 599,0 |
| 2 | Ремонт здания администрации Смоленского района (ремонт откосов), ремонт окон здания, радиаторов по адресу Школьная, 44 | 929,1 |
| 3 | Разработка ПСД на Молодежный центр | 599,0 |
|  | **ИТОГО** | **79 625,7** |

-количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде – 17 (шт)

-количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период- 17 (шт)

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ, определяется по следующей формуле:

Mer = Mf / Mp x kl x 100%,

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из всех источников на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из всех источников на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки

 Оценка деятельности (Mer) составит: 17/17x 1,0 x 100 =100,0%

**1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы**

 Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее - "комплексная оценка") производится по следующей формуле:

O = Cel x 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25,

где: O - комплексная оценка.

**Сводная таблица оценки эффективности За 2024 год, (%)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Критерии оценки | Значения  |
| 1. | Оценка степени достижения целей и решения задач (Cel) | 50,00 |
| 2. | Оценка кассового исполнения программы (Fin) | 24,85 |
| 3. | Оценка деятельности ответственных исполнителей (Mer) | 25,0 |
| 5. | Комплексная оценка эффективности реализации программы (O) | 99,85 |

Т.о. программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, т. к. комплексная оценка эффективности ее реализации составила 99,85 %.

Отчет подготовлен

Управлением экономики Администрации Смоленского района.