АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2025 № 143                                                                                  с. Смоленское

# Об утверждении планов мероприятий по улучшению инвестиционного климата и создания инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании Смоленский район Алтайского края на 2025 год

В целях создания в муниципальном образовании муниципальный район Смоленский район Алтайского края благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, согласно статьи 44 Устава муниципального образования муниципальный район Смоленский район Алтайского края, Администрация Смоленского района Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить план мероприятий по улучшению инвестиционного климата в муниципальном образовании Смоленский район Алтайского края на 2025 год согласно приложению 1.

2.Утвердить план создания инженерной и транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании Смоленский район Алтайского края на 2025 год согласно приложению 2.

3.Настоящее постановление обнародовать путем его размещения на официальном сайте Администрации Смоленского района Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района                                                              Л.В. Моисеева

Приложение 1

К постановлению Администрации

Смоленского района Алтайского края

От 20.02.2025 № 143

План мероприятий

по улучшению инвестиционного климата в муниципальном образовании

Смоленский район Алтайского края на 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Совершенствование нормативно-правовой базы |  |  |  |  |
| 1.1. 1.2. | Реализация утвержденных административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг: -Административный регламент предоставления государственной (муниципальной) услуги «Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство» на территории Смоленского района Алтайского края, Постановление № 1226 от 20.12.2023. - Административный регламент предоставления государственной (муниципальной) услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» на территории Смоленского района Алтайского края, Постановление № 1225 от 20.12.2023 Постановление Администрации Смоленского района Алтайского края от 20.12.2018 №1403 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов», с учетом изменений в соответствии с Постановлением Администрации Смоленского района Алтайского края № 305 от 22.04.2022, № 343 от 24.04.2023г | По мере необходимости По мере необходимости | Отдел по архитектуре и строительству Управления ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации Администрации района Управление по земельным и имущественным отношениям Администрации района | Создание прогрессивной модели инвестиционной политики, подкрепленной набором побудительных механизмов для инвестора |
| 2. Информационное обеспечение инвестиционного процесса |  |  |  |  |
| 2.1. | Актуализация инвестиционного паспорта муниципального образования Смоленский район Алтайского края | ежегодно до 01 апреля | Управление экономики Администрации района | Предоставление актуальной информации по социально-экономическому развитию муниципального района |
| 2.2. | Актуализация реестра инвестиционных проектов предложений муниципального образования Смоленский район Алтайского края | ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Управление экономики Администрации района | Предоставление в открытом доступе информации для потенциальных инвесторов |
| 2.3. | Публикация материалов об инвестиционной деятельности муниципального образования на официальном сайте Администрации Смоленского района Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | В течение 2025 года | Управление экономики Администрации района | Обеспечение доступности информации по осуществлению инвестиционного процесса в муниципальном районе |
| 3. Создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности |  |  |  |  |
| 3.1. | Функционирование инвестиционного совета при главе района | в соответствии с утвержденным планом на 2025 год | Инвестиционный уполномоченный | Организация взаимодействия потенциальных инвесторов и представителей муниципалитета |
| 3.2. | Организация контроля и сопровождения инвестиционных проектов | регулярно | Инвестиционный уполномоченный | Оказание инвесторам организационной и правовой поддержки |
| 3.3. | Мероприятия по предоставлению консультаций и действующей государственной поддержке предприятий реального сектора экономики (в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства) | регулярно | Управление экономики Администрации района, ИКЦ, инвестиционный уполномоченный, Управление сельского хозяйства Администрации района | Оказание инвесторам информационно-консультационной и финансовой поддержки путем участия в государственных программах (субсидии, гранты и др.) |
| 3.4. | Поиск, содействие, продвижение инвесторов для новых инвестиционных проектов на имеющихся площадках | постоянно | Инвестиционный уполномоченный | Загрузка свободных инвестиционных площадок, создание новых производств |
| 3.5. | Заключение Соглашений с инвесторами о сотрудничестве | по мере необходимости | Инвестиционный уполномоченный |  |
| 3.6. | Актуализация плана создания необходимой для инвесторов транспортной и инженерной инфраструктуры | ежегодно до 01 апреля | Управление ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации Администрации района | Повышение инвестиционной привлекательности муниципалитета |
| 3.7. | Мониторинг информации о свободном муниципальном имуществе, принадлежащем на праве собственности муниципальному образованию | ежеквартально | Управление по земельным и имущественным отношениям Администрации района |  |
| 3.8. | Проведение межведомственной комиссии по устранению административных барьеров в развитии предпринимательства | По мере необходимости | Инвестиционный уполномоченный |  |
| 4. Формирование имиджа района, как инвестиционной привлекательной территории |  |  |  |  |
| 4.1. | Публикация материалов в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации Смоленского района по основным показателям социально-экономического развития района | ежегодно | Управление экономики Администрации района, Инвестиционный уполномоченный | Повышение заинтересованности потенциальных инвесторов |
| 4.2. | Поддержка в актуальном состоянии официального сайта | постоянно | Администрация района |  |

Приложение 2

К постановлению Администрации

Смоленского района

От 20.02.2025  № 143

План создания инженерной и транспортной инфраструктуры

в муниципальном образовании Смоленский район Алтайского края на 2025 год.

| Наименование объекта | Наименование программы, в соответствии с которой реализуется проект | Местонахождение объекта |  | Источники финансирования |  | Полная стоимость проекта, тыс. руб. |  | Профинансировано с начала реализации проекта, по состоянию на 01.01.2025 г., тыс. руб. |  | Планируемый объем финансирования в текущем году, тыс. руб. |  | Планируемые сроки строительства |  | Степень готовности в %, на начало года | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
| 1.1 Газификация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство «Газовая котельная СОШ в с.Точильное Смоленского района Алтайского края | Государственная программа Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» | с.Точильное Смоленского района Алтайский край |  | Краевой, местный бюджет |  | 20716,73 (по контракту) |  | 6884,33 |  | 13832,4 |  | 2 кв. 2025 |  | 99,0 |  |
| Строительство «Газовая котельная МБОУ Смоленская СОШ №1 в с Смоленское Смоленского района Алтайского края | Государственная программа Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» | с.Смоленское Смоленского района Алтайский край |  | Краевой, местный бюджет |  | 22947,70 (по контракту) |  | 6215,02 |  | 16732,68 |  | 2 кв. 2025 |  | 99,0 |  |
| 1.2 Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей с. Новотырышкино (в том числе КБ 3597,7 тыс. рублей) | Государственная подпрограмма «Модернизация и обеспечение стабильного функционирования объектов теплоснабжения» | С. Новотырышкино |  | Краевой, местный бюджет |  | 3 709,0 |  | 0 |  | 3 597,7 – краевой бюджет 111,3 –местный бюджет |  | 3 кв. 2025 |  | 0,0 |  |
| 1.3 Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водопровода в с. Смоленское по ул. Ненашева от ул.Октябрьская, 134 до ул.Ненашева,24 | Государственная программа Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» |  | с. Смоленское Смоленский район Алтайский край |  | Краевой, местный бюджет |  | 6372,59 |  | 0 |  | 61810,41– краевой бюджет 191,18- местный бюджет |  | 3 кв. 2025 | 0 |  |
| Ремонт водопровода п. Красный Маяк, улица Молодежная (№2по №5). ул. Шоссейная (№8 по №1), ул. Центральная (№2 по №3) | Проекты поддержки местных инициатив Минфина Алтайского края |  | П. Красный Маяк Верх-Обский сельсовет |  | Краевой, местный бюджет |  | 1212,15 |  | 0 |  | 750,0- краевой бюджет 377,15- местный бюджет 85,0- внебюджет |  | 3 кв. 2025 | 0 |  |
| 2. Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт участка ул.Мира от пересечения с ул.Советская до д.№ 19, пер.Красный от пересечения с ул.Мира до д.№ 30 в с.Смоленское Смоленского района Алтайского края | Государственная программа «Развитие транспортной системы Алтайского края» | С.Смоленское Смоленский район Алтайский край |  | Краевой, местный бюджет |  | 4808,00 |  | 0 |  | 4720,0- краевой бюджет, 88,0- местный |  | 4 кв.2025 |  |  |  |
| Ремонт дороги п. Усть-Катунь, ул. Комсомольская от дома № 48 до № 60. | Проекты поддержки местных инициатив Минфина Алтайского края | П. Усть-Катунь Верх-Обского сельсовета |  | Краевой, местный бюджет, внедюжет |  | 2584,76 |  | 0 |  | 1500,0- краевой бюджет, 804,76- местный, 280,0- внебюджет |  | 3 кв.2025 |  |  |  |
| Ремонт дороги с. Смоленское, ул. Парковая | Проекты поддержки местных инициатив Минфина Алтайского края | С.Смоленское Смоленский район Алтайский край |  | Краевой, местный бюджет, внебюджет |  | 1 952,86 |  | 0 |  | 1300,0- краевой бюджет, 402,86- местный, 250,0- внебюджет |  | 3 кв.2025 |  |  |  |
| Ремонт дороги с. Смоленское, ул. Подгорная | Проекты поддержки местных инициатив Минфина Алтайского края | С.Смоленское Смоленский район Алтайский край |  | Краевой, местный бюджет, внедюжет |  | 2 092,36 |  | 0 |  | 1300,0- краевой бюджет, 490,0- местный, 302,36- внебюджет |  | 3 кв.2025 |  |  |  |