СМОЛЕНСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

07.02.2025 № 5

с. Смоленское

|  |  |
| --- | --- |
| О ходе выполнения муниципальной адресной инвестиционной программы муниципального образования Смоленский район Алтайского края на 2024 год |  |

Заслушав информацию начальника Управления экономики Администрации района Н.В.Комаровой о ходе выполнения муниципальной адресной инвестиционной программы муниципального образования Смоленский район Алтайского края на 2024 год, в соответствии с пунктом 9 статьи 24 Устава муниципального образования муниципальный район Смоленский район Алтайского края, Смоленское районное Собрание депутатов РЕШИЛО:

1. Принять к сведению информацию о ходе выполнения муниципальной адресной инвестиционной программы муниципального образования Смоленский район Алтайского края на 2024 год (прилагается).

 2. Администрации Смоленского района продолжить выполнение мероприятий муниципальной адресной инвестиционной программы на 2025 год.

3. Настоящее решение обнародовать на официальном сайте Администрации Смоленского района Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель районного

Собрания депутатов А.А. Герасименко

 Приложение

 к решению районного Собрания

 депутатов от 07.02.2025 № 5

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе выполнения муниципальной адресной инвестиционной программы

муниципального образования Смоленский район Алтайского края за 2024 год

 В Администрации района действует муниципальная адресная инвестиционная программа муниципального образования Смоленский район Алтайского края, утвержденная постановлением Администрации района 03.10.2023 года № 885. Программа разработана и принята на 3 года ( 2024-2026 годы).

Ответственный исполнитель программы: Управление экономики Администрации Смоленского района Алтайского края.

Участники программы: Администрация Смоленского района; органы местного самоуправления района; Комитет по образованию Смоленского района Алтайского края; Управления по культуре, спорту и молодёжной политике Алтайского края.

Цель программы: Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения Смоленского района Алтайского края.

 Задачи программы:

1.Проектирование, строительство и капитальный ремонт объектов социальной сферы;

2.Оснащение оборудованием и мебелью муниципальных учреждений района;

3.Капитальный ремонт муниципального имущества.

 Эффективность муниципальной программы оценивается по следующим критериям:

* 1. Степень достижения целей и решения задач (cтепень выполнении плановых значений программы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п | Наименование плановыя значения | Ед. изм. | Плановые значения | Фактические значения | %, выполнения | Обоснование отклонения фактического от планового |
| 1. | Объем инвестиций в основной капитал за счет средств местного бюджета за год  | тыс. руб. | 8000,0 | 15962,9 | 100%показатель выполнен | Капитальный ремонт д/сад «Малышок», МБОУ «Верх-обская СОШ (кап.ремонт крыши), ДСШ ремонт крыши, Краеведческий музей ремонт крыши, создание центра «Точка роста» МБОУ «Сычевская СОШ», приобретение муз. оборудования для МБУДО «Смоленская ДШИ» |
| 2. | Объем инвестиций в основной капитал на душу населения за счет средств местного бюджета за год  | Руб. | 397,57 | 792,1 | 100% показатель выполнен | Численность населения на 01.01.2024 20153 человека |
|  | Итого оценка |  | X | X |  |  |
|  | Оценка степени достижения |  |  |  | 100% |  |

Оценка степени достижения целей и решения задач составила: 100 %

1.2. Оценка кассового исполнения муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Плановый объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию мероприятий (тыс. руб.) | Фактический объем бюджетных ассигнований, направленный на реализацию мероприятий (тыс. руб.) | Уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы % |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| Краевой бюджет | 48 072,3 | 47 606,8 | 99,0 |
| Районный бюджет | 32 040,0 | 32 018,9 | 99,9 |
| Внебюджетные источники  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего | 80 112,3 | 79 625,7 | 99,4 |

 Оценка кассового исполнения муниципальной программы составила: 99,4 %

Объем бюджетных ассигнований в сумме 486,6 тыс. рублей, предусмотренный на реализацию следующих мероприятий, по итогам года остался не использованным:

- 182,9 тыс. рублей – снижение первоначальной цены контракта по результатам проведенного аукциона на проведение капитального ремонта здания Д/сад "Малышок" Ануйская средняя общеобразовательная школа,

- 293,6 тыс. рублей - снижение первоначальной цены контракта по результатам проведенного аукциона на проведение капитального ремонта крыши здания МБОУ «Верх-Обская» средняя общеобразовательная школа;

- 10,1 тыс. рублей – остаток по результатам ремонта здания по ул. Школьная, 44

* 1. Информация о мероприятиях, выполненных в рамках

муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Образование, всего в т.ч.: |  62 110,6 (тыс. руб.) |
| 1 | Осуществляется капитальный ремонт здания Д/сад "Малышок" Ануйская средняя общеобразовательная школа, в т.ч. краевой бюджет - 43 099,3 тыс. руб.  |  45 119,1 |
| 2 | Выполнен капитальный ремонт крыши здания МБОУ «Верх-Обская» средняя общеобразовательная школа, в т.ч. краевой бюджет – 4 679,4 тыс. руб. | 5 036,5 |
| 3 | Выполнен выборочный ремонт зданий (помещений) образовательных учреждений | 8 469,0 |
| 4 | Приобретение игровых площадкок МБОУ «Новотырышкинская СОШ», «Ануйская СОШ» | 486,0 |
| 5 | Создание центра «Точка роста» в МБОУ «Сычевская СОШ» | 3000,0 |
| 2 | Культура и спорт всего, в т.ч. | 10 433,2 |
| 1 | Выполнен выборочный ремонт в Смоленской Детской спортивной школе (крыша, аварийный выход) | 3200,0 |
| 2 | Выполнен капитальный ремонт Сельского Дома досуга в с. Первомайское | 6137,5 |
| 3 | Выполнен капитальный ремонт Смоленского краеведческого музея, в т.ч. ремонт крыши  | 865,7 |
| 4 | Приобретено музыкальное оборудования для МБУДО «Смоленская ДШИ» | 200,0 |
| 5 | Проведена экспертиза ПСД на ремонт памятников ВОВ | 30,0 |
| 3 | Межбюджетные трансферты сельсоветам всего, в т.ч.: | 4 954,8 |
| 1 | Ануйский сельсовет (ремонт имущества) | 1 118,0 |
| 2 | Верх-Обский сельсовет (ремонт имущества, ремонт СДК п. Усть-Катунь) | 3 079,7 |
| 3 | Солоновский сельсовет (ремонт крыльца) | 158,1 |
| 4 | Смоленский сельсовет (ремонт имущества) | 599,0 |
| 4 | Администрация района всего, в т.ч.: | 2127,1 |
| 1 | Выполнен снос здания в с. Первомайское (ФАП и школьный спортзал) | 599,0 |
| 2 | Проведен ремонт здания администрации Смоленского района (ремонт откосов), ремонт окон и радиаторов в здании по адресу Школьная, 44 (архив и прокуратура) | 929,1 |
| 3 | Разработка ПСД на Молодежный центр | 599,0 |
|  | ИТОГО | 79 625,7 |

 Оценка деятельности ответственных исполнителей составит 90,0%

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

 Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее - "комплексная оценка") производится по следующей формуле:

O = Cel x 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25,

где: O - комплексная оценка.

Сводная таблица оценки эффективности За 2024 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Критерии оценки | Значения (%) |
| 1. | Оценка степени достижения целей и решения задач (Cel) | 50,00 |
| 2. | Оценка кассового исполнения программы (Fin) | 24,85 |
| 3. | Оценка деятельности ответственных исполнителей (Mer) | 22,5 |
| 5. | Комплексная оценка эффективности реализации программы (O) | 97,35 |

Т.о. программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, т. к. комплексная оценка эффективности ее реализации составила 97,35 %.