АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.02.2025 № 156 с. Смоленское

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценке эффек­тивности муниципальной про­граммы «Информатизация органов местного самоуправления Смолен­ского района Алтайского края» за 2024 год |  |

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Смоленский район Алтайского края, утвержденного Постановлением Администрации Смоленского района Алтайского края № 1119 от 16.12.2022 года, Администрация Смоленского района Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет за 2024 год о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Информатизация органов местного самоуправления Смоленского района Алтайского края».

2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Администрации Смоленского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального района Л.В. Моисеева

Утвержден

постановлением Администрации

Смоленского района Алтайского края

От 26.02.2025 № 156

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Информатизация органов местного самоуправления Смоленского района Алтайского края» за 2024 год

В Администрации района действует муниципальная программа «Информатизация органов местного самоуправления Смоленского района Алтайского края», утвержденная постановлением Администрации района от 29.11.2022 № 1053.

Ответственный исполнитель программы: отдел программного обеспечения и информатизации Администрации Смоленского района.

Цель программы: Формирование современной информационно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления Смоленского района, обеспечение ее надежного функционирования.

Задача программы:

Программа предусматривает решение следующих задач:

- модернизация сети передачи данных, обновление парка вычислительной техники, оснащение помещения для видеоконференцсвязи в Администрации Смоленского района;

- выполнение мероприятий по импортозамещению цифровых решений и программных продуктов;

- обеспечение информационной безопасности государственных информационных систем в органах местного самоуправления Смоленского района.

В 2024 г. полностью выполнено мероприятие: приобретение аппаратного обеспечения, в том числе вычислительной техники, комплектующих и расходных материалов к вычислительной технике, оборудования инженерной инфраструктуры и их обслуживание.

Для выполнения указанного мероприятия в течение 2024 года было проведено два аукциона:

- поставка вычислительной техники (системные блоки);

- поставка офисной техники (принтеры);

На основании Методики оценки эффективности муниципальной программы приложение 2 к Порядку разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ Смоленского района Алтайского края, утвержденной постановлением Администрации района от 16.12.2022 № 1119, подготовлен годовой отчет за 2024 год.

* 1. **Оценка степени достижения целей и решения задач**

Сведения о выполнении плановых значений индикаторов (показателей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п | Наименование индикаторов | Ед. изм. | Плановые значения | Фактические значения | %, выполнения | Обоснование отклонения фактического от планового |
| 1. | Доля обеспечения структурных подразделений Администрации района и глав администраций сельских поселений вычислительной техникой со сроком эксплуатации более 5 лет в общем объеме обеспечения | % | 35 | 38,8 | 89,7 | Всего - 49  со сроком эксплуатации более 5лет -19 |
| 2. | Доля рабочих мест, подключенных к Единой системе электронного документооборота Алтайского края от общего количества рабочих мест в органах местного самоуправления Смоленского района | % | 60 | 77,6 | 100,0 | Всего –49  Подключено к ЕСЭД - 38 |
| 3. | Доля рабочих мест, подключенных к государственным информационным системам и удовлетворяющих требованиям по информационной безопасности от общего количества рабочих мест, подключенных к государственным информационным системам в органах местного самоуправления Смоленского района | % | 55 | 57,1 | 100,0 | Общее количество рабочих мест - 49  удовлетворяющих требованиям по информационной безопасности - 28 |
| 4. | Доля отечественного программного обеспечения, установленного и используемого Администрацией Смоленского района, от общего объема, используемого программного обеспечения | % | 30 | 15 | 50 | Общий объем - 40  количество отечественного программного обеспечения (Астра Линукс) - 6 |
|  | Итого оценка |  |  |  | 339,7 |  |
|  | **Оценка степени достижения** |  |  |  | 84,92 |  |

Оценка степени достижения целей и решения задач составила (Cel): 84,92 %

**1.2. Оценка кассового исполнения муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Плановый объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию мероприятий | Фактический объем бюджетных ассигнований, направленный на реализацию мероприятий | Уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы % |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 378,4 | 378,4 | 100 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
| Всего | 378,4 | 378,4 | 100 |

Оценка кассового исполнения муниципальной программы составила (Fin): 100%

**1.3. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Мероприятия, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде | Сумма финансирования (тыс. руб.) |
| 1 | Приобретение аппаратного обеспечения, в том числе вычислительной техники, комплектующих и расходных материалов к вычислительной технике, оборудования инженерной инфраструктуры и их обслуживание | 378,4 |

-количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде– 1 (шт.)

-количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период – 1 (шт.)

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ, определяется по следующей формуле:

Mer = Mf / Mp x kl x 100%,

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из всех источников на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=1BE8BDD7C0CD36CE8B909CADB26BF9A27401E5D315FAD110D9A7B99055FF7E26FCD6367AEE5E1A0529008785BF4F8B257350096AAB128857Z0X9F) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из всех источников на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=1BE8BDD7C0CD36CE8B909CADB26BF9A27401E5D315FAD110D9A7B99055FF7E26FCD6367AEE5E1A0529008785BF4F8B257350096AAB128857Z0X9F) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки

Оценка деятельности (Mer) составит: 100 **%**

**1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее - "комплексная оценка") производится по следующей формуле:

O = Cel x 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25,

где:

O - комплексная оценка.

**Сводная таблица оценки эффективности**

**За 2024 год, (%)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Критерии оценки | Значения |
| 1. | Оценка степени достижения целей и решения задач (Cel) | 42,46 |
| 2. | Оценка кассового исполнения программы (Fin) | 25,0 |
| 3. | Оценка деятельности ответственных исполнителей (Mer) | 25,0 |
| 4. | Комплексная оценка эффективности реализации программы (O) | 92,46 |

По итогам выполнения программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, т. к. комплексная оценка эффективности ее реализации составляет – 92,46 %.