АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2025г. № 139 с. Смоленское

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Смоленского района Алтайского края» на 2022-2024 годы»за 2024 год. |  |

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Смоленский район Алтайского края, утвержденного Постановлением Администрации Смоленского района Алтайского края № 1119 от 16.12.2022 года, Администрация Смоленского района Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет за 2024 год о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Смоленского района Алтайского края» на 2022-2024 годы» за 2024 год.

2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Администрации Смоленского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального района Л.В. Моисеева

Утвержден

постановлением Администрации

Смоленского района Алтайского края

от 19.02.2025г. № 139

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной

программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Смоленского района Алтайского края» на 2022-2024 годы»

за 2024 год

В Администрации района действует муниципальная программа «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Смоленского района Алтайского края» на 2022-2024 годы», утвержденная постановлением Администрации района от 18.10.2021 № 824.

Ответственный исполнитель программы: Управление ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации Администрации Смоленского района

Цель программы:комплексное развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса, повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг в Смоленском районе

Задачи программы:

1. Повышение качества водоснабжения в результате модернизации систем водоснабжения;

2. Оптимизация и обеспечение стабильного функционирования систем теплоснабжения;

3.Модернизация котельного оборудования и теплосетей, ремонт котельных;

4. Модернизация имущественного комплекса.

На основании Методики оценки эффективности муниципальной программы приложение 2 к Порядку разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ Смоленского района Алтайского края, утвержденной постановлением Администрации района от 16.12.2022 № 1119 подготовлен годовой отчет за 2024 год.

* 1. **Оценка степени достижения целей и решения задач**

Сведения о выполнении плановых значений индикаторов (показателей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п | Наименование индикаторов | Ед. изм. | Плановые значения | Фактические значения | %, выполнения | Обоснование отклонения фактического от планового |
| 1. | Число аварий на системах теплоснабжения | ед. | 35 | 15 | 100 | Показатель достигнут (информация получена из Формы 1-ТЕП  МУП «Тепло»-1 КМП«Баланс»-14 |
| 2. | Число аварий на системах водоснабжения | ед. | 85 | 12 | 100 | Показатель достигнут (инфор-мация получена из Формы 1-Водопровод. МУП «Тепло» -1 и КМП «Баланс»-11 |
| 3. | Снижение потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей с 55% до 49% | % | 49 | 33,64 | 100 | Уровень потерь в ЖКХ по теплу в отопительном периоде в 2024г. |
| 4. | Доля МКД, требующих капитального ремонта | % | 95,45 | 6,81 | 100 | Всего МКД-44 , требующих ремонта 3 шт., проведён капитальный ремонт в 3 МКД |
| 5. | Доля отремонтированной площади помещений не жилого фонда | % | 6,0 | 0 | 0 | Ремонт  не осуществлялся |
|  | Итого оценка |  |  |  | 400 |  |
|  | **Оценка степени достижения** |  |  |  | 80,0 |  |

Оценка степени достижения целей и решения задач составила (Cel): 80%

**1.2. Оценка кассового исполнения муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Плановый объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию мероприятий | Фактический объем бюджетных ассигнований,  направленный на реализацию мероприятий | Уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы % |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| Краевой бюджет | 41068,2 | 36744,56 | 89,47% |
| Районный бюджет | 11628,65 | 10704,01 | 92% |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
| Всего | 52696,85 | 47448,57 | 90,0% |

Оценка кассового исполнения муниципальной программы составила (Fin): 90,0%

средства краевого бюджета затрачено меньше на сумму 4323,7 тыс. руб.и местного бюджета924,6тыс. руб.–по мероприятию «Предоставление компенсации расходов на оплату услуг теплоснабжения населению» в связи с не востребованностью.

**1.3. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Мероприятия, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде | Сумма финансирования (тыс. руб.) |
| 1 | Софинансирование по ППМИ в 2024г. в с.Красный Маяк (ул.Шоссейная).Софинансирование по ППМИ с. Ануйское(ул. Коробова,ул. Нагорная, ул. Западная | 3447,8 |
| 2 | Софинансирование по ППМИ в 2024г. в с.Точильном. | 2329,6 |
| 3 | Иные межбюджетные трансферты (план сети водоснабжения 2024г. Администрация Точилинского сельсовета, Ануйский с/с) | 32,7 |
| 4 | Предоставление субсидий на компенсацию выпадающих доходов предприятиям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек и Предоставление компенсации расходов на оплату услуг теплоснабжения населению | 4596,3 |
| 5 | Демонтаж котельной п.Верх-обский | 1197,0 |
| 6 | Приобретение котлов (6 шт.) на котельные: Кировская, Усть-Катунь,Верх-обская, МБОУ д/с Петушок,Центральная. | 4587,3 |
| 7 | Приобретение блочно-модульной котельной п.Линёвский ул. Садовая, 27 | 21150,1 |
| 8 | Приобретение и установка пожарных гидрантов (п.Кировский на 2024 г.) | 106,0 |
| 9 | Реконструкция и капитальный ремонт эксплуатационных систем на воду, установка водонапорных башен (2024г.с.Смоленское ,ул.Лесхозная 15Д, ул.Заводская 128Г) | 5182,4 |
| 10 | Приобретение дизельных генераторов МБОУ Смоленская СОШ 2 и | 995 |
| 11 | Приобретение дизельных генераторов 2 шт. на "Центральную" котельную КМП "Баланс" ул.Школьная 128. | 993,6 |
| 12 | Возмещение фактически понесённых затрат РСО; Разработка проектно-сметной документации, проверка, строительный контроль (схемы водоснабжения Смоленский и Новотырышкинский сельсовет). | 2830,8 |

-количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде– 12 (шт.)

-количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период- 12(шт.)

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ, определяется по следующей формуле:

Mer = Mf / Mp x kl x 100%,

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из всех источников на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=1BE8BDD7C0CD36CE8B909CADB26BF9A27401E5D315FAD110D9A7B99055FF7E26FCD6367AEE5E1A0529008785BF4F8B257350096AAB128857Z0X9F) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из всех источников на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=1BE8BDD7C0CD36CE8B909CADB26BF9A27401E5D315FAD110D9A7B99055FF7E26FCD6367AEE5E1A0529008785BF4F8B257350096AAB128857Z0X9F) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки

Оценка деятельности (Mer) составит: 100,0**%**

**1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее - "комплексная оценка") производится по следующей формуле:

O = Cel x 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25

O - комплексная оценка.

**Сводная таблица оценки эффективности**

**За 2024 год, (%)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Критерии оценки | Значения |
| 1. | Оценка степени достижения целей и решения задач (Cel) | 40,0 |
| 2. | Оценка кассового исполнения программы (Fin) | 22,5 |
| 3. | Оценка деятельности ответственных исполнителей (Mer) | 25,0 |
|  | Комплексная оценка эффективности реализации программы (O) | 87,5 |

По итогам выполнения программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, т. к. комплексная оценка эффективности ее реализации составляет 87,5%**.**