АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.02.2020 № 76 с. Смоленское

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Смоленском районе» на 2018-2020 годы за 2019 год |  |

В соответствии с муниципальной программой «Повышение безопасности дорожного движения в Смоленском районе» на 2018-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации Смоленского района Алтайского края от 03.07.2014 года № 672 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», Администрация Смоленского района Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет за 2019 год о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Смоленском районе» на 2018-2020 годы (прилагается).

 2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Администрации Смоленского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района Л.В. Моисеева

 УТВЕРЖДЕН

 постановлением Администрации

 Смоленского района Алтайского

 края от 06.02.2020 № 76

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Смоленском районе» на 2018-2020 годы за 2019 год.

1. Общее положение

Аварийность на дорогах является одной из самых серьезных социально-экономических проблем.

Ежегодно на улицах и дорогах Смоленского района происходит большое количество дорожно-транспортных происшествий, в которых погибают и получают увечья различной степени тяжести люди. Так, в 2019 году количество ДТП - 192, в результате которых пострадали (погибли) люди – 40 человек, из них: 2 человека погибло (среди погибших детей нет), 38 человека получили ранения разных степеней тяжести. Данные значения существенно снизились по сравнению с 2018 годом, где число ДТП – 235, в результате которых пострадали (погибли) люди – 38 человек, из них: 6 человек погибло (среди погибших детей нет), 32 человека получили ранения разных степеней тяжести.

В соответствии с Федеральным законом № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» приоритет в государственной поддержке безопасности дорожного движения отдан программно-целевому методу. Указанный метод позволит более оперативно решать проблемы обеспечения безопасности дорожного движения.

В 2019 году в районной газете «Заря» был опубликован один материал по освещению проблемных вопросов по безопасности дорожного движения. Изготовлено по средствам использования оргтехники Управления ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации один агитационный материал, направленный на повышение безопасности дорожного движения.

Реализация мероприятий муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Смоленском районе» на 2018-2020 годы (далее – Программа) способствовала решению задач, определенных приоритетными направлениями социально-экономического развития Смоленского района на среднесрочную перспективу. Предусматривалось выполнение мероприятий Программы за счет средств местного бюджета путем разработки ряда технических экономических и административных решений.

Так, из запланированных 3 мероприятий Программы, в 2019 году были исполнены 3 в том числе:

1. Освещение проблемных вопросов по безопасности дорожного движения в средствах массовой информации (в районной газете «Заря» был опубликован материал).

2. Изготовление по средствам использования оргтехники Управления ЖКХ, строительства, архитектуры и газификации агитационного материала, направленного на по повышение безопасности дорожного движения (изготовлен).

3. Оснащение улично-дорожной сети Смоленского района дорожными знаками». Так из бюджета муниципального образования в 2019 году на эти цели израсходовано 22 000,0 рублей.

Механизм реализации Программы базировался на принципах партнерства органов исполнительной власти Алтайского края, Администрации Смоленского района, а также на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников Программы.

2. Динамика целевых индикаторов и показателей

программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевой индикатор | Ед.изм. | Значе-ние в 2017 г | Значение индикатора  |
| План 2019г. | Фактически 2019г. | Эффективности реализации программы, % |
| Снижение числа погибших (по сравнению с 2017 г) | чел. | 1 | 2 | 2 | 66 |

3. Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |
| 2019 годплан | 2019 годфактически |
| Всего финансовых затрат | 22,000 | 22,000 |
| в том числе |  |  |
|  из бюджета *муниципального образования* | 22,000 | 22,000 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,00 | 0,00 |
| из внебюджетных источников | 0 | 0 |

4. Оценка эффективности муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Смоленском районе» на 2018-2020 годы.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы – 59,133%, что считается средним уровнем.